关于重庆市潼南区2021年国民经济和社会

发展计划执行情况及2022年计划草案的报告

重庆市潼南区发展和改革委员会

各位代表：

受区人民政府委托，现将重庆市潼南区2021年国民经济和社会发展计划执行情况及2022年计划草案提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。

一、2021年国民经济和社会发展计划执行情况

刚刚过去的2021年，是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建成小康社会，开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要之年。一年来，我们深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻习近平总书记重要指示要求，认真落实党中央、国务院和市委市政府决策部署，准确把握新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，主动融入和服务新发展格局，坚决贯彻总体国家安全观，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全力以赴做好“六稳”“六保”工作，经济恢复态势更加稳健，高质量发展动能更加强劲，各项工作任务顺利完成，实现了“十四五”良好开局。全年地区生产总值539.35亿元，增长9.5%；固定资产投资259.77亿元，增长15.1%；社会消费品零售总额303.72亿元，增长17.3%；一般公共预算收入23.32亿元，增长15.0%；居民人均可支配收入31944元、增长8.9%。

区十七届人大五次会议确定目标总体完成较好，32项指标中24项预期性指标完成20项，因我区制造业大多属于产业链中低端，战略性新兴产业和高技术企业规模较小、数量较少，战略性新兴产业产值增速和高技术产业产值占规上工业比重未达预期；受房地产低迷影响，建筑业增加值增速未达预期；文化产业发展较缓，文化产业占地区生产总值比重未达预期。8项约束性指标完成7项，受全市造林任务减少因素影响，森林覆盖率约束性目标未达预期。

（一）始终坚持规划先行、科学引领，为“十四五”高质量发展谋篇布局

1.“十四五”规划编制完成。构建全区“1+35+1+1”规划体系，高质量完成《重庆市潼南区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，项目化、事项化、清单化推进《纲要》实施；新型基础设施、科技创新等35个专项规划全部编制完成，科学指导全区各领域高质量发展。紧密衔接市级规划，130余项重大事项、重大项目纳入上位规划。

2.区域发展规划高效对接。对接落实《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，16项重大事项和项目被国家点名，重庆至遂宁城际铁路、双江航电枢纽等项目纳入川渝两省市专项规划，万利来制氢项目纳入《成渝氢走廊建设工作方案》。印发实施《遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区发展规划》，规划建设10平方公里遂潼之心产业合作园区，加快融入成渝地区双城经济圈建设。

3.国土空间规划持续优化。高标准编制《重庆市潼南区国土空间分区规划》，确定“两带三片，一轴一核多点”国土空间开发保护格局，加速构建“双五十”城市发展格局，为“十四五”发展留足空间。开展大佛坝—双江国土空间规划研究，完成241个行政村（含涉农社区）规划和城乡融合发展试点村（桂林街道梨树村）实用性村规划，为城乡融合发展提供重要支撑。

（二）始终坚持转型升级、扩大投资和消费，高质量发展迈出坚实步伐

1.产业发展齐头并进。现代农业提质增效，成功入选全国农业科技现代化先行区，粮油、蔬菜产量达43万吨、219万吨，出栏生猪75万头，柠檬产量22.4万吨；新增“两品一标”10个，50个优质农产品入驻“巴味渝珍”，建成投用“潼南绿”双福运营中心。工业发展乘势而上，华宇防水、瑞富食品、南徽融创等项目建成投产，203家规上企业实现产值442.72亿元，增长15.4%；新增数字经济企业12家，数字经济增长15%，8家企业开展两化融合贯标体系建设，入选市级专精特新企业3家。服务业水平持续提升，嘉年华购物公园投入运营，举办“爱尚潼南”等促销展会活动，社会消费品零售总额增长17.3%；新增电商168家，线上交易额突破50亿元、增长19.3%；中国银行潼南支行签约落户，银行存贷比达到80.15%。提档升级大佛寺、双江古镇等核心景区，举办菜花节、龙舟赛、国际柠檬节等节会活动，接待游客1124.8万人次、实现综合收入73.1亿元，分别增长53.5%、67.0%。

2.有效投资不断扩大。准确把握国家政策动向，以项目建设更好带动和扩大有效投资，固定资产投资增长15.1%。合潼安高速重庆段全线通车，双江航电枢纽、渝西水资源配置、铜车坝水库有序推进，重庆电力高专潼南校区开工建设。招商引资成效显著，举办系列招商推介和签约活动16场次，签约志特新材料、快思瑞科技等项目145个，正式合同额598亿元、到位资金160亿元。积极参加成渝地区双城经济圈（福建侨商川商渝商）合作推介会，遂潼全球投资推介会共签约项目13个，签约额153亿元。

3.开放水平逐步提高。外资外贸健康发展，新增外贸进出口企业25家，外商投资企业3家，实际利用外资2000万美元，外贸进出口总额14亿元人民币。培育精细化工、优势农产品出口基地，农产品进出口总值850万人民币、增长140.8%。建设国家外贸转型升级基地（柠檬），新增柠檬出口基地备案面积1万亩，柠檬直接出口增长143.6%。高效对接中新项目，规划中新（重庆潼南）绿色循环智能低碳示范产业园，谋划打造新加坡农产品直供基地。

（三）始终坚持改革创新、优化营商环境，发展活力动力有效激发

1.改革活力不断释放。93项改革任务稳妥推进，13项国家、市级改革试点工作达到进度要求，推进城市更新、健全科技成果入乡孵化转化机制、媒体融合改革经验等在全国全市推广。国企经营效益逐步显现，制定国企改革三年行动方案，全面完成20项改革任务。农村改革稳妥推进，基本完成农村集体产权制度改革，发放股权证书20余万本，累计完成天印村等56个农村“三变”改革试点，实施股权化改革项目59个、股改资金8600余万元。职业教育改革不断深化，建立完善职业教育与乡村振兴衔接、产教融合、校企合作等机制。

2.创新主体不断丰富。发展壮大科技型企业和高新技术企业，新培育科技型企业137家，新认定高新技术企业18家，累计18家企业在重庆OTC科创板挂牌，规上企业研发机构占比提高至18.4%。18家企业进行技改备案，36个项目实施智能化改造，建成数字化车间5个，5G基站405个；巨科环保获评全市技术创新示范企业，檬泰生物认定为全市新型企业研发机构、获全市首批“揭榜挂帅”项目支持，南昌大学重庆研究院在潼成立。

3.营商环境持续优化。持续深化“放管服”改革，全面落实市场准入负面清单，开办企业实现“一窗综办”“联审联办”，最快2小时办结；4619项依申请类政务服务事项全面上网运行，新增各类市场主体10896户、增长20.3%。214项办税事项实现“非接触式”办理，“双随机、一公开”监管结果公示率100%。引入渝西片区第一家金融保险纠纷人民调解委员会，“老马工作室”诉前成功调解案件4120件。《行政许可案卷评查制度》获评市级法治政府建设示范项目。社会信用体系建设持续推进，大力推广证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制。开展“部门一把手讲政策、强服务、促发展”系列宣讲，推动惠企惠民政策落地见效，设立3亿元产业投资引导基金，52家中小微企业应急转贷8.13亿元，为企业减税降费1.5亿元。

（四）始终坚持战略对接、联动发展，区域发展协调性持续增强

1.成渝地区双城经济圈建设加快融入。研究论证重庆至遂宁城际铁路、汉南泸铁路，依托渝遂铁路增加公交化列车3对，联合资阳、大足等9个柠檬出产地成立国际柠檬产区联盟，5家企业纳入“成渝氢走廊”，高新区获批成渝地区双城经济圈产业合作示范园区。整合周边文化旅游资源共推10余条精品旅游线路，举办双城经济圈涪江流域科技成果发布会等活动。全面落实210项“川渝通办”事项，办理异地业务1.1万余件次。与绵阳、广安等结成成渝中部地区教育联盟，43家定点医疗机构实现住院联网和异地门诊直接结算。

2.遂潼一体化发展先行区进展顺利。遂潼涪江创新产业园临时党委、筹委会挂牌运行。遂潼快捷通道、遂潼天然气产业园等项目加快建设，开通运营潼南至磨溪、群力至蓬南跨省城际公交。互派8名干部挂职交流，共建重症医学等23个医疗专科联盟，实行医学影像检查、临床检验21个子项医学检验结果互认。启动社保卡、电子社保卡“一卡通”“一码通”试点，实现政务服务、景区购票等场景应用。举办遂潼川渝毗邻地区乡村振兴技能大赛暨“一区两群”协同发展送才行动，为双城经济圈建设提供人才支撑。

3.“一区两群”协调发展有序推进。市域铁路璧潼线（潼南段）完成预可研编制，璧山至铜梁至潼南至大英高速、武胜至潼南至安居高速纳入规划，加快融入成渝双核1小时通勤圈。深化潼南·彭水对口协同发展，共建产业协作园区，粮油精深加工等3个项目落户，到位资金3100余万元。互派6名干部挂职和22名教师、医生跟岗锻炼，培训彭水干部110人次、实用性人才172人次，招引102名彭水籍求职者来潼就业。设立潼南·彭水消费扶贫馆，线上线下累计销售彭水农特产品1126万元。

（五）始终坚持城市提升、乡村振兴，城乡融合发展取得明显进展

1.城市品质持续提升。51项城市提升重大项目有序推进，新产业大道建成通车，凉风垭水厂竣工投用。以城市体检推动城市更新，完成老旧小区改造67个、新启动99个，完成棚户区（城中村）改造659户，升级改造幼儿园和中小学7所、社区医院3个，新增城市道路18.45公里、绿荫停车位390个，建成城镇雨污管网58公里。东安公园、庙长坡公园建成投用，新增城市绿地33万㎡，人均公园绿地面积达18㎡。扎实开展提升城市治理水平三年行动，深化“大城三管”，拓展“马路办公”，城区90%以上路灯实现一键智能调节，新增60个生活垃圾分类示范点。

2.乡村振兴蹄疾步稳。大力培育农业新型经营主体，累计增加家庭农场135家，新增市级龙头企业13家，278个村集体村均收入达18.3万元。乡村建设稳步实施，建成“四好农村路”200公里、污水管网27公里、4G基站79个、新改建农村电网线路648公里；启动蛇形村、小岭村等人居环境成片推进示范片建设，建成宜居村庄10个，创建美丽庭院379户。乡村人才逐渐壮大，培育高素质农民和农村实用人才806名，其中创业致富带头人320名，圆满完成第十一届村（居）委会换届选举。乡村治理持续改进，全覆盖“三和”民情室和法治文化阵地，建成“六无”平安村居157个，开展双坝社区等46个村（社区）乡村治理积分制试点。

3.城乡融合发展扎实推进。先后出台国家城乡融合发展试验区实施方案、年度重点工作和户口迁移办法，全面取消城镇落户限制，新增城镇落户1.07万人，受理投资创业人员户口迁往农村2人，成功办理1人。选定大佛坝片区、金福新区、梨树村片区、农业园区及高新区片区率先开展改革试点。探索建立农村集体经营性建设用地入市制度，初步选定桂林街道、双江、太安、塘坝入市地块5宗约50亩。

（六）始终坚持污染防治、绿色低碳发展，生态文明建设深入人心

1.污染防治成效明显。加快推进涪江流域综合治理PPP项目建设，完成琼江流域池塘尾水治理117处，涪江水质稳定在Ⅱ类，琼江水质总体Ⅲ类。完成4家企业挥发性有机物和2台25吨燃煤锅炉废气脱硝深度治理、16台天然气锅炉低氮燃烧改造、437家涉气中小微企业整治，空气质量优良天数330天。发放排污许可证52家，完成登记管理49家，实现排污许可全覆盖。持续推进危废经营单位和产废量50吨以上企业“一物一码”精细化管理。完成土壤污染综合防治示范区建设。

2.生态环境明显改善。持续开展国家森林城市创建，全面推行林长制，启动“两岸青山·千里林带”工程，完成7000亩营造林任务，定明山—运河风景名胜区总体规划编制方案通过市级评审。抓好巡河查河，各级河长巡河2.7万余人次，巡河里程5.7万公里，完成16条区级以上河流新一轮“一河一策”修编，实施河道岸线生态修复1.8公里，治理水土流失面积12平方公里，涪江获评全市美丽河湖，琼江纳入全市示范河湖创建。

3.绿色发展深入推进。启动实施碳达峰碳中和工作，完成“两高”项目清理整改，建立项目准入联审机制，3家企业进入重庆碳排放权交易市场，巨科环保纳入国家绿色技术推广目录，万利来等25家企业进入市级绿色工厂培育名单，汇达柠檬获批国家级绿色工厂。持续抓好化肥农药减量增效和废弃物资源化利用，化肥农药用量同比下降0.3%，畜禽粪污综合利用率达95%，秸秆综合利用率达86%以上。

（七）始终坚持办好实事、增进民生福祉，交出一份人民满意“答卷”

1.脱贫攻坚持续巩固。严格落实“四个不摘”要求，常态化开展“两不愁三保障”回头看，累计走访排查农户60余万次，查摆问题动态清零。加强扶贫特色产业后续培育，发放脱贫群众自主发展产业补助资金850万元，累计发放小额信贷3.53亿元。开发公益性岗位安置脱贫群众1904人，组织输送外出务工人员2.44万人，完成消费帮扶1.2亿元。中央巡视反馈意见、国家和市级脱贫攻坚成效考核、市级有效衔接专项督查等各类问题全面整改。

2.民生实事落实有力。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，高效完成22件市区两级重点民生实事。社会保障逐步完善，职业技能培训1.43万人，发放创业担保贷款5896万元，新增城镇就业1.2万人；城乡居民基本养老保险参保率稳定在95%以上，发放救助优抚及福利金约3亿元，惠及4.88万人。民生事业加快发展，全面落实“双减”“五项管理”，严格规范校外培训行为，中小学全部实行课后延时服务；创建市级中医重点专科1个、区级中医重点专科2个，人均基本公共卫生服务项目增加到31大类；举办群众文化活动160余场，惠及群众6万余人，新增各类体育场地面积约6万㎡；新建镇级养老服务中心6个、村级互助养老点31个，开展助餐助浴服务试点。

3.发展安全全面统筹。常态化开展疫情防控，累计接种新冠疫苗135万剂次，开展应急演练30余次。高度重视重要民生商品保供稳价，粮食、猪肉、水果、蔬菜等供应和价格保持基本稳定。经济领域风险有效化解，守牢债务风险管控底线，有序化解跨区域耀昇集资案件，妥善处理房地产企业延期交房、拖欠农民工工资等信访问题。自然灾害有效应对，加强灾害隐患巡查排险，有效应对“8·7”强降雨、“10·5”过境洪水。深入开展安全生产系列专项整治和“百日行动”，全面排查整治各类安全生产事故隐患，全年未发生较大及以上生产安全事故。

各位代表，过去一年，建党100周年系列庆祝活动，极大激发了全区上下爱国热情，提振了干部干事创业“精气神”，经济社会发展取得长足进步。这些成绩的取得，根本在于习近平总书记的掌舵领航和以习近平同志为核心的党中央坚强领导，根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，得益于市委市政府和区委直接领导，同时也是人大和政协监督支持、社会各界关心支持的结果。成绩来之不易，我们倍感珍惜。

二、2022年国民经济和社会发展计划总体考虑

2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是区委新一届领导班子带领全区上下干事创业的起步之年，既要立足当下又要着眼长远，紧紧抓住重要战略机遇期，保持高质量发展方向不动摇，确保经济运行在合理区间。

（一）宏观形势判断

从全国看，中央经济工作会议指出，在世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但长期向好的基本面不会改变。从全市看，经济下行压力对全市稳产业链供应链、稳外贸外资、稳市场主体、稳物价等带来较大挑战，但总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和发挥“三个作用”的指示要求，极大提振全市经济发展信心。从全区看，潼南正处于蓄势勃发、奋进追赶的关键时期，机遇和挑战并存。国家“一带一路”建设、新时代推进西部大开发、成渝地区双城经济圈建设等重大战略深入实施，全市“一区两群”协调发展等机遇叠加，为潼南经济发展注入强大动力，有利于全区经济平稳较快增长。但我们也要清楚的认识到，全区经济还处在恢复性增长阶段，阶段性结构性矛盾相互交织，发展不平衡不充分问题仍然突出。一是受原材料上涨、能源供给、用工紧缺、融资困难等因素影响，实体经济出现经营困难。二是产业结构总体仍处于产业链的中低端，企业自主创新能力还不够强，抗风险能力较弱。三是教育、医疗、养老、托育等民生领域还有许多短板，民生福祉有待进一步提高。四是周边区县你追我赶、竞相发展，区域竞争更加激烈，“虹吸”现象不容忽视。

（二）总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实中央、市委经济工作会议精神和区十四次党代会、区委经济工作会议部署要求，弘扬伟大建党精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，认真落实成渝地区双城经济圈建设和“一区两群”发展战略，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，按照区委“1356”总体部署，扎实推动高质量发展之路越走越宽广，确保潼南经济实现量的合理增长和质的稳步提升，以优异成绩迎接党的二十大和市第六次党代会胜利召开。

（三）主要目标

地区生产总值增长7%左右，其中，农业增加值增长4.5%，工业增加值增长8%，建筑业增加值增长8%，服务业增加值增长7.5%；固定资产投资增长10%，社会消费品零售总额增长10%，一般公共预算收入增长6%，进出口总量增长10%，实际利用外资0.2亿美元；居民人均可支配收入增长8%。

（四）重大项目安排

深化重点项目“五年储备、三年滚动、年度实施”机制，2022年计划实施项目207个，总投资约1073亿元，年度计划投资约273亿元。其中：政府公益性项目66个，年度计划投资35.8亿元；国有企业经营性项目39个，年度计划投资49.59亿元；社会投资项目102个，年度计划投资187.47亿元。突出“工业强区”，开工建设中国华电等40个工业项目，加快推进坤煌实业等12个在建项目，建成投产坤田机械等14个项目，完成年度投资145亿元，推动工业产业提质增效。紧盯“两新一重”，开工建设区人民医院二期、双江特大桥等49个城镇基础设施项目，加快推动电力高专潼南校区、双江航电枢纽等40个在建项目，建成青石小学等24个项目，完成年度投资117亿元，推动城市品质大幅提升。围绕“乡村振兴”，开工建设“千年良田”等17个农业农村项目，加快推进铜车坝水库等11个在建项目，完成年度投资11亿元，推动质量兴农、绿色兴农。谋划推动重庆至遂宁城际铁路、汉南泸铁路、潼南港等51个重大项目前期工作，涉及投资约544亿元，推动城市功能日益完善。

三、2022年实现国民经济和社会发展计划的重点工作

- 坚持不懈融入和服务新发展格局，推动区域协调发展，打造成渝中部地区重要增长极

1.紧盯成渝地区双城经济圈建设。全面贯彻《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》及系列专项规划（方案），着力实施潼安特色农业产业项目、渝遂绵优质蔬菜生产带示范项目，改建蔬菜集约化育苗示范中心。常态化开展跨界污染联合执法行动，推动建立涪江、琼江全流域生态补偿机制。大力创建成渝地区城乡义务教育一体化发展试验区，巩固落实210项“川渝通办”事项，全面落实便捷生活27项，持续推进社保卡、电子社保卡“一卡通”“一码通”。完善跨区域应急救援协同机制，确保跨区域突发事件信息互通和应急联动处置。

2.持续深化遂潼创新合作。优化遂潼涪江创新产业园区临时党委、筹委会工作机制，组织两地人员常态化合署办公；健全川渝遂潼投资集团公司运行机制，协同打造遂潼涪江创新产业园。编制园区产业地图，推进园区用水、用电等生产要素价格协同，设立招商引资前置基金，大力招引重大项目落户园区。积极探索经济区与行政区适度分离改革，争取两省市出台支持遂潼一体化先行区改革创新的政策措施，探索战略一体实施、政策协同联动、要素跨区域流动、成本共担利益共享机制，推进税收征管和市场监管一体化。探索遂潼政务服务联办模式，共建人力资源服务产业园。

3.扎实推进“一区两群”建设。积极融入主城“1小时通勤圈”，加快建设渝铜安高速，开工渝遂高速扩能、潼安大道，适时启动建设通用机场，谋划市域快线璧铜线延伸至潼南。深化与彭水对口协同，积极引进2个以上项目落地彭水，促进互派教师和医务人员跟岗研修、业务交流，积极搭建政府、企业与科研单位对接合作平台，推动黄精种植技术优化集成科研协作项目取得实效。扎实开展彭水农特产品“进机关、进学校、进企业、进超市”活动，确保销售彭水农特文旅产品1000万元以上，力争助销农特、文旅农产品额度进入全市前列。

（二）坚持不懈培育壮大新动能，提升产业基础能力和产业链水平，打造成渝中部新兴产业集聚区

1.推动制造业高质量发展。全面实施“工业强区”战略，以智能化发展为引领，不断增强企业发展活力，规上工业增加值增长8%，工业投资增长12%以上。启动高新区东区首开区、中新食品产业园二期等项目，新建标准厂房20万㎡，不断完善园区功能。深耕装备制造、化工新材料、特色消费品、绿色建筑建材、节能环保五大产业集群，开工吉程生物、江西志特等40个项目，加快建设东群纳米、亚克智能等28个项目，建成投产耀辉环保、金兴防水等40个项目。持续开展“机器换人”工程，实施35个智能化改造项目，建成数字化车间6个，新增工业互联网“5G+”试点示范项目2个，技改投资占工业投资比重提高至36%。

2.全面提升科技创新能力。壮大科技型企业发展梯队，加强高新技术企业培育，新增科技型企业100家、有效期内高新技术企业达到80家以上。成立西南大学乡村振兴研究院，建成南昌大学重庆研究院市级研发机构、国家火炬重庆潼南柠檬特色产业基地，创建市级企业技术中心2家、专精特新企业2家，新增市级以上研发平台4个，建成市级柠檬产业众创空间，新培育众创孵化平台2个、科普基地5家。鼓励引导全社会加大研发投入，全社会研发经费投入占GDP比重超过1.6%。加大力度开展科学普及，持续举办科技活动周、科普讲解大赛等活动，营造良好创新创业氛围。

3.促进服务业健康发展。坚持扩大内需这个战略基点，深入实施“巴渝新消费”八大行动，建设万达商业综合体、巴蜀夜宴特色街，推动灯饰、家居等专业市场特色发展，提升居民消费水平。加大电商企业培育力度，建设柠檬产地集配中心（网货分销中心），打造一批电商示范企业和直播基地。完善现代物流体系，启动建设智慧物流园区，推广“中央厨房+食材冷链配送”等新模式，加快推进“潼南绿”冷链物流城市配送中心，积极申报首批国家骨干冷链物流基地，加快构建城乡三级物流配送体系。加快建设涪江休闲旅游度假区、涪江沿线50公里“最美环江路”、涪江水上运动中心，持续办好菜花节、蔬菜节、柠檬节、龙舟赛、马拉松等节会赛事活动，全年接待游客1300万人次以上，实现旅游综合收入85亿元以上。积极培育剪纸、木雕、石刻等非遗文创项目及产业，打造经济新增点。

（三）坚持不懈推进新型城镇化建设，深入实施乡村振兴战略，打造高标准城乡融合发展试验区

1.不断提升城市能级。优化城市发展空间，编制完成国土空间分区规划，城区面积扩大至35平方公里。高品质开发金福片区、两桥片区，启动建设大佛坝农旅城，推动高新区北区“退园还城”。持续完善城市路网，启动建设学潼路等项目，建成“两区同建”市政道路9条，升级改造火车站。开展城市有机更新，更新改造竹林湾、世纪商城等99个城镇老旧小区，稳步推进大佛片区、田家棚户区（城中村）改造，开工建设330套保障性租赁住房。加快海绵城市建设，建成雨污管网50公里，完成南区污水处理厂扩容。做实城市精细管理，积极推进“大城三管”，常态开展“马路办公”，落实“五长制”，持续开展城市内涝、噪声、消防等各种问题专项整治行动，加强车站、核心商圈、背街小巷等地区综合治理。加快完善城市绿地系统，新增城市绿地25万㎡。

2.全面推进乡村振兴。深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，实施“千年良田”工程，建设高标准农田7.8万亩，粮食播种面积和产量稳定在84.6万亩、37.6万吨以上。保障重要农产品有效供给，生猪出栏稳定在70万头以上，蔬菜产量达200万吨以上。做大柠檬、花椒、中药材等优势产业，新增家庭农场、农民合作社100家以上，建成区域性柠檬良种繁育中心和市级柠檬产业众创空间，启动建设崇龛、塘坝农产品初加工园，加快建设双百亿级产业集群。持续开展人居环境整治，改厕500户，新增生活垃圾分类示范村14个。推进传统村落保护发展，积极创建市级巴蜀美丽庭院示范片、市级美丽宜居示范镇，建设宜居村庄50个，创建美丽庭院300户。深入推进乡村治理，“积分制”试点村扩大至50%以上。

3.提速推进城乡融合发展。加快建设国家城乡融合发展试验区，继续深化农村不动产确权登记颁证和农村集体产权制度改革，建立健全农村集体经营性建设用地入市政策体系，审慎推进农村宅基地制度改革，探索开展进城农民依法自愿有偿退出农村权益机制，鼓励城镇专业人才、退伍军人、企业家等高层次人才返乡就业创业，促进城乡要素自由流动。加快完善城乡基础设施和公共服务一体化体制机制，升级改造塘明路等镇村干线公路，建成“四好农村路”200公里、产业便道50公里，新建燃气管网40公里、村级污水处理站6个，新改建农村电网400公里。加快建设铜车坝水库、渝西水资源配置等项目，迁建塘坝幼儿园、古溪幼儿园，新改扩建4个基层卫生服务中心和镇卫生院。持续发展壮大农村集体经济，集体经济组织平均经营性收入达到20万元以上。

（四）坚持不懈深化重点领域改革，持续改善优化营商环境，构筑高水平改革开放重要节点

1.强力推进改革攻坚。持续开展整镇推进农村“三变”改革，完善利益联结机制，试点村覆盖率达到30%以上。深入推进“三社”融合，农业社会化服务组织达到10个以上，改造提升5个基层供销社。深化科技体制改革，落实财政金融支持科技创新若干政策措施，为30家以上企业开展“科技体检”。抓细抓实国企改革，落实国企改革三年行动要求，增强国有经济竞争力和抗风险能力。全面实施预算绩效管理，兜牢“三保”底线。创新公共资源交易监管体制机制，加快融入全市统一公共资源交易平台。

2.持续优化营商环境。深化“放管服”改革，全面实施市场准入负面清单制度，推动“非禁即入”普遍落实，有效降低制度性交易成本。持续深化“证照分离”改革，水电气办理时限均压缩20%以上，优化水、电、气、讯、贷、人才等要素供给。提振市场主体信心，深入推进公平竞争政策实施，加强反不正当竞争，以公正监管保障公平竞争。加快打造“潼服务·家温度”政务服务特色品牌，扩大政务服务“最多跑一次”清单范围，全面推行“一窗综办”“一网通办”与线上线下有机融合办理，行政许可网上办理率提高到80%以上。完善领导干部联系企业制度，推动开展“政企面对面·服务零距离”和“诚信潼商·法治民企”专项行动，提升企业的获得感和满意度，新增市场主体8500户以上。

3.不断提升对外开放水平。着力引进培育外向型经济市场主体，吸引优质外资外贸落户潼南，力争引进外资企业3家，外贸企业15家；进一步做好国家外贸转型升级基地建设，扩展柠檬出口基地备案面积，扩大蔬菜等优势产品出口规模。加快发展跨境电商，完善海关工作站服务功能。建立农副产品新加坡出口示范基地，积极开展服务业扩大开放综合试点，争创中国（重庆）自贸区联动创新区，争取纳入开放平台建设试点范围。

（五）坚持不懈抓好投资拉动，全力做好要素保障，培育高质量发展新势能

1.打好招商引资攻坚战。把招商引资作为“一号工程”，锁定长三角、珠三角、京津冀、成渝地区等重点区域，紧盯产业链关键环节、空白领域，精准策划组织中小型专题招商推介活动，提高对外知名度和投资吸引力。严格落实部门会审联审，严把产业准入关、生态环境关、空间布局关、安全生产关、综合效益关。全年签约亿元级工业项目100个以上，十亿级工业项目15个以上，正式合同额700亿元以上。全过程做好招商项目跟踪服务，开通招商项目审批“绿色通道”，构建“亲清”政商关系, 确保项目“引得来、留得住、发展好”。

2.全力稳投资促增长。切实抓好项目谋划，围绕中央提出财政、货币、区域等政策组合拳，科学论证储备项目，切实加大项目争取和汇报衔接力度，力争更多项目获得国家和市级支持。建立健全重点项目联系机制，集中精力推进207个区级重大项目建设，力争有效投入273亿元以上。进一步拓宽投融资渠道，积极争取国家专项建设基金，用好政策性银行以及商业银行贷款，建设领域全面推行金融机构保函替代保证金，激发金融支持的最大效益。积极引入社会资本参与基础设施建设，鼓励民间投资大力发展文创、康养等产业。

3.全面保障要素服务。持续开展“三服务”专项行动，坚持“一企一策”精准服务企业，千方百计帮助企业排忧解难。高质高效破解征拆难题，完成征地拆迁4.5平方公里，储备工业用地不低于5000亩。持续加强要素保障，精心抓好供需平衡，着力抓好电力和天然气有序、有效、有力供应，确保企业安全平稳开展生产经营。持续抓好融资服务，深入推进应急周转贷和中小企业商业价值信用贷款工作，用好用活用足助企纾困政策举措，促进中小微企业融资增量、扩面、降价，缓解企业融资难融资贵问题。

（六）坚持不懈践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚定不移走生态优先绿色发展新路子，塑造高颜值山清水秀美丽潼南

1.持续抓好污染防治。全力推进涪江流域综合整治PPP项目，开展农村黑臭水体整治，开展涪、琼两江不达标支流治理和水产养殖池塘标准化改造。实行高排放车辆污染管控和区域限行，开展汽修行业和工业企业挥发性有机物深度治理，持续推广新能源汽车。严格落实防尘措施，扩大控尘范围，规范整治餐饮油烟。开展工业企业清洁能源改造和化工园区地下水调查评估，持续推进涉镉等重金属行业企业排查整治，完成一般工业固体废物综合利用和危废集中处置设施建设，开展农业面源污染和塑料污染治理。强化建成区交通噪声控制，实施城区加工作业点噪声污染整治，创建2个市级安静小区。

2.推进绿色低碳发展。全面实施碳达峰碳中和工作，编制实施2030年碳达峰行动方案和“十四五”行动计划，全面推行“生态+”发展新模式，构建产业生态化和生态产业化为主体的生态经济体系。巩固现有“两高”项目清理整改成果，严格控制新增“两高”项目。深入推进工业节能降耗，引导14家烧结砖企业实施错峰生产。加快产业园区绿色化循环化改造，加强工业企业技术和设备清洁环保改造，依法淘汰落后产能，推动高新区创建市级绿色园区，创建市级绿色工厂3家。加快建筑业转型升级，依托三一（潼南）绿色建筑产业园，大力发展装配式建筑、绿色建筑建材。开展交通领域环境污染治理，大力推广纯电动客车应用。积极倡导绿色生活方式，推行垃圾分类和减量化、资源化，深入推进“无废城市”建设。

3.持续开展生态修复。继续开展大规模国土绿化行动，严格落实河长制，持续巩固“十年禁渔”和非法采砂整治成果，治理水土流失8平方公里；全面落实林长制，常态化开展巡林，持续开展森林资源“四乱”突出问题专项整治。接续推进“两岸青山·千里林带”工程，建设营造林1.72万亩，启动建设涪江北岸东安大桥生态修复、九龙山森林防火用水保障体系等项目，加快创建国家森林城市。

（七）坚持不懈保障和改善民生，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，努力创造高品质生活新范例

1.巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，保持主要帮扶政策、帮扶力量、资金投入总体稳定。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，动态监测帮扶易返贫致贫群众，精准落实帮扶政策，坚决守住防止规模性返贫底线。实施重点帮扶、“两不愁三保障”动态清零等九大专项行动，统筹抓好国家、市级后评估等各类反馈问题整改。用好用活乡村振兴衔接资金，发挥扶贫资产助农益农作用。加强8个乡村振兴重点帮扶镇村和11个重点示范村建设。

2.竭力办好民生实事。落实推动共同富裕政策要求，持续推进“我为群众办实事”实践活动，认真办好市级民生实事和15件区级民生实事，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。积极推动就业增收，深入开展“渝创渝新”创业促进行动，城镇新增就业1.1万人以上，零就业家庭动态清零。加快创建国家义务教育优质均衡发展区，提速建设重庆电力高专潼南校区，建成东安、青石小学，启动建设职教中心，持续深化中小学“双减”工作，办好“双师课堂”，提升教育质量。巩固国家卫生城区创建成果，加快建设区人民医院创三甲二期，建成精神卫生中心、妇幼保健院二期项目，加快补齐应对公共卫生事件短板。入驻开放文化馆、图书馆，举办群众性公益性文化活动，广泛开展全民健身运动。完善社会保障体系，巩固全民参保成果，确保城乡居民基本养老保险参保率巩固在95%以上。加快敬老院提档升级工程，建成5个镇级养老服务中心、9个村级互助养老点，实现农村养老服务设施全覆盖。切实保障低保、五保、优抚对象基本生活，加强退役军人、妇女儿童、未成年人、残疾人等关心保护。

3.全力维护社会稳定。慎终如始抓实疫情防控，严防死守、把牢关口，坚决遏制疫情输入蔓延，继续推进疫苗接种。扎实做好重要民生用品及能源保供稳价，坚决守住粮食安全底线。深入推进平安潼南建设，积极排查化解各类矛盾纠纷，加强社会综合治理，不断提升基层治理水平。不断巩固深化扫黑除恶专项斗争成果，提高扫黑除恶法治化、规范化水平。坚决扛牢风险防范政治责任，坚决遏制隐性债务增量，紧盯房地产企业资金断链、非法集资等风险，及时预警处置，确保不发生系统性金融风险。严格落实安全生产责任制，加强道路交通、建设施工、非煤矿山、危险化学品、燃气安全、校园安全等重点行业领域安全隐患排查整治，严防各类安全事故发生。加强食品药品安全监管，启动创建国家食品安全示范城市。

各位代表，唯有初心不变方能砥砺奋进。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委市政府和区委坚强领导下，解放思想、振奋精神，踔厉奋发、笃行不怠，奋力谱写新时代潼南现代化建设新篇章！

附件1

2021年国民经济和社会发展计划主要指标

预期目标完成情况及2022年主要指标建议

| 序号 | 指标名称 | 2021年 预期目标 | 2021年 完成值 | 2022年 预期目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地区生产总值增速（%） | 8左右 | 9.5 | 7左右 | 预期性 |
| 2 | 农业增加值增速（%） | 4.5 | 8.7 | 4.5 | 预期性 |
| 3 | 规上工业增加值增速（%） | 8 | 12.6 | 8 | 预期性 |
| 4 | 战略性新兴产业产值增速（%） | 15 | 11.3 | 15 | 预期性 |
| 5 | 高技术产业产值占规上工业比重（%） | 30 | 20.3 | 25 | 预期性 |
| 6 | 数字经济增加值增速（%） | 15 | 15 | 12 | 预期性 |
| 7 | 规上工业全员劳动生产率（%） | 35 | 35 | — | 预期性 |
| 8 | 规上工业企业利润增速（%） | 10 | 12.4 | 10 | 预期性 |
| 9 | 新登记市场主体增速（%） | 15 | 20.3 | 15 | 预期性 |
| 10 | 建筑业增加值增速（%） | 9 | 6.9 | 8 | 预期性 |
| 11 | 服务业增加值增速（%） | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 预期性 |
| 12 | 文化产业占地区生产总值比重（%） | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 预期性 |
| 13 | 固定资产投资增速（%） | 10 | 15.1 | 10 | 预期性 |
| 14 | 社会消费品零售总额增速（%） | 10 | 17.3 | 10 | 预期性 |
| 15 | 进出口总值增速（%） | 10 | 20 | 10 | 预期性 |
| 16 | 实际使用外资（亿美元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 预期性 |
| 17 | 全社会研发经费支出占地区生产总值比重（%） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 预期性 |
| 18 | 民营经济占地区生产总值比重（%） | 79 | 79 | 79 | 预期性 |
| 19 | 一般公共预算收入增速（%） | 3 | 15 | 6 | 预期性 |
|  | 其中：税收增速（%） | 6 | 3.8 | 8 | 预期性 |
| 20 | 全体居民人均可支配收入增速（%） | 8 | 8.9 | 8 | 预期性 |
|  | 其中：农村居民人均可支配收入增速（%） | 9 | 10.4 | 9 | 预期性 |
| 21 | 空气质量优良天数（天） | ≥330 | 330 | ≥330 | 约束性 |
| 22 | 森林覆盖率（%） | 43 | 42.3 | 43 | 约束性 |
| 23 | 能源消耗总量增速（%） | 市级未下达 | — | — | 约束性 |
| 24 | 单位地区生产总值能耗下降（%） | 市级下达目标 | 3% | “十四五”规划期内统筹考虑 | 约束性 |
| 25 | 单位地区生产总值二氧化碳排放下降（%） | 市级下达目标 | 完成市级下达目标 | 市级下达目标 | 约束性 |
| 26 | 主要污染物排放总量减少（%） | 市级下达目标 |  | 市级下达目标 | 约束性 |
|  | 化学需氧量降低（%） |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫降低（%） |  |  |  |  |
|  | 氨氮降低（%） |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物降低（%） |  |  |  |  |
| 27 | 常住人口城镇化率（%） | 59 | 59 | 60 | 预期性 |
| 28 | 新增城镇就业（万人） | ≥1.1 | 1.15 | ≥1.1 | 预期性 |
| 29 | 城镇调查失业率（%） | ＜5.5 | ＜5.5 | ＜5.5 | 预期性 |
| 30 | 万人发明专利拥有量（件） | 5 | 5.2 | 5.5 | 预期性 |
| 31 | 粮食综合生产能力（亿公斤） | ≥3.7 | ≥3.7 | ≥3.76 | 约束性 |
| 32 | 亿元地区生产总值安全事故死亡率（人/亿元） | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | 约束性 |

附件2

名词解释

“六稳”：稳就业、稳投资、稳预期、稳外贸、稳金融、稳外资。

“六保”：保基本民生、保产业链供应链稳定、保基层运转、保居民就业、保粮食能源安全、保市场主体。

“1356”：“1”即“一城”，产城景融合发展桥头堡城市；“3”即“三区”，成渝中部新兴产业集聚区、全市乡村振兴示范引领区、重庆都市圈人文康养宜居区；“5”即“五大战略”，创新引领战略、工业强区战略、乡村振兴战略、城市提质战略、人才支撑战略；“6”即“六项重点任务”，扎实抓好推动经济高质量发展增强竞争力、建设高标准城乡融合发展试验区、创造高品质生活新范例、构筑高水平改革开放重要节点、塑造高颜值山清水秀美丽潼南、推进高效能治理试点示范等重点任务。

“双五十”：50平方公里、50万常住人口的“双五十”现代中等城市。

“专精特新”：具有专业化、精细化、特色化、新颖化的中小企业。

“两新一重”：新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设。

“双随机一公开”：在监管过程中随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开。

“三保”底线：保安全、保稳定、保开通。

“三服务”行动：服务园区、服务镇街、服务企业。

“两带三片、一核一轴多点”：“两带”即涪江生态带、琼江生态带；“三片”即南部生态保育农耕片、北部生态恢复农耕片、中部高质量发展示范片。“一核”即城镇发展核心；“一轴”即成渝发展轴；“多点”即18个小城镇。

“两品一标”：绿色食品、有机农产品和农产品地理标志。

“两化融合”：以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，是信息化和工业化的高层次深度结合。

“巴渝新消费”八大行动：品质提升行动、数字赋能行动、绿色健康行动、市场细分行动、国际拓展行动、场景优化行动、流通畅通行动、普惠共享行动。

“放管服”：简政放权、放管结合、优化服务的简称；“放”即简政放权，降低准入门槛；“管”即创新监管，促进公平竞争。“服”即高效服务，营造便利环境。

“大城三管”：大城细管、大城众管、大城智管。

“四好农村路”：把农村公路建好、管好、护好、运营好。

“六无”村居：无黄赌毒行为、无邪教活动、无矛盾纠纷上交、无非访集访、无治安刑事案件、无脏乱差现象。

“三和”民情室：家庭和美、邻里和睦、村居和谐。

“四个不摘”：摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶和摘帽不摘监管。

“双减”：有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担。

“五项管理”：作业、睡眠、手机、读物、体质管理。

“三变”改革：资源变资产、资金变股金、农民变股东。

“三社”融合：供销社、农民专业合作社和信用社。

“五长制”：街长、路长、巷长、楼长、店长负责制。

附件3

2022年区级项目计划建议名单

- 基本情况

2022年区级项目计划由项目法人申报，经相关行业主管部门审查，区政府分管领导审核同意，并经区政府常务会、区委常委会审议通过后，提请大会审议。

2022年区级项目计划符合国家发展战略、重大政策及行业发展方向，具有行业代表性、区域引领性、投资带动性和现实需求性，并纳入区以上有关规划等项目储备库。对列入区级项目计划名单的项目，优先落实项目建设用地、平衡财政资金、向金融机构推介，通过项目法人、行业部门、属地政府三条责任主线，实行分级、分行业调度服务并开展考核管理。

- 关于2021年区级建设项目执行情况

经动态优化，2021年184个区级建设项目已开工169个，开工率91.85%、同比提高1.5个百分点，年度计划投资235.84亿元，完成230.68亿元，完成率97.81%，与2020年基本持平。

- 关于2022年区级项目计划建议名单

计划安排重点项目207个，总投资1073.44亿元，年度计划投资272.86亿元；前期项目51个，总投资544.25亿元。年度建设项目从投资类别看：政府公益性建设项目66个，总投资117.32亿元，年度计划完成投资35.8亿元；国有企业经营性建设项目39个，总投资258.12亿元，年度计划完成投资49.59亿元；社会投资建设项目102个，总投资698亿元，年度计划完成投资187.47亿元。从计划开工时间看：新建项目115个，总投资398.76亿元，年度计划完成投资126.44亿元；续建项目92个，总投资674.68亿元，年度计划完成投资146.42亿元。

附件3-1

潼南区2022年政府公益性建设项目计划表

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 主要实施内容及规模 | 2022年实施内容及规模 | 建设地点 | 建设性质 | 建设年限 | 总投资 | 2022年投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（66个） |  |  |  |  |  |  |  | 1173211 | 357954 |  |
| 1 | 区新城管委会 | 重庆市潼南区产教融合示范片区项目 | 占地面积约1200亩，总建筑面积约37万㎡，主要实施内容包括：土石方平场、边坡支护、地基基础、主体结构、装饰装修、智能化、室外环境、地下车库、生化池、综合管网、基础设施等配套工程。 | 完成一期部分主体建设并启动二期。 | 新城 | 续建 | 2021-2025 | 265000 | 50000 |  |
| 2 | 区交通局 | 潼南区2022-2023“乡村振兴+四好农村路”建设工程 | 建设里程200公里。 | 完工。 | 相关镇街 | 新建 | 2022-2023 | 18400 | 9200 |  |
| 3 | 区交通局 | 乡道YZ04高石坎至YZ37小黄角树段工程 | 起于玉溪高石坎接S440，经双龙村、下炮村等，止于古溪水磨社区接S438，全长11.7公里。 | 完工。 | 玉溪镇、别口镇 | 新建 | 2022 | 3510 | 3510 |  |
| 4 | 区交通局 | 潼南火车站升级改造 | 项目包括站房和站前广场改造两部分。（1）站房部分：拆除既有站房，原址新建站房，站房面积8000㎡，最高集聚人数1600人。（2）站前广场部分：新建站前广场及地下停车库。 | 开工建设。 | 桂林街道 | 新建 | 2022-2024 | 35000 | 3000 |  |
| 5 | 区交通局 | 2022年潼南区普通干线公路日常养护项目 | 计划实施潼南区普通国省干线缺员路段聘请第三方养护、2022年潼南区干线公路边坡整治工程、S538古溪至宝龙段预防性养护工程、G351东安大桥至创业大道路面修复工程等日常养护项目。 | 完工。 | 全区 | 新建 | 2022 | 2200 | 2200 |  |
| 6 | 区交通局 | X201古溪至宝龙段 | 全长约11.5公里。 | 完成50%。 | 宝龙镇 | 新建 | 2022-2023 | 3450 | 1725 |  |
| 7 | 区交通局 | 潼南区大佛片区田园综合体道路改建工程 | 两段路里程共计约5.5公里。 | 完成50%。 | 大佛街道 | 新建 | 2022-2023 | 3500 | 1700 |  |
| 8 | 区交通局 | YZ08白兔村至观音岩工程 | 起于白土村与县道101相接，经五通村止于观音岩与省道540相接，全长4.9公里。 | 完工。 | 群力镇、玉溪镇 | 新建 | 2022 | 1470 | 1470 |  |
| 9 | 区交通局 | X201线别口至花高路段工程 | 起于别口，经老君村、花院村等，止于花高路路口，全长4.6公里。 | 完工。 | 别口镇 | 新建 | 2022 | 1380 | 1380 |  |
| 10 | 区交通局 | 潼南区国省县乡村道路灾毁修复工程 | 拟对国省县乡村道路因灾毁损坏进行修复处理。 | 完工。 | 全区 | 新建 | 2022 | 600 | 600 |  |
| 11 | 区交通局 | 涪江航道清淤项目 | 张家坝、李台溪、赵家坝等锚地清淤，清淤总面积约为3万平米，清淤量约为6万立方米。 | 完工。 | 涪江沿线 | 新建 | 2022 | 160 | 160 |  |
| 12 | 区交通局 | 泥驳船、交通船建造项目 | 建造1艘21.5m长的泥驳船、1艘12.8m长的交通船。 | 完工。 | 张家坝区域 | 新建 | 2022 | 120 | 120 |  |
| 13 | 区交通局 | S540田家至别口大修工程 | 里程约15公里。 | 完工。 | 田家镇、别口镇 | 续建 | 2021-2022 | 3000 | 2700 |  |
| 14 | 区交通局 | 县道X309安堂坡至小龙沟大安界工程 | 起于小龙沟与X308相接，止于安堂坡与大安交界，全长3.4公里。 | 完工。 | 崇龛镇 | 续建 | 2021-2022 | 1020 | 920 |  |
| 15 | 区交通局 | X308白沙村至姚市界工程 | 里程约2公里。 | 完工。 | 崇龛镇 | 续建 | 2021-2022 | 600 | 400 |  |
| 16 | 区交通局 | 东升大桥及连接线工程 | 线路全长约5.1km。 | 完成95%。 | 桂林街道、梓潼街道 | 续建 | 2018-2023 | 78000 | 9400 |  |
| 17 | 区教委 | 塘坝幼儿园迁建工程 | 占地约10亩，办学规模为18个教学班，校舍建筑面积约5400㎡，运动场约为5400㎡及相关附属工程。 | 启动选址、设计等前期工作，适时启动建设。 | 塘坝镇 | 新建 | 2022-2023 | 2600 | 500 |  |
| 18 | 区教委 | 金福新区高中学校建设项目 | 占地约150亩，办学规模为60个教学班，校舍面积约50000㎡，运动场30000㎡及相关附属工程。 | 启动建设。 | 金福新区（A34-02等地块） | 新建 | 2022-2024 | 28000 | 500 |  |
| 19 | 区教委 | 金福新区小学建设项目 | 占地约45亩，办学规模为36个教学班，校舍建筑面积约21000㎡，运动场约为13000㎡及相关附属工程。 | 启动建设。 | 金福新区（A33-03/03） | 新建 | 2022-2024 | 10000 | 500 |  |
| 20 | 区教委 | 古溪幼儿园迁建工程 | 新建校舍建筑面积约5400㎡，运动场约为2160㎡及相关附属工程。 | 启动建设。 | 原古溪小学 | 新建 | 2022-2023 | 1000 | 500 |  |
| 21 | 区教委 | 青石小学建设项目 | 占地约43亩，办学规模为36个教学班，校舍建筑面积约18000平方米，运动场面积约12000平方米及相关附属工程。 | 完工。 | 梓潼街道E-63-04号地块 | 续建 | 2021-2022 | 21159 | 6403 | 含土地费用6500万元 |
| 22 | 区教委 | 东安小学建设项目 | 占地约43亩，办学规模为36个教学班，校舍建筑面积为20220㎡，运动场面积约12000㎡及相关附属工程。 | 完工。 | 梓潼街道E-38号地块 | 续建 | 2020-2022 | 18825 | 1905 | 含土地费用6300万元 |
| 23 | 区农业农村委 | 潼南区千年良田建设工程 | 建设千年良田1万亩。 | 完工。 | 潼南区 | 新建 | 2022 | 2500 | 2500 |  |
| 24 | 区农业农村委 | 2022年高标准农田建设项目 | 建设高标准农田7.8万亩。 | 开工，完成总工程量的30%。 | 潼南区 | 新建 | 2022-2023 | 7080 | 2124 |  |
| 25 | 区农业农村委 | 重庆市潼南区农村产业融合发展示范园建设项目 | 柠檬基地改良升级；建设柠檬特色产业服务中心，含柠檬等农产品信息发布交易平台和种植基地数据采集系统；冷链物流配送中心；农村产业道路，基础设施提档升级等。 | 完成总工程量的20% | 潼南区 | 新建 | 2022-2024 | 4500 | 1000 |  |
| 26 | 区农业农村委 | 2021年高标准农田建设项目 | 建设高标准农田11.5万亩。 | 完工。 | 潼南区 | 续建 | 2021-2022 | 11896 | 8327 |  |
| 27 | 区农业农村委 | 土地宜机化整治项目 | 开展土地宜机化整治1万亩，建设高标准农田2万亩。 | 完工。 | 潼南区 | 续建 | 2021-2022 | 5000 | 4000 |  |
| 28 | 区水利局 | 渝西水资源配置工程（潼南项目） | 新建水源泵站2座、原水管线三条（总长约47km）。 | 开展移民征地工作，开工建设。 | 潼南区 | 新建 | 2022-2024 | 58000 | 5000 |  |
| 29 | 区水利局 | 农村供水保障“一改三提”项目 | 改建卧佛、新胜、小渡 、米心、宝龙、别口等6座自来水厂。实施田家水厂（二期）管网延伸工程和龙形水厂管网延伸工程，管道安装14km。 | 完工。 | 潼南区 | 新建 | 2022 | 3300 | 3300 |  |
| 30 | 区水利局 | 潼南区大中型水库移民后期扶持项目 | 移民直补、摊薄、种养殖业项目扶持以及移民村组美丽家园建设和产业转型升级等基础设施。 | 完工。 | 潼南区 | 新建 | 2022 | 2000 | 2000 |  |
| 31 | 区水利局 | 潼南区2022年水土保持重点工程 | 治理水土流失8平方公里，配套新建道路、排水沟、蓄水池等基础设施。 | 完工。 | 潼南区 | 新建 | 2022 | 500 | 500 |  |
| 32 | 区水利局 | 潼南区铜车坝水库工程 | 中型水库，正常蓄水位260米，水库总库容1137万m3，主要由水库枢纽工程、输水工程组成。 | 累计完成工主体工程40%。 | 卧佛镇 | 续建 | 2021-2024 | 104883 | 35000 |  |
| 33 | 区住房城乡建委 | 潼南区2022年老旧小区改造项目 | 纪念碑、接龙桥、豆芽湾、石碾、李家祠二期，莲花、双江片区，主要包括房屋本体所涉及外墙瓷砖脱落，屋顶漏水、消防、安防设施，线路管网规整等内容。涉及38个小区、居民4078户、楼栋156栋、总建筑面积6214万m2。 | 启动建设。 | 老城 | 新建 | 2022-2023 | 13362 | 5345 |  |
| 34 | 区住房城乡建委 | 潼南区2021年老旧小区改造项目 | 拟对潼南区大佛街道李家祠社区、豆芽湾社区，梓潼街道碉楼坡社区、纪念碑社区等 4 个社区10 个片区的老旧住宅小区建筑、基础设施及公共服务设施进行更新改造和提升，涉及 299 栋 7902 户，改造房屋 77.39 万平方米。 | 完工。 | 老城 | 续建 | 2021-2022 | 75087 | 45052 |  |
| 35 | 区发展改革委 | 潼南区涪江流域水环境综合治理PPP项目（一期） | 包括14个子项目，其中12个新改建子项工程和2个存量子项目；新改建子项目主要包括管网改造工程7个、污水处理设施工程3个、乡镇自来水厂改造工程1个、河流整治工程1个；存量子项目为7个乡镇自来水厂和潼南区场镇污水管网建设项目（一期）。本项目新建、改造雨污水管网约450km,建设污水处理设施规模约7160m3/d,改造自来水厂规模约15800m3/d,配套改造供水管道约31km。 | 完成总建设计划的60%。 | 潼南区 | 续建 | 2021-2024 | 122686 | 34600 |  |
| 36 | 区科技局 | 南昌大学重庆研究院项目 | 与南昌大学合作共建“南昌大学重庆研究院”，办公占地2000平方米以上，重点围绕农业科学（食品科学与工程为主）、材料科学等领域，结合潼南区“3+2产业集群”发展体系，开展技术研发、科技成果转化和产业孵化等工作。 | 完成研究院注册及机构组建、工作人员聘用；建立科创孵化平台；开展科技服务。 | 农业科技园区 | 续建 | 2021-2025 | 10000 | 2000 |  |
| 37 | 区林业局 | 大佛岭绿化建设项目 | 完成大佛岭的生态修复工作，以乔灌草结合的方式进行绿化、彩化、香化，完善游步道和配套公共服务设施建设，打造潼南城区周边高品质生态绿地。 | 完工。 | 大佛岭 | 新建 | 2022 | 2000 | 2000 |  |
| 38 | 区林业局 | 涪江北岸东安大桥两侧生态修复项目 | 对涪江北岸东安大桥两侧公路沿线临江的荒山荒地进行绿化美化，绿化面积约365亩。 | 完工。 | 涪江北岸东安大桥两侧 | 新建 | 2022 | 1400 | 1400 |  |
| 39 | 区林业局 | 梨树村生态修复项目 | 对大石桥水库淹没区形成的三座岛屿约100亩、环湖道路约6公里进行绿化美化。 | 完工。 | 桂林街道梨树村 | 新建 | 2022 | 900 | 900 |  |
| 40 | 区林业局 | 九龙山城市森林公园火灾风险防范（给水管网）项目 | 在公园内铺设消防管网，接入市政用水。 | 完工。 | 九龙山 | 新建 | 2022 | 500 | 500 |  |
| 41 | 区林业局 | “两岸青山·千里林带”建设项目 | “两岸青山·千里林带”营造林任务8.53万亩，其中：2021—2025年营造林5万亩，2026—2030年森林质量提升3.53万亩。 | 完成营造林任务1.72万亩。 | 相关镇街 | 续建 | 2021-2030 | 28300 | 6526 |  |
| 42 | 区卫生健康委 | 妇幼保健体系建设项目 | 精装修工程、道路与绿化、污水处理工程、信息智能化工程、配电工程等。 | 精装修工程、道路与绿化、污水处理工程、信息智能化工程、配电工程等。 | 江北新城B-18-02/02号地块 | 续建 | 2020-2023 | 24234 | 7000 |  |
| 43 | 区卫生健康委 | 潼南区精神卫生中心新建项目 | 室内装饰工程总建筑面积19787㎡（其中地下面积4264㎡，地上面积15523㎡。 | 完工。 | 桂林街道 | 续建 | 2021-2022 | 9349 | 5349 |  |
| 44 | 区人民医院 | 老院区维修改造项目 | 维修业务用房39300平方米。 | 完工。 | 大佛街道 | 新建 | 2022 | 1800 | 1800 |  |
| 45 | 区人民医院 | 人民医院医共体分院建设项目（一） | 共计建筑面积6387平方米，其中：1.大佛社区分院维修建设项目建筑面积3258平方米；2.梓潼社区分院新搬迁院区装饰工程建筑面积2916平方米。 | 完工。 | 大佛街道、梓潼街道 | 新建 | 2022 | 1620 | 1620 |  |
| 46 | 区人民医院 | 区人民医院创建“三甲”医院二期建设项目 | 重大疫情救治中心、肿瘤放化疗中心及其配套，总占地面积约21300平方米，建筑总面积约48750平方米。 | 土石方开挖，边坡支护，主体施工。 | 大佛街道 | 续建 | 2021-2023 | 50410 | 22445 |  |
| 47 | 区人民医院 | 区人民医院创建“三甲”医院建设项目 | 占地面积59975.54平方米，总建筑面积114924.99平方米。 | 完工。 | 大佛街道 | 续建 | 2018-2022 | 85400 | 20000 |  |
| 48 | 区人民医院 | 区人民医院“三甲”智慧医院建设项目 | 建设内容包括IT基础设施和业务应用系统两部分，系统主要包括计算存储、安全系统、集成平台、HIS系统、PACS系统等。 | 新建集成平台，并上线HIS、PACS等需更换的系统，对接需升级接入平台的手术麻醉等系统。 | 大佛街道大同街271号 | 新建 | 2022-2023 | 4492 | 2246 |  |
| 49 | 区中医院 | 区中医院创“三甲”工程二期项目 | 建设内容为完善“三甲”住院楼后续建设，包括负一楼医学影像中心、一楼静配中心、二十楼中医药文化宣传教育基地装修，面积约，导视系统安装，病房区设施设备配置，核磁共振成像系统、DSA等大型医疗设备配置等建设内容。 | 完工。 | 潼南区 | 新建 | 2022 | 10000 | 10000 |  |
| 50 | 区中医院 | 区中医院智慧医院建设项目 | 建设医院网络计算机及存储系统、安全系统、基础软件、网络设备、容灾备份、医疗配套设备、智慧医院应用系统开发软件、现有系统接口改造等，开展以电子病历为核心的互联互通标准化建设，建立医院信息平台和数据中心，开展智慧便民、智慧医疗、智慧管理等智慧应用体系建设。 | 完成工程量50%。 | 潼南区 | 新建 | 2022-2023 | 3436 | 2000 |  |
| 51 | 区中医院 | 区中医院中医药服务能力提升建设项目 | 建筑面积约15000㎡。优化门诊布局，设名医传承工作室，中医妇产科、儿科、皮肤科等；改建旧住院楼，设检验中心、重症医学中心、病理中心、输血科、脑功能检查室、肺功能检测室等；改建供应大楼，设消毒供应中心、中医院校教学（实习）基地、培训中心及购置设施设备等。 | 完工。 | 桂林街道 | 新建 | 2022 | 2000 | 2000 |  |
| 52 | 区生态环境局 | 琼江段平滩河人工湿地建设工程 | 寿桥镇污水处理厂尾水湿地工程新增湿地面积1431 m2；平滩河旁侧湿地工程新增湿地面积2428 m2，提升泵站1座；车站河沟人工湿地工程新增湿地面积6169 m2；河道生态种子库人工湿地工程新增湿地面积8200m2。 | 完工。 | 寿桥镇 | 新建 | 2022 | 1424 | 1424 |  |
| 53 | 区生态环境局 | 塘坝河塘坝段水生态修复工程 | 新建DN400污水管网2.5km；塘坝河场镇段4km河道实施河底基质生态修复，修复深度0.5m，建设滨水湿地带1200m2。拦河堰支流500m实施河底基质生态修复，修复深度0.8m，建设滨河湿地带1000m2；印天湖支流环境生态修复工程，建设缓冲带15亩，净化湿地6亩。 | 完工。 | 塘坝镇 | 新建 | 2022 | 950 | 950 |  |
| 54 | 区生态环境局 | 丛刊水库下游河道生态修复工程 | 河床生态基质修复长度1.2km，修复宽度30m，修复厚度0.8m，生态布水河道长度1.2km。 | 完工。 | 崇龛镇 | 新建 | 2022 | 900 | 900 |  |
| 55 | 区生态环境局 | 琼江河柏梓段及支流水生态修复工程 | 琼江河河底基质生态修复长度共计700m，平均深度1m；麻秧河河道生态修复500m，生态湿地2000m2，河岸缓冲带2000m2；杨家沟溪沟河底基质生态修复500m，净化湿地植物带2000㎡；蔡家河溪沟河底基质生态修复300m，净化湿地1200㎡；踏水桥河底基质生态修复350m，净化湿地植物带1440m2，建设河岸缓冲带3500m2；王家店污水处理站，尾水净化生态湿地4.5亩，绿苇河溪沟河底基质生态修复100m；浩洋村、朱家村新建DN300污水管网0.6km，新建污水处理设施30m3/d,新建尾水净化湿地300㎡。 | 完工。 | 柏梓镇 | 新建 | 2022 | 750 | 750 |  |
| 56 | 区文化旅游委 | 历史博物馆建设项目 | 地面积约3550平方米，层高7.5米，总计容面积7100平方米。主要包括对陈列区、藏品区、技术及办公用房、观众服务设施等区域的设计；展陈内容拟定有恐龙馆（自然历史馆）、非遗展厅、巴蜀之桥（馆藏文物）、潼南石刻艺术及历史建筑展厅等；设计内容包含陈列大纲、多媒体设置、内容及分布、展品与展示、灯光及色彩、造型与材质、消防和排水系统等。 | 完工。 | 大佛寺粮库 | 新建 | 2022-2025 | 700 | 202 |  |
| 57 | 区城市管理局 | 城市综合管理服务平台建设项目 | 融合现代信息技术，构建“感知、分析、服务、指挥、监察”为一体的城市综合管理智理体系，推动城市综合治理“一网统管”、城市运行安全“一屏通览”、融合智慧调度“一键联动”，系统提升城市运行效率和风险管控水平。 | 建设潼南区城市综合管理服务平台、新建城市管理行业应用系统。 | 数字化城市管理中心 | 新建 | 2022-2023 | 1100 | 300 |  |
| 58 | 区城市管理局（建工） | 潼南区梓潼垃圾填埋场集雨区防渗系统修复工程 | 主要实施内容包括：1.改造德丰厂房的雨水收集系统；2.对集雨区其它未覆盖（硬化）区域8.3万平方米进行全覆盖处理；3.新建截、排水沟2400米。 | 完工。 | 垃圾填埋场 | 新建 | 2022 | 1400 | 1400 |  |
| 59 | 区公安局 | 潼南区公安局交通设施工程 | 17处红绿灯控制系统、28处电子警察抓拍系统、22处升级改造老旧红绿灯控制系统以及后台大数据深度应用系统。 | 完工。 | 潼南区 | 新建 | 2022 | 2800 | 2800 |  |
| 60 | 区规划自然资源局 | 潼南区玉溪镇书房村等8个镇12个村土地整理项目 | 玉溪镇、古溪镇、小渡镇、米心镇、桂林街道、塘坝镇、五桂镇、太安镇等12个土地整理项目，总实施规模43420亩，主要实施土地平整工程、田间道路工程、农田水利工程等。 | 完成工程量的70%。 | 相关镇街 | 新建 | 2022-2023 | 7246 | 5072 |  |
| 61 | 区规划自然资源局 | 地灾隐患治理项目 | 对梓潼街道办等9个镇街11处地灾隐患进行治理。 | 完工。 | 梓潼街道办等9个镇街 | 续建 | 2021-2022 | 426 | 393 |  |
| 62 | 区乡村振兴局 | 2022年农村基础设施项目 | 新建入户和产业便道60公里及村级道路项目6公里。 | 完工。 | 潼南区 | 续建 | 2021-2022 | 3450 | 2000 |  |
| 63 | 区消防救援支队 | 潼南区双江镇消防站建设项目 | 占地面积约12亩，建筑总规模约4055㎡。主要建设内容包括：土建工程、室内外装饰装修、室外环境、设施设备安装、综合管网、停车位、生化池等配套附属设施工程。 | 完工。 | 双江 | 新建 | 2022 | 3822 | 3822 |  |
| 64 | 区消防救援支队 | 智慧消防建设项目 | 谋划全区消防数据汇聚中心建设，融合汇聚高层建筑消防安全信息数据，建设高层建筑消防安全主题库和数据资源池。强化行业部门间高层建筑关键信息数据的共享。分段开展高层建筑消防控制室、消防车道和消防救援场地建等重点部位，以及火灾报警、电气监测、自动喷淋和消火栓等消防设施的物联感知终端建设。针对高风险对象布点建设消防高空瞭望设施，实现远程识别、动态监测。 | 完工。 | 城区 | 新建 | 2022 | 1384 | 1384 |  |
| 65 | 区信访办 | 重庆市潼南区群众来访接待中心规范化建设项目 | 建筑面积约1600m2。新建人民群众来访接待中心，设置侯接区域、登记区域、接谈区域。侯接区域设置安检、消防、智能叫号等设施，接谈区设置个访接待室、集体访接待室、视频接访室、领导干部接访室、心理咨询室、律师服务室、访调服务室、情绪疏导室，各区域安装同步录音录像等音视频监控设备。优化联合调度指挥中心、机要保密室、会议室等。 | 完工 | 区行政中心附一号楼 | 新建 | 2022 | 400 | 400 |  |
| 66 | 双江镇 | 双江镇红色乡村环境整治项目 | 对农村房屋“厕、厨、顶、立面、院坝、入户道路、绿化”等进行整治改造，配备垃圾清运设施，全面提升人居环境。在重要地点设置路灯 | 完工。 | 双江 | 新建 | 2022 | 830 | 830 |  |

附件3-2

潼南区2022年国有企业经营性建设项目计划表

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 主要实施内容及规模 | 2022年实施内容及规模 | 建设地点 | 建设性质 | 建设年限 | 总投资 | 2022年投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（39个） |  |  |  |  |  |  |  | 2581223 | 495903 |  |
| 1 | 区城投集团 | 潼南江北片区两区同建市政道路工程（站西三路） | 道路全长约1.3km，路幅宽16m，主要实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、路灯、行道树、景观绿化等配套设施。 | 完成部分道路建设。 | 新城 | 新建 | 2022-2023 | 1900 | 200 |  |
| 2 | 区城投集团 | 两桥片区建设项目 | 规划范围面积约2370亩（含两桥片区道路建设项目占地约360亩（包含滨江路、纵一路、纵二路、民业街、学潼路、金佛东路、民乐街、水厂支路）、两桥片区生态修复占地约386亩（其中庙长坡占地约211亩）、东湾大道北段道路建设、两桥片区小学和幼儿园占地约51亩、社区服务中心和文化活动中心及养老院占地约142亩、地块开发占地约1225亩、交通设施占地约206亩）。主要实施内容包括：配套基础设施、景观绿化、生态修复、智慧公交站、智慧停车场、智能化系统、小学、幼儿园、社区服务中心、文化体育活动中心、养老院、游乐设施、商业综合体建设、地块开发等。 | 完成滨江路、纵一路及纵二路建设，启动东湾大道北段道路、民业街、学潼路建设。 | 新城 | 续建 | 2021-2030 | 950000 | 16000 |  |
| 3 | 区城投集团 | 重庆市潼南区江北片区两区同建市政道路工程（二期）（站西六路） | 道路全长约3km，路幅宽60m。主要实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、路灯、行道树、景观绿化等配套设施工程。 | 完成部分道路建设。 | 新城 | 续建 | 2021-2023 | 16767 | 6100 |  |
| 4 | 区城投集团 | 潼南区音乐百花园（福山公园）工程 | 利用潼南区音乐百花园（福山公园）地下停车库改造成潼南区公共文化中心，总建筑面积10163.15㎡，其中改造部分面积5374.94㎡，新建部分建筑面积4788.21㎡。 | 完工。 | 新城 | 续建 | 2019-2022 | 21812 | 2700 |  |
| 5 | 区城投集团 | 潼南凉风垭洗菜溪片区还建房项目 | 占地面积约0.78万㎡，总建筑面积约2.57万㎡。 | 完工。 | 凉风垭 | 续建 | 2020-2022 | 5534 | 2534 |  |
| 6 | 区城投集团 | 潼南江北片区两区同建市政道路工程（站西二路） | 道路全长约2.66km，路幅宽40m。主要实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、路灯、行道树、景观绿化等配套设施。 | 完工。 | 新城 | 续建 | 2019-2022 | 7222 | 2222 |  |
| 7 | 区城投集团 | 潼南江北片区两区同建市政道路工程（站西一路） | 道路全长约1.9km，路幅宽16m、26m。主要实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、路灯、行道树、景观绿化等配套设施。 | 完工。 | 新城 | 续建 | 2019-2022 | 8197 | 2200 |  |
| 8 | 区城投集团 | 潼南江北片区两区同建市政道路工程（站南七路） | 道路全长约2.18km，路幅宽16m，车行道宽8m，每侧人行道宽4m。主要实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、路灯、行道树、景观绿化等配套设施。 | 完成部分道路建设。 | 新城 | 新建 | 2022-2023 | 6385 | 2000 |  |
| 9 | 区城投集团 | 潼南江北片区两区同建市政道路工程（站南四路） | 道路全长约1.26km，路幅宽26m。主要实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、路灯、行道树、景观绿化等配套设施。 | 完工。 | 新城 | 续建 | 2019-2022 | 5090 | 1500 |  |
| 10 | 区城投集团 | 潼南江北片区两区同建市政道路工程（向阳北路） | 道路全长约1.9km，路幅宽40m，含桥梁一座，全长约82m。主要实施内容包括：土石方、道路、桥梁、地下雨污水管网、路灯、行道树、景观绿化等配套设施。 | 完工。 | 新城 | 续建 | 2019-2022 | 9752 | 1400 |  |
| 11 | 区城投集团 | 潼南江北片区两区同建市政道路工程（站南六路） | 道路全长约1.49km，路幅宽40m。主要实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、路灯、行道树、景观绿化等配套设施。 | 完工。 | 新城 | 续建 | 2019-2022 | 6320 | 1000 |  |
| 12 | 区城投集团 | 潼南区江石岭棚改区人民医院周边道路改造工程 | 包含潼南区江石岭棚改区嘉瑞花园小区周边道路改造工程道路总长约0.43km，路幅宽约18m；潼南区江石岭棚改区人民医院西侧道路改造工程道路总长约0.40km，路幅宽约12m。主要实施内容包括：征地拆迁、路基土石方、车行道、人行道、生态绿化、路灯、交通标识、雨污水管网、综合管线搬迁及改造等配套附属设施工程。 | 嘉瑞花园周边道路完工；人民医院西侧道路启动建设。 | 老城 | 续建 | 2021-2023 | 3880 | 800 |  |
| 13 | 区城投集团 | 潼南区江石岭棚改区东安小学周边道路改造工程 | 道路总长约0.8km，路幅宽约24m。实施内容包括：征地拆迁、路基土石方、车行道、人行道、生态绿化、路灯、交通标识、雨污水管网、综合管线搬迁及改造等配套附属设施工程。 | 完工。 | 老城 | 续建 | 2021-2022 | 4098 | 800 |  |
| 14 | 区工投集团 | 重庆市潼南区循环经济产业园区首开区建设项目 | 首开区面积7.6平方公里范围内场平约6500亩，挖方量约2000万立方，拟建道路长度约17.092公里（包括路基、路面、管网、绿化、路灯等）。 | 启动建设。 | 高新区首开区 | 新建 | 2022-2025 | 600000 | 320000 |  |
| 15 | 区工投集团 | 潼南区中新食品产业园项目 | 完成用地范围约966.4亩内场地平整等工作；产业园用地面积约140亩，总建筑面积201480平方米；配套道路总长6.7km。其中：Z11道路长730米，路幅宽度16米；南区Z14道路延长段长1380米，路幅宽度16米；翠柏路延长段长1000米，路幅宽度26米；（Z13）雷波路延长段长1170米，路幅宽度24米；Z14道路长1315，路幅宽度16米；Z15道路长1105米，路幅宽度32米。完成道路路基、路面、绿化、交通、综合管网等工程建设。 | 启动建设。 | 高新区南区 | 新建 | 2022-2023 | 86180 | 16180 |  |
| 16 | 区工投集团 | 遂潼涪江创新食品产业园项目 | 食品产业园占地面积193.00亩，总建筑面积267333.21平方米；配套道路占地面积235.9亩，建设道路总长7.720km。其中：CH2道路长2060m，路幅宽度16m；CH3道路长980m，路幅宽度16m；CH4道路长2850m，路幅宽度24m；CH5道路长460m，路幅宽度16m；CH6道路长1370m，路幅宽度24m。完成道路路基、路面、绿化、交通、综合管网等工程建设。完成南区截污干管建设，截污干管长840m，管径DN500。 | 启动建设。 | 高新区南区 | 新建 | 2022-2023 | 114894 | 14894 |  |
| 17 | 区工投集团 | 遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区（二期）项目 | 乡村振兴产业制造基地二期总占地面积约121.5亩，总建筑面积约132000平方米；智能停车场及消防站占地面积约39亩。其中，智能停车场占地32亩，拟建停车位865个，消防站占地7亩，拟建消防车位3个，室外小车位14个，配建消防站综合楼建筑面积约1363.38平方米；应急救援保障基地占地面积约190.57亩，总建筑面积142560平方米；配套基础设施包括J4道路三标段、T4道路二标段、T4道路三标段、科帆路共4条园区道路，共计约1.42公里。 | 启动建设。 | 高新区东区 | 新建 | 2022-2024 | 151316 | 11316 |  |
| 18 | 区工投集团 | 潼南高新区东区保障型住房及配套基础设施项目 | 道路工程主要包括T6道路、T8道路、T9道路3条园区道路，共计约4.35公里；田家自来水厂占地面积约47亩，设计规模5万 m3/d。主要建设内容包括土石方工程、建筑工程、结构工程；保障型租赁住房总占地面积约76.8亩，建筑面积约159440平方米。 | 启动建设。 | 高新区东区 | 新建 | 2022-2024 | 97131 | 10131 |  |
| 19 | 区工投集团 | 遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区（一期）项目 | 乡村振兴产业制造基地（一期）项目总占地面积约149.2亩，总建筑面积约127992平方米；东区污水处理厂（二期）占地面积约40亩，扩建后设计规模达到10000 m3/d；园区配套基础设施，包括J1道路、J2道路延长段、J3道路（二标段）、J4道路（二标段）、T3道路（二标段）、T4道路和T5道路（二标段）7条园区道路，共计约7.38公里。 | 启动建设。 | 高新区东区 | 续建 | 2021-2024 | 91626 | 11626 |  |
| 20 | 区建工集团 | 混凝土加工经营点建设项目 | 总投资7500万元，建设内容包括建设内容包括生产线、综合楼、清水池、停车场、地磅房、门卫室等 | 完工。 | 古溪、卧佛、双江、柏梓、塘坝 | 新建 | 2022 | 7500 | 7500 |  |
| 21 | 区建工集团 | 潼南区医疗废物集中处置中心 | 总投资2800万元，建设内容包括生产车间、中转车间、综合楼、实验室、污水处理站、停车场、地磅房、门卫室等，日处理医疗废物约5吨。建设规模占地约10亩，本工程采用高温蒸汽灭菌处理工艺，处理医疗废物垃圾主要为感染性和损失性废物两类医疗垃圾。 | 完成生产车间、中转车间、综合楼、实验室、污水处理站等主体工程。 | 梓潼街道办事处青岩村六社 | 续建 | 2021-2023 | 2529 | 1800 |  |
| 22 | 区旅投集团 | 潼南区城乡融合发展试验区暨乡村振兴大佛坝片区一期建设项目 | 项目位于大佛坝片区，占地约1900亩 ，主要建设内容包括环境综合治理、道路管网12km、民宿、乡村景观、都市农业体验区、慢生活先行示范街区以及公厕、停车场、设施设备、标识标牌等。 | 完成部分环境综合治理、旅游厕所、停车场、设施设备、民宿、乡村景观、以及标识标牌等。 | 大佛坝 | 新建 | 2022-2024 | 60000 | 10000 |  |
| 23 | 区旅投集团 | 潼南大佛寺棚改片区市政道路一期工程 | 位于大佛寺片区，主要建设内容包括新建道路长约8km，道路宽度20m、26m、44m等，配套管网以及照明、绿化等。 | 完成部分道路基础。 | 大佛寺片区 | 新建 | 2022-2025 | 20000 | 5000 |  |
| 24 | 区旅投集团 | 潼南双江旅游环线项目 | 项目位于双江镇，项目包括滨江路延伸段（长约2km，宽14m）、金滨路（长约1.3km，宽24m）；主要建设内容包括道路路基、路面、管网、照明、绿化等。 | 完成金滨路道路基础。 | 双江镇 | 新建 | 2022-2023 | 10000 | 4000 |  |
| 25 | 区旅投集团 | 潼南区琼江（崇龛段）示范河流暨陈抟故里人居环境建设项目 | 项目位于青杠村、明月社区，占地1400亩，主要建设内容包括防洪护岸、景观桥、道路管网、生态环境修复、农用水肥一体化设施、铺装、民宿改造以及停车场等配套设施。 | 打造四季花海150亩、草皮铺设1万m2、铺装5000m2、装置艺术景观、综合管网迁建、农用水肥一体化设施150亩以及旅游配套设施等。 | 崇龛镇 | 新建 | 2022-2026 | 50000 | 1000 |  |
| 26 | 区旅投集团 | 潼南大佛寺-双江古镇片区旅游扶贫建设项目一期双江景区旅游配套建筑工程 | 项目位于双江仙鹅村，建筑面积约3700㎡，主要建设内容包括新建建筑、电气、给排水、供暖通风、消防及园林景观等。 | 完成4#楼建设，建筑面积约1000㎡。 | 双江镇 | 新建 | 2022-2023 | 2000 | 500 | 暨双江镇红色美丽乡村旅游配套服务中心项目 |
| 27 | 区旅投集团 | 双江凤凰湾建设工程 | 位于双江镇高速路下道口对面，占地约71亩，建筑面积约9.6万㎡，主要建设内容包括房屋建筑、环境景观等。 | 启动项目二期建设，完成部分主体。 | 双江镇 | 续建 | 2019-2023 | 30000 | 5000 |  |
| 28 | 区旅投集团 | 潼南双江古镇五福寺片区旅游基础设施项目 | 位于双江五福寺片区，占地约100亩，主要建设内容包括综合旅游服务中心、商住、停车场等，新建建筑面积约8万㎡。 | 完成停车场，部分建筑等。 | 双江镇 | 续建 | 2021-2024 | 40000 | 5000 |  |
| 29 | 区旅投集团 | 潼南双江古镇兴隆街片区建设项目 | 位于双江兴隆街片区，占地约30亩，总建筑面积约2.2万㎡，主要建设内容包括新建约1.2万㎡的商业建筑，约8000㎡的地下车库，约2000㎡的民房改造以及配套管网、环境景观等。 | 完成民房改造、配套管网、环境景观以及部分新建商业建筑、地下车库等。 | 双江镇 | 续建 | 2020-2023 | 10000 | 4000 |  |
| 30 | 区旅投集团 | 潼南双江古镇文旅改造项目 | 位于双江古镇，主要建设内容包括主要对双江停产企业进行收购、修缮、改造，开发文物保护、文化娱乐等。 | 完成部分改造。 | 双江镇 | 续建 | 2021-2025 | 30000 | 2000 |  |
| 31 | 区旅投集团 | 潼南大佛片区电力迁改项目 | 位于大佛片区，主要建设内容包括新建35kv约1.5km、10kv约2km。 | 完成1#开闭所10kv电力廊道及其排管通道。 | 大佛寺片区 | 续建 | 2020-2024 | 5000 | 2000 |  |
| 32 | 区旅投集团 | 千佛寺摩崖造像基础设施改造建设工程 | 位于崇龛镇明月社区，主要建设内容包括主体建筑1156m2，土方工程22100m3，道路工程8480m2，挡土墙2190m3，基础设施工程3365m，设施围栏800m，绿化工程2000m2以及标识系统等配套设施。 | 完工。 | 崇龛镇 | 续建 | 2019-2022 | 2800 | 1000 |  |
| 33 | 区旅投集团 | 潼南双江古镇景区浮溪河、猴溪河道综合整治工程 | 位于双江镇，河道整治约4.4km，主要建设内容包括护脚护坡、堤防工程、污水干管、堤顶道路，配套建设景观、照明等。 | 完工。 | 双江镇 | 续建 | 2020-2022 | 7200 | 720 |  |
| 34 | 区旅投集团 | 区人民医院创建“三甲”医院建设项目餐厅装修工程 | 位于潼南区人民医院新建综合楼二层，面积约2500m2，主要建设内容包括餐厅、厨房室内硬装、软装、铺装、管网配套设施以及设备采购等。 | 完工。 | 大佛街道 | 续建 | 2021-2022 | 800 | 500 |  |
| 35 | 区农投集团 | 重庆潼南农产品初加工园崇龛园区一期工程 | 占地面积约80亩，一期计划建设内容为：建设占地面积约4000㎡的冻库，占地面积约20000㎡的厂房，建设占地面积约1000㎡的综合楼，配套建设污水处理厂、门卫房及水、电、气、讯、路、绿化、综合管网等基础设施；约80亩的场地平整。 | 完工。 | 崇龛镇明月社区 | 新建 | 2022 | 8000 | 8000 |  |
| 36 | 区农投集团 | 潼南区太安休闲农业旅游度假区项目 | 建设新型连栋大棚100亩，配套建设水电系统、升降温系统、排水沟渠；新建生态停车场约8000㎡、出行道路18000m、排水沟5000m、休闲广场1个、活动场所约10000㎡；新增绿化约25000㎡、路灯180盏、绿化树木花草20000余棵；改造乡村绿化约500亩并配套建设相关基础设施；整治堰塘58亩，维修灌溉站2处；改厕、改厨、改水224户；蛇形村约500亩、罐坝村约3000亩、郭坡村约1500亩范围内人居环境综合整治及部分民房改造，新建或改造产业基地内具有科普教育、农旅融合、提高生产效益等功能的配套设施。 | 完工。 | 太安镇蛇形村、罐坝村及柏梓镇郭坡村片区 | 续建 | 2021-2022 | 7000 | 2800 |  |
| 37 | 区农投集团 | “潼南绿”冷链物流及城市配送中心一期工程 | 占地约90亩，新建总建筑面积26000㎡。建设容量约1万吨的冻库及农副产品配送中心，建设猪屠宰车间、家禽屠宰车间（年屠宰量为生猪30万头、家禽1000万只）、综合楼及配套污水处理设施、配套用房等。 | 完工。 | 高新区南区食品加工园内 | 续建 | 2021-2022 | 20000 | 7000 |  |
| 38 | 区水务集团 | 潼南区柏梓镇污水处理厂优化工程 | 采用“预处理+改良型A2/O工艺+混凝反应池+终沉池+滤布滤池+接触消毒”处理工艺对污水处理厂原建设规模3800m³/d扩容达标。 | 完工。 | 柏梓镇 | 新建 | 2022 | 480 | 480 |  |
| 39 | 区水务集团 | 潼南区水资源一体化建设项目（一期） | 1、修复三块石大坝；2、城区供水设施建设；3、乡镇自来水厂收购及改造；4、乡镇污水处理厂改造。 | 改扩建城区供水管网40km。 | 潼南 | 续建 | 2021-2023 | 79810 | 4000 |  |

附件3-3

潼南区2022年社会投资建设项目计划表

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 主要实施内容及规模 | 2022年实施内容及规模 | 建设地点 | 建设性质 | 建设年限 | 总投资 | 2022年投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（102个） |  |  |  |  |  |  |  | 6979975 | 1874758 |  |
| 1 | 区交通局 | 渝遂扩能(潼南段) | 原路扩建为双向8车道，潼南境内长约29公里。 | 开工建设。 | 相关镇街 | 新建 | 2022-2025 | 580000 | 10000 |  |
| 2 | 区交通局 | 渝铜安高速潼南段 | 潼南境内全长约8.6公里，设计速度120km/h，路基宽度34.5m。 | 完成工程量的70%。 | 相关镇街 | 续建 | 2020-2023 | 90000 | 40000 |  |
| 3 | 区交通局 | 涪江干流梯级渠化双江航电枢纽工程 | 建设IV级船闸1座，电站装机容量为4.8万千瓦，渠化航道28公里。 | 开展一期工程和二期工程施工，完成厂房及船闸的全年围堰建设。 | 双江镇 | 续建 | 2019-2025 | 261123 | 40000 | 重庆双江航运发展有限公司 |
| 4 | 区工投集团 | 燃机热电联产项目 | 项目占地400亩，建设4套9H级燃机热电联产机组，规划总装机容量280万千瓦（4×700MW级）。项目分两期建设，其中一期投资约38亿元，占地约260亩建设2套9H级燃机热电联产机组，装机容量140万千瓦(2×700MW级)，设计年利用小时暂按4000小时计算，年发电量约56亿千瓦时，年供热约1300万GJ。项目一期投产后，年均销售收入约30亿元，年缴纳税金约3亿元，并带动相关产业缴纳税金约1.5亿元。 | 完成土地平整，基础建设。 | 高新区循环经济产业园首开区 | 新建 | 2022-2025 | 650000 | 120000 | 中国华电集团有限公司重庆分公司 |
| 5 | 区工投集团 | 潼南区屋顶分布式光伏项目 | 项目建成后将产生清洁电力2.42亿度/年，二氧化碳减排23万吨/年；创造年收入约13200万元，项目全年全区可节约电费约1800万元，每年可新增税收约1520万元。 | 完成一期100MW项目建设工作实现并网发电。 | 潼南 | 新建 | 2022-2026 | 114000 | 15000 | 中国华电集团有限公司重庆分公司 |
| 6 | 区工投集团 | 建筑模架生产基地项目 | 该项目占地350亩，规划建设年产120万平方米建筑铝模板，爬架，装配式构件等10条生产线，拟建厂房约10万平方米（计容面积20万平方米），配套建设办公楼，宿舍楼约1.5万平方米；全部投产3年后达到预计生产能力，实现年产值12亿元，年综合税收5250万元。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设完工60。 | 南区C11-16/02、C11-18/02 | 新建 | 2022-2024 | 100000 | 50000 | 重庆志特新材料科技有限公司 |
| 7 | 区工投集团 | ETC支付系统设备生产及ETC结算平台运营项目 | 项目使用高新区厂房500㎡建设ETC支付系统设备生产线；在重庆主城区租赁约700㎡写字楼用于项目公司的办公及ETC结算平台运营；并在潼南与潼南区工投集团合作建设加油站.预计项目开始运营至第五年可实现年交易额1150亿元，年度税收3500万元，运营至第十年实现年交易额1850亿元，年度缴纳税收5100万元。 | 完成厂房装修，设备安装。 | 梓潼街道创业大道一期标准厂房办公楼5楼1号 | 新建 | 2022-2023 | 100000 | 40000 | 重庆易替西网络科技有限公司 |
| 8 | 区工投集团 | 3.7万吨/年医药中间体及原材料药生产项目 | 项目两期共占地约200亩，其中一期占地约90亩，预计建成后年产1660吨医药中间体（一期），预计全部投产达效后3年达到预计生产能力，实现年产值4.5亿元，年税收2000万元。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设完工60%。 | 高新区东区T8-9/03地块 | 新建 | 2022-2023 | 65000 | 40000 | 重庆吉程生物医药科技有限公司 |
| 9 | 区工投集团 | 蜜雪冰城数字农业产地仓暨冷冻深加工项目 | 项目占地128亩，建设柠檬为主的数字农业产地仓储和柠檬冷冻深加工生产线。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设完工50%。 | 南区C4-02/01 | 新建 | 2022-2023 | 70000 | 35000 | 重庆雪王农业有限公司 |
| 10 | 区工投集团 | 新能源汽车动力电池回收利用项目 | 项目使用120亩土地分两期进行建设（其中项目一期用地60亩投资20000万元，二期用地60亩投资50000万元）通过购置MES系统、AGV、智能立体库、PACK拆解线、机器人拆解运输系统、废旧锂电池自动化拆解系统、新材料再造自动化处理系统等主要生产及检测设备25台，形成一条废旧锂离子电池回收再利用智能化生产线，预计在投产后五年内达到预计生产能力，实现年产值不低于5亿元，年税收不低于2000万元。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设完工40%。 | 高新区环保科技产业园T8-12/03号地块 | 新建 | 2022-2024 | 70000 | 30000 | 重庆陵镜能源科技有限公司 |
| 11 | 区工投集团 | 生猪副产品精深加工项目 | 该项目占地50亩,分两期建成：一期建设猪副产品精深加工，设立粗品肝素钠，肠衣，及粗蛋白生产线；建设冷库，动力设施及环保等配套设施；二期建设完成精品肝素钠生产车间。预计投产3年后达到设计生产产能，实现年开票产值5亿元，年税收750万元。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设完工50%。 | 高新区东区T8-2/03 | 新建 | 2022-2023 | 54000 | 30000 | 重庆盛夫生物科技有限公司 |
| 12 | 区工投集团 | 半导体分立器件封装测试项目 | 项目利用30000平方米厂房，建设半导体分立器件生产线、封装线、测试线。 | 完成厂房装修，设备安装。 | 南区三期标准厂房3#楼1/2/3层 | 新建 | 2022 | 30000 | 30000 | 重庆嘉辰芯电子有限公司 |
| 13 | 区工投集团 | 应急桥梁装备、空轨生产项目 | 项目总占地120亩，项目一期预计设立应急桥梁钢架生产线一条，在本合同约定期限内建成并投产后实现年产钢材十万吨，年度产值4亿元，税收2000万元;项目二期设立一条空轨钢材生产线，建成并投产后实现年产钢材5万吨，实现年度产值2亿元,税收1000万元。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设完工50%。 | 南区C10-15/01 | 新建 | 2022-2023 | 40000 | 25000 | 重庆市潼义建材科技有限公司 |
| 14 | 区工投集团 | 重庆市潼南区工业废弃物资源化利用与综合处置项目 | 主要建设3.5万吨/年（100吨/天）的危险废物焚烧系统；4万吨/年的危险废物物化处理系统；150万立方库容的固体废物填埋场，其中120万立方危废填埋（包含1.5万吨/年的固化处理系统），30万立方一般固废填埋。 | 完成土地平整，基础建设。 | 别口镇 | 新建 | 2022-2024 | 50000 | 25000 | 重庆德菲环境科技有限公司 |
| 15 | 区工投集团 | 发动机轴承生产项目 | 项目购置利用5000平方米厂房，购买相关设备建设发动机轴承生产项目。 | 竣工投产。 | 南区 | 新建 | 2022 | 22000 | 22000 | 重庆市沙坪坝区创博机械配件厂 |
| 16 | 区工投集团 | 手机、笔电冲压拉丝CNC加工打磨喷砂组装项目 | 占地64亩。建设手机、笔电CNC加工打磨喷砂组装线，年产值5.5亿元。 | 完成土地平整，基础建设。 | 高新区东区T8-40/02 | 新建 | 2022-2023 | 35000 | 20000 | 重庆景裕电子科技有限公司 |
| 17 | 区工投集团 | 发动机气门生产项目 | 项目购置利用3100平方米厂房，购买相关设备建设发动机气门生产项目. | 竣工投产。 | 南区 | 新建 | 2022 | 20000 | 20000 | 重庆坤田机械制造有限公司 |
| 18 | 区工投集团 | 摩托车金属管件生产项目 | 项目购置利用2300平方米厂房，购买相关设备建设摩托车金属管件生产项目. | 竣工投产。 | 南区 | 新建 | 2022 | 18000 | 18000 | 重庆桦锦汽车科技有限公司 |
| 19 | 区工投集团 | 装配式绿色建筑生产集采基地项目 | 项目占地280亩，建设厂房、办公楼约18万平方米；购买生产设备并设立生产线：开孔钢板组合剪力墙自动化生产线、箱U型梁标准件及二次加工生产线、轻钢轻板生产线，加强ALC条板生产线，ALC条板基板生产线，超细玻璃纤维保温装饰一体板生产线，PET发泡节能门窗生产线各一条。并建设配套加强ALC条板和钢结构仓储物流系统。建成后第五个完整年度起实现年产能不低于50万平方米，年产值不低于10亿元，年税收不低于3000万元。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设完工50%。 | 高新区东区T8-19/02 | 新建 | 2022-2023 | 38000 | 15000 | 重庆千潼建筑科技有限公司 |
| 20 | 区工投集团 | （主）被动式模块化全装配房屋生产基地项目 | 该项目占地93亩，设立蔬菜类深加工生产线20条，投产3年后达到预计生产产能，实现年产10万吨榨菜，萝卜，大蒜，姜芽等蔬菜类深加工产品，实现年开票产值3.5亿元，年税收1000万元。 | 建成投产。 | 南区C8-06/01 | 新建 | 2022 | 15000 | 15000 | 重庆市潼南区易商君工贸有限公司 |
| 21 | 区工投集团 | 工程机械生产项目 | 该项目使用厂房约12000㎡建设本项目，设立全装配式住宅，建筑产品构件生产线1条。预计建成投产后第1个完整年度实现产值5000万元，税收300万元；第2个完整年度实现产值1亿元，税收600万元；第3个完整年度起实现产值3亿元，税收1500万元。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设完工50%。 | 南区C11-01/01 | 新建 | 2022-2023 | 15000 | 10000 | 耶鲁尼重工机械（重庆）有限公司 |
| 22 | 区工投集团 | 电子产品塑胶件生产项目 | 购买坤煌厂房建设电子产品塑胶件生产线。 | 完成厂房装修，设备安装调试。 | 坤煌项目 | 新建 | 2022 | 10000 | 10000 | 重庆佳忆昊塑胶有限公司 |
| 23 | 区工投集团 | 年产3万吨橡胶材料及1000万只包装桶项目 | 该项目使用35亩，预计建设废旧橡胶轮胎综合利用生产线1条，塑料包装桶生产线1线；预计投产3年内达到预计生产产能，实现年开票产值2亿元，年税收550万元。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设。 | 环保科技产业园T8-45/03地块 | 新建 | 2022-2023 | 15000 | 10000 | 重庆高能结加新材料科技有限公司 |
| 24 | 区工投集团 | 母婴用品生产项目 | 本项目占地100亩，生产乳霜纸、生活用纸、婴儿湿巾、一次性洗脸巾、婴儿棉柔巾、一次性浴巾、一次性毛巾等。 | 完成土地平整，基础建设。 | 南区C11-01/01 | 新建 | 2022-2023 | 30000 | 10000 | 重庆云宥护理用品有限公司 比芭(重庆)母婴用品有限公司 重庆嫒恋婴童用品有限公司 |
| 25 | 区工投集团 | 金属铬及特种材料生产项目 | 拟建15000吨/年金属铬生产线（其中：铝热法金属铬10000吨/年、碳还原法金属铬3000吨/年、电解法金属铬2000吨/年）、15000吨/年刚玉、20000吨/年耐火砖，以及相应的配套公用工程设施和辅助生产设施，项目占地面积约90亩。 | 完成土地平整，基础建设。 | 高新区东区T8-23/03 | 新建 | 2022-2023 | 30000 | 10000 | 重庆民丰振华新材料科技有限公司 |
| 26 | 区工投集团 | 油基岩屑资源化综合利用项目 | 项目占地30亩，设立油基岩屑资源化综合利用生产线4条，年综合利用油基岩屑16万吨，投产后3年内达到设计生产产能，实现年开票产值3亿元，年税收1000万元。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设完工40%。 | 高新区东区T8-23/03 | 新建 | 2022-2023 | 16000 | 10000 | 重庆川蓝环保科技有限公司 |
| 27 | 区工投集团 | 高纯氨加工项目 | 项目占地40亩，购置设备有：高纯氨加工设备一套、40立方高纯氨储罐一个、150立方液氨储罐三个、40立方试剂氨水罐一个、40立方工业氨水储罐二个、吸氨器、氨气回收装置、氨压缩机、充装设备、钢瓶检测设备、100立方米甲醇储罐2个、甲醇分装机2台、200立方醇基燃料储罐2个、醇基燃料生产设备和配套的安全设施。整个项目共计六套生产线（高纯氨加工线、液氨充装线、钢瓶检验生产线、氨水生产线、甲醇分装和醇基燃料生产线），建成后可实现分装普氨10000吨/年、高纯氨1000吨/年，氨水10万吨/年 ，检验钢瓶10000只/年，甲醇分装5000吨/年和醇基燃料生产60000吨/年。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设完工50%。 | 高新区东区T8-21/02 | 新建 | 2022-2023 | 15000 | 10000 | 重庆投新化工有限公司 |
| 28 | 区工投集团 | 年产3万吨纳米氧化锌项目 | 项目占地45亩，设立纳米氧化锌自动化生产线2条。投产后第一个完整年度实现产值不低于1亿元，第二个完整年度实现产值不低于2亿元，第三个完整年度实现产值不低于3亿元，第四个完整年度实现年产值不低于4亿元，第五个完整年度实现年产值不低于5.5亿元。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设完工50%。 | 高新区东区T8-6/02 | 新建 | 2022-2023 | 23900 | 10000 | 重庆市潼南区东群纳米科技有限公司 |
| 29 | 区工投集团 | 摩托车金属管件附件生产项目 | 购买坤煌厂房建设摩托车金属管件附件生产项目 | 完成厂房装修，设备安装调试。 | 坤煌项目 | 新建 | 2022 | 8500 | 8500 | 重庆友兴木科技有限公司 |
| 30 | 区工投集团 | 4亿支/年奶油气弹生产项目 | 本项目总占地面积70亩；其中办公楼、厂房建筑面积为15230.10平方米。购买设备包括液体N2O储罐2台、精密冲床16台、送料机12台、高频退火设备2台、碳氢清洗设备3台、N2O充装设备80台、全自动包装线4套、仪表空气压缩机2套、喷涂设备10台、收口机12台及其他配套设施等。建成后年产4亿支奶油气弹、13.5万瓶/年氧化亚氮小钢瓶（0.95L-40L/瓶），预计年产值4亿元/年，年税收2500万元/年。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设。 | 东区T8-16/02 | 新建 | 2022-2023 | 16000 | 8000 | 重庆同辉气体有限公司（二期） |
| 31 | 区工投集团 | 水性涂料生产项目 | 项目占地25亩，修建厂房面积约10500平方米，建设水性及高固体分涂料生产设备分散机60台，砂磨机36台，悬挂式调漆缸12个，反应壶4套，稀释剂调配壶6个，实验室设备7套，空压机2台，装卸叉车3台，手动液压车30台，手动叉车10台，真空泵1台，年生产量水性涂料5千吨.高固分涂料5千吨.稀释剂4千吨，树脂7千吨，投产后可实现年产值1.2亿元，年税收380万元。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设完工50%。 | 高新区东区T8-21/02 | 新建 | 2022-2023 | 10000 | 7000 | 重庆市艺阳新材料科技有限公司 |
| 32 | 区工投集团 | 智慧城市3D打印、制造及Iot智慧城市物联控制项目 | 该项目占地30亩，建设UHPC生产线2条；UHPC配套其他建材生产线1条；全部投产达效5年内达到预计生产能力，实现年产值2亿元，年税收1000万元。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设。 | 南区C10-18/02 | 新建 | 2022-2023 | 10000 | 6000 | 匠石新材料科技（重庆）有限公司 |
| 33 | 区工投集团 | 生产手机充电器、数据线生产项目 | 本项目租用厂房面积约5500平方米，建设手机充电器生产线3条，年产手机充电器5000万只/年，手机数据线生产线2条，年产手机数据线6000万条/年。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设。 | 南区C6-04/02 | 新建 | 2022-2023 | 8000 | 6000 | 重庆安亿达电子有限公司 |
| 34 | 区工投集团 | 环保型水乳性系列纸制品粘合剂和航空航天专用酚醛树脂生产项目 | 项目占地30亩，预设立树脂生产线5条，粘合剂生产线2条，发热包生产线20条，预计竣工投产后第一个完整年度实现产值不低于5500万元，税收不低于200万元：第二个完整年度实现产值不低于1.2亿元，税收不低于320万元；第三个完整年度实现产值不低于1.5亿元，税收不低于450万元。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设完工40%。 | 高新区东区T8-6/02 | 新建 | 2022-2023 | 10000 | 6000 | 重庆正罡合成科技有限公司 |
| 35 | 区工投集团 | 10万吨/年铬渣无害化处理及综合利用项目 | 该项目租用5000平方米标准厂房进行建设，预计购置铬渣无害化处理设备2台，预计全部投产达效后36个月后达到预计生产能力，实现年开票产值2亿元，年税收600万元。 | 完工。 | 民丰化工内 | 新建 | 2022 | 5000 | 5000 | 重庆昊清环保有限公司 |
| 36 | 区工投集团 | 志和盛邦新材料生产基地项目 | 生产环保节能防紫外线膜胶粘剂，汽车防爆膜胶粘剂，纳米陶瓷色浆研磨，丙烯酸压敏胶，光致变色炫彩涂层，UV紫外线固化涂层，水性涂料，油墨，高固体份涂料，固化剂，稀释剂，树脂合成等。项目总用地50亩，总投资1.5亿元。 | 完成土地平整，基础建设。 | 高新区环保科技产业园T8-5/03地块 | 新建 | 2022-2023 | 15000 | 5000 | 重庆志创新材料有限公司 |
| 37 | 区工投集团 | 高端箱式房屋生产项目 | 该项目使用厂房12000平方米进行建设，设立高端箱式房屋生产线1条，年产模块化房屋5000间，预计全部投产达效后实现年产值5000万元，年税收150万。 | 完成厂房装修，设备安装调试，投产。 | 生民钢构标准厂房内 | 新建 | 2022 | 5000 | 5000 | 津安百川（重庆）装配式建筑材料有限公司 |
| 38 | 区工投集团 | 塑胶用新材料生产项目 | 建设厂房1500平方米，生产塑胶用新材料。 | 完成厂房装修，设备安装调试，投产。 | 自行租赁厂房 | 新建 | 2022 | 5000 | 5000 | 重庆市潼南区锦毅新材料有限公司 |
| 39 | 区工投集团 | 环保设备和钻机设备部件生产项目 | 本项目占地30亩，修建配套厂房、办公楼，建设环保设备和钻机设备部件生产线。 | 完成土地平整，基础建设。 | 高新区南区C10-18/02地块 | 新建 | 2022-2023 | 15000 | 5000 | 广州市鑫野机械设备有限公司 |
| 40 | 区工投集团 | 优质油菜籽加工迁建项目 | 该项目占地47亩，建设日加工油菜籽120吨生产线一条；预计全部建成投产后3年内达到预计生产能力，实现年产值不低于2.1亿元，年税收不低于300万元。（本项目总投资14124万元，其中项目建设投资4039万元，流动资金10085万元）。 | 完成土地平整，基础建设。 | 南区C8-15/02地块 | 新建 | 2022-2023 | 14124 | 5000 | 重庆红蜻蜓生态农业发展有限公司 |
| 41 | 区工投集团 | 新型特种建材生产基地项目 | 新建研发厂房1栋、生产厂房3栋，总建面约8000平方米，购置特种砂浆生产线、建筑结构胶、碳纤维复合材料、水性涂料四条生产线，含道路、停车场、绿化等附属配套设施。 | 完成土地平整，基础建设。 | 高新区东区T8-40/03 | 新建 | 2022-2023 | 15000 | 5000 | 友亚（重庆）新材料科技有限公司 |
| 42 | 区工投集团 | “年产3500吨氯唑酮生产线”建设项目 | 项目占地,35亩，建设生产线2 -3条，年产3500吨氯唑酮，1500吨嘧啶酯，实现产值2亿元，年税收600万元。 | 完成土地平整，基础建设。 | 高新区东区T8-35/02 | 新建 | 2022-2023 | 9750 | 4000 | 重庆市潼南区洋跃生物科技有限公司 |
| 43 | 区工投集团 | 原料药及医药中间体生产项目 | 该项目占地30亩，购置相关生产设备并设立罗库溴铵及其中间体，维库溴铵及其中间体，牛磺熊去氧胆酸，甘氨胆酸，加贝酯，长效胰岛素结构修饰剂及其中间体生产线。投产后5年内达到预计生产产能，实现年产值2亿元，年税收1000万元。 | 完成土地平整，基础建设。 | 高新区东区T8-5/03 | 新建 | 2022-2023 | 10000 | 4000 | 重庆波克底科技开发有限责任公司 |
| 44 | 区工投集团 | 邮政邮件处理暨电商仓配中心项目 | 该项目占地50亩，一期建设邮件处理场地，购置邮件处理设备，停车场，道路等辅助配套设施建设，全部投产达效后实现年处理邮件量不低于1000万件；二期建设区域邮件处理中心。 | 完成土地平整，基础建设完成50%。 | 南区C4-03/01 | 新建 | 2022-2023 | 5300 | 3000 | 中国邮政集团有限公司重庆市潼南区分公司 |
| 45 | 区工投集团 | 牛肉干、蔬菜深加工项目 | 1、该项目修建厂房占地8亩，办公楼及宿舍2亩，库房2.5亩，道路硬化0.5公里。2、购置先进的牛肉加工及蔬菜深加工设备。投产后预计实现年产牛肉干2000吨，泡菜3000吨，蔬菜制品3000吨，保鲜蔬菜4000吨，年产值1.5亿元。 | 完成土地平整，基础建设。 | 高新区现代制造产业园C8-15/02地块 | 新建 | 2022-2023 | 6000 | 3000 | 重庆市思佰乐食品有限公司 |
| 46 | 区工投集团 | 年产50万套汽车及摩托车零部件制造项目 | 形成年产20万套汽车外饰件，20万套内饰件以及10万套高端摩托车覆盖件制造能力，建设有注塑车间（注塑机120吨--1200吨注塑机共15台）， 建设总成装配车间（汽车外饰超声波焊接装配线二条，内饰超声波组装线二条，）；涂装车间（水性自动涂装线二条，油性自动涂装线一条） ，水转印车间（全自动水转印生产线一条），办公室，研发部及检测中心。 目前1期建设总成装配线二条（汽车外饰件超声波焊接装配线一条，内饰件超声波焊接装配线一条）；涂装车间（水性自动喷涂线一条，油性自动喷涂线一条），办公室以及检测中心。2期完成建设注塑车间，增加总成装配线，完成水转印车间以及研发中心。项目完成后具有汽车内外饰件中小件总成年产40万套以及10万套高端摩托车覆盖件总成研发，生产以及装配能力。 | 完成厂房装修，设备安装调试，投产。 | 生民钢构标准厂房内 | 新建 | 2022 | 3000 | 3000 | 炙良力合（重庆）汽车配件制造有限公司 |
| 47 | 区工投集团 | 机械制造金刚石、立方氮化硼工具加工生产项目 | 本项目占地面积约20亩，购置金刚石砂轮工具生产线约6条，年产金刚石砂轮工具6万片。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设。 | 工业园区东区C10-02/02东区、C9-01/01 | 新建 | 2022-2023 | 3500 | 3000 | 重庆玉宝钻石工具有限公司 |
| 48 | 区工投集团 | 物探仪器研发、生产、销售、服务与专业实验室建设项目 | 物探仪器研发、生产、销售、服务与专业实验室建设项目。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设完工50%。 | 南区 | 新建 | 2022-2023 | 5000 | 3000 | 重庆璀陆探测技术有限公司 |
| 49 | 区工投集团 | EV油墨和高精密网版生产项目 | 项目占地面积约20亩，该项目以树脂为原料，经过物理研磨成浆状、搅拌、桶装成成品，年产环保型油墨2000吨，该项目分两期建设，一期500吨，二期1500吨。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设完工50%。 | 工业园区北区D18-1/02号地块 | 新建 | 2022-2023 | 6000 | 3000 | 重庆智菱油墨科技有限公司 |
| 50 | 区工投集团 | 吸塑包装材料生产项目 | 项目预计占地6亩，新设立吸塑包装材料生产线1条，预计交地后6个月内完成建设并投产，预计投产一年后达到预计生产能力，实现年产值0.2亿元，年税收60万元。 | 完成土地平整，基础建设。 | 高新区现代制造产业园C9-09/02地块 | 新建 | 2022-2023 | 2000 | 1000 | 重庆通惠包装厂（二期） |
| 51 | 区工投集团 | 工业地产项目 | 项目用地1000亩，建设机械加工制造、食品加工产业园，包括厂房生产区、总部办公区、研发设计区、交易展示区、平台孵化中心、电子商务中心、仓储物流区、配套建设吃、住等生活服务设施。 | 完成食品加工园建设，并完成机械加工园场地平整，基础建设。 | 工业园南区C8-12/02、C8-13/02 | 续建 | 2021-2025 | 500000 | 100000 | 重庆坤煌实业发展集团有限公司 |
| 52 | 区工投集团 | 十万吨枳壳精深加工项目 | 项目计划投资10.5亿元，用地78 亩，建设枳壳鲜果保鲜、中药材初加工、中药饮片、超细粉、植物精油、辛弗林提取及其它系列加工品生产线。 | 完成项目基础建设，厂房建设，部分产线设备购置、安装、投产。 | 高新区现代制造产业园C-21-02/02号 | 续建 | 2021-2023 | 105000 | 70000 | 重庆市玮益生态农业科技有限公司 |
| 53 | 区工投集团 | 废旧汽车回收及零部件再制造项目 | 项目占地270亩，建筑面积40000平方米，其中厂房约35000平方米，办公楼5000平方米。购买设备含拆解线1套，发动机和后桥总成拆解横移台2套，废油回收设备1套，冷媒回收设备1套，玻璃切割设备1套，清洗线1套。生产内容包括汽车五大总成的再制造。 | 完成土地平整，基础建设。 | 南区C11-19/02 | 续建 | 2021-2025 | 200000 | 50000 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 |
| 54 | 区工投集团 | 都创医药CDMO生产基地项目 | 项目占地100亩，建设厂房办公楼面积约为48000平方米，设立生产车间3个，氢化车间1个，主要产品：肿瘤类、血液类等原料药及医药中间体。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设完工40%。 | 高新区东区T8-16/02 | 续建 | 2021-2023 | 57900 | 25000 | 都创（重庆）药业有限公司 |
| 55 | 区工投集团 | 潼南区防水、保温材料等项目 | 占地120亩。建设防水、保温材料生产线。年产值6亿元。 | 完成场平，基础建设，完成厂房主体建设装修。 | 高新区环保科技产业园T8-10/02 | 续建 | 2021-2023 | 30000 | 20000 | 重庆金兴防水科技股份有限公司 |
| 56 | 区工投集团 | 潼南区含有色金属工业固废资源综合利用项目 | 占地160亩。建设含有色金属工业固废资源综合利用项目。年产值10亿元。 | 完工 | 高新区环保科技产业园T8-27/02地块 | 续建 | 2021-2022 | 38000 | 18000 | 重庆耀辉环保有限公司 |
| 57 | 区工投集团 | 塑料包装、塑料薄膜生产项目 | 项目占地40亩，投资2亿元，建设各式缠绕膜、聚乙烯薄膜、聚乙烯保鲜膜、聚乙烯保护膜、塑料包装袋生产线，投产达效后实现产值2.5亿元，税收600万元。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设完工50%。 | 工业园区北区 | 续建 | 2021-2023 | 20000 | 15000 | 重庆旺达包装有限公司 |
| 58 | 区工投集团 | 潼南区智能装备产业园项目 | 占地80亩。打造智能装备产业园。年产值4.4亿元。 | 完成基础建设，厂房主体建设 | 高新区现代制造产业园C11-07/02地块 | 续建 | 2021-2023 | 27000 | 12000 | 重庆亚克精密机械有限公司等4家企业 |
| 59 | 区工投集团 | 年产6万吨各种超纯微电子化学品生产项目 | 项目占地70亩，建设生产厂房、宿舍及配套设施25000平方米，购置超纯微电子化学品生产设备300台，年产6万吨超纯微电子化学品。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设完工50%。 | 高新区东区T8-16/02 | 续建 | 2021-2023 | 20000 | 10000 | 安文超纯新材料科技（重庆）有限公司 |
| 60 | 区工投集团 | 年产3000t/a紫外线吸收剂生产项目 | 占地约50亩。建设年产3000t/a紫外线吸收剂生产项目。 | 完工 | 高新区环保科技产业园T8-21/02地块 | 续建 | 2021-2022 | 20000 | 10000 | 科帆环保科技(重庆)有限公司 |
| 61 | 区工投集团 | 废弃车拆解，加工，再生利用项目 | 项目占地20亩，建筑面积约为12000平方米，预计五年内建成实现年产值1.2亿元，年税收360万元 | 完工 | 工业园区（南区）C9-07/02地块 | 续建 | 2021-2022 | 10000 | 6000 | 重庆君度汽车服务有限公司 |
| 62 | 区工投集团 | 数控刀具生产 销售项目 | 本项目占地面积约20亩，年产数控刀具10万只。 | 完成土地平整，基础建设，主体建设。 | 田家镇 | 续建 | 2021-2023 | 6000 | 5000 | 重庆驰源数控技术有限公司 |
| 63 | 区工投集团 | 水性涂料及高固含涂料生产和研发项目 | 占地约20亩。建设水性涂料及高固含涂料生产和研发项目。年产值1亿元。 | 完成场平，基础建设，完成厂房主体建设装修。 | 高新区环保科技产业园T8-44/02地块 | 续建 | 2021-2023 | 8000 | 5000 | 重庆恽升化工有限公司（明安） |
| 64 | 区工投集团 | 电子产品辅助药液生产项目 | 占地约25亩。主要产品为晶圆、半导体、光伏/光电、集成电路等辅助药液。年产值1.2亿元。 | 完成基础建设，厂房主体建设 | 高新区环保科技产业园 | 续建 | 2021-2023 | 7500 | 2500 | 镌致实业（重庆）有限公司 |
| 65 | 区住房城乡建委 | 潼南南区污水处理厂二期扩建工程 | 本项目为潼南南区污水厂二期扩建项目，扩建规模2万m3/d，设计服务年限至2025年。主要新建构筑物包括粗格栅及旋流沉砂池、改良AAO 生物池、二沉池、接触消毒池及巴氏计量槽等。 | 启动建设。 | 潼南区 | 续建 | 2021-2023 | 7884 | 5000 |  |
| 66 | 区住房城乡建委 | 晨天润景 | 建筑面积5.5万平方米。 | 主体施工，建筑面积55369.89㎡。 | 东安大道以东，东圣街以北 | 新建 | 2022-2024 | 8000 | 2000 | 重庆市潼南区晨天实业有限公司 |
| 67 | 区住房城乡建委 | 鸥鹏·中央公园 | 建筑面积187.5万平方米。 | 洋二组团、高十三组团竣工，14万平方米。 | 凉风垭 | 续建 | 2018-2026 | 557800 | 300000 | 重庆蕴鸥地产有限公司 |
| 68 | 区住房城乡建委 | 中骏世界城 | 建筑面积77.5万平方米。 | 一二期及商业主体施工，建筑面积41万平方米。 | 金福新区 | 续建 | 2020-2025 | 325000 | 39908 | 重庆骏投房地产开发有限公司 |
| 69 | 区住房城乡建委 | 万达广场 | 建筑面积约80万平方米。 | 一期北地块、南地块主体施工，建筑面积18万平方米。 | 江北片区B-25-2/02、B-25-01/02号地块 | 续建 | 2020-2026 | 800000 | 36000 | 重庆万涪达置业有限公司 |
| 70 | 区住房城乡建委 | 鹏润·悦秀天宸 | 建筑面积26.72万平方米。 | 二期1、3号楼内外装施工，2号楼主体施工，建筑面积167937平方米。 | 凉风垭C2-3-04号地块 | 续建 | 2018-2023 | 60000 | 35000 | 重庆盛皇房地产开发有限公司 |
| 71 | 区住房城乡建委 | 潼州府第 | 建筑面积75万平方米。 | 一组团1、2号楼，二组团4、5、11-13、18-21号楼及社区用房，三组提案1、2、7-10、17-20、26、27号楼，幼儿园、五组团1-13号楼主体施工，共15万平方米。 | 两桥片区 | 续建 | 2020-2028 | 300000 | 30000 | 重庆泰欣房地产开发有限公司 |
| 72 | 区住房城乡建委 | 恒大绿洲 | 建筑面积44.66万平方米。 | 一二期主体施工，建筑面积44.66万平方米。 | 江北新城D7、D6地块 | 续建 | 2019-2024 | 180000 | 30000 | 重庆恒南房地产开发有限公司 |
| 73 | 区住房城乡建委 | 贝蒙涪江郡 | 建筑面积19.04万平方米。 | 一期主体竣工。二期主体完工。建筑面积25万平方米。 | 南区桂林街道 | 续建 | 2020-2024 | 73866 | 30000 | 同筑（重庆）置地有限公司 |
| 74 | 区住房城乡建委 | 与时花园 | 建筑面积13.83万平方米。 | 1-12号楼竣工，建筑面积13.83万平方米。 | 潼南大道南一段373号 | 续建 | 2020-2024 | 62300 | 30000 | 重庆盛潼房地产开发有限公司 |
| 75 | 区住房城乡建委 | 紫雲府 | 建筑面积32.3万平方米。 | 二期主体施工，建筑面积10.6万平方米。 | 江北新城 | 续建 | 2018-2023 | 53000 | 20000 | 重庆市潼南县辰龙房地产开发有限公司 |
| 76 | 区住房城乡建委 | 宝瑞·时代丽都 | 建筑面积15万平方米。 | 一期3、4、6-9、12、社区用房及大门内外装施工，二期1、2、10、11、5号楼及商业、地下车库主体施工，建筑面积15.7万平方米。 | 工业园区南区C2-1-03、04、05号地块 | 续建 | 2020-2023 | 15000 | 20000 | 重庆宝瑞地产开发有限公司 |
| 77 | 区住房城乡建委 | 子同街 | 建筑面积22.1万平方米。 | 二期8、9、1号楼主体施工，建筑面积18万平方米。 | 梓潼街道丝一厂 | 续建 | 2018-2022 | 45000 | 18000 | 重庆绿岛房地产开发有限公司 |
| 78 | 区住房城乡建委 | 锦绣观澜 | 建筑面积12万平方米。 | 一二期主体施工，建筑面积12万平方米。 | 梓潼街道同建路207号 | 续建 | 2021-2023 | 25000 | 12000 | 重庆瑞新致德房地产开发有限公司 |
| 79 | 区住房城乡建委 | 阳光花苑 | 建筑面积约30万平方米。 | 一期主体施工，建筑面积5万平方米。 | 江北新城站前大道 | 续建 | 2021-2025 | 70000 | 10000 | 重庆市俊烨电子科技有限公司 |
| 80 | 区住房城乡建委 | 爱尚城 | 建筑面积10万平方米。 | 一二三期主体施工，建筑面积113550.25平方米。 | 大溪路 | 续建 | 2019-2023 | 42000 | 8000 | 重庆市潼南区民林房地产开发有限公司 |
| 81 | 区住房城乡建委 | 贵博·翡翠城 | 建筑面积28.2万平方米。 | 4号楼、8号楼主体施工，建筑面积37964㎡。 | 工业园区TN-1-131号（凉风垭） | 续建 | 2019-2022 | 35000 | 6250 | 重庆渝潼欣商业管理有限公司 |
| 82 | 区住房城乡建委 | 涪江名都二组团 | 建筑面积20.51万平方米。 | 2、3、4、8、9、13、14、16、17号楼竣工，5、6、10号楼内外装饰，及2、3、4车库完工。 | 凉风垭 | 续建 | 2017-2023 | 38380 | 6000 | 重庆科艺房地产开发有限公司 |
| 83 | 区住房城乡建委 | 泰吉·同诚·天悦 | 建筑面积23.8万平方米。 | 二期4-8号楼、23号楼竣工，2.3万平方米。 | 江北新城CA-1、C3-2号地块 | 续建 | 2019-2022 | 100000 | 5000 | 重庆泰睿房地产开发有限公司 |
| 84 | 区住房城乡建委 | 双江凤凰湾 | 建筑面积8.9万平方米。 | 二期主体施工，建筑面积4.5万平方米。 | 双江镇 | 续建 | 2020-2023 | 18000 | 5000 | 重庆市潼南区两景旅游开发有限公司 |
| 85 | 区住房城乡建委 | 滨江一号 | 建筑面积32万平方米。 | 二期5-7、15号楼竣工，建筑面积6.6万㎡。 | 梓潼街道滨江路 | 续建 | 2018-2023 | 15000 | 4000 | 重庆卓然鼎森地产有限公司 |
| 86 | 区住房城乡建委 | 时光华厦 | 建筑面积2.5万平方米。 | 1、2号楼竣工，建筑面积25004.58平方米。 | 东安大道 | 续建 | 2020-2023 | 8000 | 2300 | 重庆方寸房地产开发有限公司 |
| 87 | 区住房城乡建委 | 星光华厦 | 建筑面积2.07万平方米。 | 1-4号楼主体完工，建筑面积20775.53平方米。 | 潼安路 | 续建 | 2020-2023 | 7000 | 2000 | 重庆市潼南区瑞美房地产开发有限公司 |
| 88 | 区住房城乡建委 | 外滩国际城 | 建筑面积2.2万平方米。 | 外滩国际酒店主体竣工。 | 梓潼街道办事处滨江路 | 续建 | 2020-2022 | 3482 | 1000 | 重庆驰华亿立地产发展有限公司 |
| 89 | 区农业农村委 | 乡村休闲农业旅游示范基地 | 建设2个乡村休闲农业旅游示范基地。 | 完工。 | 太安镇、塘坝镇 | 新建 | 2022 | 600 | 600 | 重庆盛田良品农业发展有限公司、重庆市潼南区园凡农业有限公司 |
| 90 | 区农业农村委 | 檬泰柠檬综合加工生产建设项目 | 购置生产设备以及生产辅助实施设备；配套实施建设等 | 完工。 | 潼南区 | 续建 | 2021-2022 | 2500 | 2200 | 重庆檬泰生物科技有限公司 |
| 91 | 区农业农村委 | 年3万吨柠檬初加工以及商品包装建设项目 | 建设标准化生产厂房，完善配套设施建设，购进柠檬鲜果分选设备以及购置配套生产设备。 | 完工。 | 潼南区 | 续建 | 2021-2022 | 2000 | 1800 | 重庆潼南柠檬产业科技有限公司 |
| 92 | 区农业农村委 | 智慧柠檬示范基地建设项目 | 建设2个智慧柠檬示范基地，包括安装水肥一体化、在线监测、产品溯源等智能化设施，分选线等。 | 完工。 | 柏梓镇 | 续建 | 2021-2022 | 1300 | 500 | 重庆市汇隆农林科技有限公司（含菁伟农业公司，小岭农业公司）、重庆市潼南区柠果农业有限公司 |
| 93 | 区农业农村委 | 标准化柠檬基地建设项目 | 果园基础设施建设、苗木购买及定植，安装水肥药一体化系统、生物科技防虫系统等。 | 完工。 | 潼南区 | 续建 | 2021-2022 | 500 | 400 | 重庆市双亿农业综合开发有限公司 |
| 94 | 区文化旅游委 | 崇龛镇白沙村乡村旅游项目 | 民宿改造300间，餐饮区7000㎡，购物街8500㎡，垂钓及水产养殖区300亩，农业观光600亩，休闲娱乐区18000㎡。 | 启动建设。 | 崇龛镇白沙村 | 新建 | 2022-2025 | 15000 | 4500 | 重庆市承知文化传播有限公司 |
| 95 | 区文化旅游委 | 葫芦坝文化创意产业基地项目 | 餐饮及文化创业试验区，民俗及休闲娱乐区，产品零售去，中草药科普区及康养板块，总面积1200亩。 | 餐饮及文化创业试验区，民俗及休闲娱乐区，产品零售去，中草药科普区及康养板块，总面积1200亩。 | 崇龛镇明月社区 | 续建 | 2020-2024 | 50000 | 10000 | 重庆市承知文化传播有限公司 |
| 96 | 区建工集团 | 潼南区垃圾渗滤液处理项目二期工程 | 项目占地约2000平方米，新扩建一座渗滤液处理站，处理废水来源包括垃圾渗滤液和垃圾资源化处理项目水解废水。建设内容包括值班室、化验室、电控间A/O两级生化系统等建筑物及其附属设施，MBR纳滤、反渗透等相关配套设备，渗滤液处理规模主400吨/天。 | 完工。 | 梓潼街道办事处青岩村六社 | 续建 | 2021-2022 | 4066 | 3200 | 重庆市潼南区湟海水处理系统工程有限公司 |
| 97 | 区城市管理局 | 潼南区污泥无害化处理项目 | 新增建设用地20亩，用于污泥无害化处置车间及相关配套设施建设，日处理能力达到100吨。 | 完工。 | 梓潼街道办事处青岩村6组401 | 新建 | 2022 | 2800 | 2800 |  |
| 98 | 区城投集团 | 潼南红星美凯龙吉盛伟邦商业广场 | 占地面积约198亩，总建筑面积约35.5万㎡，主场馆及酒店约5.5万㎡，场馆周边商业约6.4万㎡，洋房约4万㎡，高层住宅及社区商业共计约10万㎡，车库约9.4万㎡。 | 完成项目北区基础工程及大部分主体工程等。 | 凉风垭 | 续建 | 2018-2023 | 140000 | 5000 |  |
| 99 | 区大数据发展局 | 重庆市法奈昇大数据产业园 | 项目拟用地约50亩建设该项目。用于建设3300个机柜数据区和集总部办公、产业孵化基地、未来展示中心、大数据实验室以及综合服务等功能于一体的综合区。 | 完成项目基础设施建设，部分机柜上线使用。 | 高新区现代制造产业园 | 新建 | 2022-2025 | 77000 | 6000 |  |
| 100 | 区经济信息委 | 重庆潼南别口35千伏输变电工程（线路部分） | 新建35千伏简易变电站一座，架空线路7公里，电缆线路0.38公里。 | 新建35千伏简易娈电站一座，架空线路7公里，电缆线路0.38公里。 | 别口镇 | 新建 | 2022-2023 | 900 | 300 |  |
| 101 | 区科技局 | 柠檬全产业链科技创新能力培育提升工程 | 围绕提升柠檬产业科技创新能力，以关键共性技术研发为核心，加快先进技术成果应用为导向，建设布局国家火炬潼南柠檬特色产业基地+国家柠檬产业众创空间+市级孵化平台+技术研发中心，推动基础研究、技术开发、成果转化协同，形成人才聚集—技术开发—成果孵化—产业反哺科研的创新创业生态，构建柠檬全产业链创新孵化服务体系。到2025年，高新技术产品达15种，拥有产学研合作的企业30家，企业技术中心、工程研究中心、重点实验室等创新平台7个，发明专利20件，高新技术企业达到10家，科技型企业80家。 | 产学研合作的企业达到10家，企业技术中心、工程研究中心、重点实验室等创新平台达到5个，高新技术企业达到4家，科技型企业30家。 | 工业园区 | 续建 | 2021-2025 | 5000 | 1000 |  |
| 102 | 区农投集团 | 华牧现代农业200万羽全产业链生态循环智能化蛋鸡项目 | 项目包括养殖环节、蛋品码垛分级、存储及包装环节、有机肥加工环节等，具体包括：1、蛋鸡生产项目，包含1座年出栏100万羽规模的青年鸡养殖场、1座年存栏100万羽规模的蛋鸡养殖场。2、蛋鸡配套项目，包含蛋库及装箱中心、有机肥加工厂、老母鸡销售中转中心及车辆洗消防疫中心等。 | 完成项目用地范围内场地平整及土建建设；完成第一轮设备订购。 | 古溪镇金竹社区、玉家村 | 续建 | 2021-2022 | 15000 | 7000 |  |

附件3-4

潼南区2022年推进前期项目计划表

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 主要实施内容及规模 | 估算总投资 | 2022年工作目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（51个） |  |  |  | 5442496 |  |  |
| 1 | 区工投集团 | 遂潼涪江创新产业园区遂潼之心建设项目 | 总占地约15000亩，其中场地平整面积约12000亩新，建总建筑面积约10万平方米的遂潼之心产业孵化中心，配套道路长约30公里，生态治理修复约3000亩；打造天然气综合利用经济圈和琼江乡村旅游经济带。 | 3000000 | 完成项目前期资料收集及调研论证。 |  |
| 2 | 区城投集团 | 潼南区通用机场项目 | 占地面积约707.42亩。按A1级通用机场建设，飞行区指标为2B，跑道长1200米、宽30米，设置双向简易灯光系统，建设DVOR/DME导航台。 | 51572 | 启动部分前期手续。 |  |
| 3 | 区城投集团 | 重庆市潼南区江北片区两区同建市政道路工程（二期）（站西四路） | 道路全长约1.74km，路幅宽66m。实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、路灯、行道树、景观绿化等配套附属设施工程。 | 15600 | 启动部分前期手续。 |  |
| 4 | 区城投集团 | 重庆市潼南区江北片区两区同建市政道路工程（二期）（站西五路及站南二路） | 道路全长约2.7km（其中站西五路长约2.5km、站南二路长约0.2km），路幅宽24m。实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、路灯、行道树、景观绿化等配套附属设施工程。 | 13770 | 启动部分前期手续。 |  |
| 5 | 区城投集团 | 重庆市潼南区江北片区两区同建市政道路工程（二期）（站南三路） | 道路全长约0.9km，路幅宽36m。实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、路灯、行道树、景观绿化等配套附属设施工程。 | 5760 | 启动部分前期手续。 |  |
| 6 | 区城投集团 | 潼南江北片区两区同建群众文化体育中心建设项目 | 占地面积约164亩，总建筑面积约11万㎡，地上建筑面积约8.5万㎡，地下建筑面积约2.5万㎡。实施内容包括：土石方平场、文化艺术中心、体育运动中心、恐龙博物馆、规划展览馆、商业、地下车库、停车场、室外环境、绿化、智能化、外墙灯泡、二次装修等工程。 | 125000 | 启动部分前期手续。 |  |
| 7 | 区城投集团 | 潼南久兴度假村片区建设 | 占地面积约500亩，计划建筑面积50万㎡。 | 150000 | 启动部分前期手续。 |  |
| 8 | 区城投集团 | 潼南区梨树村乡村振兴 | 全村8233亩分为3个发展区，一是现代高效农业发展区3840亩，位于村东部、西部区域，重点发展特色经果苗木和优质水稻；二是城乡融合发展区1785亩，位于村南部区域，布局中医康养园和职业教育，其中800亩已纳入城市规划范围，剩余部分融入城市发展；三是库周农旅融合区2608亩，位于村中部区域，其中823亩为大石桥水库核心水域，库周1785亩将围绕水库打造乡村休闲旅游产业区。 | 61500 | 启动部分前期手续。 |  |
| 9 | 区城投集团 | 潼南毛家大坡开发项目 | 总建筑面积约8.97万㎡，地下车库面积约1.9万㎡。主要实施内容包括：住宅、商业、物管及社区管理用房、地下车库、室外环境、设施设备安装及综合管网等配套附属设施工程。 | 45700 | 启动部分前期手续。 |  |
| 10 | 区城投集团 | 潼南新能源汽车广场建设项目 | 占地面积约47亩，总建筑面积约1.4万㎡，其中商业用房面积约1.3万㎡，工业建筑0.1万㎡。实施内容包括：主力店、新能源汽车展示中心、火车展示中心、综合保养服务中心、停车位、室内外装饰装修、道路广场、室外环境及配套服务商业。 | 6000 | 启动部分前期手续。 |  |
| 11 | 区城投集团 | 金福片区S107连接道路改造项目 | 占地面积约54.5亩，拆除道路总长约0.4km，新建道路总长约1.1km。主要实施内容包括拆除原有道路、新建车行道、人行道、景观、雨污水管网、停车位、照明、智慧广告箱等配套附属设施工程。 | 6840 | 启动部分前期手续。 |  |
| 12 | 区城投集团 | 潼南区凉风垭F-61-0302地块周边生态修复工程 | 占地面积约50亩，总建设面积约3.35万㎡，配套建筑面积约107.9㎡。主要实施内容包括生态修复、土建工程、综合管网、卫生间、照明等配套附属设施工程。 | 4580 | 启动部分前期手续。 |  |
| 13 | 区农业农村委 | 2023年高标准农田建设项目 | 建设高标准农田12万亩，主要建设内容是进行土地平整、土壤改良、灌溉排水与节水设施、田间机耕道、农田防护与生态环境保护、农田输配电等。 | 18000 | 完成可研编制等前期工作。 |  |
| 14 | 区农业农村委 | 乡村振兴农村实用人才实训基地建设项目 | 种植业培训基地200亩，设施农业实训基地20亩（大棚面积8000平方米），畜禽养殖基地60亩，水产养殖基地200亩，建设培训学员实习实训教学楼2000平方米；建设学员住宿楼及餐厅4000平方米及配套设施，建设道路交通、管网沟渠等基础设施建设。 | 10000 | 完成可研编制等前期工作。 |  |
| 15 | 区农业农村委 | 全国农产品产地冷藏保鲜整县推进试点项目 | 在全区23个镇街修建农产品产地冷藏保鲜设施100个 | 6700 | 加强与市级部门对接，启动编制项目实施方案。 |  |
| 16 | 区农业农村委 | 渝遂绵优质蔬菜生产带遂潼合作示范项目 | 以涪江沿线的桂林、梓潼、双江、玉溪、上和等地为重点，与遂宁市共同建设5万亩优质蔬菜高质量发展基地、精深加工和冷链物流基地、集约化蔬菜育苗示范中心等，构建集育苗、研发、种植、加工、营销等于一体的蔬菜全产业链。 | 20000 | 加强与遂宁市的沟通协调以及市级部门对接，启动项目前期工作。 |  |
| 17 | 区文化旅游委 | 潼南大佛寺摩崖造像东西岩壁保护修复工程 | 对大佛寺摩崖造像东岩和西岩进行水文和地质勘察、病害现状勘测，开展岩体取样、室内分析及室内外保护实验，分析病害原因，治理大佛寺摩崖造像东岩、西岩的水害。 | 2200 | 完成勘查设计工作，编制保护修复方案。 |  |
| 18 | 区水利局 | 重庆市潼南区大中型水库移民后期扶持项目 | 移民直补、摊薄、种养殖业项目扶持以及移民村组美丽家园建设和产业转型升级等基础设施。 | 2000 | 完成前期工作。 |  |
| 19 | 区水利局 | 灾后水利薄弱环节潼南区米心镇二期防洪护岸综合治理工程 | 新建堤防约400m，新建附属整体式排涝泵闸一座。规模：堤防洪水标准按20年一遇设计，控制闸洪水标准按20年一遇设计，泵站洪水标准采用30年一遇设计。 | 9000 | 完成前期工作。 |  |
| 20 | 区水利局 | 潼南区鹭鸶溪河河流综合治理项目 | 以防洪、稳定岸坡、保护农田及美化环境为主，兼有水土保持等综合任务，治理河道总长约30.56km。 | 14900 | 完成前期工作。 |  |
| 21 | 区水利局 | 重庆市潼南区中型灌区节水配套改造项目 | 整治改造渠道约10km。 | 1300 | 完成前期工作。 |  |
| 22 | 区教委 | 职教中心扩建项目 | 方案1：新建职教中心，办学规模为6000人，学校占地220亩，新建建筑面积为85000㎡，运动场约60000㎡及相关附属设施。 方案2：扩建闇公校区，改善恩威校区。在闇公校区的基础上新征地100亩，新建建筑面积为50000㎡，运动场约30000㎡及相关附属设施。 | 40000 | 办理建设前期手续。 | 方案2：20000万元 |
| 23 | 区教委 | 大佛小学扩建项目 | 新征地约30亩，新建教学综合楼13000㎡，运动场约8000㎡及相关附属工程。 | 7000 | 办理建设前期手续。 |  |
| 24 | 区教委 | 柏梓镇第二幼儿园新建项目 | 学校占地5.4亩，12个教学班，新建校舍约3600㎡，运动场1440㎡及相关附属工程。 | 1800 | 办理建设前期手续。 |  |
| 25 | 区交通局 | 铜梁至潼南至大英高速公路项目 | 起于铜梁区平滩镇，与在建的铜安高速相接，经铜梁区侣俸镇进入潼南区，沿西北方向布线，经四川省遂宁市安居区，终点位于大英县西侧与沪蓉高速相接。路线全长约120公里，重庆境约55公里，潼南境约45公里。 | 720000 | 完成方案设计，开展可研编制。 |  |
| 26 | 区交通局 | 武胜至潼南至安居高速公路项目 | 起于广安市金光乡王家湾附近，顺接广安绕城西段，途经合川区、潼南区、安居区，止于遂宁市马家乡新宁村附近。路线全长约58公里，重庆境内约32公里，潼南境约25公里。 | 300000 | 完成方案设计，开展可研编制。 |  |
| 27 | 区交通局 | 潼南港建设工程 | 规划在郑家坝港区，建设一座码头长约1000米、布置10个1000吨泊位、年通过能力1000万吨的综合性港口。近期先启动建设3个泊位，年通过能力300万吨。 | 50000 | 完成控制性规划，开展可研编制。 |  |
| 28 | 区交通局 | 潼南火车站货场升级改造项目 | 货场改扩建分期实施，本期为第一期项目，按照年货运能力200万吨标准进行建设。 | 30000 | 推进前期相关工作。 |  |
| 29 | 区交通局 | S540潼南区双江特大桥及其引道工程 | 长度约5.1公里，其中特大桥长约1.5公里。 | 70000 | 完成方案设计，推进施工图设计。 |  |
| 30 | 区交通局 | G246塘坝至双江工程 | 全长约38公里。 | 190000 | 开展可研编制工作。 |  |
| 31 | 区交通局 | G319高碑至塘坝工程 | 全长约21公里。 | 105000 | 开展可研编制工作。 |  |
| 32 | 区交通局 | G351东安大桥至双江改建工程 | 建设里程约10公里 | 70000 | 开展可研编制工作。 |  |
| 33 | 区交通局 | S540玉溪特大桥建设工程 | 总长约7公里。 | 80000 | 推进前期设计工作。 |  |
| 34 | 区交通局 | S540别口特大桥建设工程 | 总长约7公里。 | 80000 | 推进前期设计工作。 |  |
| 35 | 区交通局 | 县乡道建设工程 | 约100公里。 | 30000 | 推进前期设计工作。 |  |
| 36 | 区交通局 | 农村公路建设工程 | 约50公里。 | 400 | 推进前期设计工作。 |  |
| 37 | 区交通局 | 双坝片区道路改建工程 | 里程约18公里 | 14000 | 推进相关前期工作。 |  |
| 38 | 区交通局 | 县道X304卧佛镇河口村至双寨水库段工程 | 全长20.5公里。 | 8200 | 推进相关前期工作。 |  |
| 39 | 区交通局 | 乡道Z105语录塔至黄家大坡工程 | 全长6公里，包含桥梁一座。 | 4400 | 推进相关前期工作。 |  |
| 40 | 区交通局 | 县道X201米心至别口 | 全长24.5公里。 | 7350 | 推进相关前期工作。 |  |
| 41 | 区交通局 | 乡道YZ25倒狮桥至双山界 | 全长3.5公里。 | 1050 | 推进相关前期工作。 |  |
| 42 | 区生态环境局 | 潼南区琼江流域污水处理厂（站）技改项目 | 改建污水管道3499m，改建入户管网8821m，改建压力管道1533m，改建检查井75座，改建厂外截流井25座，清掏涵洞及沟渠192m。已有污水管网检测、疏通、修复27664m。对琼江流域26座村级污水处理站实施技术改造升级。 | 3950 | 完成项目立项、可研编制等前期。 |  |
| 43 | 区生态环境局 | 潼南区桂林街道等7个乡镇农村生活污水治理工程 | 新建泵站4座，新建DN400污水管网6.8km，新建DN300污水管网16.4km。新建污水处理站8座，累计处理规模540t/d,出水执行标准DB50/848-2021。 | 3800 | 完成项目立项、可研编制等前期。 |  |
| 44 | 区生态环境局 | 潼南区涪江流域污水处理厂（站）技改项目 | 改建污水管道3125m，改建入户管网7589m，改建压力管道1112m，改建检查井27座，改建厂外截流井18座，改建提升泵站1座。已有污水管网检测、疏通、修复18767m。对涪江流域23座村级污水处理站实施技术改造升级。 | 3200 | 完成项目立项、可研编制等前期。 |  |
| 45 | 区科技局 | 柠檬果胶生产废水回收利用技术及配套设备研发项目 | 研究柠檬果胶生产废水回收利用技术、研发配套设备，高效回收利用果胶生产废水中的黄酮、杂糖和含氮物质，形成高品质黄酮、杂糖和含氮液态肥（黄酮类产品黄酮含量≥70%，回收率≥75%，达到食品原料相关安全卫生要求；杂糖类产品杂糖量≥150g/L，回收率≥80%，无苦味，达到食品原料相关安全卫生要求；液态氮肥产品含氮量≥5%，废水氮素回收率≥95%）；解决中水回用难的问题，实现循环利用（回收水质量达到中水标准（GB/T18920-2002），回用率≥80%，回收水达到实现清洁生产）。 | 1000 | 实现项目立项，启动项目研究研发工作。 |  |
| 46 | 区公安局 | 重庆市潼南区公安局新（迁）建业务用房项目 | 总建筑面积约7610㎡，含正兴街派出所5108㎡，玉溪派出所1802㎡；古溪公巡大队700㎡。 | 3200 | 完成选址、立项、可研、争取上级资金。 |  |
| 47 | 区卫生健康委 | 镇街卫生院迁（扩）建项目 | 迁建太安、宝龙、寿桥、新胜卫生院，扩建宝龙卫生院，各3500㎡。 | 5600 | 完成前期工作。 | 估算总投资不包括40亩征地费用 |
| 48 | 区水务集团 | 城北水厂建设工程（二期） | 新建10万m³/日规模的预沉池、加压池、沉淀池、滤池、清水池各一座，配套安装工艺设备及管道。 | 15000 | 完成初设批复。 |  |
| 49 | 区经济信息委 | 重庆潼南高何220千伏输变电工程 | 新建2*180兆千瓦变压器、220千伏线路35公里。 | 19624 | 开展前期准备工作。 |  |
| 50 | 区经济信息委 | 潼南小桥110千伏输变电工程 | 新建2*50兆千瓦变压器、110千伏线路9.76公里。 | 6000 | 开展做前期准备工作。 |  |
| 51 | 区农投集团 | 四大家鱼及鳜鱼种质资源场项目 | 拟新建约1200㎡工厂化繁育车间1座，完善实验、检测设备；1500㎡新品种、新技术生产示范车间，综合实验楼400㎡，改建池塘约50亩，以及厂区道路、电力系统、蓄水池、净水池、管道系统等配套设施设备。 | 1500 | 完成前期方案设计及施工图审查。 |  |

潼南区第十八届人大一次会议秘书处　  　　  2022年1月6日印发