重庆市潼南区2022年国民经济和社会发展

计划执行情况与2023年国民经济和

社会发展计划草案

重庆市潼南区发展和改革委员会

各位代表：

受区人民政府委托，现将重庆市潼南区2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划草案提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。

一、2022年国民经济和社会发展计划执行情况

2022年是党和国家历史上极为重要的一年，是潼南人民踔厉奋发、攻坚克难、勇毅前行的一年。这一年，党的二十大胜利召开，为我们奋进新征程指明了前进方向，提供了根本遵循。全区上下在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，认真学习贯彻党的二十大精神，深入落实党中央决策部署和市委市政府工作安排，“十四五”规划全面起势，区委“1356”总体部署实现良好开局。这一年，面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全区上下按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，高效统筹常态化疫情防控和经济社会发展，众志成城、团结奋斗，观大势、谋全局、干实事，积极应对疫情、旱情、灾情等超预期因素冲击，加力实施稳经济一揽子政策和接续措施，尽最大努力争取了经济社会发展最好结果。全年地区生产总值增长3%，高于全市0.4个百分点。其中，农业增加值增长5.1%，工业增加值增长4.3%，建筑业增加值增长3.7%，服务业增加值增长1.1%。固定资产投资增长12.3%，社会消费品零售总额增长1.6%，全体居民人均可支配收入增长7.4%。

对照年初人代会审议通过的计划报告，重点抓了以下工作：

（一）坚持以服务市场主体为重心，聚焦稳住经济大盘持续用力，经济企稳回暖持续发展基础更牢。

**有效投资稳步增长。**紧密跟踪国家102项重大工程和政策动向、资金投向，制定扩大有效投资18条工作措施，开展重点项目建设攻坚行动，进一步促进项目投资放量。204个项目全面开工，年度计划投资完成99.5%。对上争取资金41.6亿元，发行地方政府专项债券12.9亿元，获批政策性开发性金融工具5.11亿元、制造业中长期贷款22.2亿元、设备更新改造贴息贷款5.63亿元。**市场主体稳健发展。**全面落实国家稳经济一揽子政策和接续措施，发布《潼南区助企纾困政策包》，以“一竿子插到底”的干劲，确保一揽子政策落地。开展“三到三助推、三抓三确保”突击攻坚行动，共计减税降费、退税缓税7.95亿元，帮助中小企业融资43.7亿元，清偿中小企业账款2204万元。**招商引资稳中提质。**印发《潼南区创新招商引资机制提升招商引资质效工作方案》，围绕5大主导产业广泛对接联系，捕捉信息和商机，新签约项目175个，正式合同额770亿元、增长29%；新签约亿元级工业项目100个、增长53.9%，实现有效招商信息量的快速增长和质的稳步提升。

（二）坚持以提升合作能级为载体，聚焦毗邻地区共商共建持续用力，区域联动协作发展势头更旺。

**重点合作持续深化**。加强遂宁一体化发展，开工建设遂潼涪江创新产业园区，成立园区临时党委、筹委会，抽调40名优秀骨干力量集中办公，注册成立川渝遂潼投资发展有限公司，下设遂星、潼星两个子公司。完成“遂潼之心”控制性详规（初稿）编制，启动环境影响评价等18个区域专项评价编制。加强与四川省崇州市合作交流，围绕文化旅游、人力社保、招商引资、司法协作、民营经济等领域，共同签订“1+6”战略合作协议，协力打造成渝地区非毗邻区市县合作典范。深化对口彭水协同发展，推动乌江非遗文旅、亿源粮油加工等3个项目落地彭水，加快推动潼南、彭水、聊城三方共建“飞地园区”。销售彭水农特产品1100余万元。两地互派教师、医生等高级人才50余人次。**重点项目纵深推进**。渝潼遂绵城际铁路纳入《成渝地区双城经济圈多层次轨道交通规划》和《重庆市铁路中长期规划（2021-2035）》，市域铁路璧潼线、潼武高速纳入西部陆海新通道项目清单，璧山至潼南至大英、武胜至潼南至安居高速纳入重庆高速公路网修编。渝遂高速扩能（潼南段）完成行业和可研评审，渝铜安高速（潼南段）完成总工程量的69%，铜车坝水库、渝西水资源配置工程达到年度进度要求，潼安大道建成投用。双江航电枢纽工程、潼安特色农业产业项目、遂潼快捷通道项目、遂潼天然气产业园项目、遂潼区域职业教育中心项目（重庆电力高专）等5个川渝合作共建项目，超额完成年度投资计划。**重点任务稳步落实**。联合印发《遂潼工业高质量协同发展规划》，规划布局都创（重庆）药业、碚圣医药科技园等143个项目。成立涪江流域科创联盟，组建涪江流域科技专家人才库，共享共用大型科研仪器设备8436台（套）。建成渝遂绵优质蔬菜生产带遂潼示范基地6万亩，获批国家柠檬生物火炬特色产业基地。开展涪江、琼江联合巡河，经济日报专题刊登“川渝跨界巡河”典型案例。启用遂潼“一卡通一码通”平台，功能互认互通、协同共享23项。组建成渝中部地区教育联盟，遂潼跨省就近入学学生累计达3000余人。共建遂潼重症医学等医疗专科23个，178家定点医疗机构、333家医药机构接入西南片区异地就医结算。

1. 坚持以转型升级为导向，聚焦延链补链强链优链持续用力，产业体系高效优质发展支撑更稳。

**农业发展量质并举。**积极应对极端高温干旱天气，抢收夏粮20万亩，建成高标准农田11.5万亩，高效利用撂荒地、冬闲田15万亩，粮食产量总体稳定。农业抗旱减灾工作获中央《新闻联播》点赞。新增标准化产业基地3万亩、蔬菜标准园20个，蔬菜、油菜、柠檬产量稳居全市第一，“菜篮子”“油罐子”“果盘子”供给有效保障。国内首台套柠檬果胶生产线正式投产，完成檬泰、汇达柠檬综合加工生产基地建设。成功创建国家乡村振兴示范县、国家农业现代化示范区、国家级油菜制种大县。**工业提振质效齐升。**培育壮大主导产业，成立产业发展基金30亿元，吉程生物、快思瑞等项目落地建设，海汇新材料、嘉达合创等项目竣工投产，工业投资增长21.8%。新增规模工业企业21家，创建塘坝、小渡、崇龛等3个中小企业集聚区，获批全市绿色建材产业园特色基地。加大科创赋能，智能化改造企业48家，建成市级、区级数字化车间7个，新认定“专精特新”企业16家，庆龙新材料获选国家“小巨人”企业，中防德邦获评国家级绿色工厂、巨科环保获批全国首批清洁生产审核创新试点。全区工业经济运行综合指数80.01、全市第9。**服务业恢复速效双提。**电子商务生态产业加速集聚，电商产业园、电商创业孵化园全面运营。消费市场加速回暖，推出促进消费恢复发展19条措施，丰富直播电商、社交电商等新业态，累计发放消费券4.87万张、307万元。举办线上线下房交会，引导刚需和改善型住房消费需求释放。旅游产业逐渐恢复，成功创建市级涪江旅游度假区，举办菜花节、国际柠檬节等大型节会，接待游客1320万人次，实现综合收入85.8亿元、增长17.5%，双江古镇获评全国非遗旅游小镇。金融业稳健运营，中国银行潼南支行正式营业，金融机构人民币存贷规模达883亿元、增长16.3%，存贷比84.1%。

（四）坚持以重点改革为抓手，聚焦激活创新活力和扩大开放持续用力，发展环境优化升级成效更好。

**改革活力持续释放。**全面完成118项重点改革事项。“放管服”改革纵深推进，出台规范涉企行政执法“十项措施”，创新开设“办不成事”窗口，行政审批服务群众满意率99.98%，获评全市政务服务优秀窗口单位。出台培育市场主体高质量发展16条，新增市场主体1.1万户、增长18.3%。全面完成国企改革任务，国企经营效益逐步显现，实现营业收入27亿元、增长28.6%。农村改革稳妥推进，新增“三变”改革试点村30个，村集体经济收入达1.2亿元。**创新动能不断提升。**培育壮大科技创新主体，新培育科技型企业122家、高新技术企业47家，总量、增量和增速均创历史新高。持续做大创新平台，积极推进升级建设国家高新区，高标准建设重庆（潼南）农科城，南昌大学重庆研究院全面运营，氪空间潼南创新中心建成投用，创建全国农业科技现代化先行县获农业农村部表彰。营造良好创新生态，发放知识价值信用贷款1.26亿元，新增有效发明专利44件，培育创新创业领军人才1人、示范团队1个，选派科技特派员122名。**开放合作全面深化。**积极建设新加坡农产品直供基地，国家外贸转型升级基地（柠檬）顺利完成国家考评，新增0.36万亩柠檬出口备案基地，全年出口柠檬4万吨。持续推进服务业扩大开放综合试点，充分运用“中小微外贸企业出口统保平台”，新增外贸经营备案主体23家、外商投资企业3家、出口产品3个。第五届中国进博会签约金额41亿元。

1. 坚持以统筹城乡发展为主线，聚焦破除城乡双向壁垒持续用力，融合发展样板建设品质更优。

**城市形象蝶变跃升。**以创建全国文明城区为引领，下足“绣花”功夫推进城市更新。顺利完成“三区三线”划定，确定城镇开发边界面积53.5平方公里，城镇化率达到60%。提升7天城区路网，改造完成老旧小区99个、棚户区400户；开工南区污水处理厂扩容工程，新建城区雨污管网57公里。建成口袋公园2个，新增绿地面积43万平方米，建成区绿化覆盖率达45.8%。全面开展5G新基建组网建设，建成5G基站405个，建成智慧停车位6000个，城区数字化管理实现全覆盖。创建“潼城管家”品牌，“马路办公”“网格化管理”解决问题4.3万个。**乡村振兴提质赋能。**坚决守住脱贫攻坚成果，“两不愁三保障”及饮水安全问题动态清零，巩固脱贫成果后评估、全市乡村振兴战略实绩考核获“优秀”等次。深入开展“五清理一活动”和农村人居环境“双赛”活动，整治危旧房1100户、厕改1250个。成功创建市级美丽宜居乡村20个，打造美丽庭院400个。获评全国村庄清洁行动先进县，双江金龙社区、太安蛇形村获批全国美丽乡村。持续推进乡村建设和乡村治理融合发展，试点建设全市融合推进区，156个村推广运用“积分制”，全覆盖建成“六无平安村居”。**城乡融合履坚质高。**稳步推进国家城乡融合发展试验区建设，加快农村集体经营性建设用地入市前期工作，新增农村转移人口8987人，回引1500余人返乡创业就业。聚焦解决“三类人”、盘活“三块地”，试点推进大佛坝城乡融合，大佛坝新农城纳入全市城乡融合重大示范工程。《重庆日报》以“潼南—城乡融合发展之花美丽绽放”为题，报道我区推进城乡融合发展相关经验做法。出台推进镇域经济高质量发展实施意见，指导镇街差异化发展，柏梓柠檬小镇纳入全市特色小镇清单创建类。

（六）坚持以守护绿水青山为目标，聚焦生态环境整治持续用力，美丽潼南人与自然和谐共生画卷更新。

**环境保卫成效显著。**序时完成中央、市级环保督察反馈问题年度整改任务，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。全面完成涉气中小微企业综合整治，创建扬尘控制示范工地20个，PM2.5平均浓度下降10微克/立方米，空气优良天数328天。严格落实林长制、河长制，完成国土绿化3.95万亩、“两岸青山·千里林带”营造林1.72万亩；序时建设涪江流域综合治理PPP项目，涪江首次全年保持Ⅱ类水质，琼江稳定保持Ⅲ类水质，城乡集中式饮用水水源地水质达标率100%，涪江获评全市美丽河湖。全面治理农业面源污染，畜禽粪污综合利用率达95%。加快低效闲置土地利用，拆除非法搅拌站18个，重点建设用地安全利用率100%。**“双碳”工作有序开展。**以产业布局和结构调整为基础，严格落实环境准入规定，推动绿色循环低碳发展。培育创建绿色产业，新增国家级绿色工厂1家、市级绿色工厂2家。关停砖瓦企业3家，企业自备电厂、65蒸吨/小时以上燃煤锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造。**绿色生活逐步养成。**秉持“有限资源，无限循环”先进理念，为全市“无废城市”建设试点工作保驾护航。有序推进垃圾分类，建成137个市级农村垃圾分类示范村。组织开展节能宣传周和低碳日等活动，积极引导广大居民树立绿色低碳发展理念，践行勤俭节约、低碳环保的绿色生活方式。

（七）坚持以人民幸福安康为宗旨，聚焦创造高品质生活持续用力，[民生福祉普惠共享成色更足](https://www.so.com/link?m=btlJVnBhcx+XZ5HpyMd4DKZuAafV1U9kif6pxIFHdpMnWFCQvqPhSv/1DoTid4MXIinZ/VotdwtG/3nMDO8ptXw/3qUYgf3uRUX9bdnjJuKMT3ipGy/CvLcSCvhAmbz6ZyZAr9+UzYUVRyzZbd7ta6prjUiA69IgwphJGInMcDvfnsglYIedwmzXvnoUHCSY5BPLpSMbH3DTGYMgdCzsoQI/AnTWtk1bFZmjniHMfKQyYJPdCtDxt/kr3ETs=" \t "/home/guest/Documents\\x/_blank)。

**疫情防控有力有效。**科学精准实施好优化疫情防控各项措施，累计开展核酸检测639万人次，成功处置“9·14”“11·10”等疫情30余起，实现最快速度、最短时间、最小代价阻断疫情蔓延。**民生实事件件落地。**27件市区两级民生实事完成25件，其余跨年度事项有序推进，各项民生支出46.5亿元、增长4.5%。**就业形势保持稳定。**推进“一库四联盟”行动，开展各类专场招聘会101场，新开发公益性岗位768个，建成就业帮扶车间10个，城镇新增就业1.2万人，“英才潼行”工程累计引进硕士及以上专业人才1183人，入选重庆英才计划、鸿雁计划45名，调查失业率控制在5.5%以内。**社会事业健康发展。**电力高专一期主体完工，建成投用幼儿园2所、小学3所，新增学位7200个，“双减”管理质量监测指标达标率100%。区人民医院新院区开诊，精卫中心二期建成投用，改扩建大佛街道、别口镇等4个基层医疗卫生机构，开展全国婴幼儿照护服务示范城市创建。建设潼南博物馆，建成体育健身广场5个、健身步道7条，投用农体工程10个，成功承办全市非遗购物节。**社会保障更加完善。**城乡居民参保率稳定在95%以上。成立老年大学，建成投用医养结合机构7家，实现养老服务设施全覆盖。发放低保、特困保障、临时救助金2.5亿元，惠及群众4.1万人。加大住房保障力度，新筹集人才公寓100套，保障性租赁住房1700套。完善退役军人服务体系，建成全国示范型退役军人服务中心（站）24个。**社会治理成效显著。**圆满完成安全生产专项整治三年行动，开展“三查三治”执法检查1.7万家次，排查隐患2.2万条，安全生产事故起数和死亡人数分别下降22.2%、30%。建立完善领导接访下访约访和包案化解制度，信访总量下降46%。进一步完善人民调解组织网络，法律援助案件总数和服务率全市第一。政府债务总体可控，涉众金融风险和企业“两链”风险得到有效防范和化解，14个“保交楼”项目有序推进，粮食安全和食品药品安全形势稳定向好，未发生较大及以上安全事件。常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，“平安潼南”建设再上新台阶。

路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。2022年，在区委坚强领导下，在区人大、区政协监督支持下，全区上下保持定力，攻坚克难，在危机中育先机、于变局中开新局，高质量发展稳步推进，成绩殊为不易。对照区十八届人大一次会议批准的《关于重庆市潼南区2021年国民经济和社会发展计划执行情况及2022年计划草案的报告》明确的30项指标，完成农业增加值增速、战略性新兴产业产值增速、新登记市场主体增速、文化产业占地区生产总值比重、固定资产投资增速、进出口总值增速、民营经济占地区生产总值比重、一般公共预算收入增速、常住人口城镇化率、新增城镇就业、城镇调查失业率、万人发明专利拥有量等预期性指标任务12项，完成单位地区生产总值能耗下降、亿元地区生产总值安全事故死亡率等约束性指标4项。受“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力挑战，叠加持续极端高温天气和疫情散发多发等超预期因素冲击，地区生产总值、规上工业增加值、建筑业增加值、服务业增加值、社会消费品零售总额等指标未能达到预期。（具体情况详见附件1）。

二、2023年国民经济和社会发展计划总体考虑

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是新时代新征程全面建设社会主义现代化新重庆的起步之年，是潼南实施“十四五”规划承上启下的关键之年。全区上下要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，认真落实市委六届二次全会和市委经济工作会议部署，主动把潼南发展放到全国、全市大局中谋划推进，以推动成渝地区双城经济圈建设为总抓手和总牵引，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展与安全，坚定突出“稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感”工作导向，按照交出“七张高分报表”和健全“八张问题清单”管控机制工作要求，紧紧围绕区委“1356”总体部署，聚焦做成“四件大事”，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，大力提振市场信心，全面塑造发展优势，全力打造产城景融合发展桥头堡城市、加快建设成渝中部新兴产业集聚区、全市乡村振兴示范引领区、重庆都市圈人文康养宜居区，确保新时代新征程社会主义现代化建设潼南新实践开好局、起好步。

（一）宏观形势判断

**从国际看**，受长期量化宽松政策导致全球流动性“溢出”和“逆全球化”趋势下劳动力、原材料、绿色发展等成本提升的影响，2023年国际经济仍将负重前行。在全球通胀高企、主要国家央行收紧货币政策的情况下，高通胀和低失业率或将导致美国经济衰退，加上俄乌冲突带来的影响，欧洲国家有较大概率陷入“滞胀”，全球宏观环境可能由“大缓和”走向“高波动”。**从国内看，**当前经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”仍然较大，但我国经济韧性强、潜力大、活力足。中央经济工作会议提出的财政、货币、产业、科技、社会等五大宏观政策，国务院紧密推出更多的新政策新措施，为推动经济持续稳定恢复提供重大支撑，经济运行有望总体回升，形成一个独立向上的运行轨迹。**从全市看**，党的二十大对全面建设社会主义现代化国家作出战略部署，提出推动西部大开发形成新格局、长江经济带发展、成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道等紧密关系重庆的重大举措，为全市经济发展注入强劲动能。市委经济工作会提出“稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感”四方面工作导向和“七项重点任务”将进一步促进生产生活秩序回归正常，改善社会心理预期，有力促进全市在更大空间、更深层次、更高水平参与和服务构建新发展格局。**从全区看，**国家五大宏观政策取向、全市181项稳经济政策等增量政策加持，以及存量政策效果持续显现，为全区经济持续恢复注入强劲动力。国家城乡融合发展、“一区两群”对口协同、遂潼一体化发展先行区建设等示范效应，有利于缩小我区与周边及城乡间差距，促进经济提速增长。

面对新时期、新阶段、新形势，我们也要清醒认识到当前经济社会发展面临的一些困难和问题。**一是**产业结构还需调优，产业链和价值链关键环节缺失，整体处于产业链、价值链下游，战新产业发展相对滞后，科技创新支撑不强，区域经济、开放型经济总量还不大。**二是**基础设施还需完善，交通、物流、市政、文体等基础设施建设不足，乡村建设规划滞后，道路等级较低，生活污水、垃圾处理设施建设任重道远。**三是**风险防控还需加强，生态环境、安全生产等领域还有薄弱环节，政府债务防范化解压力较大。**四是**民生福祉还需增进，民生保障与人民群众期盼相比还有差距，就业、就学、就医、养老等方面还有大量工作要做。

（二）主要发展目标

按照中央、全市、全区经济工作会议精神，综合研判全国、全市宏观经济形势，对标区级“十四五”发展目标，力争全区2023年地区生产总值增长7%以上、努力争取更好的结果。其中，农业增加值增长5%，工业增加值增长9%，建筑业增加值增长8%，服务业增加值增长8%；固定资产投资增长10%，社会消费品零售总额增长10%，一般公共预算收入增长10%，进出口总量增长10%，实际利用外资1000万美元，居民人均可支配收入增长8%。

（三）重大项目安排

2023年计划建设项目共240个，总投资1126.77亿元，年度计划投资322.99亿元；推进前期项目90个，估算总投资992亿元。年度建设项目中政府公益性项目70个，年度计划投资28.35亿元；国有企业经营性项目40个，年度计划投资51.85亿元；社会投资项目130个，年度计划投资242.79亿元。

三、2023年实现国民经济和社会发展计划重点工作

（一）做实区域合作，打造成渝地区双城经济圈建设重要支撑。把双城经济圈建设作为全区“一号工程”和全区工作总抓手总牵引，对接落实全市“十项行动”和“四张清单”，积极融入重庆主城都市区建设，争创成渝中部崛起现代化示范区。

**推动重大项目提速建设**。聚焦打造轨道上的经济圈，加快推进重庆至遂宁城际铁路、泸大汉城际铁路、市郊铁路璧潼线前期工作，开行公交化列车5对，全面提升铁路客货运输能力。加密提质公路网路，开工渝遂高速扩能（潼南段），加快推进潼南至武胜、潼南至大英高速建设，建成铜安高速（潼南段），规划论证潼南至遂宁、至合川、至璧山等快速通道。推进潼南通用机场、潼南港前期工作，打造成渝中部地区交通枢纽节点。完成双江航电枢纽、铜车坝水库主体工程，启动潼南华电燃机及生活垃圾焚烧发电等项目建设，建成遂潼区域职业教育中心。

**推动平台建设联动联建**。加快建设遂潼涪江创新产业园，扎实推动化工园认定和正式管理机构设立，建成“成渝氢走廊”战略支点，川渝千亿方天然气基地，争创两江新区、重庆高新区创新联动区和产业配套区。推进久泰四川新材料、金源蒲新材料等一批重大产业项目落地建设，启动遂潼双创中心、田园综合体、人力资源服务产业园建设。高标准实施潼安特色农业产业、渝遂绵优质蔬菜产业带示范项目，提档升级蔬菜集约化育苗示范中心，协力打造成渝现代高效特色农业带。联动广安、资阳、遂宁共塑红色品牌，共推3条巴蜀文化旅游走廊精品线路，共办川渝国际旅游交易博览会。积极融入成渝双核联动发展，深化与崇州合作层级和领域，共同实施一批带动性较强的产业发展、基础设施、公共服务等项目。

**推动改革政策破题见效**。设立遂潼涪江创新产业园区行政审批大厅，建立项目联合审批、税费一体征管、联合招商引资等管理制度，构建用地收储和出让统一管理机制，争取跨区域地票交易、用电用气同网同价等政策，形成经济区与行政区适度分离改革新成果、新经验。接续落实311项“川渝通办”和148项“跨省通办”事项。争取设立双城经济圈建设专项基金，争取川渝两省市重大项目财税政策和资金支持，创建成渝地区双城经济圈政策协同示范区。落实新一轮“一区两群”协调发展政策举措，共建“飞地园区”，优化耕地占补平衡方式，推动能耗指标异地交易，加强金融机构跨区域协作，探索绿色金融服务新模式。

（二）扩大投资消费，持续提振市场主体信心。充分发挥消费的基础性作用和投资的关键作用，以更加有力举措为广大市场主体减负担、添活力，助力经济社会高质量发展。

**狠抓项目扩大有效投资。**实施“项目突破年”行动，围绕中央预算内投资方向和重点，策划一批重点骨干项目和专项债券项目，力争更多项目纳入国家、市级年度计划盘子，争取资金不低于40亿元。加快项目建设进度，采取领导挂帅、专班负责、定期调度、闭环落实等方式，完成涪江右岸水资源配置、长征渠引水工程等项目前期工作，开建城北水厂（二期）、火车站升级改造等项目137个，加快推进重庆电力高专潼南校区、东升大桥等项目103个，投用妇幼保健体系建设、潼南博物馆等项目，确保240个重点项目完成投资320亿元以上，固定资产投资增长10%以上。加大社会投资力度，建立民间投资重点领域项目库，鼓励民间资本积极参与产业、科创、基建等项目建设。强化招商引资选资，积极开展以商招商、产业链招商，持续拓展民间投资增量，力争新签约项目正式合同额1000亿元，亿元级项目100个。

**深挖潜力促进消费恢复。**积极创建区域消费中心城市与国家文化和旅游消费试点城市，提档升级隆鑫中央大街、嘉年华购物公园、时代广场等示范街，规划建设滨江风情街、慢生活广场街和商旅融合示范街区，新增限上商贸企业20家以上。突出汽车、家电等大宗商品消费及百货、餐饮等传统消费提质；加快县域商业体系建设，提档升级城乡三级物流体系，争创国家骨干冷链物流基地，激发农村消费活力；大力发展夜间经济、周末经济，创建市级夜间文旅消费集聚区；持续举办四季主题促销活动，社会消费品零售总额达340亿元以上。用好蔬菜、柠檬等特色农产品资源，实施“互联网+”农产品出村进城工程，建成邮政营运中心，启动建设快递物流电商产业园，打造直播电商基地，大力培育花椒、玉米等网销农产品品牌。拓展旅游消费市场，加快创建国家涪江旅游度假区，打造一批红色文化、非遗研学、观光体验等精品文旅线路和特色文旅产品；推动“两城”“两镇”“一镇一园”和共享农庄建设，推出5条乡村精品观光旅游线路，开发一批乡村旅游“网红打卡地”。持续办好菜花节、国际柠檬节等节会，接待游客达到1400万人次，综合收入突破100亿元。

**助企纾困稳住市场主体。**持续落实国家稳住经济一揽子存量政策，跟踪落实扩大有效需求、促进结构优化增量政策，利用好“企业吹哨·部门报到”线上问题办理平台和“三服务”线下服务工作机制，专项解决突出共性问题、集中解决瓶颈问题、“一事一议”解决个性问题，帮助中小微企业渡过难关。做好水电气、物流、用工等方面要素保障服务，最大限度降低要素成本。探索长期租赁、弹性年期出让、先租后让等多种供地模式，降低企业用地成本；常态化开展政银企对接，大力推行“渝快融”，鼓励和支持金融机构加大对民营企业、中小微企业的支持力度，丰富融资产品，降低融资成本。

（三）突出强链补链，加快构建特色优势现代产业体系。积极参与国内国际双循环，优先发展农业农村，加快传统产业转型升级，提质发展现代服务业，推动全产业链质量效益同步提升。

**全面推动农业农村现代化。**落实粮食安全党政同责，聚力打造全市绿色粮仓，深入实施“千年良田”工程，持续巩固撂荒地整治成果，新建和改造提升高标准农田15万亩，确保粮食、蔬菜产量稳定在37.66万吨、220万吨以上。做优国家级油菜制种大县、市级种业基地，打造全市农产品第三保供基地，新建标准化制种基地3000亩以上，推进华牧、开江、吉安等项目投产达效，出栏生猪80万头以上，持续稳定家禽、水产等产量。全力推动农科城建设，建设种业创新中心，建成乡村数谷、种质创制大科学中心中试基地等，运营果蔬、柠檬书院。深化农产品精深加工，投产檬泰小分子果胶、精酿啤酒、庆隆祥火锅食材等项目，加快实施成渝（潼南）中央厨房产业园、柏梓柠檬冷链物流配送中心、产业融合发展中心等项目，建设崇龛、塘坝农产品初加工园，加快培育双百亿级产业集群。

**全面实施“工业强区”战略。**围绕建设成渝中部新兴产业集聚区定位，持续推动产业高端化、智能化、绿色化发展。全面推进首开区建设，有序实施民丰化工、万利来等化工企业环保技改搬迁，加快推进潼南燃机、聚购科技等项目，建设西部绿色原料药基地。持续壮大主导产业，实施制造业提质增效行动，开工碚圣药业、立之力机械等项目，竣工吉程生物、都创药业等项目，投产东群纳米、盛夫科技等项目。实施培育升规专项计划，力争新增规模工业企业20户以上，规上工业增加值增长10%，工业投资增长20%。大力发展数字经济，加快5G和千兆光网建设，建设工业互联网二级节点，新增工业互联网“5G+”试点示范项目2个；引导企业实施智能化改造项目35个，“上云上平台”企业50家以上，建成智能工厂或数字化车间5个。启动建设异之云大数据产业园，搭建数字经济生态服务平台，数字核心产业增加值增长15%以上。

**全面促进服务业健康发展。**推动先进制造业与现代服务业深度融合，以高新区为主体，引导工业企业主辅分离，积极引育智慧物流、研发设计、信息咨询等生产性服务业，为企业提供全生命周期服务。加快健康、养老、育幼、体育、家政等生活性服务业多样化、品质化发展，力争渝澳中医药国际健康城等一批项目落地建设，强化公益性、基础性服务业供给。加快金融、保险、基金等新兴业态发展，争取1-2家金融机构在潼开展业务或设立分支机构，提升服务实体经济能力。落实好促进房地产业良性循环和健康发展若干措施，支持刚性和改善性住房需求，用好用活“保交楼”专项借款，提振房地产市场信心，促进房地产市场回暖。全力保障客货运输，及时调整和精准投放运力车次，引导企业发展多式联运，加快交通运输业恢复。深入推进服务业扩大开放综合试点，因地制宜发展旅游、商贸、文化等产业，扩大柠檬、蔬菜等优势产品出口规模，推动汇达果业集团正式运营，利用智博会、西治会等重要展会，拓展产品外销渠道，扩大产品订单量，挖掘服务业发展新亮点。

（四）坚持改革创新，多方位激活发展内生动力。把改革创新作为推动高质量发展的“源头活水”，着力打造营商环境“高地”，不断增强和激发市场主体活力。

**深化重点领域改革。**深化农业农村改革和供销合作社综合改革，巩固提升农村集体产权制度改革成果，农村“三变”改革覆盖面扩大到35%，探索发展“三社”促“三变”有效形式，不断丰富股权形式，推动村集体经济增收。推动国企改革再深化，不断优化国有经济布局和结构，加快国有企业实体化、市场化转型，提升经营效率和盈利能力。深化科技体制改革，全面融入重庆“一城多园”圈层式科创方阵，加强与西部（重庆）科学城等开展科技合作。深化卫生体制改革，深入推进医共体“三通”建设，开展公立医院“人员总量管理”改革试点。深化社会救助综合改革，有序下放城乡低保等社会救助审批权限，让群众享受更多改革红利。

**推进科创蓄势赋能。**实施企业研发机构倍增和创新型企业培育计划，科技型企业达到1000家，高新技术企业突破100家，培育市级“专精特新”企业20家以上，创新型企业达125家以上，全社会研发投入强度力争达到1.47%以上。深化与重庆高新区合作，建成南昌大学农产品精深加工研究院，新增市级研发平台4个以上。持续创建国家高新区，做优氪空间潼南创新中心，建好高新区企业技术与人才服务平台，创立创新标兵企业库，发放知识价值信用贷款1亿元以上。积极推动檬泰科技等企业上市“育苗”专项行动，做好檬泰科技、同辉气体等重点科技企业上市服务。实施人才强区战略，落实“英才潼行”工程，通过“双招双引”、高校引才等靶向引进急需紧缺高层次人才，凝聚众智、广聚贤才。继续推进人才安居工程，落实“重庆英才服务卡”和“68+N”人才服务措施，着力打造人才安身舒心乐业地。

**持续优化营商环境。**全面落实好营商环境创新城市试点改革任务，打造“潼服务·家速度”政务服务品牌，推动“一厅集办”“一窗综办”“一网通办”“一次办结”4项服务。完善产权保护制度，规范涉企行政执法，依法保护各类市场主体产权和合法权益，加快构建以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制，推行“互联网+监管”，清理妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法。持续开展“政企面对面·服务零距离”“诚信潼商·法治民企”专项行动，精准对接企业需求，加强水电气等生产要素保障，切实提高市场主体的获得感和满意度。

（五）统筹城乡融合，建设高品质生活宜居城。深刻把握全国和全市优化区域经济布局战略方向，统筹推进城市提升和乡村振兴，聚力提品质优配套，深耕精耕，打造城乡融合潼南样板。

**实施城市提质行动。**加快推进以区县城为重要载体的城镇化建设，高品质开发金福、两桥、朝阳湖片区。持续完善城市路网，打通6条“断头路”，建成8.5公里市政道路。开展城市有机更新，加快江石岭、瓦厂湾、碉楼坡片区城市更新，完成老旧小区改造49个、棚户区150户。提升城市品质，升级建设城市规划展览馆，推进潼州公共商务综合体、中骏世界城、万达广场等开复工，布局打造潼南元宇宙主题公园，建设社区公园、口袋公园3座，新增建成区绿地面积30万平方米，人均公园绿地面积达到18.5平方米。加快海绵城市建设，完成南区污水处理厂扩容，建设城镇雨污管网45公里。做实城市精细管理，常态开展网格管理、马路办公，专项整治城市内涝、噪声、消防等突出问题，加强车站、核心商圈、背街小巷等区域综合治理，运营城区智慧停车系统。

**全面推进乡村振兴。**持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加强易返贫致贫人口动态监测和帮扶，继续排查清零“两不愁三保障”及饮水安全问题，坚决防止发生规模性返贫。持续推动乡村建设行动，升级县乡道100公里，改造电网200公里，完成农村户厕改造2000户，改造农村低收入群体等重点对象户危房184户，垃圾和污水治理率达60%以上。序时推进巴蜀美丽庭院示范片、美丽宜居示范乡镇、传统村落保护与发展等项目建设，创建市级宜居宜业和美乡村10个以上。持续推进乡村治理，“积分制”累计推广扩大到244个行政村，不断提高农村群众参与村庄公共事务的积极性，积极创建全国数字乡村示范县。

**促进城乡融合发展。**坚持以城带乡、城乡共进、产城融合，加快建设国家城乡融合发展试验区，健全城乡融合发展机制，推动城乡要素双向流动。落实人口迁移制度，引导农村人口转移进城1万人以上，力争常住人口城镇化率提高到62%。依法保障进城农民合法权益，审慎推进农村集体经营性建设用地入市交易、农村宅基地制度改革。聚焦解决“三类人”、盘活“三块地”，加快推动大佛坝新农城城乡融合发展，积极打造全市城乡融合重点示范工程。建设“旭日东升”等一批农旅综合体，建成国家农村产业融合发展示范园，高标准打造柏梓柠檬小镇，着力培育一批特色强镇，促进“强镇带村”一体发展。

（六）优化生态环境，筑牢长江上游重要生态屏障。全面践行“绿水青山就是金山银山”理念，加快实践创新基地建设，走深走实“两化路”，推动减污降碳增绿协同，努力构建全域美丽大花园。

**持续抓好污染防治。**实行高排放车辆污染管控和区域限行，开展汽修行业和工业企业挥发性有机物深度治理，持续推广新能源汽车。严格落实防尘措施，扩大控尘范围，规范整治餐饮油烟。开展工业企业清洁能源改造和化工园区地下水调查评估，持续推进涉镉等重金属行业企业排查整治，高标准建设综合型静脉产业园区，推动一般工业固废综合利用和危废集中处置设施建设，投用医废处置项目。开展农业面源污染和塑料污染治理，实施化肥农药减量增效1.5万亩。强化建成区交通噪声控制，实施城区加工作业点噪声污染整治。加快创建“无废城市”，空气质量优质天数力争达到330天。

**推进绿色低碳发展。**全面实施2030年碳达峰行动方案和“十四五”行动计划，推行“生态+”发展新模式，构建产业生态化和生态产业化为主体的生态经济体系。巩固现有“两高”项目清理整改成果，严格控制新增“两高”项目，加快产业园区绿色化循环化改造，推动高新区创建市级绿色园区，力争创建绿色工厂3家、节水型企业5家，规模以上单位工业增加值能耗下降3.2%。加快建筑业转型升级，启动建设屋顶分布式光伏项目，发展装配式建筑、绿色建筑建材。积极倡导绿色生活方式，推行垃圾分类和减量化、资源化，创建一批绿色机关、绿色学校、绿色社区、绿色家庭，促进生产生活方式绿色低碳转型。

**持续开展生态修复。**继续开展大规模国土绿化行动，完成“两岸青山·千里林带”营造林任务，实施潼南区涪江两岸潼南城区段及九龙山靠城区侧生态修复项目，新增营造林1.31万亩。持续巩固“十年禁渔”和非法采砂整治成果，完成垃圾填埋场防渗系统修复，治理水土流失20平方公里。严格落实河长制，完成涪江流域综合治理PPP（一期）项目，加快平滩河、鹭鸶溪河等流域综合治理，成功创建琼江市级示范河流。全面落实林长制，常态化开展巡林，持续开展森林资源“四乱”突出问题专项整治。加强森林防火、重大林业有害生物（松材线虫病）防治、野生动物疫源疫病监测与防控，新建防火通道17.5公里、防火步道10.8公里。

（七）筑牢兜底保障，补齐弱项短板持续增进民生福祉。认真践行以人民为中心的发展思想，认真做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

**着力促进居民增收。**促进充分就业，落实更加积极的就业政策，拓宽就业渠道，持续实施“渝创渝新”“就创潼城”“巴渝工匠”三大工程，重点支持高校毕业生、脱贫人员、退役军人等重点群体就业，零就业家庭动态清零，新增城镇就业1.1万人以上。大力发展富民产业，大规模、多层次开展职业技能培训，建设零工市场，实现就业稳定，确保调查失业率控制在5.5%以内。依托农村产业发展，拓展农村就业空间和农民增收渠道，让更多群众就近就业，提高工资性收入。扎实开展根治欠薪专项行动，确保农民工按时足额拿到工资报酬。

**全面发展社会事业。**持续推进“我为群众办实事”实践活动，竭力办好市区两级民生实事。加快创建国家学前教育普及普惠区和义务教育优质均衡发展区，迁建塘坝、古溪幼儿园，启动潼南中学金福校区、金福小学建设，持续深化中小学“双减”工作，深入推进“名校+”工程，促进高中教育优质发展。开展职教产业园区前期工作，创建教师进修学院，电力高专一期实现招生。持续巩固国家卫生区创建成果，开展公共卫生应急体系建设提升行动，推动区人民医院创建三甲医院、建成妇幼保健院二期。实施疾控能力提升，落实新冠病毒感染乙类乙管各项措施，启动疾控中心和宝龙、寿桥、新胜卫生院迁建项目，提升公共卫生应急能力和基层医疗水平。持续办好群众性公益性文化活动，启动群众文化体育中心前期工作，升级改造区体育场，建成首个镇街社区体育公园，新建健身场地10个、更新农体工程12个，广泛开展全民健身运动。

**完善社会保障体系。**巩固全民参保成果，确保城乡居民基本养老、医疗保险参保率稳定在95%以上，开展门诊慢特病跨省费用直接结算定点医疗机构扩面。升级改造4个农村敬老院，促进公办养老机构社会化运营与多形式发展。落实生育支持政策，大力发展婴幼儿照护服务，健全普惠托育服务体系，鼓励社会力量兴办托育机构。新增保障性租赁住房800套。切实保障低保、五保、优抚对象基本生活，加强退役军人、妇女儿童、未成年人、残疾人等关心保护。

**切实维护社会稳定。**更好统筹发展和安全，着力防范化解各类重大风险挑战，建设更高水平的平安潼南。扎实做好重要民生用品及能源保供稳价，坚决守住粮食安全底线。持续推进国家食品安全示范城市创建，巩固国家农产品质量安全县创建成果。强化矛盾纠纷排查化解，及时就地解决群众合理诉求，争创全国信访工作示范区。强化政府债务风险管控，健全金融风险预防预警体系，“一楼一策”分类化解房地产风险隐患，确保不发生系统性风险。常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击各类违法犯罪活动。全面巩固提升安全生产专项整治三年行动工作成果，持续开展交通、建筑施工、危险化学品、消防、燃气、食品药品、特种设备等重点行业领域专项整治。健全应急管理协调机制，加强突发事件应急演练，科学有效推进防灾减灾救灾，全力维护群众生命财产安全。

附件1

2022年国民经济和社会发展主要指标完成情况

和2023年指标建议

| **序号** | **指标名称** | **2022年**  **计划** | **2022年**  **完成** | **2023年建议** | | **责任单位** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地区生产总值增速（%） | 7左右 | 3 | 7 | | 区发展改革委 | 预期性 |
| 2 | 农业增加值增速（%） | 4.5 | 5.1 | 5 | | 区农业农村委 | 预期性 |
| 3 | 规上工业增加值增速（%） | 8 | 4.7 | 10 | | 区经济信息委 | 预期性 |
| 4 | 战略性新兴产业产值增速（%） | 15 | 15 | 15 | | 预期性 |
| 5 | 【高技术产业产值占规上工业比重（%）】 | 25 | 15 | —— | | 预期性 |
| 7 | 数字经济增加值增速（%） | 12 | 10 | 15 | | 区大数据发展局 | 预期性 |
| 8 | 新登记市场主体增速（%） | 15 | 18.3 | 12.5 | | 潼南市场监管局 | 预期性 |
| 9 | 建筑业增加值增速（%） | 8 | 3.7 | 8 | | 区住房城乡建委 | 预期性 |
| 10 | 服务业增加值增速（%） | 7.5 | 1.1 | 8 | | 区发展改革委 | 预期性 |
| 11 | 文化产业占地区生产总值比重（%） | 3 | 3 | 3 | | 区文化旅游委 | 预期性 |
| 12 | 固定资产投资增速（%） | 10 | 12.3 | 10 | | 区发展改革委 | 预期性 |
| 13 | 社会消费品零售总额增速（%） | 10 | 1.6 | 10 | | 区商务委 | 预期性 |
| 14 | 进出口总值增速（%） | 10 | 52 | 10 | | 预期性 |
| 15 | 实际使用外资（万美元） | 2000 | 480 | 1000 | | 预期性 |
| 16 | 全社会研发经费支出占地区生产总值比重（%） | 1.6 | 1.26 | 1.47 | | 区科技局 | 预期性 |
| 17 | 【民营经济占地区生产总值比重（%）】 | 79 | 79.5 | —— | | 区发展改革委 | 预期性 |
| 民营经济增加值增速（%）\* | —— | | 6 | |
| 18 | 一般公共预算收入增速（%） | 6 | 29 | | 10 | 区财政局 | 预期性 |
| 其中：税收增速（%） | 8 | -27 | | 24 | 预期性 |
| 19 | 全体居民人均可支配收入增速（%） | 8 | 7.4 | | 8 | 区发展改革委  区人力社保局  区农业农村委 | 预期性 |
| 其中：城镇常住居民人均可支配收入增速（%）\* | —— | | 7 | |  | 预期性 |
| 农村居民人均可支配收入增速（%） | 9 | 5.7 | | 8 |  | 预期性 |
| 20 | 空气质量优良天数（天） | ≥330 | 328 | | ≥330 | 区生态环境局 | 约束性 |
| 21 | 【森林覆盖率（%）】 | 43 | 41.7 | | —— | 区林业局 | 约束性 |
| 22 | 单位地区生产总值能耗下降（%） | “十四五”规划期内统筹考虑 | 2.99 | | “十四五”规划期内  统筹考虑 | 区发展改革委 | 约束性 |
| 23 | 单位地区生产总值二氧化碳排放下降（%） | 市级下达目标 | 可完成 | | 市级下达目标 | 区生态环境局 | 约束性 |
| 24 | 主要污染物排放总量减少（%） | 市级下达目标 | 可完成 | | 约束性 |
| 化学需氧量降低（%） |
| 二氧化硫降低（%） |
| 氨氮降低（%） |
| 氮氧化物降低（%） |
| 25 | 常住人口城镇化率（%） | 60 | 60 | | 62 | 区住房城乡建委 | 预期性 |
| 26 | 新增城镇就业（万人） | ≥1.1 | 1.25 | | ≥1.1 | 区人力社保局 | 预期性 |
| 27 | 城镇调查失业率（%） | ＜5.5 | ＜5.5 | | ＜5.5 | 预期性 |
| 28 | 万人发明专利拥有量（件） | 5.5 | 6.3 | | 6.5 | 潼南市场监管局 | 预期性 |
| 29 | 粮食综合生产能力（亿公斤） | ≥3.76 | 3.68 | | ≥3.76 | 区农业农村委 | 约束性 |
| 30 | 亿元地区生产总值安全事故死亡率（人/亿元） | ＜0.025 | ＜0.025 | | ＜0.025 | 区应急局 | 约束性 |

注：1.\*为2023年新增指标；2.【】为2023年删减指标。

2.指标调整情况。2023年沿用去年指标体系，充分衔接全市指标体系和市级考核指标，严格对标区委十四届五次全会精神，按年度细化五年目标任务。一是因市级考核指标变动，新增城镇常住居民人均可支配收入增速，删除森林覆盖率、高技术产业产值占规上工业比重指标。二是为了更加突显导向性，将民营经济占地区生产总值比重调整为民营经济增加值增速。

3.2023年主要目标值设置情况及考虑。2023年地区生产总值增长预期目标定为7%以上、努力争取更好的结果。提出这一目标，主要是根据落实党中央、市委政策导向和我区经济发展客观需要提出的，与全国、全市经济增长预期目标相衔接，与全区“十四五”规划、区委第十四届五次全会发展目标相协调，与我区经济加快回升良好态势相适应，向社会释放积极信号，更加有效提振社会信心。

附件2

名词解释

**1.“1356”总体部署**。“1356”即“一城三区五大战略六项重点任务”。“一城”是“全力打造产城景融合发展桥头堡城市”；“三区”是“加快建设成渝中部新兴产业集聚区、全市乡村振兴示范引领区、重庆都市圈人文康养宜居区”；“五大战略”是“深入实施创新引领战略、工业强区战略、乡村振兴战略、城市提质战略、人才支撑战略”；“六项重点任务”是“扎实抓好推动经济高质量发展增强竞争力、建设高标准城乡融合发展试验区、创造高品质生活新范例、构筑高水平改革开放重要节点、塑造高颜值山清水秀美丽潼南、推进高效能治理试点示范等重点任务”。

**2.“三到三助推、三抓三确保”突击攻坚行动**。“三到三助推”即到企业助推生产，到项目助推建设，到镇街助推发展。“三抓三确保”即抓经济运行调度确保平稳健康，抓招商引资确保首战告捷，抓安全稳定确保一方平安。

**3.遂潼“一卡通一码通”平台**。以实体社保卡、电子社保卡为载体，遂宁市联合重庆市潼南区共同推进的川渝两地政务服务和民生平台，实现线下通过实体社保卡刷卡、线上通过电子社保卡扫码，解决群众线下办事“最后一米”问题。此项服务在川渝两地率先形成了“一卡通一码通”的服务管理新模式。

**4.“专精特新”企业**。指具有专业化、精细化、特色化、新颖化特征的中小企业。优质中小企业的发掘和培育分为创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业三个梯度。

**5.范涉企行政执法“十项措施”**。一是实施“两个备案”，杜绝随意执法。二是探索“两种模式”，压减执法次数。三是加强“两个建设”，提升执法效能。四是落实“两个重点”，规范执法程序。五是畅通“两个渠道”，构建多元监督。

**6.“三变”改革**。农村资源变资产、资金变股金、农民变股东改革。

**7.三区三线**。根据农业空间、生态空间、城镇空间三个区域分别对应划定耕地和永久基本农田保护红线、城镇开发边界、生态保护红线三条控制线。

**8.五清理一活动**。指清理“蓝棚顶”、清理无人居住废旧房、清理房前屋后杂物堆、清理田间地头废弃物、清理管线“蜘蛛网”和开展农村爱国卫生运动。

**9.六无平安村居**。指“无黑恶、无毒害、无邪教、无命案、无重大安全事故、无群体性事件”为主要内容的“六无”平安村（社区）。

**10.解决“三类人”、盘活“三块地”**。指在推动大佛坝城乡融合发展过程中，需重点解决进城农户、不愿进城农户、城市下乡人才“三类人”，盘活农村承包地、宅基地、集体建设用地“三块地”。

**11.一库四联盟**。“一库四联盟”就业服务机制改革中的“一库”，“四联盟”分别指就业服务联盟、培训联盟、创业联盟和人力资本联盟。“一库”是基础，“四联盟”是具体举措。

**12.三查三治**。一查领导干部履职，整治履职形式化、表面化和安全生产责任不落实问题；二查部门监管执法，整治安全监管“宽松软”问题，推进“三部曲”执法要求进一步落实，执法强度进一步提升，事故调查处理“有案必查、一案双查、三责同追、四不放过”；三查主体责任落实，整治事故灾害隐患排查整治不全面不深入不彻底问题，真正落实“风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制”，有效防范应对事故灾害。

**13.七张高分报表**。加强党的全面领导，健全完善党的领导制度体系，持续提升领导力，交出党建、经济、平安、改革、仓新、生态、民生“七张高分报表”。

**14.八张问题清单**。全面加强党的建设，用党的创新理论统领党的建设各项工作，健全巡视、督查、审计、环保、网络舆情、安全生产、信访、社会平安稳定“八张问题清单”管控机制。

**15.一号工程**。市委把双城经济圈建设作为“一号工程”和全市工作总抓手总牵引，聚焦“两中心两高地”战略定位，以建成高质量发展高品质生活新范例为统领，争当西部地区高质量发展排头兵，打造具有全国影响力的科技创新基地，勇当内陆省份改革开放探路先锋，加快建设高品质生活示范区。

**16.“十项行动”“四张任务清单”**。双城经济圈建设抓好“十项行动”和重点任务清单。“十项行动”即:提升主城都市区极核引领行动、建设现代基础设施网络行动、构建现代化产业体系行动、加快科技创新中心建设行动、打造国际消费目的地行动、推进生态优先绿色发展行动、勇当内陆省份改革探路先锋行动、打造内陆开放高地行动、推动城乡融合区域协调发展行动实施高品质生活惠民富民行动。“四张任务清单”即:重大平台清单，重大改革清单，重大项目清单，重大政策清单。

**17.“两城”“两镇”“一镇一园”**。“两城”即新农城、农科城。“两镇”即蔬菜小镇、柠檬小镇。“一镇一园”即一个镇街一个农业特色产业园。

**18.一城多园**。“一城”指西部科学城，“多园”指成都和重庆将联合区域内的国家高新区、国家级和省级新区等创新资源集聚载体。

**19.三通**。医通、人通、财通。

**20.两化路**。指的是产业生态化、生态产业化。

**21.“两高”项目**。高耗能、高排放的项目。

**22.四乱**。森林资源乱侵占、乱搭建、乱采挖、乱捕食。

**23.双减**。一是减轻学生作业负担；二是减轻学生校外培训负担。

附件3

#### 潼南区2023年新开工项目计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目  类别 | 建设性质 | 主要实施内容及规模 | 年度实施内容及规模 | 建设地点 | 建设年限 | 总投资（万元） | 年度计划投资（万元） | 预计开工时间 | 备注 |
| **合计（137个）** | | | | | | | | | **3681929** | **1486814** |  |  |
| **一、计划一季度开工项目（55个）** | | | | | | | | | **979618** | **418274** |  |  |
| 1 | 区城投集团 | 涪江潼南段河道砂石资源绿色可持续发展项目 | 国有企业经营性 | 新建 | 涪江干流潼南（米心至双江段）全长24.5km，主要内容包括清淤经营权购买、采砂设备购买、新建货运码头、河岸修复、房屋建筑及构筑物、场地及道路硬化、堤防、挡墙、生态护岸、钢结构厂棚、沉淀池、综合管网等，购置船、链斗式挖泥船、洗砂设备、骨料加工生产线、链式运输机、运输设备设施等配套设备设施。 | 启动建设。 | 玉溪镇、双江镇、米心镇 | 2023-2025 | 386000 | 50000 | 已开工 |  |
| 2 | 区工投集团 | 老炒坊瓜子生产加工项目 | 社会  投资 | 新建 | 该项目使用厂房2125㎡进行建设，建设产品存放间1间，购置相关设备并设立瓜子翻炒，烘焙，包装。 | 完成厂房装修及设备购置安装并投产。 | 坤煌食品产业园8#楼 | 2023 | 2700 | 2700 | 已开工 |  |
| 3 | 区工投集团 | 食用菌及竹笋类生产项目 | 社会  投资 | 新建 | 建设内容及规模：该项目使用1567平方米厂房进行建设，预计购置相关设备并设立食用菌及竹笋生产线1条，包含浸泡、煮制、灌装、分装打包、急冻等工序，预计全部建设后实现年生产食用菌类800t，竹笋类200t。 | 完成厂房装修及设备购置安装并投产。 | 坤煌食品产业园19-2#楼 | 2023 | 2000 | 2000 | 已开工 |  |
| 4 | 区工投集团 | 渝来鲜调味品包装生产项目 | 社会  投资 | 新建 | 项目使用2623㎡厂房进行建设，预计购置相关设备并设立火锅底料生产线1条；火锅底料分装包装线1条；预计全部建成之后实现年产火锅底料6万箱。 | 完成厂房装修及设备购置安装并投产。 | 坤煌食品产业园17#楼 | 2023 | 4000 | 4000 | 已开工 |  |
| 5 | 区工投集团 | 川情食品调味品生产项目 | 社会  投资 | 新建 | 项目使用5167m㎡厂房进行建设，预计购置相关设备并设立调味料生产钱1条；调和油生产线1条；固态干辣椒面生产线1条；预计全部建成之后实现年生产调味料系列（包含火锅底料、火锅清油、酸菜鱼调料、老鸭汤炖料系列）2000吨，调味油系列（包含芝麻油、藤椒油、花椒油、辣椒红油系列）1000吨，辣椒面500吨。 | 完成厂房装修及设备购置安装并投产。 | 坤煌食品产业园18#楼 | 2023 | 4800 | 4800 | 已开工 |  |
| 6 | 区工投集团 | 绿色智能起重机、大型钢结构件生产项目 | 社会  投资 | 新建 | 厂房面积约20000平方米建设本项目，预计生产智能起重设备、KBK轻小型智能起重输送设备、绿色节能起重机、欧式小车及大型钢结构件；项目建成后可实现年产值2.5亿元，年税收600万元。 | 完成厂房装修及设备购置安装并投产。 | 高新区南区生民钢构内 | 2023 | 53000 | 53000 | 已开工 |  |
| 7 | 区工投集团 | 恒胜天休闲食品加工项目 | 社会  投资 | 新建 | 该项目使用2483㎡厂房进行建设，预计购置相关设备并设立豆制品食品加工生产线1条，预计全部建成后实现年产豆制品休闲食品20万箱；实现年产值1.5亿元，年税收150万元。 | 完成厂房装修及设备购置安装并投产。 | 坤煌食品产业园7号楼 | 2023 | 10500 | 10500 | 已开工 |  |
| 8 | 区工投集团 | 鲜果加工项目 | 社会  投资 | 新建 | 该项目使用2410㎡厂房进行建设，预计购置相关设备并设立鲜果加工生产线，预计全部建成投产达效可实现年产值1.5亿元，年税收300万元。 | 完成厂房装修及设备购置安装并投产。 | 高新区南区坤煌食品园 | 2023 | 11000 | 11000 | 已开工 |  |
| 9 | 区工投集团 | 皓瑞食品生产经营项目 | 社会  投资 | 新建 | 该项目使用2863.7㎡厂房进行建设，预计建设肉制品解冻间并设立切肉，罐装，烘烤包装线1条，预计全部建成后实现日产香肠，腊肉制品3吨。 | 完成厂房装修及设备购置安装并投产。 | 坤煌食品产业园2号楼 | 2023 | 3500 | 3500 | 已开工 |  |
| 10 | 区工投集团 | 电子产品塑胶件生产项目 | 社会  投资 | 新建 | 该项目使用厂房1760平方米厂房进行建设，预计购置相关设备并设立电子产品塑胶原材料生产线4条，预计全部投产达效可实现年产值5000万元，年税收120万元。 | 完成厂房装修及设备购置安装并投产。 | 坤煌机械园33#楼 | 2023 | 10000 | 10000 | 已开工 |  |
| 11 | 区工投集团 | 犇荣屹鑫通机配件制造项目 | 社会  投资 | 新建 | 该项目购置坤煌机械园4471㎡厂房进行建设，预计购置相关设备并设立通机铝合金配件生产线3条，预计投产后3年内达到设计产能4000万件，实现年产值不低于10000万元，年税收不低于300万元。 | 完成厂房装修及设备购置安装并投产。 | 坤煌机械园1#、2#楼 | 2023 | 20000 | 20000 | 已开工 |  |
| 12 | 区工投集团 | 年产1.2万吨可膨胀微球新材料生产项目（一期6000吨/年） | 社会  投资 | 新建 | 该项目占地120亩，拟建设厂区，以丙烯腈、丙烯酸（酯）类单体等为原料，生产 12000 吨/年高分子新材料，其中本次立项涉及的一期工程建设规模为6000 吨/年热膨胀微球工艺装置，除主要工艺装置区外，其他基础设施和公辅设施为一期二期共建。项目主要购置油化釜、均化釜、反应釜、干燥机及槽罐等符合国家相关标准的先进节能设备， 采用国际上先进的清洁、环保、安全工艺，建设年产1.2万吨可膨胀微球系列产品生产线，配套建设厂房、办公用房、仓库、环保、节能、安全等附属设施。预计建成投产5年后达到预计生产能力，实现年产值6.5亿元，税收2000万元。 | 完成一期基础建设，主体建设80%。 | 高新区环保科技产业园T8-36/03地块 | 2023-2025 | 50000 | 30000 | 已开工 | 重庆快思瑞科技有限公司 |
| 13 | 区工投集团 | 数控机床及配套自动化设备生产项目（申力自动化设备） | 社会  投资 | 新建 | 本项目建设厂房5000平方米，购置数控机床生产设备10台、自动化设备生产设备10台，年产数控机床100台、自动化设备100台。 | 完工。 | 高新区现代制造产业园C11-07/01地块 | 2023 | 8000 | 8000 | 已开工 |  |
| 14 | 区工投集团 | 高低压成套设备生产项目 | 社会  投资 | 新建 | 使用26亩土地建设高低压成套设备生产项目，预计购置数控柔性加工设备2台，激光切割机2台，数控折弯机2台，数控铜排加工机2台；预计建成投产后4年内达到设计生产能力，实现年产值不低于1.8亿元，年税收不低于400万元。 | 完工。 | 高新区环保科技产业园T8-36/03地块 | 2023 | 10500 | 10500 | 已开工 |  |
| 15 | 区工投集团 | 显示器生产基地项目 | 社会  投资 | 新建 | 使用2.8万平方米标准厂房进行建设，建设模具、五金冲压、背光模组、全自动化老化及整机组装等生产线。公司智能高效会议一体机、V8/23.8英寸一体机、32寸曲面显示器、32寸平面显示器等。项目全部建成达产可实现年开票产值不低于15亿元，年纳税额不低于3000万元。 | 完成厂房装修及设备购置安装并投产。 | 高新区三期标准厂房3号楼 | 2023-2024 | 60000 | 40000 | 已开工 |  |
| 16 | 区工投集团 | 塑料颗粒及塑胶零部件生产项目 | 社会  投资 | 新建 | 该项目使用4175平方米厂房进行建设，预计购置相关设备并设立塑料颗粒及塑胶零部件生产线4条，预计全部投产达效后实现年产值5000万，年税收150万元。 | 完成厂房装修及设备购置安装并投产。 | 坤煌机械产业园29号楼，30号楼 | 2023 | 15000 | 15000 | 已开工 |  |
| 17 | 区工投集团 | 年产3000吨无硼超轻粘土及年产1000吨复合微球项目 | 社会  投资 | 新建 | 使用厂房约2600㎡，配套环保设备、变配电设备、纯水设备、生产用冷却循环水池、微球加热设备等。 | 完成厂房装修及设备购置安装并投产。 | 高新区环保科技产业园 | 2023 | 5000 | 5000 | 3月 |  |
| 18 | 区工投集团 | 钠电池产业研究院及中试生产线 | 社会  投资 | 新建 | 使用5000平方米厂房进行建设钠电池产业研究院及中试生产线。 | 完工。 | 高新区现代制造产业园 | 2023 | 15000 | 15000 | 3月 |  |
| 19 | 区工投集团 | T6道路建设项目 | 政府公益性 | 新建 | 道路建设，长1498.795m。设计车速为50km/h，双向6车道，路幅标准宽度39m。 | 完成总体工程量60%。 | 东区 | 2023-2024 | 6000 | 6000 | 3月 |  |
| 20 | 区工投集团 | 科帆路道路建设项目 | 政府公益性 | 新建 | 道路建设，长363M，宽16M。 | 完工。 | 东区 | 2023 | 800 | 800 | 3月 |  |
| 21 | 区交  通局 | 潼南区乡道Y8F4丁字堤至八角村道路改造工程（以工代赈项目） | 政府公益性 | 新建 | 改造里程约2.5公里，沥青混凝土路面，三级公路。 | 完工。 | 桂林街道 | 2023 | 750 | 750 | 3月 |  |
| 22 | 区交  通局 | 潼南区乡道Y8F6新林互通至八角村道路改造工程（以工代赈项目） | 政府公益性 | 新建 | 改造里程约2公里，沥青混凝土路面，三级公路。 | 完工。 | 桂林街道 | 2023 | 600 | 600 | 3月 |  |
| 23 | 区交  通局 | 2023年潼南区国省县乡村道路灾毁修复工程 | 政府公益性 | 新建 | 拟对国省县乡村道路因灾毁损坏进行修复、S107线边坡隐患整治项目。 | 完工。 | 涉及镇街 | 2023 | 700 | 700 | 3月 |  |
| 24 | 区经济信息委 | 5G建设工程 | 社会  投资 | 新建 | 建设基站200个。 | 完工。 | 潼南区 | 2023 | 6000 | 6000 | 已开工 |  |
| 25 | 区经济信息委 | 燃气管道建设工程 | 社会  投资 | 新建 | 建设管道36公里。 | 完工。 | 潼南区 | 2023 | 1520 | 1520 | 3月 |  |
| 26 | 区林  业局 | “两岸青山·千里林带”建设项目 | 政府公益性 | 新建 | 完成营造林任务1.41万亩（森林数量提升0.70万亩、森林质量提升0.71万亩）。 | 完工。 | 相关镇街 | 2023 | 4958 | 4958 | 已开工 |  |
| 27 | 区旅投集团 | 潼南大佛坝高科技粮药种植项目 | 社会  投资 | 新建 | 项目位于大佛坝片区，占地约2000亩，主要建设内容包括粮药种植区、有机农业、餐饮民宿、产品加工、农事体验、农业研学及田园康养等方面。 | 完成工程量20%。 | 大佛坝 | 2023-2035 | 10000 | 2000 | 已开工 |  |
| 28 | 区旅投集团 | 潼南大佛坝乡里乡亲田园农场 | 社会  投资 | 新建 | 项目位于大佛坝新生村，占地约500亩，主要建设内容包括蔬果采摘、共享农业、餐饮民宿、文创艺术、娱乐休闲、休闲观光等。 | 完工。 | 大佛坝新生村 | 2023 | 2000 | 2000 | 已开工 |  |
| 29 | 区农投集团 | 潼南区油菜全国制种大县项目 | 社会  投资 | 新建 | 建设10000亩油菜制种基地，100亩科研示范展示基地、3000㎡油菜研发制种专家大院（包括制种收储中转库、种子检验室、种子收储检测设备、运输设备及相关农业机械等）。 | 完工。 | 太安镇 | 2023 | 5000 | 5000 | 已开工 |  |
| 30 | 区农投集团 | 中医农业项目 | 社会  投资 | 新建 | 建设500亩特色中医农业产品加工基地及配套农用设施。 | 完工。 | 太安镇 | 2023 | 5000 | 5000 | 已开工 |  |
| 31 | 区农投集团 | 商投启禾城市中央厨房工厂重庆潼南项目 | 社会  投资 | 新建 | 项目位于潼南区高新区食品工业园，占地约60亩，包含3个板块内容，其中中央厨房工厂三层总建筑面积约2.8万平方米，涵盖了食品安全管理体系平台建设、冷链配送、农产品检验检测等；建设大型智能化中央厨房工厂、10万亩中央厨房直采基地、品牌运营及中央厨房产业链配套项目等；建设冷链仓储物流基地、畜禽屠宰项目、肉制品及净菜加工车间等。 | 完成工程量10%。 | 潼南区凉风垭食品加工园 | 2023-2025 | 50000 | 8000 | 3月 |  |
| 32 | 区农投集团 | 重庆（潼南）农业科技城乡村振兴示范建设项目 | 国有企业经营性 | 新建 | 主要包括全国农村实用人才培训中心、中一种业科研创新基地、种质创制大科学中心、农科城乡村智谷、种业科研繁推基地基础设施改造升级、檬香万里气象观测与科普展示点、柠檬脱毒种苗繁育中心提升项目、彩林种业研发与繁育示范基地、市农科院、西南大学科技农场、乡里寒舍“太安十二院”民宿改造、种业（调味蔬菜）国家级资源西南分库、农科城有机农业生产示范项目、农业科技推广与体验中心等项目的实施。 | 完成工程量19%。 | 太安镇罐坝村、柏梓镇郭坡村 | 2023-2025 | 44800 | 7000 | 3月 |  |
| 33 | 区农投集团 | “旭日东升”2023年梓潼街道农旅融合发展项目一期（生产便道改造） | 国有企业经营性 | 新建 | 将东升茶山至李台村委会长约3.3km的现有道路进行截弯取直、路肩扩宽及景观提升。 | 完工。 | 梓潼街道李台村 | 2023 | 2500 | 2500 | 3月 |  |
| 34 | 区农投集团 | “旭日东升”环湖旅游观光道路建设项目 | 国有企业经营性 | 新建 | 新建长约5.5km、宽2.5m的环湖产业路，并对道路两侧绿化景观进行打造。 | 完成3公里的环湖产业路建设及道路两侧绿化。 | 梓潼街道李台村 | 2023-2024 | 2500 | 1300 | 3月 |  |
| 35 | 区农投集团 | 潼南区2023年农科城高效设施农业产业示范园项目 | 国有企业经营性 | 新建 | 新建80亩现代化智能双层薄膜温室大棚，打造高品质蔬菜产业示范园，配套完善排水沟渠、生产便道及灌溉系统。 | 完工。 | 太安镇罐坝村 | 2023 | 1500 | 1500 | 3月 |  |
| 36 | 区农投集团 | 潼南乡里寒舍旅游营地建设项目 | 社会  投资 | 新建 | 建设亲子教育农场，温泉+大健康管理中心，民宿民居文化部落，非遗文化餐饮部落等。 | 完成场地平场及基础设施建设。 | 太安镇 | 2023-2024 | 20000 | 5000 | 3月 |  |
| 37 | 区农业农村委 | 稻油加工厂房建设项目 | 社会  投资 | 新建 | 主要用于建设稻油加工厂房以及购置加工设备等。 | 完工。 | 古溪镇 | 2023 | 400 | 400 | 已开工 |  |
| 38 | 区农业农村委 | 潼南区高标准农田提档升级建设项目 | 政府公益性 | 新建 | 提档升级高标准农田3万亩。 | 完工。 | 潼南区 | 2023 | 12300 | 12300 | 已开工 |  |
| 39 | 区农业农村委 | 潼南区种苗科技示范基地改造提升项目 | 社会  投资 | 新建 | 改建连栋大棚和购置设施设备等。 | 完工。 | 太安镇罐坝村 | 2023 | 600 | 600 | 2月 |  |
| 40 | 区农业农村委 | 柠檬保青系统打造及科技赋能提档升级项目 | 社会  投资 | 新建 | 建设柠檬精深加工生产线柠檬精油设备、柠檬软糖、柠檬切片等，建设智慧冷链交割库体系。 | 完工。 | 梓潼街道高新区 | 2023 | 3500 | 3500 | 3月 |  |
| 41 | 区农业农村委 | 柠檬加工设施设备建设项目 | 社会  投资 | 新建 | 包括场地平整、加工厂房、冻库、分选线及配套设施设备等。 | 完工。 | 崇龛镇白沙村、薛家村、梓潼街道、柏梓镇安堂村 | 2023 | 1900 | 1900 | 3月 |  |
| 42 | 区农业农村委 | 柠檬基地提档升级建设项目 | 社会  投资 | 新建 | 对现有柠檬基地进行水肥一体化提开展档升级建设；全覆盖建设智能喷淋灌溉系统1500亩及其配套设施；采购水果采收机4台（套）。 | 完工。 | 柏梓镇龙口村、古溪龙滩村 | 2023 | 800 | 800 | 3月 |  |
| 43 | 区农业农村委 | 柠檬鲜果商品化处理建设项目 | 社会  投资 | 新建 | 新建柠檬速冻生产线一条等。 | 完工。 | 高新区 | 2023 | 400 | 400 | 3月 |  |
| 44 | 区农业农村委 | 生态净水养殖加工项目 | 社会  投资 | 新建 | 建设7万亩养殖示范基地、苗种基地和3万亩珍珠蚌、鱼水库养殖。 | 完成总工程量的15% | 崇龛镇、柏梓镇、太安镇、小渡镇 | 2023-2030 | 82000 | 10000 | 3月 |  |
| 45 | 区农业农村委 | “一镇一园”建设项目 | 社会  投资 | 新建 | 建设23个镇级产业园。 | 完成总工程量的20% | 相关镇街 | 2023-2025 | 10000 | 3000 | 3月 |  |
| 46 | 区农业农村委 | 农产品产地冷藏保鲜设施建设项目 | 政府公益性 | 新建 | 建设68个农产品产地冷藏保鲜设施。 | 完工。 | 潼南区 | 2023 | 3500 | 3500 | 3月 |  |
| 47 | 区农业农村委 | 乡村振兴示范建设项目 | 政府公益性 | 新建 | 建设柏梓郭坡村市级乡村振兴示范村，打造太安-柏梓乡村振兴示范片。 | 完工。 | 潼南区 | 2023 | 1000 | 1000 | 3月 |  |
| 48 | 区水利局 | 五桂镇农村水网工程 | 政府公益性 | 新建 | 五桂水厂至高碑村、东南村等管网延伸12km，管道加压泵站6处及附属设施。 | 完工。 | 五桂镇 | 2023 | 1115 | 1115 | 已开工 |  |
| 49 | 区水利局 | 潼南区青岩子中型灌区续建配套与节水改造项目 | 政府公益性 | 新建 | 青岩子一、二、三级泵站修缮加固，水泵设备及配套电气设备更换，整治扬水管1.24km。整治输水管渠6.40km。 | 完成工程形象进度60%。 | 梓潼街道、田家镇、别口镇 | 2023-2024 | 5860 | 3516 | 3月 |  |
| 50 | 区水利局 | 农村供水保障“一改三提”工程 | 政府公益性 | 新建 | 动态监测、打井、管道安装28km。 | 完工。 | 各镇街 | 2023 | 350 | 350 | 3月 |  |
| 51 | 区文化旅游委 | 天空一号娱乐歌城项目 | 社会  投资 | 新建 | 新建3000㎡娱乐场所。 | 完工。 | 隆鑫中央大街 | 2023 | 10000 | 10000 | 已开工 |  |
| 52 | 区文化旅游委 | “龙形峡”漂流项目 | 社会  投资 | 新建 | 项目位于龙形镇，以“漂流河道”为主品牌，打造潼南漂流基地，优化整合规划区观光农业、民俗风情、乡村风景等乡村旅游资源，完善乡村基础设施建设。 | 完工。 | 龙形镇高楼村 | 2023 | 6000 | 6000 | 已开工 |  |
| 53 | 区文化旅游委 | 潼南区应急广播体系建设项目 | 政府公益性 | 新建 | 新建1个应急广播指挥中心和1个区级总前端，应急局、气象局等3个横向部门分前端，23个镇街次级前端、50个重点村级前端，4000组多模接收终端，适配潼南城区3个户外大屏。 | 完工。 | 区、镇、村、社 | 2023 | 765 | 765 | 2月 |  |
| 54 | 区文化旅游委 | 文旅体设施设备补短板项目 | 政府公益性 | 新建 | 新建文化旅游体育智慧综合监管平台，更新全区城乡所有健身场地、农民体育健身设施，提档升级健身器材等。 | 完工。 | 相关镇街 | 2023 | 400 | 400 | 3月 |  |
| 55 | 区乡村振兴局 | 拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接项目 | 政府公益性 | 新建 | 建设产业路、人居环境整治等。 | 完工。 | 全区各镇村 | 2023 | 3100 | 3100 | 3月 |  |
| **二、计划二季度开工项目（42个）** | | | | | | | | | **1412130** | **461960** |  |  |
| 56 | 区城投集团 | 重庆市潼南区碉楼坡片区城市更新项目 | 国有企业经营性 | 新建 | 占地面积约681亩，实施范围为碉楼坡块区（5号地块）面积约123亩+原三所一队块区（6号地块）面积约75亩+江石岭1号地块靠朝阳湖二桥一侧面积约39亩+风貌改造块区（2、3、4、7、8号地块）面积约186亩+保留区（9、10号地块）面积约258亩。其中6号地块新建总建筑面积约16.1万㎡，5号地块新建总建筑面积约15.1万㎡，其余地块为拆除、改造、保留，建设内容包括但不限于还建拆迁安置房、土地整理、市政配套项目、商业中心等。 | 原三所一队块区还建房建设等项目。 | 老城 | 2023-2028 | 199200 | 10000 | 4月 |  |
| 57 | 区城投集团 | 潼南金福片区站南四路、站西六路电力廊道建设工程 | 国有企业经营性 | 新建 | 电缆排管总长约3227m，其中站西六路12回10kv电缆排管2047m，站南四路8回10kv电缆排管1180m。主要建设内容为土石方、电缆排管、电缆井及配套附属设施等。 | 完工。 | 新城 | 2023 | 1500 | 1500 | 4月 |  |
| 58 | 区城投集团 | 潼南区火车站及配套设施升级改造项目 | 国有企业经营性 | 新建 | 拆除原站房，新建站房建筑面积约0.8万㎡，客运过渡总建筑面积约0.25万㎡，扩建站前广场至3.83万㎡（其中铺装面积约2.79万㎡、绿化面积约1.04万㎡），新建地下车库总建筑面积约2.3万㎡，新建总部经济城或产业孵化园站点面积约36亩，总建筑面积约5.1万㎡（其中地上建筑面积约3.6万㎡、地下车库及设备用房建筑面积约1.5万㎡），绿化面积约0.29万㎡，铺装面积约0.52㎡；改造站前大道雨、污管网总长度约14km，火车站片区生态修复占地面积约59640㎡。 | 启动建设。 | 新城 | 2023-2025 | 81200 | 10000 | 5月 |  |
| 59 | 区城投集团 | 潼南区金福坝湿地公园功能服务及配套设施提升项目 | 政府公益性 | 新建 | 项目位于金福坝岸线整治，面积约32.36万㎡，主要建设内容为建设配套服务中心约1500㎡，新建生态景观、健身步道、广场、沙滩、生态停车场、夜景灯饰、游乐设施、多功能场地、智能设施及配套附属设施等。 | 完工。 | 新城 | 2023 | 1000 | 1000 | 5月 |  |
| 60 | 区城投集团、区教委 | 潼南中学金福校区建设工程 | 政府公益性 | 新建 | 1.开工建设两所学校(金福小学、潼南中学金福校区)。金福小学项目占地约45亩，规模为36个教学班，新建校舍面积约20000平方米及附属工程;潼南中学金福校区项目占地约152亩，规模为72个教学班(初中36个教学班、高中36个教学班)，新建校舍面积约67000平方米及附属工程。 | 完成总工程量的40% | 金福新区（A34-02/04地块）（A34-02/04地块） | 2023-2025 | 45000 | 15000 | 5月 |  |
| 61 | 区城投集团、区教委 | 金福小学建设工程 | 政府公益性 | 新建 | 占地约45亩，规模为36个教学班，新建校舍面积约20000平方米及附属工程。 | 完成总工程量的40% | 金福新区（A33-03/03地块） | 2023-2025 | 14500 | 5000 | 5月 |  |
| 62 | 区工投集团 | 外加剂研发中心及年产12万吨高性能混凝土外加剂项目 | 社会  投资 | 新建 | 该项目占地30亩，预计购置相关设备设立年产12万吨高性能混凝土外加剂生产线，并建设600平方米外加剂研发中心，预计全部投产达效4年后达到设计生产能力，实现年产值2亿元，年税收500万元。 | 完成土地平整、基础建设。 | 高新区东区T8-2/03号地块 | 2023-2024 | 12000 | 6000 | 5月 |  |
| 63 | 区工投集团 | 潼南高新区东区T7-2/04地块（重庆巴特儿新材料科技有限责任公司项目用地）土石方工程 | 国有企业经营性 | 新建 | 项目总占地面积约198亩,总挖方量约71万方。 | 完工。 | 东区 | 2023 | 1420 | 1420 | 4月 |  |
| 64 | 区工投集团 | 年产10万吨微生物菌剂、水处理药剂、营养素项目 | 社会  投资 | 新建 | 该项目占地60亩，预计设立10万吨微生物菌剂，水处理药剂，营养素生产线1条。预计全部投产达效5年内达到预计生产能力，实现年产值3亿元，年税收1000万元。 | 完成基础建设，主体建设60%。 | 高新区环保科技产业园T8-2/03地块 | 2023-2025 | 20000 | 14000 | 5月 |  |
| 65 | 区工投集团 | 年产10000吨蓄能发光材料及元素添加剂建设项目 | 社会  投资 | 新建 | 该项目使用20亩土地进行建设，预计购置相关设备并设立发光材料及元素添加剂生产线1条，预计全部投产5年后达到预计生产能力，实现年产高纯碳酸锶4500吨，化工材料1500吨，元素添加剂4000吨；实现年度开票产值不低于1.2亿元，年税收不低于300万元。 | 完成土地平整，基础建设60%。 | 高新区东区T8-36/03号地块 | 2023-2024 | 10000 | 5000 | 5月 |  |
| 66 | 区工投集团 | 混工业清洗剂、润滑油生产项目 | 社会  投资 | 新建 | 项目使用15亩土地进行建设，购置相关设备设置混工业清洗剂、润滑油生产线，全部建成投产后预计达到年产清洗剂8000吨、润滑油4000吨，实现年产值不低于1.2亿元，税收不低于300万元。 | 完成土地平整、基础建设。 | 高新区环保科技产业园T8-5/03号地块 | 2023-2024 | 12000 | 6000 | 5月 |  |
| 67 | 区工投集团 | 10万吨休闲食品、调味品生产项目 | 社会  投资 | 新建 | 项目总用地约135亩，总投资8亿元，引进固稀发酵酱油、酱及醋生产线5条、鸡精、休闲食品生产线5套；购置锅炉蒸汽系统、灌装及后道设备、液压升降台、叉车、前处理设备、打发机、自动注浆机、隧道烤炉及全自动包装机等生产设备，形成年产10万吨调味品、休闲食品生产线的能力；全部建成投产后5年内实现年产值8亿元，年税收1000万元。 | 完成土地平整、基础建设。 | 高新区南区C21-02/02号地块 | 2023-2024 | 80000 | 40000 | 5月 |  |
| 68 | 区工投集团 | 混凝土外加剂生产项目 | 社会  投资 | 新建 | 项目使用15亩土地进行建设，预计购置相关设备并设立混凝土外加剂生产线1条，预计投产达效后第四个完整年度实现开票产值不低于1.5亿元，税收不低于300万元。 | 完成基础建设，主体建设，竣工投产。 | 高新区环保科技产业园T8-6/03地块 | 2023-2024 | 10000 | 6000 | 6月 |  |
| 69 | 区工投集团 | 汽车发动机生产项目 | 社会  投资 | 新建 | 项目总用地约为150亩，主要产品为3.0升和3.7升V6发动机、其他小排量发动机等汽车发动机以及增程式技术；预计投产5年内达到预计生产能力，实现年产值31.8亿元，年税收1.9亿元。 | 完成土地平整，一期基础建设，一期主体建设30%。 | 高新区现代制造产业园C11-14/02号地块 | 2023-2025 | 205000 | 150000 | 6月 |  |
| 70 | 区工投集团 | 潼南高新区东区T7-27/03地块企业用地土石方工程 | 国有企业经营性 | 新建 | 项目总占地面积约196亩，总挖方量约69万方。 | 完工 | 东区 | 2023 | 1380 | 1380 | 5月 |  |
| 71 | 区工投集团 | 潼南高新区东区T7-18/03地块、东区T7-20/03地块企业用地土石方工程 | 国有企业经营性 | 新建 | 项目总占地面积约195亩，总挖方量约29.2万方。 | 完工 | 东区 | 2023 | 584 | 584 | 5月 |  |
| 72 | 区工投集团 | 潼南高新区东区T7-04/03地块企业用地土石方工程 | 国有企业经营性 | 新建 | 项目总占地面积约122亩，总挖方量约49万方。 | 完工 | 东区 | 2023 | 980 | 980 | 5月 |  |
| 73 | 区工投集团 | 10万吨高固体份涂料生产基地项目 | 社会  投资 | 新建 | 该项目占地100亩，预计购置相关设备并设立10万吨高固体份涂料生产线，预计投产达效后5年内达到预计生产能力，实现年产工业重防腐涂料5万吨，水性涂料3万吨，合成树脂2万吨；实现年产值8亿元，年税收5000万元。 | 完成土地平整，基础建设60%。 | 高新区环保科技产业园T7-20/03号 | 2023-2025 | 60000 | 40000 | 6月 |  |
| 74 | 区工投集团 | 潼南高新区景观品质提升工程 | 政府公益性 | 新建 | 涉及南北东三区的市容环境、道路交通、城市更新、国家级高新区城市形象、城市治理能力及市民文明素质等方面提升。 | 完工。 | 南、北、东三区 | 2023 | 2357 | 2357 | 5月 |  |
| 75 | 区工投集团 | 潼南高新区东区保障性租赁住房项目 | 国有企业经营性 | 新建 | 规划保障性住房1302套，设计涵盖住宅、配套用房、商业用房、地下车库、设备用房，计划占地约57亩，建筑面积约15.6万平方米。 | 完成工程量20%。 | 东区 | 2023-2025 | 74668 | 30000 | 6月 |  |
| 76 | 区工投集团 | 潼南区屋顶分布式光伏项目 | 社会  投资 | 新建 | 本项目使用重庆市潼南区各机关单位、学校、医院、村委会、工商业及农房屋顶面积约300万平方米，计划由中国华电集团有限公司重庆分公司出资11.4亿建设分布式光伏发电站。本项目分三期依次实施，每两年一期，总建设工期六年。计划于2022年12月底前完成一期100MW项目建设工作实现并网发电；2024年12月底完成二期100MW项目建设工作实现并网发电；2026年12月底完成三期100MW项目建设工作实现并网发电。 | 完成土地平整，基础建设30%。 | 高新区循环经济产业园首开区 | 2023-2026 | 114000 | 50000 | 5月 |  |
| 77 | 区规划自然资源局 | 潼南区双江镇龙门村土地整理项目等7个镇12村土地整理项目 | 政府公益性 | 新建 | 该项目区位于双江镇龙门村；花岩镇龙怀村、石马村、古溪镇狮桥村、廖家村；；塘坝镇文昌社区、觉山村、罗坪村；新胜镇钟峰村；柏梓镇兴佛村；上和镇团山村、后沟村等7个镇12村共10个土地整理项目，总实施规模40753亩，主要实施土地平整工程、田间道路工程、农田水利工程等。 | 完成工程量的50%。 | 相关镇村 | 2023-2024 | 9452 | 4726 | 6月 |  |
| 78 | 区交  通局 | 潼南区小渡镇长垭口桥及连接线道路工程 | 政府公益性 | 新建 | 道路全长350米，含桥梁一座。 | 完工。 | 小渡镇 | 2023 | 500 | 500 | 4月 |  |
| 79 | 区交  通局 | 2023年潼南区普通干线公路日常养护项目 | 政府公益性 | 新建 | 计划实施2023年潼南区普通国省干线缺员路段聘请第三方养护项目、20公里预防性养护项目、100公里干线公路挖补、S107线群力服务区项目等养护项目。 | 完工。 | 涉及镇街 | 2023 | 2400 | 2400 | 4月 |  |
| 80 | 区交  通局 | 2023年危旧桥梁改造工程 | 政府公益性 | 新建 | 危旧桥梁改造5座，G246线朝阳湖大桥护栏改造。 | 完工。 | 相关镇街 | 2023 | 660 | 660 | 5月 |  |
| 81 | 区交  通局 | 渝遂扩能(潼南段)项目 | 社会  投资 | 新建 | 原路扩建为双向8车道，潼南境内长约29公里。 | 开工建设。 | 相关镇街 | 2023-2025 | 410000 | 30400 | 6月 |  |
| 82 | 区交  通局 | 潼南区乡道Y834临江村至大屋村道路改造工程（以工代赈项目） | 政府公益性 | 新建 | 改造里程约4公里，沥青混凝土路面，三级公路。 | 完工。 | 崇龛镇 | 2023 | 920 | 920 | 5月 |  |
| 83 | 区交  通局 | 潼南区乡道Y8M1大屋村至崇龛镇道路改造工程（以工代赈项目） | 政府公益性 | 新建 | 改造里程约3公里，沥青混凝土路面，三级公路。 | 完工。 | 崇龛镇 | 2023 | 720 | 720 | 5月 |  |
| 84 | 区林  业局 | 九龙山城市森林公园火灾风险防范（给水管网）项目 | 政府公益性 | 新建 | 在公园内铺设消防、灌溉管网。 | 完工。 | 九龙山公园内 | 2023 | 500 | 400 | 4月 |  |
| 85 | 区农投集团 | 粮食加工项目 | 社会  投资 | 新建 | 投建粮食加工食品生产线。 | 完成厂房建完成项目部分投产运营。 | 崇龛镇 | 2023-2024 | 3000 | 1000 | 6月 |  |
| 86 | 区农投集团 | 红薯粉加工项目 | 社会  投资 | 新建 | 投建手工红薯粉、火锅粉、酸辣粉、方便食品加工。 | 完成项目部分投产运营。 | 崇龛镇 | 2023-2024 | 6000 | 4000 | 6月 |  |
| 87 | 区人民医院 | 潼南区人民医院创建“三甲”医院美丽医院建设项目 | 政府公益性 | 新建 | 建设面积约8000㎡，包含新建重症医学科、血液透析室及其附属工程。 | 完成重症医学科、血液透析室及其附属工程建设。 | 大佛街道办大同街271号 | 2023-2024 | 3120 | 2600 | 5月 |  |
| 88 | 区生态环境局 | 柏梓镇饮用水源地标准化建设项目 | 政府公益性 | 新建 | 建设生态涵养林20278㎡；安装隔离防护网2.3km、视频监控4套；设立标识标牌10块。 | 完工。 | 柏梓镇 | 2023 | 210 | 210 | 4月 |  |
| 89 | 区生态环境局 | 潼南区涪江宝龙镇饮用水水源地污染综合防治工程 | 政府公益性 | 新建 | ①新建人工湿地18331㎡、500m³/d的提升泵站1座、水体提升管道1450m、500m³/d的水质净化预处理设施1座；②生态基质修复19751.6³；③安装生物操纵系统、一体化水质自动监测站1套、视频监控系统11套、隔离防护网4037m。 | 完工。 | 宝龙镇 | 2023 | 900 | 900 | 4月 |  |
| 90 | 区水利局 | 2023年度大中型水库移民后期项目 | 政府公益性 | 新建 | 小渡镇等四个镇街产业转型及美丽家园基础设施建设。 | 完工。 | 小渡、桂林、上和、崇龛 | 2023 | 3929 | 3929 | 4月 |  |
| 91 | 区委网信办 | 潼南区网络安全协调指挥平台 | 政府公益性 | 新建 | 建立具有统筹协调指挥能力的技术支撑平台，实现重点网站安全监测，重点单位流量检测、网络空间资产探测、云端威胁情报数据接入。 | 完工。 | 区委网信办 | 2023 | 484 | 484 | 5月 |  |
| 92 | 区卫生健康委 | 潼南区疾控能力提升工程 | 政府公益性 | 新建 | 总建筑面积10800平方包括实验楼、业务办公楼等。 | 完成工程量的20%。 | 工业园区（北区）D8-2/03地块 | 2023-2024 | 9881 | 5000 | 6月 |  |
| 93 | 区卫生健康委 | 潼南区基层医疗卫生机构十四五服务能力提升建设项目 | 政府公益性 | 新建 | 整体迁建宝龙、寿桥、新胜镇卫生院。 | 完成工程量的10%。 | 相关镇街 | 2023-2025 | 5675 | 3500 | 5月 |  |
| 94 | 区文化旅游委 | 全民健身体育场地补短板工程 | 政府公益性 | 新建 | 新建镇街健身步道6公里，新建健身广场1。 | 完工。 | 大佛街道、米心镇、太安镇 | 2023 | 420 | 420 | 4月 |  |
| 95 | 区文化旅游委 | 卧佛镇滨河体育公园项目 | 政府公益性 | 新建 | 新建卧佛镇滨河体育公园1个。 | 完工。 | 卧佛镇 | 2023 | 470 | 470 | 4月 |  |
| 96 | 区中  医院 | 重庆市潼南区中医院综合服务能力提升建设项目 | 政府公益性 | 新建 | 根据“三甲”医院创建要求，需要建设教学医院、住院医师规范化培训基地，医院要坚持中西并重要，推动传统医学与现代科技的融合发展。结合医院实际情况，拟建设教学、规培基地培训中心、介入中心（导管室），本项目总占地约1000㎡，主要包括安装工程、净化工程、暖通工程、装饰装修工程及购置相关设施设备。项目投资约2500万元。 | 完成工程量的60%。 | 潼南区中医院 | 2023-2024 | 2500 | 1500 | 4月 |  |
| 97 | 区住房城乡建委 | 潼南区2023年老旧小区改造工程 | 政府公益性 | 新建 | 涉及2个片区、11个小区、58栋、1159户、12.99万平方米改造提升。主要建设内容包括建筑外墙面改造，屋面改造，公共楼梯修复，安装雨棚及空调机位；规整管线，改造供水管网及排水管网；修复破损道路，增设停车位；增设消防设施及安防设施，增设楼道照明灯、供配电设施、门禁系统等内容。 | 完成项目约20%的建设内容，涉及2个片区，6个小区，35栋，690户。 | 城区 | 2023-2025 | 3600 | 1000 | 4月 |  |
| **三、计划三季度开工项目（35个）** | | | | | | | | | **1004280** | **481130** |  |  |
| 98 | 区城投集团 | 潼南区两桥片区保障性租赁住房项目 | 国有企业经营性 | 新建 | 占地面积约56.15亩，总建筑面积约96578㎡，其中地上建筑面积约71645㎡，地下建筑面积约25789㎡;计容面积约68852㎡，不计容面积约27726㎡，建筑密度为30.07%，容积率1.99，绿地率30.43%，停车位717个。 | 启动建设。 | 新城 | 2023-2025 | 54000 | 5000 | 7月 |  |
| 99 | 区工投集团 | 重庆市潼南区工业废弃物资源化利用与综合处置项目 | 社会  投资 | 新建 | 主要建设3万吨/年（100吨/天）的危险废物焚烧系统；4万吨/年的危险废物物化处理系统；3万吨/年的危险废物稳定化/固化处理系统；115万立方的危险废物柔性填埋场，18万立方的危险废物刚性填埋场，30万立方的一般工业固废填埋场。 | 完成土地平整，基础建设30%。 | 别口镇（首开区B区） | 2023-2025 | 50000 | 30000 | 7月 |  |
| 100 | 区工投集团 | 五金端子、电线电缆、电源线生产基地项目 | 社会  投资 | 新建 | 本项目占地65亩，修建厂房面积约30000平方米；研发中心面积约5000平方米；倒班房面积约5000平方米；购买巨科电镀园厂房一幢约3700平方米。主要生产设备：高速冲床40台；高精密车床150台；注塑机50台；电线电缆生产线5条；打磨机50台等。完全投产后税费不低于1000万左右。 | 完成基础建设，主体建设完工40%。 | 高新区环保科技产业园T8-43/02地块 | 2023-2024 | 25000 | 15000 | 7月 |  |
| 101 | 区工投集团 | 化工专用设备生产项目 | 社会  投资 | 新建 | 该项目使用41547.65平方米土地建设化工专用设备生产项目，预计购置相关设备并设立非标设备制造生产线；项目投产后3年内达到设计生产产能，可实现年产值3亿元，年税收900万元。 | 完成基础建设，主体建设40%。 | 高新区现代制造产业园C11-O1/01地 块 | 2023-2024 | 30000 | 20000 | 7月 |  |
| 102 | 区工投集团 | 新能源材料生产基地项目 | 社会  投资 | 新建 | 项目总用地约100亩，分三期进行建设，项目一期建设2万吨/年基础磷酸铁锂生产线；二期建设3万吨/年基础磷酸铁锂生产线；三期建设5万吨/年基础磷酸铁锂生产线；预计全部投产达效后5年内达到预计生产能力，实现年产值不低于60亿元，年税收不低于1.8亿元。 | 完成土地平整，基础建设60%。 | 环保科技产业园T7-2/04号地块 | 2023-2025 | 100000 | 40000 | 7月 |  |
| 103 | 区工投集团 | 机械加工项目 | 社会  投资 | 新建 | 使用厂房约1000㎡，购置CNC设备和打磨设备。 | 完成厂房装修及设备购置安装并投产。 | 高新区环保科技产业园 | 2023 | 5000 | 5000 | 7月 |  |
| 104 | 区工投集团 | 公路栈桥钢构件生产项目 | 社会  投资 | 新建 | 项目用地约50亩，建设20000平方米的厂房及附属设施，安装生产贝雷片、加强弦杆、支撑架等生产线。 | 厂房完成主体建设完成30%。 | 高新区现代制造产业园 | 2023-2024 | 20000 | 10000 | 7月 |  |
| 105 | 区工投集团 | 车灯模具生产基地项目 | 社会  投资 | 新建 | 项目用地约60亩，建设30000平方米的厂房及附属设施，安装生产车灯模具、模架、氛围灯、模具专用钢材等等生产线。 | 厂房完成主体建设完成30%。 | 高新区现代制造产业园 | 2023-2024 | 28000 | 12000 | 7月 |  |
| 106 | 区工投集团 | 数字经济（人工智能）科技产业孵化园项目 | 社会  投资 | 新建 | 项目用地约60亩，建设45000平方米的办公楼及辅助用房，入住人工智能、数字经济、云计算、数据科学、大数据等信息技术的总部企业、高新科技企业和科研机构等。 | 厂房完成主体建设完成20%。 | 高新区循环经济产业园 | 2023-2025 | 120000 | 30000 | 7月 |  |
| 107 | 区工投集团 | 数字鹰重庆基地项目 | 社会  投资 | 新建 | 使用厂房约5000㎡，建设无人机及相关机器人、航空设备生产车间、研发中心，无人机展示体验馆等。 | 完成厂房装修及设备购置安装并投产。 | 高新区现代制造产业园 | 2023 | 20000 | 20000 | 7月 |  |
| 108 | 区工投集团 | 商用服务机器人项目 | 社会  投资 | 新建 | 使用厂房约10000平方米，建设包括机器人生产线、库房区、测试区、办公区、技术研发中心等五大核心模块。 | 完成厂房装修及设备购置安装并投产。 | 高新区现代制造产业园 | 2023 | 20000 | 20000 | 7月 |  |
| 109 | 区工投集团 | 汽摩零配件生产项目 | 社会  投资 | 新建 | 使用厂房约3000平方米，建设摩托车缸盖生产线。 | 完成厂房装修及设备购置安装并投产。 | 高新区现代制造产业园 | 2023 | 12000 | 12000 | 7月 |  |
| 110 | 区工投集团 | 通用设备生产项目 | 社会  投资 | 新建 | 使用厂房2400平方米，建设纸巾设备生产组装线。 | 完成厂房装修及设备购置安装并投产。 | 高新区现代制造产业园 | 2023 | 12000 | 12000 | 7月 |  |
| 111 | 区工投集团 | 聚硅氮烷类陶瓷新材料产业基地项目 | 社会  投资 | 新建 | 首期使用厂房约3700平方米，建设千吨聚硅氮烷⽣产线，二期拟征地100亩，建设聚30000平方米厂房及附属设施，安装硅氮烷类陶瓷新材料到万吨级生产线。 | 首期完成厂房装修及设备购置安装并投产。 | 高新区循环经济产业园 | 2023-2025 | 100000 | 30000 | 7月 |  |
| 112 | 区工投集团 | 年产30万平方米铝合金防火门窗、幕墙及钢质防火门窗项目 | 社会  投资 | 新建 | 项目拟用地约28亩，建设12000平方米厂房及附属设施，安装自动铝合金防火门窗生产线4条。 | 完成厂房主体建设。 | 高新区现代制造产业园 | 2023-2024 | 18000 | 10000 | 7月 |  |
| 113 | 区工投集团 | 年产30万吨碳源生产基地项目 | 社会  投资 | 新建 | 使用厂房2000平方米，建设复合碳源、有机碳源、生物碳源生产线。 | 完成厂房装修及设备购置安装并投产。 | 高新区环保科技产业园 | 2023 | 5000 | 5000 | 7月 |  |
| 114 | 区工投集团 | 二氧化碳致裂器生产基地项目 | 社会  投资 | 新建 | 使用厂房2000平方米，建设二氧化碳致裂器的主要管体、活化剂装填生产线。 | 完成厂房装修及设备购置安装并投产。 | 高新区循环经济产业园 | 2023 | 8000 | 8000 | 7月 |  |
| 115 | 区工投集团 | 重庆碳基先进材料制造及综合再生利用项目 | 社会  投资 | 新建 | 项目占地约60亩，建设碳基先进材料制造及综合再生利用生产线及相关配套设施，主要包括建设磷酸法活性炭生产线1条，年产原生活性炭2万吨；建设废催化剂预处理线2条，年预处理废催化剂2万吨；建设废饱和活性炭再生利用生产线4条，年综合利用废饱和活性炭5万吨，包括对外接收废饱和活性炭3万吨和对内处理废催化剂预处理线产生2万吨。 | 完成土地平整、基础建设。 | 环保科技产业园T7-27/03地块 | 2023-2024 | 23000 | 13000 | 7月 |  |
| 116 | 区工投集团 | 贝雷片、加强弦杆、支撑架等生产项目 | 社会  投资 | 新建 | 项目总用地约135亩，建设贝雷片、加强弦杆、支撑架等生产线，投产后预计产值2.5亿元。 | 完成土地平整、基础建设。 | 南区现代产业园C41-02/02号地块 | 2023-2024 | 20000 | 10000 | 7月 |  |
| 117 | 区工投集团 | 冻干食品及预制菜生产项目 | 社会  投资 | 新建 | 项目使用87亩土地进行建设冻干食品及预制菜生产项目，投产后预计年产值达到5亿元。 | 完成土地平整、基础建设。 | 潼南高新区现代制造产业园C-28/02地块 | 2023-2024 | 50000 | 25000 | 7月 |  |
| 118 | 区工投集团 | 水性涂料生产项目 | 社会  投资 | 新建 | 项目占地面积15868.56m2，主要建设涂料车间、甲类库房、乙类库房、溶剂罐区、生产辅助楼及并配套公辅设施，实现年产水性涂料5000吨、高固体份涂料5000吨、稀释剂4000吨、丙烯酸树脂8000吨，投产后可实现年产值1.5亿以上，年税收380万以上。 | 完成基础建设，主体建设40%。 | 高新区东区T8-21/02 | 2023-2024 | 10000 | 6000 | 8月 |  |
| 119 | 区工投集团 | 医疗塑胶件生产项目 | 社会  投资 | 新建 | 使用厂房约5000㎡，装修无尘车间，购置精密塑胶模具，注塑机等建设注塑生产线，配套实验室、办公区、研发中心等。 | 完成厂房装修及设备购置安装并投产。 | 高新区现代制造产业园 | 2023 | 8000 | 8000 | 8月 |  |
| 120 | 区工投集团 | 铬渣资源化利用项目 | 社会  投资 | 新建 | 项目使用厂房约6800平方米，建设民丰化工铬渣综合利用项目，计划年生产4万吨含铬合金。 | 完成厂房装修及设备购置安装并投产。 | 高新区循环经济产业园 | 2023 | 20000 | 20000 | 8月 |  |
| 121 | 区工投集团 | 300万平方米/年光伏玻璃生产项目 | 社会  投资 | 新建 | 项目用地约27亩，建设12000平方米厂房及附属设施，安装全自动光伏玻璃生产线2条。 | 完成厂房主体建设。 | 高新区现代制造产业园 | 2023-2024 | 20000 | 15000 | 8月 |  |
| 122 | 区工投集团 | 地大研究院项目 | 社会  投资 | 新建 | 项目使用标准厂房约12000平方米，主要建设氢能动力检测实验室、氢能动力系统制造中心、氢能智慧运力管理平台、地质环保创新技术研究院等。 | 完成一期项目厂房装修及试验设备安装并投产。 | 高新区循环经济产业园 | 2023-2024 | 42500 | 20000 | 8月 |  |
| 123 | 区工投集团 | 波纹管、伸缩缝、锚具、支座配套钢板生产项目 | 社会  投资 | 新建 | 项目用地约40亩，建设15000平方米厂房及附属设施，安装塑料波纹管、金属波纹管、伸缩缝、锚具、支座配套钢板等生产线。 | 厂房完成主体建设完成30%。 | 高新区现代制造产业园 | 2023-2024 | 50000 | 20000 | 8月 |  |
| 124 | 区工投集团 | 智慧路灯生产项目 | 社会  投资 | 新建 | 该项目使用5000平方米厂房进行建设智慧路灯生产项目，年产值5000万元。 | 完成厂房装修及设备购置安装并投产。 | 高新区现代制造产业园 | 2023 | 5000 | 5000 | 8月 |  |
| 125 | 区工投集团 | 天然气制氢项目 | 社会  投资 | 新建 | 项目占地100亩，建设天然气制氢生产线，预计实现年产值4亿元。 | 完成土地平整、基础建设30%。 | 高新区循环经济产业园首开区S1-15/01地块 | 2023-2025 | 100000 | 50000 | 8月 |  |
| 126 | 区交通局 | X105柏梓大桥至崇龛大桥道路改造工程 | 政府公益性 | 新建 | 改造里程约12公里，沥青混凝土路面，三级公路，含桥一座。 | 完成50%。 | 柏梓镇、崇龛镇 | 2023-2024 | 3600 | 1800 | 7月 |  |
| 127 | 区交通局 | X104塘明路建设工程 | 政府公益性 | 新建 | 全长约5.7公里，二级公路。 | 开工。 | 相关镇街 | 2023 | 18000 | 800 | 7月 |  |
| 128 | 区教委 | 职教中心维修改造工程 | 政府公益性 | 新建 | 闇公校区：老旧校舍食堂外墙排危8700平方米，室内粉刷11000平方米，校园道路硬化改造3000平方米，运动场改造6500平方米，校区线路改造等。恩威校区：老旧校舍学生宿舍楼排危加固、加设卫生间1000平方米，室内粉刷14000平方米。 | 启动建设。 | 职教中心恩威校区、闇公校区 | 2023-2024 | 1580 | 500 | 7月 |  |
| 129 | 区教委 | 梓潼小学综合楼建设工程 | 政府公益性 | 新建 | 办学规模为18个教学班，拆除现有砂砖危旧教学楼，新建综合楼约4000平方米及相关附属工程。 | 启动建设。 | 梓潼小学校内 | 2023-2024 | 2000 | 200 | 7月 |  |
| 130 | 区文化旅游委 | 区体育场整修提升工程项目 | 政府公益性 | 新建 | 翻新体育场内11人制标准足球场和400米塑胶跑道、厕所、看台座位等附属场地设施。 | 完工。 | 桂林街道五湖路 | 2023 | 600 | 600 | 8月 |  |
| 131 | 区文化旅游委 | 潼南大佛寺摩崖造像东西岩壁水害治理工程 | 政府公益性 | 新建 | 根据前期水文勘察结果，针对大佛寺东西岩崖壁面流水、裂隙渗水等病害采取治理措施。以达到对东岩上的造像、佛龛和题刻，西岩上的千佛岩造像、仙女洞和读书台题刻等文物进行保护的目的。 | 启动建设。 | 大佛寺景区 | 2023-2024 | 2200 | 430 | 8月 |  |
| 132 | 区住房城乡建委 | 潼南宝龙镇美丽宜居示范乡镇2023年度建设项目 | 政府公益性 | 新建 | 新建公厕1处、污水主管616米、污水支管100米、雨水主管105米、检查井21处、格栅井5处、密闭检查井3处、化粪池一处，改造公厕1处；规整通信管线进行3km ,增加监控线路3km、监控摄像设施30处；新增景观灯30盏，改造宝龙街道路灯55盏。 | 完工。 | 宝龙镇 | 2023 | 800 | 800 | 7月 |  |
| **四、计划四季度开工项目（5个）** | | | | | | | | | **285901** | **125450** |  |  |
| 133 | 区工投集团 | 气电项目（一期2×500MW级） | 社会  投资 | 新建 | 项目占地200亩，拟建2×500MW级“一拖一”多轴燃气-蒸汽联合循环调峰机组（预留供热改造条件）。设计年利用小时暂按2000小时计算，年发电量约20.19亿千瓦时。项目一期投产后，年均销售收入约10亿元，年缴纳税金约1.3-1.5亿元。 | 主厂房封顶。 | 高新区循环经济产业园首开区 | 2023-2024 | 252000 | 106200 | 10月 |  |
| 134 | 区工投集团 | 光纤光缆、光通信器件等废旧电子产品资源化利用项目 | 社会  投资 | 新建 | 拟用地20亩，建设8000平方米标准厂房及被套设施，安装光纤光缆、光通信器件等废旧电子产品资源化利用生产线。 | 完成厂房主体建设。 | 高新区环保科技产业园 | 2023-2024 | 10000 | 6000 | 10月 |  |
| 135 | 区水  利局 | 米心镇二期防洪护岸综合治理工程 | 政府公益性 | 新建 | 治理河长350米。包括堤防护岸工程（含卧龙坝、箱涵、引水渠）、控制闸工程、排涝泵站工程、交通工程、管理房工程等五部分。 | 完成工程形象进度60%。 | 米心镇 | 2023-2024 | 16651 | 10000 | 10月 |  |
| 136 | 区林  业局 | 潼南城区涪江两岸及九龙山生态修复项目 | 政府公益性 | 新建 | 对涪江两岸潼南东高速出口到双坝村段（长约16公里、宽约30米）的裸露斑块进行修复、补充、提升、改造，对九龙山城区面（带状长约5公里，宽约100米）的裸露山体进行补绿、优化，面积约50公顷。 | 完工。 | 桂林街道 | 2023 | 2250 | 2250 | 10月 |  |
| 137 | 区农投集团 | 青云基地鲈鱼繁育及工厂化养殖项目 | 社会  投资 | 新建 | 建设50000立方米的鲈鱼繁育及工厂化养殖车间，利用青云湖3000亩既有资源，打造大水面生态养鱼基地。 | 建设50000立方米的鲈鱼繁育及工厂化养殖车间。 | 小渡镇 | 2023-2024 | 5000 | 1000 | 10月 |  |

附件4

#### 潼南区2023年在建项目计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 主要实施内容及规模 | 年度实施内容及规模 | 建设地点 | 建设年限 | 总投资（万元） | 年度计划投资（万元） | 备注 |
| **合计（103个）** | | | | | | | | | **7585725** | **1743083** |  |
| 1 | 区新城管委会 | 重庆市潼南产教融合示范片区项目 | 政府公益性 | 续建 | 占地约1200亩，总建筑面积约37万㎡。实施内容包括：场地平场、边坡支护、房屋建设及配套基础设施、装饰装修、智能化。 | 完成一期建设并启动二期。 | 江北新城 | 2021-2025 | 265000 | 50000 |  |
| 2 | 区城投集团 | 重庆市潼南区江北片区两区同建市政道路工程（二期）（站西六路） | 国有企业经营性 | 续建 | 道路全长约3km，路幅宽60m。主要实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、路灯、行道树、景观绿化等配套设施工程。 | 基本完工。 | 新城 | 2021-2023 | 16767 | 8000 |  |
| 3 | 区城投集团 | 重庆潼南双江航电枢纽水电站110千伏送出工程（金福片区段电缆廊道） | 国有企业经营性 | 续建 | 新建电缆廊道长约3.2km。主要实施内容包括土石方开挖、回填、新建16回10kv、6回35kv、2回110kv电缆廊道（含电缆桥一座）。 | 完工。 | 新城 | 2022-2023 | 4340 | 4340 |  |
| 4 | 区城投集团 | 潼南江北片区两区同建市政道路工程（站南七路） | 国有企业经营性 | 续建 | 道路全长约2.18km，路幅宽16m，车行道宽8m，每侧人行道宽4m。主要实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、路灯、行道树、景观绿化等配套设施。 | 部分完工。 | 新城 | 2022-2024 | 6385 | 3500 |  |
| 5 | 区城投集团 | 两桥片区建设项目 | 国有企业经营性 | 续建 | 占地面积约455亩，新建道路里程约9km，面积约30万㎡，设计宽约24m、26m、32m、36m、56m。主要实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、人行道、生态绿化、路扥照明、电力廊道、综合管线搬迁等陪同设施。 | 完成滨江路、纵一路建设，适时启动东湾大道北段道路、民业街、学潼路建设。 | 新城 | 2021-2025 | 120000 | 3000 |  |
| 6 | 区城投集团 | 潼南江北片区两区同建市政道路工程（站西一路） | 国有企业经营性 | 续建 | 道路全长约1.9km，路幅宽16m、26m。主要实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、路灯、行道树、景观绿化等配套设施。 | 部分完工。 | 新城 | 2019-2024 | 8197 | 2300 |  |
| 7 | 区城投集团 | 潼南江北片区两区同建市政道路工程（站西三路） | 国有企业经营性 | 续建 | 道路全长约1.3km，路幅宽16m，主要实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、路灯、行道树、景观绿化等配套设施。 | 完成部分道路建设。 | 新城 | 2022-2024 | 1900 | 1700 |  |
| 8 | 区城投集团 | 潼南区音乐百花园（福山公园）工程 | 国有企业经营性 | 续建 | 利用潼南区音乐百花园（福山公园）地下停车库改造成潼南区公共文化中心，总建筑面积10163.15㎡，其中改造部分面积5374.94㎡，新建部分建筑面积4788.21㎡。 | 完工。 | 新城 | 2019-2023 | 21812 | 1700 |  |
| 9 | 区城投集团 | 潼南凉风垭洗菜溪片区还建房项目 | 国有企业经营性 | 续建 | 占地面积约0.78万㎡，总建筑面积约2.57万㎡。 | 完工。 | 凉风垭 | 2020-2023 | 5534 | 800 |  |
| 10 | 区城投集团 | 潼南红星美凯龙吉盛伟邦商业广场项目 | 社会投资 | 续建 | 占地面积约198亩，总建筑面积约35.5万㎡，主场馆及酒店约5.5万㎡，场馆周边商业约6.4万㎡，洋房约4万㎡，高层住宅及社区商业共计约10万㎡，车库约9.4万㎡。 | 1、2、6#楼主体结构完工，7、8、9 、10#楼竣工验收； 3、11、 12、 13#楼竣工交付。 | 凉风垭 | 2018-2025 | 140000 | 10000 |  |
| 11 | 区城投集团 | 潼南双江镇消防站建设项目 | 政府公益性 | 续建 | 占地约12亩。建设面积约4055平方米（含房屋土建、室外环境及训练场地等）及房屋装修。 | 完工。 | 双江镇五里社区 | 2022-2023 | 3600 | 2100 |  |
| 12 | 区城投集团 | 潼南梓潼垃圾填埋场集雨区防渗系统修复工程 | 政府公益性 | 续建 | 新建混凝土防渗墙2段，长度为1092m,新建截水沟工程3段，长度为694m，新建排水沟工程1段，长度为201m。 | 完工。 | 梓潼青岩村 | 2022-2023 | 1400 | 650 |  |
| 13 | 区城投集团、区教委 | 古溪幼儿园迁建工程 | 政府公益性 | 续建 | 占地约8亩，规模为12个教学班，新建校舍面积约3600平方米及附属工程。 | 全面完工。 | 古溪镇原镇中校区 | 2022-2023 | 2000 | 1500 |  |
| 14 | 区城投集团、区教委 | 塘坝幼儿园迁建工程 | 政府公益性 | 续建 | 占地约12亩，规模为18个教学班，新建校舍面积约5400平方米及相关附属工程。 | 完成主体工程。 | 塘坝镇龙珠社区 | 2022-2024 | 3600 | 2000 |  |
| 15 | 区发展改革委 | 潼南区涪江流域水环境综合治理PPP项目（一期） | 政府公益性 | 续建 | 包括14个子项目，其中12个新改建子项工程和2个存量子项目；新改建子项目主要包括管网改造工程7个、污水处理设施工程3个、乡镇自来水厂改造工程1个、河流整治工程1个；存量子项目为7个乡镇自来水厂和潼南区场镇污水管网建设项目（一期）。本项目新建、改造雨污水管网约450km,建设污水处理设施规模约7160m3/d,改造自来水厂规模约15800m3/d,配套改造供水管道约31km。 | 建成30km雨污管网和2个污水处理设施，改造35个小区，城区雨污管网工程基本完工。 | 潼南区 | 2021-2024 | 90000 | 15000 |  |
| 16 | 区工投集团 | 成渝双城经济圈潼南战新产业合作示范区（循环经济产业园）项目 | 国有企业经营性 | 续建 | 建设道路15603m，涵盖纵一路、纵二路、纵三路、高新大道、横一路、横二路；建设污水处理厂一座，占地面积约127.3亩，处理规模4万立方米/日；建设社会停车场2个，面积约33.3亩；建设公共交通站面积约20.5亩；建设消防站面积约11.6亩；建设垃圾转运站面积约4.5亩；建设通讯交换支局面积约8.5亩；建设供气站面积约9.3亩；建设危化停车场面积约23.7亩。 | 完成工程量10%。 | 东区 | 2022-2027 | 1201100 | 210000 |  |
| 17 | 区工投集团 | 遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区-乡村振兴特色产业基地及配套基础设施项目 | 国有企业经营性 | 续建 | 乡村振兴特色产业基地，占地面积约93.01亩，总建筑面积约8.10万平方米。 | 完成工程量25%。 | 东区 | 2022-2024 | 54135 | 12000 |  |
| 18 | 区工投集团 | 遂潼涪江创新食品产业园项目 | 国有企业经营性 | 续建 | 配套道路占地面积235.9亩，建设道路总长7.72千米（涵盖CH2道路、CH3道路、CH4道路、CH5道路、CH6道路），截污干管长840米，管径DN500。 | 完成工程量20%。 | 南区 | 2022-2024 | 114720 | 20000 |  |
| 19 | 区工投集团 | 潼南高新技术开发区东区智能制造创新孵化基地及配套基础设施项目 | 国有企业经营性 | 续建 | 项目用地面积约69.94亩，建设内容包括智能制造创新孵化基地（商业综合体）、污水处理厂（二期)。智能制造创新孵化基地占地面积约29.94亩，总建筑面积约3万平方米，扩建高新区东区现有污水处理厂，占地面积约40亩，扩建后设计规模达到10000 m3/d。 | 完成工程量20%。 | 东区 | 2022-2024 | 57140 | 10000 |  |
| 20 | 区工投集团 | 潼南区中新食品产业园项目 | 国有企业经营性 | 续建 | 配套道路工程用地面积约131.76亩，建设道路总长 4.28km。 | 完成工程量20%。 | 南区 | 2022-2024 | 64379 | 10000 |  |
| 21 | 区工投集团 | 双城经济现代农业创新产业园项目 | 国有企业经营性 | 续建 | 项目由特色产业示范基地和配套基础设施两部分组成。特色产业示范基地（按应急基地设计）占地面积约100亩，总建筑面积约18万平方米。(具体内容待定）配套基础设施占地面积约56.77亩，建设道路总长1.44千米（涵盖东区T6道路、T4三标、J5道路）。 | 完成工程量10%。 | 东区 | 2022-2024 | 113118 | 10000 |  |
| 22 | 区工投集团 | 废旧汽车回收及零部件制造项目 | 社会  投资 | 续建 | 项目占地270亩，建筑面积40000平方米，其中厂房约35000平方米，办公楼5000平方米。购买设备含拆解线1套，发动机和后桥总成拆解横移台2套，废油回收设备1套，冷媒回收设备1套，玻璃切割设备1套，清洗线1套。生产内容包括汽车五大总成的再制造。 | 完成基础建设，主体建设完工40%。 | 南区C11-19/02 | 2022-2026 | 200000 | 100000 |  |
| 23 | 区工投集团 | 碚圣药业制药基地项目 | 社会  投资 | 续建 | 该项目使用275.72亩土地在潼投资建设碚圣药业制药基地项目，总建筑面积14.97万平方米，预计设立医药中间体及原料药生产车间10个，生产高级医药中间体及原料药42种，制剂品规40余种；项目分两期建设，一期新建：1栋办公楼、1栋质检楼、1栋研发楼、1栋综合楼、3个高级医药中间体车间、7栋库房、机修车间、动力车间、储罐区、变配电室、控制室、消防水池及泵房、污水和尾气处理厂；二期新建：2个原料药车间、2个抗肿瘤原料药车间、1个高级医药中间体车间、1个普通制剂车间和1个抗肿瘤制剂车间。全部建成后，可实现年产值23.3亿元，税收1亿元。 | 完成一期基础建设，主体建设完工60%。 | 高新区T7-27/03地块 | 2022-2025 | 102500 | 50000 |  |
| 24 | 区工投集团 | 建筑模架生产基地项目 | 社会  投资 | 续建 | 该项目占地350亩，规划建设年产120万平方米建筑铝模板，爬架，装配式构件等10条生产线，拟建厂房约10万平方米（计容面积20万平方米），配套建设办公楼，宿舍楼约1.5万平方米；全部投产3年后达到预计生产能力，实现年产值12亿元，年综合税收5250万元。 | 完成一期基础建设，主体建设完工80%。 | 南区C11-16/02、C11-18/02 | 2022-2025 | 100000 | 40000 |  |
| 25 | 区工投集团 | 新能源汽车动力电池回收利用项目 | 社会  投资 | 续建 | 项目使用120亩土地分两期进行建设（其中项目一期用地60亩投资20000万元，二期用地60亩投资50000万元）通过购置MES系统、AGV、智能立体库、PACK拆解线、机器人拆解运输系统、废旧锂电池自动化拆解系统、新材料再造自动化处理系统等主要生产及检测设备25台，形成一条废旧锂离子电池回收再利用智能化生产线，预计在投产后五年内达到预计生产能力，实现年产值不低于5亿元，年税收不低于2000万元。 | 完成一期基础建设，主体建设完工40%。 | 高新区东区T8-5/03 | 2022-2025 | 70000 | 40000 |  |
| 26 | 区工投集团 | 蜜雪冰城数字农业产地仓暨冷冻深加工项目 | 社会  投资 | 续建 | 项目占地128亩，建设柠檬为主的数字农业产地仓储和柠檬冷冻深加工生产线。 | 完成一期基础建设，一期主体建设完工40%。 | 南区C4-02/01 | 2022-2025 | 70000 | 35000 |  |
| 27 | 区工投集团 | 工业废弃物循环利用处置项目 | 社会  投资 | 续建 | 建设内容及规模（生产能力）：本项目占地约90亩，新建厂房及配套用房3.5万平方米，购置回转窑+二燃室焚烧成套设备、分选系统、余热锅炉、净化装置等，主要对工业危废HW02~HW06、HW08、HW09、HW11~HW14、HW16、HW17、HW34、HW35、HW37、HW39、HW40、HW45、HW49、HW50类别进行综合处置，危废处置量30000吨/年，物化处理量为20000吨/年（HW34废酸5000吨/年、HW35废碱5000吨/年，HW08废矿物油与含矿物油废物5000吨/年，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液5000吨/年），容积为200L以上的废包装桶翻新利用30万只/年。 | 完工。 | 工业园区东区C06-01/01地块 | 2022-2023 | 35000 | 25000 |  |
| 28 | 区工投集团 | 3.7万吨/年医药中间体及原材料药生产项目 | 社会  投资 | 续建 | 项目两期共占地约200亩，其中一期占地约90亩，预计建成后年产1660吨医药中间体（一期），预计全部投产达效后3年达到预计生产能力，实现年产值4.5亿元，年税收2000万元。 | 完工。 | 高新区东区T8-9/03地块 | 2022-2023 | 65000 | 25000 |  |
| 29 | 区工投集团 | 生猪副产品精深加工项目 | 社会  投资 | 续建 | 该项目占地50亩,分两期建成：一期建设猪副产品精深加工，设立粗品肝素钠，肠衣，及粗蛋白生产线；建设冷库，动力设施及环保等配套设施；二期建设完成精品肝素钠生产车间。预计投产3年后达到设计生产产能，实现年开票产值5亿元，年税收750万元。 | 完工。 | 高新区东区T8-2/03 | 2022-2023 | 54000 | 24000 |  |
| 30 | 区工投集团 | 装配式绿色建筑生产集采基地项目 | 社会  投资 | 续建 | 项目占地280亩，建设厂房、办公楼约18万平方米；购买生产设备并设立生产线：开孔钢板组合剪力墙自动化生产线、箱U型梁标准件及二次加工生产线、轻钢轻板生产线，加强ALC条板生产线，ALC条板基板生产线，超细玻璃纤维保温装饰一体板生产线，PET发泡节能门窗生产线各一条。并建设配套加强ALC条板和钢结构仓储物流系统。建成后第五个完整年度起实现年产能不低于50万平方米，年产值不低于10亿元，年税收不低于3000万元。 | 完工。 | 高新区东区T8-19/02 | 2022-2023 | 38000 | 23000 |  |
| 31 | 区工投集团 | 应急桥梁装备、空轨生产项目 | 社会  投资 | 续建 | 项目总占地120亩，项目一期预计设立应急桥梁钢架生产线一条，在本合同约定期限内建成并投产后实现年产钢材十万吨，年度产值4亿元，税收2000万元;项目二期设立一条空轨钢材生产线，建成并投产后实现年产钢材5万吨，实现年度产值2亿元,税收1000万元。 | 完工。 | 南区C10-15/01 | 2022-2023 | 40000 | 15000 |  |
| 32 | 区工投集团 | 手机、笔记本电脑、汽车零配件等3C电子产品生产项目 | 社会  投资 | 续建 | 占地60亩。建设手机、笔电CNC加工打磨喷砂组装线。年产值4亿元。 | 完成基础建设，主体建设完工30%。 | 东区T8-40/02 | 2022-2025 | 35000 | 15000 |  |
| 33 | 区工投集团 | 油基岩屑资源化综合利用项目 | 社会  投资 | 续建 | 项目占地30亩，设立油基岩屑资源化综合利用生产线4条，年综合利用油基岩屑16万吨，投产后3年内达到设计生产产能，实现年开票产值3亿元，年税收1000万元。 | 完工。 | 高新区东区T8-23/03 | 2022-2023 | 16000 | 10000 |  |
| 34 | 区工投集团 | 优质油菜籽加工迁扩建项目 | 社会  投资 | 续建 | 该项目占地47亩，建设日加工油菜籽120吨生产线一条；预计全部建成投产后3年内达到预计生产能力，实现年产值不低于2.1亿元，年税收不低于300万元。 | 竣工投产。 | 南区C8-15/02地块 | 2022-2023 | 14124 | 9000 |  |
| 35 | 区工投集团 | 汽摩零部件生产基地搬迁扩建项目 | 社会  投资 | 续建 | 项目拟用地38亩，总投资1.27亿元，固定资产7000万元，流动资产5700万元，建设锻造车间厂房8000平米，CNC精加工车间厂房13000平米（厂房高度不低于15米），拟计划新增CNC数控设备280台，建设锻造生产线7条，质量检测线4条，产品包装线2条。原材料（钢材）供应商有：石钢（石家庄钢铁有限责任公司）、淮钢（江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司）、长钢（长治钢铁集团公司）、西钢（西宁特殊钢股份有限公司）、大冶特殊钢材（大冶特殊钢股份有限公司）。拟计划3-5年内达到年生产产品1700-1800万件，年产值1.8亿元，年税收800万元。 | 竣工投产。 | 高新区南区C11-04/01地块 | 2022-2023 | 12700 | 7000 |  |
| 36 | 区工投集团 | 原料药及医药中间体生产项目 | 社会  投资 | 续建 | 该项目占地30亩，购置相关生产设备并设立罗库溴铵及其中间体，维库溴铵及其中间体，牛磺熊去氧胆酸，甘氨胆酸，加贝酯，长效胰岛素结构修饰剂及其中间体生产线。投产后5年内达到预计生产产能，实现年产值2亿元，年税收1000万元。 | 完工。 | 高新区东区T8-5/03 | 2022-2023 | 10000 | 6000 |  |
| 37 | 区工投集团 | 工程机械生产项目 | 社会  投资 | 续建 | 该项目使用厂房约12000㎡建设本项目，设立全装配式住宅，建筑产品构件生产线1条。预计建成投产后第1个完整年度实现产值5000万元，税收300万元；第2个完整年度实现产值1亿元，税收600万元；第3个完整年度起实现产值3亿元，税收1500万元。 | 完工。 | 南区C11-01/01 | 2022-2023 | 15000 | 5000 |  |
| 38 | 区工投集团 | 高纯氨加工项目 | 社会  投资 | 续建 | 项目占地40亩，购置设备有：高纯氨加工设备一套、40立方高纯氨储罐一个、150立方液氨储罐三个、40立方试剂氨水罐一个、40立方工业氨水储罐二个、吸氨器、氨气回收装置、氨压缩机、充装设备、钢瓶检测设备、100立方米甲醇储罐2个、甲醇分装机2台、200立方醇基燃料储罐2个、醇基燃料生产设备和配套的安全设施。整个项目共计六套生产线（高纯氨加工线、液氨充装线、钢瓶检验生产线、氨水生产线、甲醇分装和醇基燃料生产线），建成后可实现分装普氨10000吨/年、高纯氨1000吨/年，氨水10万吨/年 ，检验钢瓶10000只/年，甲醇分装5000吨/年和醇基燃料生产60000吨/年。 | 完工。 | 高新区东区T8-21/02 | 2022-2023 | 15000 | 5000 |  |
| 39 | 区工投集团 | 塑料包装、塑料薄膜生产项目 | 社会  投资 | 续建 | 项目占地40亩，投资2亿元，建设各式缠绕膜、聚乙烯薄膜、聚乙烯保鲜膜、聚乙烯保护膜、塑料包装袋生产线，投产达效后实现产值2.5亿元，税收600万元。 | 完工。 | 南区C11-07/01 | 2022-2023 | 20000 | 5000 |  |
| 40 | 区工投集团 | 环保型水乳性系列纸制品粘合剂和航空航天专用酚醛树脂生产项目 | 社会  投资 | 续建 | 项目占地30亩，预设立树脂生产线5条，粘合剂生产线2条，发热包生产线20条，预计竣工投产后第一个完整年度实现产值不低于5500万元，税收不低于200万元：第二个完整年度实现产值不低于1.2亿元，税收不低于320万元；第三个完整年度实现产值不低于1.5亿元，税收不低于450万元。 | 完工。 | 高新区东区T8-6/02 | 2022-2023 | 10000 | 4000 |  |
| 41 | 区工投集团 | 汽摩零配件生产项目 | 社会  投资 | 续建 | 项目占地30亩，设立汽摩零配件生产项目生产线2条。 | 完工。 | 南区C11-04/01 | 2022-2023 | 12000 | 4000 |  |
| 42 | 区工投集团 | 智慧城市家具3D打印、制造及IOt智慧城市物联控制项目 | 社会  投资 | 续建 | 该项目占地30亩，建设UHPC生产线2条；UHPC配套其他建材生产线1条；全部投产达效5年内达到预计生产能力，实现年产值2亿元，年税收1000万元。 | 完工。 | 南区C10-18/02 | 2022-2023 | 10000 | 4000 |  |
| 43 | 区工投集团 | 牛肉干，蔬菜深加工项目 | 社会  投资 | 续建 | 1、该项目修建厂房占地8亩，办公楼及宿舍2亩，库房2.5亩，道路硬化0.5公里。2、购置先进的牛肉加工及蔬菜深加工设备。投产后预计实现年产牛肉干2000吨，泡菜3000吨，蔬菜制品3000吨，保鲜蔬菜4000吨，年产值1.5亿元。 | 完工。 | 南区C8-15/02地块 | 2022-2023 | 6000 | 3000 |  |
| 44 | 区工投集团 | 邮政邮件处理暨电商仓配中心建设项目 | 社会  投资 | 续建 | 该项目占地50亩，一期建设邮件处理场地，购置邮件处理设备，停车场，道路等辅助配套设施建设，全部投产达效后实现年处理邮件量不低于1000万件；二期建设区域邮件处理中心。 | 完工。 | 南区C4-03/01 | 2022-2023 | 5300 | 2600 |  |
| 45 | 区工投集团 | 吸塑包装材料生产项目 | 社会  投资 | 续建 | 项目预计占地6亩，新设立吸塑包装材料生产线1条，预计交地后6个月内完成建设并投产，预计投产一年后达到预计生产能力，实现年产值0.2亿元，年税收60万元。 | 完成基础建设，主体建设完工40%。 | 南区C9-09/02地块 | 2022-2024 | 2000 | 1000 |  |
| 46 | 区交  通局 | 涪江干流梯级渠化双江航电枢纽工程 | 社会  投资 | 续建 | 建设IV级船闸1座，电站装机容量为4.8万千瓦，渠化航道28公里。 | 开展左岸主体工程施工。 | 双江镇 | 2020-2025 | 258400 | 80000 |  |
| 47 | 区交  通局 | 渝铜安高速潼南段项目 | 社会  投资 | 续建 | 潼南境内全长约8.6公里，设计速度120km/h，路基宽度34.5m。 | 完工。 | 相关镇街 | 2020-2023 | 90000 | 20000 |  |
| 48 | 区交  通局 | 潼南区2022-2023“乡村振兴+四好农村路”建设工程 | 政府公益性 | 续建 | 建设里程100公里。 | 完工。 | 相关镇街 | 2022-2023 | 8000 | 4320 |  |
| 49 | 区交  通局 | 乡道YZ04高石坎至YZ37小黄角树段工程 | 政府公益性 | 续建 | 全长11.7公里，三级公路。 | 完工。 | 玉溪镇、别口镇 | 2022-2023 | 3510 | 2810 |  |
| 50 | 区交  通局 | 东升大桥及连接线工程 | 政府公益性 | 续建 | 线路全长约5.1km，一级公路，包含特大桥一座。 | 完工。 | 桂林街道、梓潼街道 | 2018-2023 | 78000 | 2000 |  |
| 51 | 区交  通局 | X201古溪至宝龙段工程 | 政府公益性 | 续建 | 全长约11.5公里，三级公路。 | 完工。 | 宝龙镇 | 2022-2023 | 3450 | 1725 |  |
| 52 | 区交  通局 | YZ08白兔村至观音岩工程 | 政府公益性 | 续建 | 全长4.9公里，三级公路。 | 完工。 | 群力镇、玉溪镇 | 2022-2023 | 1470 | 1170 |  |
| 53 | 区经济信息委 | 重庆潼南高何220千伏输变电工程 | 社会投资 | 续建 | 新建主变180MVA两台，220kV出线4回，长度3km。新建双回线路28.75公里。 | 完成变电站、铁塔基础和浇筑。 | 桂林街道高何村 | 2022-2024 | 23777 | 18000 |  |
| 54 | 区经济信息委 | 潼南小桥110千伏输变电工程 | 社会投资 | 续建 | 新建主变50MVA两台，110kV出线2回，长度10公里。 | 完工。 | 田家工业园区 | 2022-2023 | 9750 | 9350 |  |
| 55 | 区经济信息委 | 重庆潼南别口35千伏输变电工程（线路部分） | 社会投资 | 续建 | 新建35千伏架空线路7公里，电缆线路0.38公里。 | 完工。 | 别口镇 | 2022-2023 | 654 | 354 |  |
| 56 | 区旅投集团 | 潼南区城乡融合发展试验区暨乡村振兴大佛坝片区一期建设项目 | 国有企业经营性 | 续建 | 项目位于大佛坝片区，占地约1900亩 ，主要建设内容包括环境综合治理，配套基础设施，产业提升（农田功能提升1200亩、蔬菜大观园300亩），特色旅游小镇以及配套设备设施等。 | 完成50%。 | 大佛坝 | 2022-2025 | 64000 | 30000 |  |
| 57 | 区旅投集团 | 潼南区琼江（崇龛段）示范河流暨陈抟故里人居环境建设项目 | 国有企业经营性 | 续建 | 项目位于青杠村、明月社区，占地约1400亩，主要建设内容包括河道综合治理、生态环境工程、配套设施建设、生态旅游开发以及配套设施设备。 | 完成主体公园建设以及明月社区改造。 | 崇龛镇 | 2022-2025 | 50000 | 20000 |  |
| 58 | 区旅投集团 | 潼南大佛寺棚改片区市政道路一期工程 | 国有企业经营性 | 续建 | 项目位于大佛寺片区，新建市政道路总长约2.76km，主要包含5条市政道路。大佛1路城市次干路，道路长约0.83km；大佛2路城市主干路，道路长约1.05km；大佛3路城市支路，道路长约0.38km；大佛4路城市支路，道路长约0.26km；体育路西延伸段城市次干路，道路长约0.24m；主要建设内容包括道路工程（含路基、路面）、结构工程、交通工程、人行道附属工程、给排水工程、照明工程以及综合管网工程等。 | 完成大佛2路部分建设，启动大佛3、4路前期工作。 | 大佛寺 | 2022-2025 | 36000 | 10000 |  |
| 59 | 区旅投集团 | 潼南双江古镇五福寺片区旅游基础设施项目 | 国有企业经营性 | 续建 | 项目位于双江五福寺片区，占地约100亩，主要建设内容包括综合旅游服务中心、商住、停车场等，新建建筑面积约8万㎡。 | 完成金龙山奇幻森林公园一期。 | 双江镇 | 2021-2024 | 20000 | 10000 |  |
| 60 | 区旅投集团 | 潼南双江旅游环线项目 | 国有企业经营性 | 续建 | 项目包括滨江路延伸段（长约2km，宽14m）、金滨路（长约1.3km，宽24m）以及金龙路、银龙路改造；主要建设内容包括道路工程（含路基、路面）、结构工程、交通工程、人行道附属工程、给排水工程、照明工程以及综合管网工程等。 | 完工。 | 双江镇 | 2022-2023 | 15000 | 6000 |  |
| 61 | 区旅投集团 | 潼南双江古镇文旅改造项目 | 国有企业经营性 | 续建 | 项目位于双江古镇，主要建设内容包括主要对双江停产企业进行收购、修缮、改造，开发文物保护、文化娱乐、元宇宙小镇（VR技术、智慧旅游）等。 | 完成部分文物修缮。 | 双江镇 | 2021-2025 | 30000 | 5000 |  |
| 62 | 区旅投集团 | 潼南双江古镇兴隆街片区建设项目 | 国有企业经营性 | 续建 | 项目位于双江兴隆街片区，占地约30亩，总建筑面积约2.2万㎡，主要建设内容包括新建约1.2万㎡的商业建筑，约8000㎡的地下车库，约2000㎡的民房改造以及配套管网、环境景观等。 | 完工。 | 双江镇 | 2020-2023 | 10000 | 4800 |  |
| 63 | 区旅投集团 | 潼南大佛寺-双江古镇片区旅游扶贫建设项目一期双江景区旅游配套建筑工程 | 国有企业经营性 | 续建 | 项目位于双江仙鹅村，建筑面积约3700㎡，主要建设内容包括新建建筑、电气、给排水、供暖通风、消防及园林景观等。 | 完工。 | 双江镇 | 2022-2023 | 2000 | 1500 |  |
| 64 | 区农投集团 | 重庆潼南农产品初加工园崇龛园区一期工程 | 国有企业经营性 | 续建 | 占地面积约80亩，建设占地面积约4000㎡的冻库，占地面积约20000㎡的厂房，建设占地面积约1000㎡的综合楼，配套建设污水处理厂、门卫房及水、电、气、讯、路、绿化、综合管网等基础设施。 | 完工。 | 崇龛镇明月社区 | 2022-2023 | 8000 | 4800 |  |
| 65 | 区农投集团 | 柏梓镇柠檬产业融合发展服务中心建设项目 | 国有企业经营性 | 续建 | 建设柠檬产业融合发展服务中心4000㎡，搭建种植数据采集平台和农产品信息发布交易平台，对柠檬广场进行提升改造，配套购置相关设备并完善基础设施。 | 完工。 | 柏梓镇金盆社区 | 2022-2023 | 1812 | 612 |  |
| 66 | 区农投集团 | 柏梓镇柠檬冷链物流配送中心建设项目 | 国有企业经营性 | 续建 | 建设冷冻库800㎡；柠檬粗初加工厂房3000㎡；装卸场地中转空间场地800㎡；购置磅秤及配套设备。 | 完工。 | 柏梓镇中渡村 | 2022-2023 | 744 | 264 |  |
| 67 | 区农投集团 | 华牧现代农业智能化蛋鸡项目 | 社会  投资 | 续建 | 项目占地约100亩；建设1座年存栏60万羽蛋鸡场；蛋鸡配套包含蛋库及装箱中心、有机肥加工厂、老母鸡销售中转中心及车辆洗消防疫中心等。 | 完成剩余4#鸡舍建设及配套包含蛋库及装箱中心、有机肥加工厂、老母鸡销售中转中心及车辆洗消防疫中心等。 | 古溪镇玉家村 | 2022-2024 | 7865 | 4865 |  |
| 68 | 区农业农村委 | 火锅食材精深加工项目 | 社会  投资 | 续建 | 建设占地约8000平方米的火锅精深加工厂房。 | 完工。 | 高新区 | 2022-2023 | 12000 | 4500 |  |
| 69 | 区农业农村委 | 农禾味知香粮油加工项目 | 社会  投资 | 续建 | 建设占地30亩左右的粮油加工厂房、仓储等。 | 完成厂房建设及设备安装。 | 塘坝镇 | 2022-2024 | 4000 | 1000 |  |
| 70 | 区农业农村委 | 标准化生猪养殖场建设项目 | 社会  投资 | 续建 | 建设占地50余亩的标准化生猪养殖基地。 | 完工。 | 双江镇 | 2022-2023 | 5000 | 1000 |  |
| 71 | 区农业农村委 | 2022年高标准农田建设项目 | 政府公益性 | 续建 | 建设高标准农田7.8万亩。 | 完工。 | 潼南区 | 2022-2023 | 7080 | 4956 |  |
| 72 | 区农业农村委 | 重庆市潼南区农村产业融合发展示范园建设项目 | 政府公益性 | 续建 | 柠檬基地改良升级；建设柠檬特色产业服务中心，含柠檬等农产品信息发布交易平台和种植基地数据采集系统；冷链物流配送中心；农村产业道路，基础设施提档升级等。 | 完成总工程量的60%。 | 潼南区 | 2022-2024 | 4500 | 1500 |  |
| 73 | 区农业农村委 | 油菜制种能力提升项目 | 政府公益性 | 续建 | 建设油菜制种基地，完善基础设施配套等。 | 完工。 | 潼南区 | 2022-2023 | 1500 | 1000 |  |
| 74 | 区人民医院 | 重庆市潼南区人民医院创建“三甲”医院二期工程 | 政府公益性 | 续建 | 建筑面积48750㎡。设置病床460张。 | 完成主体工程。 | 大佛街道办大同街271号 | 2022-2024 | 50400 | 10000 |  |
| 75 | 区人民医院 | 重庆市潼南区人民医院创建“三甲”医院建设项目 | 政府公益性 | 续建 | 建筑面积及114924㎡，包含门急诊医、住院大楼。 | 完成工程竣工结算。 | 大佛街道办大同街271号 | 2018-2023 | 85400 | 5600 |  |
| 76 | 区人民医院 | 重庆市潼南区人民医院“三甲”智慧医院建设项目 | 政府公益性 | 续建 | 存储系统、基础软件、安全系统搭建。 | 完工。 | 大佛街道办大同街271号 | 2022-2023 | 3738 | 1000 |  |
| 77 | 区水利局 | 铜车坝水库建设工程 | 政府公益性 | 续建 | 中型水库，正常蓄水位260米，水库总库容1137万m3。主要包括水库枢纽工程、输水工程两部份。 | 完成工程形象进度60%。 | 卧佛镇 | 2021-2024 | 104883 | 40000 |  |
| 78 | 区水利局 | 渝西水资源配置工程（潼南项目） | 政府公益性 | 续建 | 桂林泵站、双江泵站2座泵站；城北、古溪、柏梓干线47.58km管网工程。 | 城北干线投用，完成古溪、柏梓干线40%。 | 桂林、古溪镇、双江镇、柏梓 | 2022-2024 | 58000 | 9000 |  |
| 79 | 区水务集团 | 潼南区水资源一体化项目 | 国有企业经营性 | 续建 | 1、修复三块石大坝；2、城区供水设施建设；3、乡镇自来水厂收购及改造；4、乡镇污水处理厂改造。 | 完工。 | 潼南 | 2021-2023 | 79810 | 5000 |  |
| 80 | 区卫生健康委 | 区妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健体系建设项目 | 政府公益性 | 续建 | 室内装修、道路绿化、设施设备安装及污水处理。 | 完工投用。 | 江北新城B-18-02/02 | 2021-2023 | 24234 | 6000 |  |
| 81 | 区文化旅游委 | 葫芦坝文化创意产业基地项目 | 社会  投资 | 续建 | 占地500亩，其中300亩中草药科普园，50亩农耕体验园，并对崇龛镇葫芦坝片区，十多个闲置小院进行改造，打造多个扎染、木艺、陶艺、绣球等手工艺体验空间及主题民宿，并筹备开设汉服体验馆、射箭场、膳食房、咖啡书吧等。 | 打造餐饮及文化创业试验区，民俗及休闲娱乐区，产品零售区，中草药科普区及康养板块。 | 崇龛镇明月社区 | 2020-2024 | 45000 | 8000 |  |
| 82 | 区文化旅游委 | 潼南博物馆建设项目 | 政府公益性 | 续建 | 该项目主要将原大佛寺粮库3栋楼改建为潼南博物馆，占地面积约2000平方米，层高7.5米。展陈内容有恐龙馆、历史文化馆等；设计内容包含方案设计施工图、陈列大纲、多媒体设置、内容及分布、展品与展示、灯光及色彩、造型与材质、消防和排水系统等。 | 完工。 | 大佛寺粮库 | 2022-2023 | 700 | 202 |  |
| 83 | 区消防救援支队 | 潼南区智慧消防远程监控系统建设项目 | 政府公益性 | 续建 | 完成全区575栋高层建筑、47家火灾高危单位、14家省级以上文物建筑的消防远程监控系统建设。 | 开展全区277栋高层建筑报警系统、水压、消防控制室等监控及575栋高层建筑消防车道监控建设。 | 全区 | 2022-2023 | 1385 | 705 |  |
| 84 | 区中医院 | 重庆市潼南区中医院智慧医院建设项目 | 政府公益性 | 续建 | 建设医院网络计算机及存储系统、安全系统、基础软件、网络设备、容灾备份、医疗配套设备、智慧医院应用系统开发软件、现有系统接口改造等，开展以电子病历为核心的互联互通标准化建设，建立医院信息平台和数据中心，开展智慧便民、智慧医疗、智慧管理等智慧应用体系建设。 | 完成工程量的40%。 | 潼南区中医院 | 2022-2024 | 3407 | 1360 |  |
| 85 | 区住房城乡建委 | 鸥鹏·中央公园 | 社会  投资 | 续建 | 建筑面积187.5万平方米。 | 完成七期地下车库，八期3、4、5号楼、S1及地下车库，九期幼儿园及车库，十三期10、11号楼。 | 凉风垭创意大道986号 | 2018-2026 | 557800 | 80000 |  |
| 86 | 区住房城乡建委 | 中骏世界城 | 社会  投资 | 续建 | 建筑面积77.5万平方米。 | 主体及装饰装修工程。 | 潼南大道与站前大道的黄金交汇处 | 2020-2025 | 500000 | 70000 |  |
| 87 | 区住房城乡建委 | 贝蒙·涪江郡 | 社会  投资 | 续建 | 建筑面积19.04万平方米。 | 基础工程、主体工程、初装修、环境绿化工程等。 | 桂林办事处巴渝东路137-2-1附1号 | 2020-2024 | 73866 | 50000 |  |
| 88 | 区住房城乡建委 | 潼州府第 | 社会  投资 | 续建 | 建筑面积75万平方米。 | 一组团1、2号楼主体实工及外装、园林等。 | 两桥片区 | 2020-2028 | 300000 | 60000 |  |
| 89 | 区住房城乡建委 | 鸥鹏·中央公园九至十二期 | 社会  投资 | 续建 | 总规划55万平方米，目前已办理规划许可27.9万平方米。 | 开工5.7万方，交付九期9、10号楼 涉及面积4.2万方。 | 创意大道1010号 | 2022-2028 | 300000 | 60000 |  |
| 90 | 区住房城乡建委 | 金福岛万达广场 | 社会  投资 | 续建 | 建筑面积约80万平方米。 | 主体结构封顶。 | 江北片区B-25-2/02、B-25-01/02号地块 | 2020-2026 | 800000 | 60000 |  |
| 91 | 区住房城乡建委 | 宝瑞·时代丽都 | 社会  投资 | 续建 | 建筑面积15万平方米。 | 包括土石方，主体工程，建筑装饰工程，景观园林工程等。 | 工业园区南区C2-1-03、04、05号地块 | 2020-2024 | 53500 | 40000 |  |
| 92 | 区住房城乡建委 | 恒大绿洲 | 社会  投资 | 续建 | 建筑面积44.66万平方米。 | 首开区15-26#楼精装修、园林园建及配套设施；12-13#楼主体积相关配套施工。 | 甘泉东路与五彩路交叉口东北角 | 2019-2024 | 180000 | 40000 |  |
| 93 | 区住房城乡建委 | 爱尚城 | 社会  投资 | 续建 | 建筑面积10万平方米。 | 完工。 | 大溪路188号 | 2019-2023 | 42000 | 20000 |  |
| 94 | 区住房城乡建委 | 绿岛•子同街 | 社会  投资 | 续建 | 建筑面积22.1万平方米。 | 完工。 | 梓潼街道潼柏路78号 | 2018-2023 | 32000 | 17000 |  |
| 95 | 区住房城乡建委 | 大弘胜景 | 社会  投资 | 续建 | 建筑面积6.97万平方米。 | 完工。 | 大佛街道佛缘路 | 2020-2023 | 30000 | 15000 |  |
| 96 | 区住房城乡建委 | 锦绣观澜 | 社会  投资 | 续建 | 建筑面积12万平方米。 | 1-4号楼外立面，总平等达到交付标准 | 建设路 | 2021-2024 | 25000 | 15000 |  |
| 97 | 区住房城乡建委 | 鹏润.悦秀天宸 | 社会  投资 | 续建 | 建筑面积26.72万平方米。 | 完工。 | 凉风垭学院路288号 | 2018-2023 | 60000 | 12000 |  |
| 98 | 区住房城乡建委 | 贵博·翡翠城 | 社会  投资 | 续建 | 建筑面积28.2万平方米。 | 完工。 | 工业园区tn-1-131号地块 | 2019-2023 | 35000 | 10000 |  |
| 99 | 区住房城乡建委 | 泰吉.同城.天悦 | 社会  投资 | 续建 | 建筑面积23.8万平方米。 | 完工。 | 江北新城C1-1号地块、C3-2号地块 | 2020-2023 | 100000 | 5000 |  |
| 100 | 区住房城乡建委 | 潼南南区污水处理厂二期扩建工程 | 社会  投资 | 续建 | 细格栅间及曝气沉砂池、改良A2/0生物池、接触消毒池等。 | 完工。 | 梓潼街道办事处东圣支路68号 | 2022-2023 | 7339 | 4500 |  |
| 101 | 区住房城乡建委 | 渝能新城 | 社会  投资 | 续建 | 建筑面积1.1万平方米。 | 完工。 | 凉风垭经济园区锅铺湾至25队加油站 | 2018-2023 | 5000 | 1000 |  |
| 102 | 区住房城乡建委 | 星光华厦 | 社会  投资 | 续建 | 建筑面积2.07万平方米。 | 完工。 | 潼安路78号 | 2020-2023 | 7000 | 1000 |  |
| 103 | 区住房城乡建委 | 潼南区2022年老旧小区改造工程 | 政府公益性 | 续建 | 涉及6个片区、38个小区、156栋、4078户、62.14万平方米改造提升。主要建设内容包括建筑外墙面改造272995.7㎡，屋面改造76260.36㎡，内墙面粉刷131073.83㎡，公共楼梯修复3744m，雨棚、空调机位12234处；规整管线19740m，改造供水管网18044m，排水管网11606m；增设消防设施1560套，安防设施308套，楼道照明灯1248盏，供配电设施156套，门禁系统156套等内容。 | 完成项目60%建设内容，涉及5个片区，38个小区，156栋，4078户。 | 城区 | 2022-2023 | 11000 | 8000 |  |

#### 附件5

#### 潼南区2023年推进前期项目计划表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 主要实施内容及规模 | 估算总投资（万元） | 年度工作目标 | 备注 |
| **合计（90个）** | | | | **9921210** |  |  |
| 1 | 区交通局 | 铜梁至潼南至大英高速公路项目 | 起于铜梁区平滩镇，与在建的铜安高速相接，经铜梁区侣俸镇进入潼南区，沿西北方向布线，经四川省遂宁市安居区，终点位于大英县西侧与沪蓉高速相接。路线全长约120公里，重庆境约55公里，潼南境约45公里。 | 720000 | 开展路线方案设计工作。 |  |
| 2 | 区交通局 | 武胜至潼南至安居高速公路项目 | 起于广安市金光乡王家湾附近，顺接广安绕城西段，途经合川区、潼南区、安居区，止于遂宁市马家乡新宁村附近。路线全长约58公里，重庆境内约32公里，潼南境约25公里。 | 300000 | 开展可研编制。 |  |
| 3 | 区交通局 | 潼南港建设工程 | 规划在郑家坝港区，建设一座码头长约1000米、布置10个1000吨泊位、年通过能力1000万吨的综合性港口。近期先启动建设3个泊位，年通过能力300万吨。 | 50000 | 开展可研编制。 |  |
| 4 | 区交通局 | 重庆至潼南物流快捷通道工程 | 潼南段里程长约 15.2 公里，路基宽度 27 米，车道数为双向六车道。 | 125000 | 开展可研编制工作。 |  |
| 5 | 区交通局 | G246双江绕镇段改建工程 | 新建约5.6公里，二级公路。 | 18000 | 推进前期设计工作。 |  |
| 6 | 区交通局 | S540玉溪特大桥建设工程（遂潼快捷通道） | 全长约7公里。 | 80000 | 推进前期设计工作。 |  |
| 7 | 区交通局 | 县乡道建设工程 | 全长约100公里。 | 30000 | 推进前期设计工作。 |  |
| 8 | 区交通局 | 农村公路建设工程 | 全长约50公里。 | 4000 | 推进前期设计工作。 |  |
| 9 | 区交通局 | 双坝片区道路改建工程 | 全长约18公里。 | 14000 | 推进相关前期工作。 |  |
| 10 | 区交通局 | 县道X106双江蚂蟥垭口至菜湾村大安界道路改造工程 | 全长约11公里。 | 3500 | 推进相关前期工作。 |  |
| 11 | 区交通局 | 县道X304卧佛镇河口村至双寨水库段工程 | 全长20.5公里。 | 8200 | 推进相关前期工作。 |  |
| 12 | 区交通局 | 县道X201米心至别口工程 | 全长24.5公里。 | 7350 | 推进相关前期工作。 |  |
| 13 | 区交通局 | 乡道Z105语录塔至黄家大坡工程 | 全长6公里，包含桥梁一座。 | 4400 | 推进相关前期工作。 |  |
| 14 | 区交通局 | 乡道YZ25倒狮桥至双山界工程 | 全长3.5公里。 | 1050 | 推进相关前期工作。 |  |
| 15 | 区城投集团 | 重庆市潼南区江北片区两区同建市政道路工程（二期）（站西四路） | 道路全长约1.74km，路幅宽66m。实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、路灯、行道树、景观绿化等配套附属设施工程。 | 15600 | 启动部分前期手续。 |  |
| 16 | 区城投集团 | 重庆市潼南区江北片区两区同建市政道路工程（二期）（站西五路及站南二路） | 道路全长约2.7km（其中站西五路长约2.5km、站南二路长约0.2km），路幅宽24m。实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、路灯、行道树、景观绿化等配套附属设施工程。 | 13770 | 启动部分前期手续。 |  |
| 17 | 区城投集团 | 重庆市潼南区江北片区两区同建市政道路工程（二期）（站南三路） | 道路全长约0.9km，路幅宽36m。实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、路灯、行道树、景观绿化等配套附属设施工程。 | 5760 | 启动部分前期手续。 |  |
| 18 | 区城投集团 | 重庆市潼南区金福片区开发（S107连接道路）项目 | 占地面积约45.91亩，道路总长约1.1km。其中站西二路段长250m，道路等级为二级公路，标准路幅宽度为31m；S107连接线长约695m，道路等级为三级公路，标准路幅宽度为8.5m，S107连接线支路长约97m，道路等级为四级公路（II类），标准路幅宽度为3.5m。实施内容包括道路、人行道、生态屏障、雨污水管网、停车位、照明、智慧广告箱等配套附属设施工程。 | 7000 | 启动部分前期手续。 |  |
| 19 | 区城管局 | 潼南区青少年活动中心公园提档升级项目 | 按照儿童友好公园要求，对青少年活动中心进行升级改造，增强儿童文体活动、休闲游戏等服务功能，改造面积大约5000m²。增设儿童运动区、游戏区、科普区；建设公园慢行系统；增设智能化便民健身设施；增设公园内部立体公共停车场。 | 1000 | 前期准备工作。 |  |
| 20 | 区城管局 | 潼南城区道路综合整治项目 | 对城区巴渝大道、巴蜀大道、正兴街、大同街、石院街等道路进行综合整治，道路总长约10km,道路总面积约20万m²。 | 4000 | 前期准备工作。 |  |
| 21 | 区城管局 | 潼南区城市管理局数字中心基地建设项目 | 新建潼南区数字城管基地、劳动者港湾、市政管理等综合用房面积约1000m²。 | 1000 | 前期准备工作。 |  |
| 22 | 区城管局 | 潼南区再生水综合利用项目 | 新建日处理能力1万立方米再生水厂1座，铺设再生水综合利用管网30公里，建设环卫作业加水点20处、生态补水点1处。 | 10000 | 前期准备工作。 |  |
| 23 | 区城管局 | 潼南区城镇垃圾分类处理设施项目 | 优化生活垃圾收运设施，升级改造垃圾分类投放点2000个，新增及更换120L垃圾桶10000个；2m3垃圾箱1000个；新增及更换环卫电动保洁车220辆；新增及更换环卫作业车辆150辆；改扩建垃圾中转站6个，新增配套11立方压缩车3辆，11立方压缩箱体10个等。 | 4950 | 前期准备工作。 |  |
| 24 | 区城管局 | 潼南区污泥无害化处置项目 | 建设一座日处理100吨/天的污泥处置设施，包括污泥干化处理厂房，湿污泥接收、储存及进料及输送系统，仪表及自动化控制系统，电气系统，消防系统，污水处理系统，通风及空调系统，物流输送及计量系统等。 | 3860 | 前期准备工作。 |  |
| 25 | 区城管局 | 潼南区大宗固废循环利用项目 | 1.建设潼南建筑垃圾综合利用处理场，设置工程垃圾和拆除垃圾分选场，设置多功能制砖机等循环利用设施；2.建设大件垃圾拆解处理设施，促进大件垃圾循环再利用；3.建设园林垃圾粉碎设施，采用堆肥发酵、生态覆盖等方式将园林垃圾循环利用；4.配套建设辅助、储运、环保及公用工程。 | 6800 | 前期准备工作。 |  |
| 26 | 区城管局 | 潼南区生活垃圾填埋场综合处理整治项目 | 对生活垃圾填埋场进行综合处理整治，实际占地178亩，已填埋生活垃圾140万立方米。 | 70000 | 前期准备工作。 |  |
| 27 | 区城管局 | 潼南区新建公厕所及劳动者港湾项目 | 新建二类以上公厕及劳动者港湾10座，占地面积共计5亩，设施内外装修及卫生设备、配套电器安装，劳动者港湾含工具房、休息室，小型停车区域修建（位），设施周边绿化建设。 | 1500 | 前期准备工作。 |  |
| 28 | 区城管局 | 潼南区修建智慧公厕项目 | 修建智慧公厕88座，安装智能厕所显示屏、环境检测一体机、激光人体感应器、厕位指示器、智能管控机（4G版）、系统设备箱和网络设备和后期维护运行。 | 880 | 前期准备工作。 |  |
| 29 | 区工投  集团 | 五金机电市场项目 | 使用商业用地约100亩。建设万商国际机电博览城项目，包括智能装备、五金机电批发，工业品市场及会议会展中心、电商基地、品牌总部基地等。 | 60000 | 完成安评、环评、方案设计等建设前期手续办理。 | 香港万商集团 |
| 30 | 区工投  集团 | 改性塑料生产项目 | 使用工业用地约40亩建设建塑料改性生产车间，年产改性塑料20万吨。 | 50000 | 完成安评、环评、方案设计等前期手续办理。 | 广东粤化新材料技术开发有限公司 |
| 31 | 区工投  集团 | AI视觉产品智能制造基地项目 | 使用工业用地25亩，围绕汽车领域、门锁领域和IOT领域等建设AI视觉产品智能制造基地。（购进先进的生产设备、检测设备、动力设施及相关配套设备，预计安装主要设备将超过684台套）。 | 100000 | 完成项目选址，安评、环评、方案设计等前期手续办理。 | 深圳荆虹科技有限公司 |
| 32 | 区工投  集团 | 中科存储芯片第二生产工厂项目 | 使用厂房约10000㎡，主要生产SSD固态硬盘、嵌入式存储芯片、MicroSD卡、优盘存储芯片、手机及平板存储芯片等芯片产品。 | 30000 | 完成项目选址，厂房装修方案。 | 湖南中科存储科技有限公司深圳分公司 |
| 33 | 区工投  集团 | 通用设备生产项目 | 使用工业用地约20亩，建设CNC设备生产基地和机械加工基地。 | 15000 | 完成项目选址，安评、环评、方案设计等前期手续办理。 | 东莞市硕凯机械有限公司 |
| 34 | 区工投  集团 | 线路板生产项目 | 布局生产新型软硬结合板，其中：一期：用地约50亩或使用厂房50000㎡，三年内投5-8亿，其中1.5-2亿购买新设备。 | 200000 | 完成安评、环评、方案设计等前期手续办理。 | 深圳市鑫达辉软性电路科技有限公司 |
| 35 | 区工投  集团 | 中高端钢化膜生产项目 | 使用厂房约20000㎡，建设生产中高端钢化膜生产线。 | 20000 | 完成安评、环评、方案设计等前期手续办理。 | 东莞市鑫鼎鸿光电有限公司 |
| 36 | 区工投  集团 | 5万吨/年炭黑生产项目 | 使用工业用地约600亩，规划建设天然气制乙炔装置6套，年产锂电池级导电炭黑5万吨，尾气可制燃料电池用氢6万吨/年（或继续生产甲醇30万吨/年）。 | 390000 | 完成项目选址，能评、安评、环评、方案设计等前期手续办理。 | 四川超导新材料科技有限公司 |
| 37 | 区工投  集团 | 年产50万方氦气及70万吨LNG工厂及城市燃气调峰储备项目 | 项目用地约200亩，主要从事LNG及氦气的生产及销售、新材料实验室、纳米材料、脱硫剂研发生产销售、硫磺综合利用等。 | 200000 | 完成项目选址，能评、安评、环评、方案设计等前期手续办理。 | 新疆凯龙清洁能源股份有限公司 |
| 38 | 区工投  集团 | 生物能源生产基地项目 | 项目用地约160亩，建设包括20万吨生物柴油、10万吨增塑剂、10万吨加氢生物柴油和航空煤油生产装置。 | 200000 | 完成项目选址，能评、安评、环评、方案设计等前期手续办理。 | 大通控股集团（青岛）有限公司 |
| 39 | 区工投  集团 | 2×20MW生物质热电联产项目 | 项目用地约50亩，建设规模为2×75t/h高温高压循环流化床生物质锅炉，配2台20MW抽凝式汽轮发电机组。 | 45000 | 完成项目选址，能评、安评、环评、方案设计等前期手续办理。 | 重庆新启再生资源开发有限公司 |
| 40 | 区工投  集团 | 医药中间体及原料药生产基地项目 | 项目用地约1000亩，用于生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、散剂、口服液，中药提取，生物制品技术研究、技术开发等。 | 600000 | 完成项目选址，能评、安评、环评、方案设计等前期手续办理。 | 重庆赛诺生物药业股份有限公司 |
| 41 | 区工投  集团 | 潼南“虚拟电厂”（光伏+储能）项目 | 建设以储能集成设备为核心，太阳能光伏作为补充电源，集电网管理、综合调度于一体的虚拟电站。 | 55000 | 完成项目选址，能评、安评、环评、方案设计等前期手续办理。 | 宁夏凯添燃气发展股份有限公司 |
| 42 | 区工投  集团 | 电子陶瓷材料生产基地项目 | 项目拟用地约300亩，建设100000平方米厂房及附属设施，安装生产电子陶瓷材料生产线。 | 500000 | 完成项目选址，能评、安评、环评、方案设计等前期手续办理。 | 重庆聚购科技发展有限公司 |
| 43 | 区工投  集团 | 年产100万吨优化油项目 | 项目拟用地125亩，建设40000平方米厂房及附属设施，安装优化柴油生产线。 | 65000 | 完成项目选址，能评、安评、环评、方案设计等前期手续办理。 | 北京中农信通科技集团公司 |
| 44 | 区工投  集团 | 碳纤维的新材料生产基地项目 | 项目拟用地750亩，建设200000平方米厂房及附属设施，安装4万吨/年新能源锂电池材料、1万吨/年碳纤维材料及5万吨/年MBS、2万吨/年ABS、1万吨/年ACR高分子树脂新材料生产线。 | 500000 | 完成项目选址，能评、安评、环评、方案设计等前期手续办理。 | 中碳振华（重庆）科技有限公司 |
| 45 | 区工投  集团 | 高端医药中间体生产基地项目 | 项目拟占地120亩，建设20000平方米厂房及附属设施，安装1000吨高端医药中间体及电子化学品生产线。 | 55000 | 完成项目选址，能评、安评、环评、方案设计等前期手续办理。 | 重庆千目制药科技有限公司 |
| 46 | 区工投  集团 | 三木集团西部生产基地项目 | 项目拟占地300亩，建设100000平方米厂房及附属设施，安装6万吨各种超纯微电子化学品生产生产线。 | 200000 | 完成项目选址，能评、安评、环评、方案设计等前期手续办理。 | 江苏三木集团有限公司 |
| 47 | 区工投  集团 | 超纯微电子化学品生产项目 | 项目拟占地70亩，建设20000平方米厂房及附属设施，安装20万吨/年合成树脂及 20万吨环境友好型涂料系列产品生产线。 | 45000 | 完成项目选址，能评、安评、环评、方案设计等前期手续办理。 | 安文超纯新材料科技（重庆）有限公司 |
| 48 | 区工投  集团 | 高固体份涂料生产基地项目 | 项目拟占地100亩，建设35000平方米厂房及附属设施，安装年产10万吨高固体份涂料生产线。 | 60000 | 完成项目选址，能评、安评、环评、方案设计等前期手续办理。 | 辽宁华信石油化工有限公司 |
| 49 | 区工投  集团 | 数字化云工厂项目 | 项目拟占地100亩，建设60000平方米厂房及附属设施，包含一站式共享智慧云注塑车间，一站式共享智慧云CNC车间，数字化工厂体验中心，人才孵化中心等。 | 100000 | 完成项目选址，安评、环评、方案设计等前期手续办理。 | 苏州汇机智造科技有限公司 |
| 50 | 区工投  集团 | 潼南区科创城项目 | 规划范围约9.03平方公里，依托现有产业基础，更新升级产业类型（涵盖园区拆迁、土地整治、基础设施、生态治理），项目初步规划为七期，涵盖智慧文创区、绿色制造区、数智产业区、科创公园、教育科研区、商贸物流区、英才栖居区。 | 2045100 | 推进前期工作。 |  |
| 51 | 区工投  集团 | 东区和北区污水处理厂并购项目 | 并购北区建成的污水处理厂一座及东区建成的污水处理厂一座。 | 21000 | 推进前期工作。 |  |
| 52 | 区工投  集团 | 园区工业供水厂建设项目 | 新建供水厂一座，占地约25亩，设计规模约5万m3/d。 | 15000 | 推进前期工作。 |  |
| 53 | 区工投  集团 | 矿产资源开发和建筑渣场建设项目 | 利用矿产资源进行资源加工利用，发展砂石、弃渣处理等业务，新建渣场或资源利用综合处理场地。 | 30000 | 推进前期工作。 |  |
| 54 | 区工投  集团 | 朝阳湖片区农文旅融合项目 | 规划用地462亩，规划含公租房占地约50亩，人才公寓占地约25亩，干部周转房占地约20亩，艺术职业学校占地约65亩，农旅公园占地约262亩，附属配套服务占地约40亩 | 103000 | 推进前期工作。 |  |
| 55 | 区工投  集团 | 大溪沟产城景融合项目 | 规划用地约391亩，规划含健康养老中心用地约21亩、宠物医院及市场用地4.6亩、花卉交易中心用地约5亩、花卉种植基地150亩、苗木种植基地用地210亩。 | 50000 | 推进前期工作。 |  |
| 56 | 区工投  集团 | 高新区东区应急综合体项目 | 占地约80.7亩，建筑面积约53397平米。功能分成三部分：一是应急救援训练中心，二是安全生产培训基地，三是安全应急产品生产基地。其中应急救援训练中心占地约30亩，建筑面积约13070.8平米，主要有救援队伍训练房、救援队伍宿舍、救援物资储备库、危险化学品波爆炸模拟区、标准训练场等组成。安全生产培训基地占地约20亩，建筑面积约12960平米，主要有组成学员培训楼、学员宿舍、食堂、学员模拟训练区等组成。安全应急产品生产基地占地约30亩，建筑面积约14260平米，主要有危化品安全产品生产产房、矿山安全与应急救援装备生产厂房、道路交通安全产品生产厂房、消防装备生产厂房等组成。基地地上地下总计有停车场面积13106.2平米，停车位375个。 | 24000 | 推进前期工作。 |  |
| 57 | 区工投  集团 | 汇民燃气并购项目 | 并购东区部分汇民燃气建成管网。 | 10000 | 推进前期工作。 |  |
| 58 | 区工投  集团 | 年产3万吨电池级碳酸锂项目 | 项目总用地约450亩，先期投资1亿元左右，在潼南成立电池新材料研究院，建设电池级碳酸锂中试生产线和3GW光伏生产线。二期建设年产3万吨碳酸锂生产基地，在潼南打造新材料产业生态，包括不限于引入其它的企业入园投资建设形成产业全链生态链。 | 180000 | 推进前期工作。 | 华统集团有限公司 |
| 59 | 区公安局 | 潼南区公安局交通设施工程 | 本项目主要对智能交通系统进行改造和扩建，内容包含交通信号控制系统、电子警察系统、卡口系统、传输网络系统、标线改造、及存储扩容等六大部分内容。 | 2800 | 完成前期工作。 |  |
| 60 | 区公安局 | 潼南区公安局禁毒教育基地建设项目 | 本以青少年观众为主要服务人群，项目利用科技馆、文化宫、少年宫、会展中心等人流集中的场馆加设禁毒教育园地。 | 500 | 完成前期工作。 |  |
| 61 | 区规划自然资源局 | 潼南区群力镇牵牛村土地整理项目等9镇9个村土地整理项目 | 项目区主要涉及群力镇牵牛村、梓潼街道李台村、古溪镇下石村等9镇9村，预计总实施规模33750亩；主要实施土地平整工程、田间道路工程、农田水利工程等。 | 6750 | 完成项目入库备案。 |  |
| 62 | 区教委 | 职教中心新校建设工程 | 占地约150亩，规模为90个教学班，新建校舍面积约60000平方米及附属工程。 | 45000 | 推进前期工作。 | 含土地费12000万元，设备费3000万元。 |
| 63 | 区教委 | 城北小学建设工程 | 占地约45亩，规模为36个教学班，新建校舍面积约20000平方米及附属工程。 | 14500 | 推进前期工作。 | 含土地费3500万元，设备费1000万元。 |
| 64 | 区教委 | 实验中学1#学生宿舍建设工程 | 新建学生宿舍楼面积约6000平方米，新增1200个床位。 | 2500 | 推进前期工作。 |  |
| 65 | 区教委 | 柏梓小学扩建工程 | 扩建1栋综合教学楼面积约3000平方米。 | 1200 | 推进前期工作。 |  |
| 66 | 区教委 | 塘坝小学改建工程 | 拆除老校区危旧教学楼，新建教学楼面积约3000平方米。 | 1200 | 推进前期工作。 |  |
| 67 | 区教委 | 崇龛幼儿园迁建工程 | 占地约7亩，规模为15个教学班，新建校舍面积约4500平方米及相关附属工程。 | 3500 | 推进前期工作。 | 含土地费800万元，设备费300万元。 |
| 68 | 区林业局 | 生态保护支撑体系建设项目 | 1. 火灾风险防范工程建设：新建大型防火宣传牌6处、蓄水池20口、简易卡点10处、购置火情早期处置设备及物资一批。2. 防火阻隔系统建设：在重点林场、重要目标等部位以及城镇周边、山脚田边地带区域，因地制宜构建自然阻隔带、工程阻隔带和生物阻隔带等10公里。3. 防火应急道路建设：在防火重点区域，新建和维修改造防火应急道路10公里。4.国有林场管护用房建设：（改造）管护用户2处。配套实施给水、排水设施设备，供电设备、通信设施，管护机具设备、信息化管理系统。 | 1080 | 完成前期准备工作。 |  |
| 69 | 区旅投  集团 | 潼南乡村振兴生态农业数字化物流产业园 | 项目位于大佛坝、双坝，主要建设内容包含蔬菜物流园工程、双江特大桥交通互联工程及加油站工程。 | 80000 | 推进前期工作，完成选址、用地等前期手续。 | 双江特大桥 |
| 70 | 区农投  集团 | 蔬菜小镇蔬菜出口基地建设项目 | 新建占地20亩蔬菜初加工区，用于萝卜的采后清洗、分级筛选、包装为主；新建占地22亩的冷链仓储区，用于萝卜、玉米及其他蔬菜的预冷、保鲜仓储及运输，包含8个1500吨的冷库，总计可存放约1.2万吨蔬菜。 | 1200 | 完成项目前期手续、规划设计，进行项目方案设计。 |  |
| 71 | 区农投  集团 | 国际蔬博馆一期（蔬菜会议酒店）改造工程 | 计划建设于原乐耕农业烂尾楼处，按照会议酒店标准，改造烂尾楼，外部结合接待酒店和蔬菜主题，改造外墙立面及风貌；内部按酒店功能，设置餐饮、会议、住宿及商务办公等功能。 | 5000 | 完善项目前期手续、规划设计，进行项目方案设计。 |  |
| 72 | 区农投  集团 | “旭日东升”2023年梓潼街道农旅融合发展项目一期（生产观光旅游环线建设） | 改建长约4.5km、宽5m的产业大道，新建长约5km、宽2m的环湖产业路。 | 5000 | 完善项目前期手续、规划设计，进行项目方案设计。 |  |
| 73 | 区农投  集团 | “旭日东升”环湖旅游观光道路建设项目 | 新建长约5km、宽2m的环湖产业路，并对道路两侧绿化景观进行打造。 | 3800 | 完成项目前期手续、规划设计，进行项目方案设计。 |  |
| 74 | 区农投  集团 | 东升老场人居环境整治项目 | 东升老场与产业大道连接处至东升茶山，对长约2.5km范围内道路两侧（含东升老场）民房进行立面整治、房前屋后环境梳理改造，并配套完善基础设施。 | 1500 | 完成项目前期手续、规划设计，进行项目方案设计。 |  |
| 75 | 区农投  集团 | 重庆市农产品第三保供基地 | 新建占地面积约800亩的冷链物流贸易港，其中冷链冻库约480亩，加工分拣320亩，根据交易品类进行分专区管理，每个专区内综合配套仓储冷链、分拣加工、物流配送；新建占地面积约35亩的交易服务基地，内含电子统一结算中心、电商交易服务与办公中心、国际贸易服务与办公中心等内容；新建占地面积约85亩的供应链服务基地，包括供应链金融服务中心、劳务服务中心、包辅材服务中心、快递物流中心等内容；新建占地面积约35亩的产业互联网服务基地，包括原产地智慧农场示范基地（农贸城外）、原产地生产调度中心、智慧冻库数字中心等。 | 200000 | 完成前期方案设计并推进选址、用地等前期手续办理。 |  |
| 76 | 区农业农村委 | 2024年高标准农田建设项目 | 建设高标准农田12万亩，主要建设内容是进行土地平整、土壤改良、灌溉排水与节水设施、田间机耕道、农田防护与生态环境保护、农田输配电等。 | 18000 | 完成可研编制等前期工作。 |  |
| 77 | 区农业农村委 | 潼南区国家数字农业创新应用基地建设项目（设施蔬菜） | 蔬菜大棚智能化建设40栋。 | 3360 | 完成可研编制等前期工作。 |  |
| 78 | 区水利局 | 涪江右岸水资源配置工程 | 在金华取水，向南自流输水，取水口设计流量25m3/s，入潼南流量4.5m3/s，工程线路总长144km，总投资140亿元（其中遂宁75亿元，潼南65亿元）。潼南主要涉及供水管网、农业灌溉及防洪工程。 | 1400000 | 会同遂宁市完善方案编制并上报审批。 |  |
| 79 | 区水利局 | 长征渠引水工程 | 潼南干线57.95千米，入境流量5.4m3/s，年引水量1.5亿方，由五桂镇进入潼南，沿线经过卧佛镇、新胜镇、塘坝镇，最终向柏梓水厂供水，设置新胜镇明镜水库为调蓄水库，总库容约3300万方。 | 385000 | 取得水利部规划方案批复。 |  |
| 80 | 区水利局 | 明镜水库工程 | 明镜水库正常蓄水位300m，总库容为2000万m3，主要建设内容由水库枢纽工程、灌区工程、供水工程组成。工程建成后可解决潼南新胜、卧佛等镇，安岳双龙、石羊等镇2.2万场镇和农村饮水，5.6万亩农业灌溉用水。 | 105000 | 完成项目建议书并启动可研编制。 |  |
| 81 | 区水利局 | 青岩子农村水网示范项目 | 青岩子农村水网示范项目供水管网50km，改造水厂1座,治理河道10km，水库水环境整治2座。 | 50000 | 完成实施方案，力争通过水利部审批并启动建设。 |  |
| 82 | 区水利局 | 鹭鸶溪河流域综合治理工程 | 工程防洪标准为10年一遇，兼有水土保持、生态治理等功能，治理河道总长12.56km。 | 25000 | 完成实施方案，力争获得竞争立项名额并启动建设。 |  |
| 83 | 区水利局 | 大石桥水库灌区工程 | 新建输水管网77km，改善灌面4万亩，新增灌面1.6万亩。 | 11200 | 完成可研。 |  |
| 84 | 区水利局 | 铜车坝水库灌区工程 | 新建输水管网65km，改善灌面2.14万亩，新增灌面1.35万亩。 | 9500 | 完成可研。 |  |
| 85 | 区水利局 | 潼南区水文基础设施升级改造项目 | 新改建43处水文站点，其中：新建1处水位站，改建6处水文站、7处水位站、29处雨量站。上级补助70%，区级配套30%。 | 1700 | 完成前期工作，通过区发改委批复，报市水利局备案，待项目下达。 |  |
| 86 | 区水利局 | 人工运河综合整治工程 | 把人工运河鉴定为中型水库并实施综合整治。 | 10000 | 完成前期工作，报市水利局注册。 |  |
| 87 | 区水利局 | 青云水库病险水库整治工程 | 开展青云水库大坝安全鉴定并实施除险加固。 | 10000 | 完成前期工作，报市水利局审批。 |  |
| 88 | 区水利局 | 大石桥水库环湖道路工程 | 硬化大石桥水库宽7.5米，长6.58公里的环湖道路。 | 4000 | 完成前期工作，报市水利局备案。 |  |
| 89 | 区文化旅游委 | 群众文化体育中心项目 | 计划建设体育馆（包括室内篮球场、排球场、羽毛球馆、乒乓球馆等）、恒温游泳跳水馆、剧院及管理用房及其配套设施等。 | 30000 | 开展前期工作。 |  |
| 90 | 区住房城乡建委 | 潼南区毛家巷片区棚改项目配套人行道及环境整治工程 | 拟对潼南滨江路，潼南区第二实验小学校附近建设人行桥全长280M，边坡景观带约1500平方米，桥下空间整治修复2935平方米。 | 3200 | 开展项目前期手续。 |  |

潼南区第十八届人大三次会议秘书处　 　　 2023年2月8日印发