潼南府办〔2025〕5号

重庆市潼南区人民政府办公室

关于切实做好2025年项目实施工作的通知

各镇人民政府、街道办事处，区政府各部门，有关单位：

潼南区2025年项目计划已经中共重庆市潼南区十四届委员会第129次常委会议、重庆市潼南区第十八届人民政府第76次常务会议审定。为加快项目建设，确保目标任务完成，现将有关事宜通知如下：

一、全力推进项目实施。潼南区2025年项目计划包括前期项目、开工项目、在建项目和完工项目。其中：前期项目108个，估算总投资1098亿元；开工项目105个，总投资386.53亿元，年度计划投资62.98亿元；在建项目28个，总投资346.45亿元，年度计划投资54.6亿元；完工项目33个，总投资150.98亿元，年度计划投资28.32亿元。有关单位要按照项目建设规定程序，认真研究措施，及早推进前期，落实建设条件，强化施工组织，推动前期至开工转化率、开工至在建转化率、在建至完工转化率有效提升。

二、扎实做好要素保障。各相关部门要强化“三服务”意识，共同做好项目前期工作，为项目早日开工奠定坚实基础。财政部门要按照《关于规范政府投资类项目前期经费使用的通知》（潼财预发〔2020〕962号）规定，对政府投资类开工项目给予前期经费保障。规资部门要做好建设用地统筹保障工作，优先将计划项目用地纳入保障范围，提前组织开展征地拆迁工作。有关审批部门要对照开工项目审查审批节点，早对接、早介入、早审查，确保项目按时开工。

三、抢抓机遇创新作为。项目责任单位认真落实主体责任，建立工作专班，安排专人跑前期、跑现场，对标对表工作计划，按时保质完成任务。行业主管部门、镇街和有关单位要落实好监管责任、属地责任和配合责任，加强项目监管、征地拆迁、资金争取、项目审批等工作推进。发改部门要加强统筹协调，常态化开展“聆听新期待、潼谋新跨越”—问计项目现场活动，及时发现和研究解决项目推进中的苗头性、倾向性问题和难点堵点卡点，推进重大项目建设提速增效、投资放量。相关单位要深入开展“抢机遇争政策”专项行动，在项目落地、政策资金上取得新突破，让政策红利在潼南大地上深度释放、发挥效力。

四、全程督办跟踪问效。责任单位每月25日前，及时、准确在“潼南区建设项目智能监管平台”报送项目推进情况，逾期未报视为当月无进展，特殊情况按相关通知执行。同时要做好开工项目统计入库工作，做到项目应入尽入、应统尽统。区政府督查办要紧盯项目前期、项目开工和项目建设等各环节，每月对项目工作情况进行督查督办，对工作落实不到位、项目推进缓慢的进行通报。

附件：1.潼南区2025年前期项目计划表

1.潼南区2025年开工项目计划表

2.潼南区2025年在建项目计划表

3.潼南区2025年完工项目计划表

重庆市潼南区人民政府办公室

2025年1月21日

（此件公开发布）

附件1

潼南区2025年前期项目计划表

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 主要实施内容及规模 | 估算总投资 | 2025年工作目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（108个） |  |  |  | 10980898 |  |  |
| 1 | 区教委 | 金潼小学建设工程 | 占地约45亩，规模为36个教学班，新建校舍面积约20000平方米及附属工程。 | 11000 | 推进前期工作。 |  |
| 2 | 区教委 | 金潼幼儿园建设工程 | 占地约10亩，规模为18个教学班，新建校舍面积约5400平方米及附属工程。 | 3300 | 推进前期工作。 |  |
| 3 | 区教委 | 重庆市潼南实验中学（普通高中）科技艺体馆建设工程 | 选址实验中学校内，占地约10亩，总建筑面积约9000平方米，建设内容含室内科技馆、游泳馆、音乐室、美术室、舞蹈室、演播室等活动场地。 | 6800 | 推进前期工作。 |  |
| 4 | 区公安局 | 派出所建设 | 修建玉溪派出所（原址重建）、正兴街派出所（经区规划自然资源局、区公安局、梓潼街道现场踏勘，拟选凉风垭消防支队西侧闲置地块）。总占地面积约13亩，总建筑面积6910平米，主要包括：窗口用房、办案用房、业务保障用房、后勤保障用房、设备用房、附属用房六个部分。 | 5400 | 完成项目提级审批及项目立项、可研、争取资金、设计等前期工作。 |  |
| 5 | 区公安局 | 应指工程 | 公共视频监控及相应后台及机房设备升级更新。 | 18000 | 完成项目前期规划、设计等工作。 |  |
| 6 | 区交通运输委 | 渝绵城际铁路 | 线路由重庆西站引出，途经沙坪坝区、璧山区、铜梁区、潼南区，遂宁市，终点接入绵阳市，线路全长约350公里（重庆境内约120公里，潼南境内约30公里），设计时速350公里/小时。 | 750000 | 配合发改委推进相关前期工作。 |  |
| 7 | 区交通运输委 | 汉南大泸铁路 | 项目线路起于四川省南充市，途经重庆市潼南区、大足区、荣昌区，止于四川省泸州市，全长约250公里，潼南境内约70公里，设计时速250公里/小时。 | 1750000 | 配合发改委推进相关前期工作。 |  |
| 8 | 区交通运输委 | 渝遂高速铜梁至潼南段改扩建 | 项目起于渝遂扩能一期与三环高速搭接处，沿渝遂高速既有线路扩建，终点止于川渝界，全长约58公里，潼南段29公里，双向8车道。 | 543800 | 配合市级部门推进施工图设计、征地拆迁等工作。 |  |
| 9 | 区交通运输委 | 重庆西北向至潼南快捷物流通道 | 项目起于沙坪坝区凤凰镇，与规划的城市主干路相接，设隧道穿缙云山后进入璧山境内、经铜梁、潼南，止于潼南塘坝郑家湾，与既有G319相接，双向六车道，路基宽度27米。路线全长82.8公里（沙坪坝段3.5公里，璧山段13.4公里，铜梁段50.7公里，潼南段15.2公里）。 | 900000 | 完成可研招标，推进可研编制工作。 |  |
| 10 | 区交通运输委 | 璧山至潼南至大英高速 | 项目线路起于规划的重庆正兴机场，经铜梁区、潼南区、遂宁市安居区，终点接入G42成南高速大英段，全长约155公里，潼南境内45公里，双向六车道，设计速度120公里/小时。 | 720000 | 完成路线方案研究工作。 |  |
| 11 | 区交通运输委 | 潼乡畅行路网升级项目（潼南县乡道升级改建工程） | 根据新版县乡道规划，对全区县乡道逐步实施改建，十五五期间计划完成200公里。 | 100000 | 初步完成建设规划、需求清单收集等工作。 |  |
| 12 | 区交通运输委 | 潼南区乡村振兴+“四好农村”公路建设项目 | 实施“四好农村”公路建设300公里。 | 30000 | 初步完成建设规划、需求清单收集等工作，逐年实施。 |  |
| 13 | 区交通运输委 | 潼南国省县道养护项目 | 实施国省干线大中修100公里，预防性养护工程200公里；县乡道养护工程300公里 | 20000 | 初步完成建设规划、需求清单收集等工作，逐年实施。 |  |
| 14 | 区交通运输委 | 潼南区国省干线安全数字公路建设项目 | 拟对G246、G319、S538等国省道安防工程进行安全精细化提升和数字公路建设，增设电子感应等设施设备，以数字化应用场景提升公路运营水平，逐步推进交通基础设施数字化转型升级。 | 5000 | 初步完成建设规划、需求清单收集等工作，逐年实施。 |  |
| 15 | 区交通运输委 | 潼南区交通应急救援中心 | 在江南、江北片区各建立一个兼具服务区功能的公路应急救援中心，并在涪江潼南境内设置3个水上应急救援中心。 | 10000 | 推进解决土地问题。 |  |
| 16 | 区交通运输委 | 公共交通新能源基础设施建设 | 推动智慧服务区（点）建设，增设充电、换电等基础设施。规划在潼南新建1座换电站，推动出租车根据报废时间逐步更换为换电新能源车 | 5000 | 初步完成建设选址工作。 |  |
| 17 | 区交通运输委 | 涪江智能美丽航道试点工程 | 建设智能美丽航道试点，潼南段全长66公里。按照Ⅲ级航道整治，建设航道甚高频安全通信系统（VHF）、重点航段、桥梁、港口、船闸等水域的电视监控系统（CCTV）、船舶自动识别系统（AIS）等。 | 10000 | 配合市交通运输委推进方案编制。 |  |
| 18 | 区交通运输委 | 涪江复航项目 | 涪江四川段、重庆段航道按三级航道标准进行滩险整治和航道建设，并对合川富金坝、渭沱、铜梁安居等船闸进行改造，完成后可通航船舶达1000吨级。 | 300000 | 双江航电枢纽建成投运，涪江航道整治正式开工建设，完成合川富金坝、渭沱、铜梁安居船闸进行改造方案。 |  |
| 19 | 区交通运输委 | 潼南港建设工程 | 规划在郑家坝港区，建设一座码头长约1000米、布置10个1000吨泊位、年通过能力1000万吨的综合性港口，含集疏运道路5公里，集疏运铁路7公里。其中一期工程建设1000吨级泊位3个，设计吞吐能力300万吨。 | 200000 | 启动可研编制。 |  |
| 20 | 区交通运输委 | 潼南田园观光“胜景”路（塘明路建设） | 新建公路6公里。 | 19000 | 完成初步设计。 |  |
| 21 | 区交通运输委 | 潼南货运码头建设 | 规划在玉溪镇（左岸、右岸）建设2座长150米、布置3个1000吨泊位、年通过能力200万吨的货运码头。 | 10000 | 完成前期专项规划。 |  |
| 22 | 区交通运输委 | 潼南旅游码头建设 | 规划在涪江潼南段建设3个客运码头，4个上下游客点。 | 3000 | 完成前期专项规划。 |  |
| 23 | 区交通运输委 | 潼南区玉溪涪江特大桥 | 新建玉溪涪江特大桥。 | 70000 | 完成设计、招商等工作。 |  |
| 24 | 区交通运输委 | 潼南区省道S538（矮子桥）路线改移工程 | 对S538矮子桥段存在隐患的道路进行改线。 | 1500 | 完善论证、设计等前期工作，力争通过提级论证。 |  |
| 25 | 区交通运输委 | 潼南区乡道Y834临江村至大屋村道路改造工程 | 改造里程约4公里，沥青混凝土路面。 | 920 | 待崇龛镇镇协调好土地问题后推进项目实施。 |  |
| 26 | 区交通运输委 | 潼南区乡道Y8M1大屋村至崇龛镇道路改造工程 | 改造里程约3公里，沥青混凝土路面。 | 720 | 待崇龛镇镇协调好土地问题后推进项目实施。 |  |
| 27 | 区水利局 | 琼江重庆段防洪综合治理工程 | 在琼江崇龛水库上游新建青岗调节闸，防洪高水位264.07m，调洪库容约1525万m3；琼涪两江之间新建琼涪分洪道，设计分洪流量690m3/s，采用隧洞+明渠方案，隧洞总长8km，明渠长度11km；提高琼江防洪达到20年一遇标准。 | 533000 | 完成可研编制。 |  |
| 28 | 区水利局 | 涪琼大灌区项目 | 在涪江干流潼南区双江镇新建双江泵站取水，经花岩镇幺磨嘴水库（扩建）、小渡镇青云水库（已成）至铜梁侣俸镇双寨水库（扩建）。总供水量12500万m3（其中潼南区7000万m3，铜梁区5500万m3）。 | 180000 | 完成方案论证。 |  |
| 29 | 区水利局 | 重庆市潼南区铜车坝水库中型灌区项目 | 新建泵站3座;新建1000m3蓄水池2座;管道61公里，渠系建筑物及信息化。 | 13253 | 完成初设批复。 |  |
| 30 | 区水利局 | 重庆市潼南区坡耕地水土流失综合治理工程水磨项目区 | 治理坡耕地水土流失面积为688.80hm²（10332亩）。 | 3750 | 完成可研批复。 |  |
| 31 | 区水利局 | 潼南区涪江桂林蔬菜基地段水环境综合治理工程 | 整治河道全长为5.046km，工程起于合安高速桥上游约100m（顺接双江航电枢纽征地红线），末端接已建滨江大道，本次新建的生态环工程与已建成的一、二期护岸形成完整的护岸体系。工程主要由生态护岸工程、生态步道、河道清淤和生态湿地等四部分组成。 | 13007 | 完成初设批复。 |  |
| 32 | 区水利局 | 潼南区涪江上和镇段水环境综合治理工程 | 整治河道全长为2.52km，包括涪江干流段和赵家溪河场镇段两部分，建设内容包括新建护岸工程、防洪闸工程、雨水排水泵站、河道疏浚及其他工程。 | 4070 | 完成初设批复。 |  |
| 33 | 区水利局 | 重庆市潼南区大佛寺中型水闸建设工程 | 新建中型水闸1处；排涝泵站4台；清淤疏浚5000米；新建抢险通道1000米；新建管理房1座；配套穿堤建筑物等。 | 14000 | 完成规划方案编制。 |  |
| 34 | 区水利局 | 重庆市潼南区双江镇中型水闸建设工程 | 新建中型水闸1处；排涝泵站6台；清淤疏浚400米；新建抢险通道100米；新建管理房1座；配套穿堤建筑物等。 | 15600 | 完成可研报告编制。 |  |
| 35 | 区文化旅游委 | 全民健身设施补短板项目 | 一是新建一批健身步道、体育公园、全民健身中心、社会足球场等，对全区镇街、社区的健身场地、健身器材更新维修。二是实施文化惠民工程，新增图书、建设城市书房新型阅读空间10个、城市文化景观节点20个；完成数字设计资源建设。 | 2000 | 启动项目方案编制，积极对上争取资金。 |  |
| 36 | 区文化旅游委、区城发集团 | 潼南体育中心 | 项目占地约172亩，规划建设体育馆（包括室内篮球场、排球场、羽毛球馆、乒乓球馆等）、恒温游泳跳水馆、剧院及管理用房及其配套设施等。 | 58660 | 纳入政府重要议事事项，确定项目建设地址、规模、投资模式，争取上级资金。 |  |
| 37 | 区文化旅游委 | 文化保护传承利用--潼南石窟寺遗址公园 | 依托川渝石窟石刻艺术协同发展区，强化石窟石刻艺术保护传承工作，推动川渝地区石窟石刻艺术展览、文化学术论坛等多元融合发展。主要建设内容：在大佛寺西崖附近，新建遗址公园游客接待中心、数字化展陈室（含球幕电影、AR、VR等）、文物修复场间、文物库房、展陈场所、遗址博物馆等，完善保护管理设施、基础设施、环境整治、排水、电力设施，配套数字化及新一代通信技术设备，加强石窟寺保护利用，实施石窟寺保护展示精品工程。 | 20000 | 一是调规、征地拆迁；二是启动概念设计；三是启动可研编制。 |  |
| 38 | 区文化旅游委 | 乡村旅游数字化提升工程 | 项目以各镇街现有条件为基础，主要建设内容包括完善各重点旅游景区导视导览、展览展陈等智慧服务设备；搭建集旅游产品网络化定制、旅游商品全渠道营销、旅游服务在线预售预订、旅游管理在线实时监控等数字乡村旅游监管服务平台；选取2-3个乡村旅游点，利用虚拟现实技术，建设文化体验、现代科普、未来探索等数字化体验场景，完善AR、VR等沉浸式体验项目基础设施。 | 3000 | 启动方案编制。 |  |
| 39 | 区文化旅游委 | 中小型石窟寺保护提升工程 | 一是对五硐岩、南龛寺进行修缮，使保护建筑的整体使用功能与建筑风貌得到有效整治与改善。二是对潼南大佛寺摩崖造像千佛寺整个造像区，包括43窟龛文物本体、窟龛壁面及造像区崖壁，开展文物基本信息留取；赋存环境检测、监测与评估；文物本体材料检测分析；保存现状及病害调查与评估；文物本体病害治理工艺材料研究；修缮工程设计方案编制；根据方案组织实施文物本体保护修缮工作。三是大佛寺东西岩壁安防工程，完善大佛寺东西岩安全防控设施。 | 1200 | 编制方案，申请立项，通过评审，申报专项资金。 |  |
| 40 | 区文化旅游委 | 博物馆数字化及预防性保护项目 | 一是杨闇公杨尚昆旧居陈列馆馆藏珍贵文物数字化保护项目采购应用数字化信息采集技术、新一代通信技术在内的现代先进技术手段，提升数字化保护环节进行能力。二是潼南区博物馆可移动文物数字化保护与利用工程可移动文物资源数字化、数字化传播与教育体系建设、数字化服务体系建设等。三是潼南区博物馆馆藏珍贵文物预防性保护购置便携式文物保存环境检测专用仪器、专文物储藏设备、空气净化设备等。四是提档升级博物馆内部设施设备。 | 700 | 申报专项资金。 |  |
| 41 | 区文化旅游委、区旅投集团 | 潼南区群众文旅体设备更新项目 | 主要对文旅体设施设备进行更新；包括更新游船、快艇15艘，游乐设备、文图两馆、博物馆、消防系统、智慧系统、数字投影设备、管理平台系统等智能配套设施设备。 | 12000 | 启动项目概念性规划及可行性研究，争取纳入国家重大项目库。 |  |
| 42 | 区卫生健康委 | 遂潼公共卫生监测检验中心建设项目 | 遂潼公共卫生监测检验中心是落实党的二十届三中全会精神，助推成渝地区双城经济圈建设，以加强“遂潼联动”为导向、强化遂潼地区重大疫情监测预警、检验检测、应急处置等能力为目标，实现“平战结合”战略腹地建设,有力提升区域联控和专业防控核心能力。该中心的建设用地面积约需30亩，总建筑面积约12000平方米，其中，地上9100平方米，地下2900平方米。建设内容包括行政用房、实验用房（含重点建设加强型P2生物安全实验室）、培训中心、职业体检中心、物质储备仓库以及疫苗储存冻库、食堂、车库等。同时落实国家战略腹地医疗应急能力建设，按照“平战结合”、“平急转换”要求，同步建设重大疫情集中隔离区。 | 15000 | 完成前期论证工作、立项、可研批复、设计、征地等前期工作。 |  |
| 43 | 区卫生健康委 | 潼南区妇幼保健院生育服务能力提升建设项目 | 1、改建手术室、新生儿科、儿科、收费室、儿保科、中医科、行政办公区域,改建面积约1万平方米。住院病房、卫生间、无障碍设施改造提升和安装电梯等。 2.生殖能力提升：人工辅助生殖技术能力、生殖技术检测及诊断实验室。 3.妇幼健康服务：人口、托育服务指导中心、拓展儿童保健中心、围产期保健中心、妇幼健康中医培训基地。 4.青少年健康服务：青少年健康指导中心（心理、生长发育等）。 | 7600 | 完成项目前期论证、立项、可研批复、设计等前期工作。 |  |
| 44 | 区卫生健康委 | 潼南区工业园区职业病预防救治中心建设项目 | 职业病医院建设是强化职业健康发展，监测预警、应急处置等能力的重要举措，周围有化工园区、工业园区，按照职业病防治医院标准及“平战结合”腹地建设，占地37亩，建筑面积13000平方米（建筑面积医疗业务用房10000平方米，公共卫生业务用房2000平方米（含发热诊室、预防接种、职业病防治等），其他用房1000平方米（含办公用房、食堂、库房），拟设置床位200张。 | 15000 | 完成项目前期论证、立项、可研批复、设计等前期工作。 |  |
| 45 | 区卫生健康委 | 潼南区基层医疗机构中医药能力服务提升项目 | 项目拟对全区23家卫生院、社区卫生服务中心“中医馆”室内外装修、设施设备进行全面更新升级，启动双江、小渡、卧佛、塘坝、柏梓、上和、玉溪、梓潼、桂林、大佛10个“精品中医馆”建设项目；遴选中医药服务能力强、文化氛围好的150个卫生室建设“中医阁”。 | 10000 | 完成项目前期论证、立项、可研批复、设计等前期工作 |  |
| 46 | 区卫生健康委 | 潼南区医疗次中心及医养结合建设项目 | 项目完成塘坝、柏梓中心卫生院两个医疗次中心的建设、完成基层医疗机构病房改造、以扩建的方式完成新胜、宝龙、寿桥、五桂、群力、龙形、崇龛等乡镇卫生院医养综合楼的建设。具体内容包括：土石方、土建、安装、室内装饰装修、绿化、道路铺装、室外综合管网等工程；配套建设污水处理设施；将多人间改为2-3人间，改造卫生间，增加电梯、病房安全防护措施，配备必要的设施设备等附属设施。 | 8000 | 完成项目前期论证、立项、可研批复、设计等前期工作。 |  |
| 47 | 区林业局 | 重庆市潼南区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目 | 以水灭火方面，建设森林消防水箱125个，配套消防管网21.5公里（消火栓72套、消火栓水泵接合器22套等配件）；火源管控方面，建设防火智能卡口22套；队伍能力方面，采购防火物资一批，包括智能无人机3套、无人机皮卡运输方舱3套、小型智能无人机14套、便携高压接力森林消防水泵31台、高扬程高压水泵10台、高压细水雾脉冲灭火水枪138把、背负式风力灭火机138台、油锯230把、割灌机230台。 | 3750 | 完成可研报告编制工作。 |  |
| 48 | 高新区管委会 | 低值废塑料油气资源化及食品级r-PET废塑再生项目 | 项目用地约300亩，投资27亿元，建设年产30万吨工业原油及2万吨食品级r-PET颗粒生产基地；建成达产可实现年产值30亿元，年税收1亿元。 | 270000 | 完成项目选址，投资协议签订；启动建设手续办理。 | 中国化学工程第七建设有限公司 |
| 49 | 高新区管委会 | 电子特气及新能源材料一体化项目 | 项目用约50亩，投资2.5亿元，建设对液化天然气闪蒸气（BOG）逐级物理分离，分别得到CNG、高纯及电子级的氦气、高纯及电子级的氢气和高纯及电子级的甲烷气等电子特气及液氦；建成达产可实现年产值3.4亿元，年税收3000万元。 | 25000 | 完成项目选址，投资协议签订；完成建设手续办理。 | 重庆科禾化工有限公司 |
| 50 | 高新区管委会 | 水性涂料及合成树脂生产基地项目 | 项目用地约100亩，投资5亿元，建设年产水性涂料 4万吨、水性电泳漆3万吨、稀释剂 1 万吨、合成树脂 2 万吨、粉末涂料 5 万吨、环氧树脂5万吨生产基地；建成达产可实现年产值15亿元，年税收7000万元. | 50000 | 完成项目选址，投资协议签订；启动前期手续办理。 | 漳州市万佳华盛化工有限公司 |
| 51 | 高新区管委会 | 智能制造基地项目 | 项目用地约48亩，投资5亿元，建设厂房及配套用房约30000平方米,生产3C产品、智能网联新能源汽车、新能源电池等金属零部件、塑胶件、结构件等。建成达产可实现年产值5亿元，年税收1000万元。 | 50000 | 完成项目选址，投资协议签订；完成建设手续办理。 | 重庆富鸿祥科技有限公司 |
| 52 | 高新区管委会 | 新型原料药及制剂研发生产项目 | 项目拟用地100亩，计划总投资5亿元，建设新型原料药及制剂相关生产线；项目全部建成运营后年产值10亿以上 ，纳税不低于4000万。 | 50000 | 完成项目选址，投资协议签订；启动建设手续办理。 | 上海青平药业有限公司 |
| 53 | 高新区管委会 | 潼南天然气集输气配套建设项目 | 项目计划投资2亿元，用地55亩，建设增压站、输配站、卸气站及配套设施等。项目建成达效可实现年产值7.8亿元，税收1500万元。 | 20000 | 完成项目选址，投资协议签订；启动建设手续办理。 | 四川方德新能源有限公司 |
| 54 | 高新区管委会 | 潼南循环经济产业园规划建设项目 | 项目总投资约32亿元，用地约800亩，建设生活垃圾焚烧发电、危险废弃物处置、一般工业固废填埋、畜禽粪污资源化、生物质（秸秆）制绿色甲醇等。项目全部建成投产后可实现年产值25亿元，税收8000万元。 | 320000 | 完成项目选址，投资协议签订；启动建设手续办理。 | 长江清源节能环保有限公司 |
| 55 | 高新区管委会 | 水性涂料、漆、合成树脂生产基地 | 项目总投资6.5亿元，用地150亩，包括建设生产车间、仓库、研发楼、综合楼，购置设备 (包含生产设备、试验设备、研发及检测设备、自控系统) ，配套设施及辅助工程等。项目全部建成运营后年产值10亿，税收4500万元。 | 120000 | 完成项目选址，投资协议签订；启动建设手续办理。 | 日月漆业有限公司 |
| 56 | 高新区管委会 | 第三代半导体氮化镓外延片开发与产业化项目 | 项目计划投资10亿元，用地30亩，建设厂房及配套用房1.5万平米,建置20条外延生产线(MOCVDx20台)，年产六寸氮化镓外延片约13万片，同时配套芯片和封装生产线等；项目全部建成达产后可实现年产值10亿元，税收3000万元。 | 100000 | 完成项目选址，投资协议签订；完成建设手续办理。 | 陕西宇腾电子科技有限公司 |
| 57 | 高新区管委会 | 3Gwh固态电池生产项目 | 项目总投资约8亿元，用地约100亩，主要生产准固态电池芯、准固态电池包、固态电池芯、固态电池包，主要用于储能电站及低能量密度需求的动力电池端；项目全部建成达产后可实现年产值15亿元，税收3500万元。 | 80000 | 完成项目选址，投资协议签订；完成建设手续办理。 | 重庆普天荣合新能源科技有限公司 |
| 58 | 高新区管委会 | 年产2GWH动力、储能钠离子电池项目 | 项目投资约7亿元，租赁标准厂房约40000平方米，建设2GWH电池PACK生产线和一条钠电池中试线。项目投产达效可实现年产值18亿元，年税收1亿元。 | 70000 | 完成项目选址，投资协议签订；完成建设手续办理。 | 深圳市小樱桃实业有限公司 |
| 59 | 高新区管委会 | 第三代半导体高纯材料生产及资源再生利用项目 | 项目投资约9.4亿元，用地约150亩，建设高纯稼、铟、锗、碲生产线，年产高纯稼10t，高纯铟5t，锗2t，碲10t，同时建设危废物高值化生产线、高纯材料和危废高值化利用研发和检测中心。项目投产达效可实现年产值7亿元，年税收4000万元。 | 94000 | 完成项目选址，投资协议签订；启动前期手续办理。 | 重庆泰基渝芯半导体科技有限公司 |
| 60 | 高新区管委会 | 废有机溶剂资源化利用项目 | 项目用地约80亩，投资约4.5亿元，主要对醇酮类（N-甲基吡咯烷酮，异丙醇，乙二醇等）；苯类（甲苯，二甲苯等），酯类（乙酸乙酯，乙酸异丙酯，丙二醇甲醚醋酸酯等），砜类（二甲基亚砜），卤代烃类（二氯甲烷、四氯乙烯等）等废有机溶剂进行处理及资源化利用；建成达产后预计年产值可达约5亿元，税收2400万元。 | 45000 | 完成项目选址；启动建设手续办理。 | 重庆固利一禾化工有限公司 |
| 61 | 高新区管委会 | 千喜鹤（潼南）中央厨房农产品深加工产业园项目 | 项目用地约115亩，计划投资10亿元，建设净菜（半成品）工厂、预制菜工厂、主食工厂、洗消净化中心、冷链仓储物流中心、餐食应急保供中心、智慧食安平台、餐饮供应链平台、6T食堂等；建成达产后可实现年产值10亿元、税收0.15亿元。 | 100000 | 完成项目选址；启动建设手续办理。 | 河北千喜助农食品科技集团有限公司 |
| 62 | 区工投集团 | 潼南高新区北区地块污染土壤修复工程 | 整治修复北区土地1480.7亩，包括铬污染土壤789亩，其他重金属和有机污染土壤691.7亩。 | 9670 | 根据企业搬迁情况，推进土壤污染治理等工作。 |  |
| 63 | 区城发集团 | 潼南区桂林街道铁钉片区城中村改造项目 | 实施范围约130.6公顷，实施包含危房拆除、安置房建设、配套道路、综合管网等配套基础设施建设。 | 137800 | 完成项目入库工作。 |  |
| 64 | 区城发集团 | 潼南区梓潼街道大桥社区周边及纪念碑片区城中村改造项目 | 实施范围约22.72公顷，实施包含危房拆除、活动广场、社区中心、便民道路、生态停车场、综合管网以及采购存量用房等配套基础设施建设。 | 62600 | 完成项目入库工作。 |  |
| 65 | 区城发集团 | 潼南金福新区基础设施完善工程 | 主要实施内容为对金福新区地块进行平场、完善金福片区道路建设及配套附属设施建设等。 | 80000 | 根据金福片区发展适时启动建设。 |  |
| 66 | 区城发集团 | 潼南区碉楼坡医养中心项目 | 拟建一所集智慧养老、老年病防治、康复养生、临终关怀为一体的医养中心，分设养老区、疗养区、康复区、安宁疗护区及配套文体活动室和营养餐厅，院内环境附属设施。 | 30000 | 开展项目论证及前期策划工作。 |  |
| 67 | 区城发集团 | 潼南区文创产业示范园 | 1.活力生态走廊文创商业街：占地面积约93亩，新建商业、餐饮、互联网+文创体验店及配套设施。2.运河两岸活力生态走廊品质提升：完善人工运河两岸基础设施功能，打造文旅休闲、室外游乐设施、活动广场、停车场等功能的生态屏障和绿色长廊。 | 90000 | 开展项目论证及前期策划工作。 |  |
| 68 | 区城发集团 | 潼南区保障性安居工程（一期） | 根据市场需求，拟对恒大绿洲D3、D6地块、欧怡等闲置资产进行盘活，新建毛家大坡保障性租赁住房，以及设备更新等，共计建设保障性住房约2000套。 | 100000 | 开展项目前期论证。 |  |
| 69 | 区城发集团 | 潼南区新型电力系统基础设施建设项目 | 建设一体化、智慧化的新型能源体系，包括光伏发电、储能、超充站、虚拟电厂，主要包括：光伏安装可利用屋顶总面积44.65万㎡，总体建设规模约为55MW，年发电量0.41亿kWh；电网侧储能容量120MWh，用户侧储能容量60MWh；配套建设能源物联网平台、资源聚合、与全市电力公司数据互通、全景可视化等软件功能，集成开发实施、算法、软件更新等；服务器、工作站、安全防护装置等。 | 63000 | 开展项目前期论证。 |  |
| 70 | 区城发集团 | 潼南区城市大管家智慧运营管理项目 | 主要实施城市空间整合服务、智慧平台建设运维、环卫清扫保洁、环卫应急作业、城乡环卫一体化、园林绿化管理、市政设施维护、智慧照明建设管理、智慧停车服务、数字化城管、公建物业管理、公园管理、垃圾分类、水域清洁等。 | 80000 | 开展项目前期论证。 |  |
| 71 | 区城发集团 | 渝西汽摩文创园 | 项目占地面积50亩。建成渝西片区一站式汽车交易博览中心，汽车文创产品展示及体验中心。建设内容包括整车销售展示中心、品牌汽车检测维修中心、零配件供应、二手车及汽车租赁中心、汽车美容服务中心、汽车电子服务中心、报废拆解中心等，并配套有关基础设施和公共设施；引入二手汽车交易、汽修、过户代办、保险服务等相关业务；开展汽车文创展示及体验活动。 | 50000 | 开展项目前期论证。 |  |
| 72 | 区城发集团 | 潼南火车站片区大仓物流基地建设项目 | 建成一座“平时”服务城市生活物资中转分拨，“急时”可快速转换为应急物资和生活物资中转调运站、接驳点或分拨场地，主要包括智慧仓储与现货集散区、电商交易平台及生活保障区，建成外区、缓冲区、内区，外来人员通道、工作人员通道、货物通道。 | 50000 | 开展项目前期论证。 |  |
| 73 | 区城发集团 | 潼南区生活垃圾综合处置项目 | 拟建一座生活垃圾从收集、中转、清运、分拣、末端焚烧发电处置及资源化在利用的链条式一体化生活垃圾处理设施，占地100亩，处置规模为500吨/日。主要包括配套污泥处置、餐厨垃圾处理、土壤治理、渗滤液处理等内容。 | 50000 | 开展项目前期论证。 |  |
| 74 | 区城发集团 | 潼南区城市绿道系统及配套设施升级改造项目 | 1.依托城市已建成约48km人行道及非机动车道、公园步道等，改造其地下空间、地下管网、管线，完善环卫设施、导向设施、休憩设施、照明设施、景观小品等布局；增加自行车道、公共厕所、停车场等公共服务设施。2.改扩建及在必要点位新建配套建筑提供服务功能，满足市民多样化需求。 | 70000 | 开展项目前期论证。 |  |
| 75 | 区城发集团 | 朝阳湖片区生态修复工程 | 实施范围约6630亩，主要实施生态修复、智慧产业融合发展、智慧农业、职业教育、康养服务设施、创新创业孵化中心、社区服务及片区配套基础设施建设等。 | 290000 | 开展项目前期论证。 |  |
| 76 | 区城发集团 | 国家储备林建设项目 | 项目建设林木规模22万亩，其中营造林建设工程包括集约人工林栽培47000亩（用材林新造25000亩、经济林新造22000亩）、现有林改培71000亩、中幼林抚育32000亩；苗圃基地建设300亩并完善配套基础设施建设；基础设施建设工程包括新建林区道路（含集材道）300km、改造维护道路150km、建设管理用房24处并建设森林防火体系等；林下经济培育工程包括林下中药材种植3000亩，林间蜂养殖4000亩。 | 220000 | 开展项目前期论证。 |  |
| 77 | 区城发集团 | 潼南两桥片区庙长坡生态修复整治工程 | 占地面积约198亩，总建设面积约13.2万㎡，建筑面积约5000㎡。实施内容包含：生态修复环境治理、敷设管网、服务中心及其他附属设施工程等。 | 26000 | 开展项目前期论证。 |  |
| 78 | 区城发集团 | 涪江及支流沿岸生态整治项目 | 实施涪江及支流沿岸河道疏浚工程、绿化种植工程、硬质工程、生态停车场、污水管网建设、河道综合整治、湿地保护修复、服务中心等。 | 59000 | 开展项目前期论证。 |  |
| 79 | 区城发集团 | 潼南区2025-2030城市更新项目 | 逐年对老城片区实施城市更新改造，包括建筑外立面修缮、小区道路等基础设施、智慧小区建设、商业街、社区服务中心、老旧管网更新等。 | 300000 | 开展项目前期论证。 |  |
| 80 | 区城发集团 | 潼南区2025-2030年老旧小区改造项目 | 逐年改造建成年限为2005-2010年的老旧小区，增设便民设施、改造消防设施、外墙、综合管网等配套设施。 | 50000 | 开展项目前期论证。 |  |
| 81 | 区城发集团 | 潼南区老旧小区电梯更新改造项目 | 改造全区共有电梯297台，其中，10年以上287台，15年以上10台。既有住宅有条件增设约1170台。 | 29000 | 开展项目前期论证。 |  |
| 82 | 区城发集团 | 潼南区九龙山生态修复及城乡融合发展项目 | 工程规划范围约10000亩，主要建设内容为：生态修复、照明、道路、停车场、广告牌、充电桩、管理用房、公厕、雨污管网等配套附属工程。 | 75000 | 开展项目前期论证。 |  |
| 83 | 区城发集团 | 潼南区社区综合服务设施建设项目 | 全区49个社区及镇街人力社保服务设施、社区学习体系、医疗健康管理中心建设。 | 15000 | 开展项目前期论证。 |  |
| 84 | 区城发集团 | 潼南区社区综合环境治理建设项目 | 全区49个社区及镇街小家具、口袋公园、街心花园、坡坎崖治理、健身设施建设、停车场、广告位、充电桩等。 | 12000 | 开展项目前期论证。 |  |
| 85 | 区城发集团 | 潼南区九龙山、鹭湖片区生态康养中心项目 | 依托鹭湖（大石桥水库）与九龙山森林公园区域环境，设立普通护养区、临江康养区、田园劳作区、休闲娱乐区、交流学习区等建设附属工程，配套相关医疗、护理、高品质养老服务设施设备。 | 60000 | 开展项目前期论证。 |  |
| 86 | 区城发集团 | 潼南区镇街康养服务站建设项目 | 在全区各镇街建设一所康养服务中心，为辖区内老年人提供日托周托等短期照料服务的功能，配建老年餐厅、洗浴设施以及休闲文化娱乐设施，建设智慧健康养老信息平台，提供线上线下服务。 | 12000 | 开展项目前期论证。 |  |
| 87 | 区城发集团 | 潼南区城市基础设施智能化升级 | 建设数字孪生CIM（城市信息模型）管理平台、视频资源融合共享人工智能服务平台、物联网汇聚平台、经济与产业运行平台、基层公共卫生管理平台、城市运营中心、平安潼南；城市智慧：管网、工地、社区、应急管理系统、交通与停车及配套设施、照明、文旅、充换电基础设施、养老、政务、档案管理及市政设施提升工程。 | 21000 | 开展项目前期论证。 |  |
| 88 | 区城发集团 | 潼南区儿童活动中心 | 主要包括管理、服务和餐饮、室内外游乐功能性建筑。 | 40000 | 开展项目前期论证。 |  |
| 89 | 区城发集团 | 潼南区产学研协同发展片区项目 | 新建公共实训基地、产业发展中心、青少年研学基地，完善托幼、学前教育、职业教育、综合体育馆，新建新型农贸市场及转运中心、智能化系统、综合管廊、配套停车位、公交站台、T型广告牌及其它配套附属设施等。 | 270000 | 开展项目前期论证。 |  |
| 90 | 区城发集团 | 潼南区航天文旅综合体 | 项目是集科教娱乐、人文交流、旅游接待、产业研发的航天文旅综合体。建设内容含航天科教娱乐区、航天商务休闲区、航天健康生活区（具体建设内容及方案最终以潼南区规划委员会审定为准），总建筑面积约 22.19 万㎡。 | 175000 | 开展项目前期论证。 |  |
| 91 | 区城发集团 | 潼州及洗菜溪创新孵化园及配套设施建设（资产盘活） | 总建筑面积23600㎡。项目主要业态功能为研发办公中心、科创中心、孵化中心、便民综合服务中心、配套服务设施等。 | 30000 | 开展项目前期论证。 |  |
| 92 | 区城发集团 | 潼南区低空经济产业园项目 | 项目位于重庆市潼南区龙形镇经堂村。1.通用机场：项目拟用地约707亩，按A1级通用机场建设一条跑道，11个机位的停机坪。航管综合楼，辅助生产生活设施用房以及空管、供油、消防救援等相关设施。2.低空经济产业园：位于机场西侧，拟规划面积约4平方公里建设“一园、两区、四中心”（成渝（潼南）低空经济产业园、低空经济创新发展示范区、航空装备生产制造加工区、低空交通枢纽中心、飞行培训考试中心、检验检测认证中心、赛事会议交流中心）“四位一体的全产业链条低空+产业、低空+交通、低空+教育”服务平台和航旅融合发展生态圈。 | 150000 | 开展项目前期论证。 |  |
| 93 | 区城发集团 | 潼南区绿色建材循环产业园项目 | 对全区现有泥夹石、红砂岩资源进行有效利用，形成开采、深加工、销售，环境综合治理全流程产业化循环项目。 | 50000 | 开展项目前期论证。 |  |
| 94 | 区城发集团 | 潼南区城市地下基础设施更新工程 | 建设改造的城市建成范围区内的城市地下基础设施类型，主要包括:给水、排水(雨水、污水和雨污合流)、燃气、电力、广播电视、通信、工业等管线及其附属设施和城市综合管廊。逐步对超过设计使用年限、材质落后、功能缺失的老旧设施进行更新改造。对城市破损、原建标准不够、需要扩容更新的供水、燃气进行更新改造，对损坏、缺失的消防供水管道、消火栓等消防设施进行修复、更换及增设，降低城市供水管网漏损率，促进能源节约利用。对城市排水管网，结合雨污分流改造及管网修复工程，及时对老旧管网进行更新，提升污水收集效能。推进城市电力、通信等管网架空线入地改造工程，清理城市“蜘蛛网”。 | 50000 | 开展项目前期论证。 |  |
| 95 | 区城发集团 | 潼南区海绵城市建设项目 | 包括建筑与小区LID工程、绿地与广场LID工程、城市道路LID工程、城市污水管网完善与提升工程、城市雨水管网完善与提升工程、城市河湖流域综合治理、海绵城市管理平台等七大类共132项。满足海绵城市建设指标要求的城市建成区面积约为24平方公里。 | 30000 | 开展项目前期论证。 |  |
| 96 | 区城发集团 | 重庆市潼南区人民医院创建“三甲”医院（二期）-设备更新 | 对潼南区人民医院创建“三甲”医院（二期）项目拟建的重大疫情救治中心、中医、康复及老年病科等其他配套用房，肿瘤放化疗中心及肿瘤病房、科研实验室，学术报告厅及其配套用房，地下车库及设备用房提供设备更新及采购服务。 | 15000 | 开展项目前期论证。 |  |
| 97 | 区城发集团 | 潼南区应急隔离点建设项目 | 对全区20个乡镇闲置公共资产进行盘活，建设应急隔离点。 | 20000 | 开展项目前期论证。 |  |
| 98 | 区城发集团 | 潼南区基层医疗服务点升级改造项目 | 对全区医疗服务点基础设施、设施设备进行升级改造，部分服务店增设特色科室及专科建设。 | 20000 | 开展项目前期论证。 |  |
| 99 | 区农投集团 | 遂潼一体化应急应战能力提升实训基地（成渝中部地区应急综合服务中心） | 项目总用地面积约71000㎡。总建筑面积约18000㎡，其中应急综合交流中心约4000㎡、应急物资储备中心约5000㎡、应急调度中心约2000㎡、实景化演练场约6000㎡、食堂约1500㎡、宿舍约7500㎡。主要建设内容包含土建工程、装饰工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、绿化工程，采购安装相关设施设备，配套完善水、电、气、讯、路等基础设施。 | 15000 | 开展项目论证和方案设计等前期工作。 |  |
| 100 | 区农投集团 | 潼南区肉牛屠宰加工基地建设项目 | 占地约30亩，新建12000㎡肉牛屠宰车间（包含待宰圈、屠宰间、分割间等，及面积约1500㎡的急冻库）、500㎡综合服务中心，安装智慧化管理系统，配套建设污水处理池、充电桩和换电站，采购冷链运输车、叉车，建设内容包含土建工程、装饰工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、绿化工程，采购安装相关设施设备，配套完善水、电、气、讯、路等基础设施。 | 8000 | 开展项目论证和方案设计等前期工作。 |  |
| 101 | 区农投集团 | 重庆（潼南）农科城田园康养建设项目 | 总建筑面积约24000平方米，项目规划包括接待大厅及办公区500平方米、医疗站500平方米、厨房及餐厅1500平方米、不同功能分区的老年公寓20000平方米（290间房、690个床位），其中全失能房10间（床位数60）、半失能房140间（床位数350）、活力型房140间（床位数280）。建设内容包含土建工程、装饰工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、绿化工程，采购安装相关设施设备，配套完善水、电、气、讯、路等基础设施。 | 15000 | 开展项目论证和方案设计等前期工作。 |  |
| 102 | 区水务集团 | 重庆市潼南区城乡供水一体化项目 | 1.新建城北水厂片区智慧水务系统；新建及改建输水主管网共计204.368km；新建加压泵站11座等。2新建2.0万m³/d古溪水厂及智慧水务系统；新建输水主管网约48.620km及配套设施设备等。3.新建3.5万m³/d柏梓水厂及智慧水务系统；新建输水主管网约54.17km及4座加压泵站等。 | 81219 | 进行方案设计。 |  |
| 103 | 区水务集团 | 潼南区排水设施设备更新项目 | 本项目对柏梓镇、塘坝镇等9个镇级污水处理厂进行技改升级，更换约30台套电机、水泵；疏通改造管网约200km；更新污水排放数字化运行管理系统。 | 8560 | 进行方案设计。 |  |
| 104 | 区水务集团 | 潼南区镇村污水处理厂收购改造项目 | 收购潼南区群力镇、花岩镇等16个镇级污水处理；对柏梓镇、塘坝镇等9个镇级污水处理厂进行技改升级和管网改造。对各镇街辖区范围内51个村级污水处理厂进行技改升级和管网疏通改造。 | 27421 | 进行方案设计。 |  |
| 105 | 区水务集团 | 潼南区城市供水能力提升项目 | 项目新建及改建供水主管网共计95km，并配套相应阀门、阀井；更新二供设备，建设DMA分区漏损计量平台，建设二次供水监控系统、数字化生产运行平台，管网智能化及压力调控等相关设备等。 | 29700 | 完成可研批复。 |  |
| 106 | 区水务集团 | 潼南区镇村水厂“一改三提”整合项目 | 改造青石、夏家等16处农村集中供水工程供水管道52KM、更换净化消毒设施设备。 | 20298 | 进行方案设计。 |  |
| 107 | 区旅投集团 | 潼南区胜利社区城中村改造项目 | 项目位于大佛街道胜利社区，实施范围占地32.9公顷（其中国有土地6.4公顷，集体土地26.5公顷），涉及426户（其中拆除242户，整治184户）共计1408人。项目建设主要内容包含征地拆迁、安置房建设、基础配套道路等工程。 | 42600 | 申请纳入2025年城中村改造计划，完成项目立项、可研、争取资金、设计等前期工作。 |  |
| 108 | 区旅投集团 | 潼南区大佛寺景区业态拓展建设项目 | 该项目位于大佛寺景区，占地约80亩，总建筑面积约2万㎡，主要建设内容包括新建建筑、水上世界、文创街业态布置及配套设施设备等。 | 20000 | 开展前期包装策划工作，完成项目立项、可研、争取资金、设计等前期工作。 |  |

附件2

潼南区2025年开工项目计划表

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目类别 | 主要实施内容及规模 | 2025年实施内容及规模 | 建设地点 | 建设性质 | 建设年限 | 总投资 | 2025年计划投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（105个） |  |  |  |  |  |  |  |  | 3865262 | 606702 |  |
| 1 | 高新区管委会 | 年产铬盐20万吨项目 | 社会投资项目 | 项目占地约600亩，计划投资30亿元，建设内容包括年产铬盐20万吨（包括5万吨/年商品红矾钠、6万吨/年铬酸酐、5万吨/年铬粉、6万吨/年冶金级铬绿、1万吨/年颜料级铬绿、4000吨/年铬酸铬铬绿）；配套产业链项目：4000吨/年维生素K3、50万吨/年硫酸（含热电联产）、1500吨/年五氧化二钒、公辅工程。 | 启动项目建设。 | 高新区东区B区 | 新建 | 2025-2027 | 300000 | 30000 | 重庆民丰化工有限责任公司 |
| 2 | 高新区管委会 | 车辆改装及零部件配套产业园 | 社会投资项目 | 项目占地约260亩，计划投资15亿元，新建约12万平方米厂房及配套建筑，投入折弯机、冲击试验机、拉伸试验机、淋雨试验台等研发生产检验设备，建设年产6000台商务车改装生产线。 | 启动项目建设。 | 高新区南区C-41-02/02地块 | 新建 | 2025-2028 | 150000 | 12000 | 九陌（重庆）汽车制造有限责任公司 |
| 3 | 高新区管委会 | 20万吨/年乙醇、10万吨/年硫酸钾生产项目 | 社会投资项目 | 项目占地约250亩，计划投资约14亿元，建设20万吨/年乙醇，配套建设天然气制合成气装置、甲醇制二甲醚装置、二甲醚制醋酸甲酯，醋酸甲酯制乙醇及相关公用工程；建设10万吨/年硫酸钾，配套建设氯化钙装置、盐酸装置及相关公用工程。 | 启动项目建设。 | 高新区东区B区 | 新建 | 2025-2027 | 140000 | 5000 | 重庆市万利来化工股份有限公司（含重庆东安钾肥有限公司） |
| 4 | 高新区管委会 | 液化天然气清洁能源项目 | 社会投资项目 | 项目占地约240亩，新建约3.5万平方米厂房及配套建筑，购置压缩、封装等相关生产设备，建设天然气LNG生产基地。 | 启动项目建设。 | 高新区东区A区 | 新建 | 2025-2027 | 120000 | 3000 | 重庆骐福能源有限公司 |
| 5 | 高新区管委会 | 电池梯次利用及再生项目 | 社会投资项目 | 项目占地约180亩，计划投资10亿元，计划建设7万吨电池破碎打粉、2.5GWh电池梯次利用、5万吨电池LFP湿法再生、2万吨电池三元湿法再生、前驱体及正负极材料等生产基地。 | 启动项目建设。 | 高新区东区B区 | 新建 | 2025-2027 | 100000 | 8000 | 辰致安奇（重庆）循环科技有限公司 |
| 6 | 高新区管委会 | 电子新材料（特种气体材料）产业基地项目（一期） | 社会投资项目 | 项目占地70亩，新建约2.3万平方米厂房及配套建筑，购置提纯、封装等相关生产设备，建设电子级特种气体生产加工及分装车间。 | 启动项目建设。 | 高新区东区T8-16/02地块 | 新建 | 2025-2026 | 90000 | 4500 | 重庆凯益特种气体有限公司 |
| 7 | 高新区管委会 | 硫化钠生产项目 | 社会投资项目 | 项目占地150亩，计划投资约8亿元，建设生产厂房、仓库及配套设施，生产规模为硫化钠13万t/a，晶体硫化钠4万t/a，硫代硫酸钠2万t/a。 | 启动项目建设。 | 高新区东区B区 | 新建 | 2025-2026 | 80000 | 5000 | 重庆立源化工有限公司 |
| 8 | 高新区管委会 | 年产10万吨食品添加剂磷酸盐项目 | 社会投资项目 | 项目占地约100亩，计划投资约5亿元，拟建4.5万平方米厂房及配套建筑，建设磷酸、磷酸钙盐、磷酸钠盐、磷酸钾盐、磷酸镁盐、磷酸铵盐、复合磷酸盐等食品添加剂生产线。 | 启动项目建设。 | 高新区东区B区 | 新建 | 2025-2027 | 50000 | 2000 | 重庆瑞富食品添加剂有限公司 |
| 9 | 高新区管委会 | 重庆市潼南区工业废弃物资源化利用与综合处置项目 | 社会投资项目 | 项目占地约300亩，新建约1.5万平方米厂房及配套建筑，购置分拣、压缩等相关生产设备，建设工业废弃物资源化利用与综合处置基地。 | 启动项目建设。 | 区别口镇 | 新建 | 2025-2027 | 50000 | 10000 | 重庆德菲环境科技有限公司 |
| 10 | 高新区管委会 | 农副产品精深加工项目 | 社会投资项目 | 项目占地约85亩，新建约3.5万平方米厂房及配套建筑，购置烘烤、封装等相关生产设备，建设萝卜干等休闲食品生产加工车间。 | 启动项目建设。 | 高新区南区C-28/02地块 | 新建 | 2025-2027 | 35000 | 5000 | 重庆威宝生物科技有限公司 |
| 11 | 高新区管委会 | 年产10万吨化学试剂、化工产品和2万吨环氧灌封料智能化生产基地项目 | 社会投资项目 | 项目占地约40亩，计划投资3亿元，新建生产车间、储存库房、储罐区及配套设施面积约18000平方米，拟建造6条生产线。 | 启动项目建设。 | 高新区东区T8-6/02地块 | 新建 | 2025-2026 | 30000 | 2500 | 重庆江川化工（集团）有限公司 |
| 12 | 高新区管委会 | 车灯模具生产基地项目 | 社会投资项目 | 项目占地约60亩，新建约3万平方米厂房及配套建筑，购置冲压、打磨等设备，建设车灯模具生产线。 | 启动项目建设。 | 高新区南区C-47/05地块 | 新建 | 2025-2026 | 28000 | 4000 | 重庆日航汽车零部件有限公司 |
| 13 | 高新区管委会 | PCB废旧线路板循环再利用项目、新能源电池回收破碎、梯次利用、萃取再生项目 | 社会投资项目 | 项目利用约10000平方米标准厂房，投入粉碎、分拣、提纯等设备，建设PCB废旧线路板循环再利用、新能源电池回收破碎、梯次利用、萃取再生等生产线。 | 启动项目建设。 | 高新区东区新义安内 | 新建 | 2025-2026 | 25000 | 15000 | 重庆明斯道新材料科技有限公司 |
| 14 | 高新区管委会 | 年产5000吨非粮生物基化学改性米糠蜡项目 | 社会投资项目 | 项目占地约50亩，计划投资2.1亿元，拟建年产5000吨非粮生物基化学改性米糠蜡生产线、厂房及配套设施。 | 启动项目建设。 | 高新区东区B区 | 新建 | 2025-2027 | 21000 | 2000 | 重庆合才化工科技有限公司 |
| 15 | 高新区管委会 | 花椒、萝卜、缨芽菜精深加工项目 | 社会投资项目 | 项目占地约40亩，新建2万平方米厂房及配套建筑，建设鲜花椒、干花椒、花椒油、豆瓣酱芽菜等生产线。 | 启动项目建设。 | 高新区南区C-21-02/02地块 | 新建 | 2025-2026 | 20000 | 6000 | 重庆市潼大食品科技有限公司 |
| 16 | 高新区管委会 | 光纤观览、光通信器件等废旧电子产品资源化利用项目 | 社会投资项目 | 项目占地约14亩，新建约1.5万平方米厂房及配套建筑，投入粉碎、分拣等设备，建设高性能混凝土外加剂生产线。 | 进行项目厂房及配套建筑建设。 | 高新区东区T8-5/03地块 | 新建 | 2025-2026 | 12000 | 5000 | 重庆冠瑞机电设备有限公司 |
| 17 | 高新区管委会 | 汽车、摩托车、电动车、通用机械橡胶零部件生产项目 | 社会投资项目 | 项目占地约18亩，新建约9000平方米厂房及配套建筑，投入硫化反应釜等设备，建设汽车、摩托车、电动车、通用机械橡胶零部件等生产线。 | 启动项目建设。 | 高新区东区T8-36/03地块 | 新建 | 2025-2026 | 10000 | 3000 | 重庆凌峰橡塑制品股份有限公司 |
| 18 | 高新区管委会 | 智能影像器材生产基地项目 | 社会投资项目 | 项目占地约15亩，新建约1.2万平方米厂房及配套建筑，投入车铣磨及检测等设备，建设自动化设备生产线。 | 启动项目建设。 | 高新区南区c6-04/03地块 | 新建 | 2025-2026 | 10000 | 1500 | 重庆狼之王科技有限公司 |
| 19 | 高新区管委会 | 民用醇基液体燃料分装站和零售供应站项目 | 社会投资项目 | 项目占地约10亩，新建民用醇基液体燃料分装站和零售供应站。 | 完工。 | 高新区东区T8-19/03地块 | 新建 | 2025-2026 | 2000 | 1000 | 重庆金潼新能源有限有限公司 |
| 20 | 高新区管委会 | 成渝双城经济圈潼南战新产业合作示范园区（循环经济产业园）项目-CS05-01-30/02地块场平工程 | 政府公益性项目 | 实施CS05-01-30/02地块场平，占地655亩，土石方挖方约293万方。 | 启动建设。 | 潼南高新区东区 | 新建 | 2025-2026 | 35000 | 3500 |  |
| 21 | 高新区管委会 | 成渝双城经济圈潼南战新产业合作示范园区（循环经济产业园）项目-CS05-01-13/02地块场平工程 | 政府公益性项目 | 实施CS05-01-13/02地块场平，占地601.69亩，土石方挖方约180万方。 | 完工。 | 潼南高新区东区 | 新建 | 2025 | 28000 | 28000 |  |
| 22 | 高新区管委会 | 成渝双城经济圈潼南区循环经济产业园首开区雨污管网补短板工程 | 政府公益性项目 | 项目主要建设内容为潼南产业合作示范区首开东区B区范围内雨污管网补短板工程，建设位置涵盖纬一路、纬三路、纵三路等6条道路，完善排水系统，新建雨水管网40.754公里，污水管网23.56公里。 | 启动建设。 | 潼南高新区 | 新建 | 2025-2027 | 12858 | 3000 |  |
| 23 | 高新区管委会 | 成渝双城经济圈潼南高新区雨污管网隐患修复工程 | 政府公益性项目 | 修复雨污混错接管网涉及产业一支路、丰园路等14条道路。雨水管网隐患，排查修复涉及民丰路、丰园路等6条道路，污水管网隐患排查修复涉及产业四支路、产业一支路等11条道路，其他附属设施包括雨水检查井、雨水口、雨水篦子、雨水井盖等。 | 启动建设。 | 潼南高新区 | 新建 | 2025-2026 | 11987 | 5000 |  |
| 24 | 高新区管委会 | 成渝双城经济圈潼南战新产业合作示范园区（循环经济产业园）项目（一期）—纬三路道路工程 | 政府公益性项目 | 纬三路：道路总长1.48km，城市次干路，双向四车道，路幅宽度28+16=44m，设计速度40km/h，配套建设市政管网。 | 完工。 | 潼南高新区东区 | 新建 | 2025 | 9800 | 9800 |  |
| 25 | 高新区管委会 | 成渝双城经济圈潼南战新产业合作示范园区（循环经济产业园）项目（一期）—纵二路南段工程 | 政府公益性项目 | 纵二路南段：道路总长1.27km，城市主干路，双向四车道，路幅宽度28+16=44m，设计速度50km/h，配套建设市政管网。 | 启动建设。 | 潼南高新区东区 | 新建 | 2025-2026 | 9400 | 4500 |  |
| 26 | 高新区管委会 | 成渝双城经济圈潼南战新产业合作示范园区（循环经济产业园）项目（一期）—纵二路中段工程 | 政府公益性项目 | 纵二路中段：道路总长1.1km，城市主干路，双向四车道，路幅宽度28+16=44m，设计速度50km/h，配套建设市政管网。 | 启动建设。 | 潼南高新区东区 | 新建 | 2025-2026 | 9000 | 4500 |  |
| 27 | 高新区管委会 | 成渝双城经济圈潼南战新产业合作示范园区（循环经济产业园）项目（一期）—纬二路道路工程 | 政府公益性项目 | 纬二路：道路总长1.26km，城市次干路，双向四车道，路幅宽度28+8=36m，设计速度40km/h，配套建设市政管网。 | 启动建设。 | 潼南高新区东区 | 新建 | 2025-2026 | 8500 | 5500 |  |
| 28 | 高新区管委会 | 潼南高新区东A区事故废水风险防范体系配套管网工程 | 政府公益性项目 | 该项目包括新建DN1200-DN2200的防护连通雨水管网2.6公里，新建雨水管渠5.3公里；新建雨水分流井10座，布设智能化终端感知设备10台；新建雨水调蓄池DN200排放管道约1.2公里；修建雨水调蓄山坪塘5座，总计库容约11万方。 | 完工。 | 潼南高新区东区 | 新建 | 2025 | 7000 | 7000 |  |
| 29 | 高新区管委会 | 潼南高新区东A区雨水调蓄池建设工程 | 政府公益性项目 | 新建雨水调蓄设施2座，总容量3万立方米。 | 完工。 | 潼南高新区东区 | 新建 | 2025 | 7000 | 7000 |  |
| 30 | 高新区管委会 | 成渝双城经济圈潼南战新产业合作示范园区（循环经济产业园）项目（一期）—纵一路南段道路工程 | 政府公益性项目 | 纵一路南段：道路总长1.02km，城市支路，双向两车道，路幅宽度14.75+9.5=24.25m，设计速度30km/h，配套建设市政管网。 | 启动建设。 | 潼南高新区东区 | 新建 | 2025-2026 | 6500 | 1500 |  |
| 31 | 高新区管委会 | 成渝双城经济圈潼南战新产业合作示范园区（循环经济产业园）项目（一期）—纵一路中段道路工程 | 政府公益性项目 | 纵一路中段：道路总长1.04km，城市支路，双向两车道，路幅宽度14.75+9.5=24.25m，设计速度30km/h，配套建设市政管网。 | 启动建设。 | 潼南高新区东区 | 新建 | 2025-2026 | 6500 | 1500 |  |
| 32 | 高新区管委会 | 高新区东B区消防站项目 | 政府公益性项目 | 占地31.3亩，站内应设置室外训练场地，场地内设施宜包括:业务训练设施、体能训练设施和心理训练设施。业务训练设施宜包括:训练塔、模拟训练场等;体能训练设施宜包括:篮球场、训练跑道等。 | 完工。 | 潼南高新区东区 | 新建 | 2025 | 4500 | 4500 |  |
| 33 | 高新区管委会 | 高新区东B区危化品停车场项目 | 政府公益性项目 | 占地30亩，小型停车场≤100辆车，及相关维修、安全、监控设施。 | 启动建设。 | 潼南高新区东区 | 新建 | 2025-2026 | 3000 | 300 |  |
| 34 | 区城发集团 | 潼南区全域充换电基础设施项目 | 国有企业经营性项目 | 项目拟新建164座充电站（含超充站），新建充电桩2934个（含超充桩），完善变配电设施、监控后台设施、安防消防设施、室外停车场雨棚等配套设施。 | 完成部分建设。 | 潼南城区 | 新建 | 2025-2030 | 38000 | 1000 |  |
| 35 | 区城管局 | 潼南区环卫作业设备更新项目 | 政府公益性项目 | 更换购置生活垃圾分类收集及压缩设施设备2386套（其中：垃圾分类投放设备2360套、垃圾压缩箱体26台）、各类环卫作业车船361辆（其中：挂桶式垃圾转运车200辆、垃圾清运船1艘及冲洗车、洒水车等环卫作业车辆160辆）。 | 完工。 | 重庆市潼南区 | 新建 | 2025 | 13496 | 13496 |  |
| 36 | 区工投集团 | 潼南高新区科创城城市更新 | 国有企业经营性项目 | 江北片区1.85平方公里范围内按序时推进企业搬迁，引领片区产业转型，打造潼南文创新地标；综合治理+土壤修复打造高新技术+生态的科创漫行公园；建设大数据中心、智能终端、电子信息三个产业集群；以“科创城”为依托，建立教育科研区。 | 启动建设。 | 潼南高新区南区 | 新建 | 2025-2030 | 408100 | 8100 |  |
| 37 | 区工投集团 | 成渝双城经济圈潼南战新产业合作示范园区（循环经济产业园）项目标准厂房（一期）工程 | 国有企业经营性项目 | 新建标准厂房，包括场平、附属道路、绿化等。 | 启动建设。 | 东区B区 | 新建 | 2025-2028 | 130730 | 10730 |  |
| 38 | 区工投集团 | 潼南区冷链仓储交易集散中心建设项目（一期） | 国有企业经营性项目 | 建设城乡配送仓储设施，冷链仓库，公铁联运仓储，展示交易中心，综合服务中心等。 | 启动建设。 | 潼南高新区北区 | 新建 | 2025-2028 | 87677 | 7677 |  |
| 39 | 区工投集团 | 成渝双城经济圈潼南战新产业合作示范园区（循环经济产业园）项目工业供水厂工程 | 国有企业经营性项目 | 规划供水量约10万方/天，配套道路、供水、雨水、污水管网。 | 启动建设。 | 东区B区 | 新建 | 2025-2028 | 87305 | 6580 |  |
| 40 | 区工投集团 | 成渝双城经济圈潼南战新产业合作示范园区（循环经济产业园）项目污水处理厂工程 | 国有企业经营性项目 | 规划污水处理厂日处理量约10万方/天，配套道路、供水管网、雨水管网、污水管网。 | 启动建设。 | 东区B区 | 新建 | 2025-2028 | 82149 | 7149 |  |
| 41 | 区工投集团 | 潼南区高新区东区保障性租赁住房项目 | 国有企业经营性项目 | 规划保障性住房，涵盖住宅、配套用房、商业用房、地下车库、设备用房等。 | 启动建设。 | 东区B区 | 新建 | 2025-2028 | 80000 | 15000 |  |
| 42 | 区工投集团 | 成渝双城经济圈潼南战新产业合作示范园区（循环经济产业园）项目平急两用实训基地工程 | 国有企业经营性项目 | 建设消防站，气防站，东B区防控体系，实训基地，配套道路、供水管网、雨水管网、污水管网等。 | 启动建设。 | 东区B区 | 新建 | 2025-2028 | 61000 | 6000 |  |
| 43 | 区工投集团 | 潼南区分布式光伏建设项目 | 国有企业经营性项目 | 建设公共建筑屋顶光伏，园区标准厂房屋顶光伏等，包括屋顶加固，光伏组件、逆变器、电缆、配电柜、蓄电池等安装工程。 | 启动建设。 | 潼南高新区 | 新建 | 2025-2028 | 56523 | 7523 |  |
| 44 | 区工投集团 | 潼南区建筑垃圾消纳及综合利用项目 | 国有企业经营性项目 | 项目总占地面积约637.95亩，总库容955.34万m³，新建建筑垃圾填埋区、转运调配场、建筑垃圾资源化利用厂等，购买垃圾分选及处理生产线。主要建设内容包括生产管理用房、垃圾资源化利用车间、道路及硬质铺装、围挡、防洪及雨水导排、垃圾坝、挡土墙、渗漏池等，购置配套设施设备。 | 启动建设。 | 潼南高新区北区 | 新建 | 2025-2026 | 38064 | 8064 |  |
| 45 | 区工投集团 | 潼南区新能源汽车零部件及电池再制造产业园项目（一期） | 国有企业经营性项目 | 建设综合生产厂房，报废车暂存库房，研发中心，倒班楼，宿舍楼， 员工活动中心，食堂等。 | 启动建设。 | 潼南高新区南区 | 新建 | 2025-2028 | 37517 | 7517 |  |
| 46 | 区工投集团 | 潼南集中式储能项目 | 国有企业经营性项目 | 位于国网变电站附近，装机容量为100MW/200MWh。 | 启动建设。 | 潼南高新区北区 | 新建 | 2025-2026 | 23887 | 8887 |  |
| 47 | 区工投集团 | 西南国际灯具城三期标准厂房升级改造及装饰装修工程 | 国有企业经营性项目 | 改造装修内容包括现状房屋结构加固、地面改造、内墙面改造、顶棚改造、外立面改造等，以及宗地范围内的道路、绿化、综合管网改造等。 | 启动建设。 | 潼南高新区南区 | 新建 | 2025-2028 | 13588 | 4088 |  |
| 48 | 区工投集团 | 成渝双城经济圈潼南战新产业合作示范园区（循环经济产业园）项目危化品停车场工程 | 国有企业经营性项目 | 建设危化品停车场及相关维修、安全、监控设施，配套道路、供水管网、雨水管网、污水管网。 | 启动建设。 | 东区B区 | 新建 | 2025-2028 | 12825 | 2825 |  |
| 49 | 区工投集团 | 潼南高新区（南、东区）超充站建设项目 | 国有企业经营性项目 | 潼南高新区（南、东区）停车位及超充站建设。 | 完工。 | 潼南高新区南区、东区 | 新建 | 2025-2026 | 3800 | 800 |  |
| 50 | 区规划自然资源局 | 潼南区涪江流域桂林双江段全域土地综合整治项目 | 政府公益性项目 | 主要包括农用地布局优化工程、乡村人居环境整治工程、农田生态环境改造、溪沟治理、田间道路工程等。 | 完成全部生态保护项目工程量的40%。 | 桂林街道小舟社区、八角社区、高庙社区；双江镇金龙社区、仙鹅社区。 | 新建 | 2025-2026 | 1700 | 400 |  |
| 51 | 区规划自然资源局 | 潼南区双江镇金龙社区等2个社区市级农村土地综合整治项目 | 政府公益性项目 | 该项目总实施规模5937亩，主要工程包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程。 | 完成工程量的50%。 | 双江镇金龙社区、仙鹅社区 | 新建 | 2025-2026 | 1341 | 670 |  |
| 52 | 区交通运输委 | 武胜至潼南至安居高速 | 社会投资项目 | 起于广安市金光乡王家湾附近，顺接广安绕城西段，途经合川区、潼南区、安居区，止于遂宁市马家乡新宁村附近，全长约58公里，重庆段约35公里，潼南境内26公里，双向四车道。 | 完成招商并开工。 | 玉溪镇、古溪镇 | 新建 | 2025-2028 | 490000 | 20000 |  |
| 53 | 区交通运输委 | 涪江重庆段航道整治工程 | 社会投资项目 | 按内河三级标准，对涪江重庆段内126公里航道进行整治;对双江枢纽坝下、中坝子滩、潼南枢纽坝下埝塘湾、青岩子、二郎滩、鱼箭坝、磨盘滩、黄家坝、七星中坝坐金滩等11处滩险以疏浚、清礁和筑坝等措施进行整治，对部分浅点进行零星疏浚，配布航标97座，建设安全标志牌2座，建设谭家桥、高楼航道维护基地及VHF通讯系统、AIS系统等。 | 按内河三级标准，对涪江重庆段内126公里航道进行整治。 | 涪江段 | 新建 | 2025-2027 | 31540 | 6000 |  |
| 54 | 区交通运输委 | 公共交通新能源化 | 社会投资项目 | 推动出租汽车根据报废时间逐步更换为新能源电车。 | 完工。 | 全区 | 新建 | 2025 | 620 | 620 |  |
| 55 | 区交通运输委 | 潼南区2025年“乡村振兴+四好农村”公路建设项目 | 政府公益性项目 | 新建乡村振兴+"四好农村"公路100公里。 | 完工50公里。 | 各镇街 | 新建 | 2025-2026 | 8000 | 4000 |  |
| 56 | 区交通运输委 | 潼南区2025年县乡道升级改建项目 | 政府公益性项目 | 升级改造县乡道20公里。 | 升级改造县乡道15公里。 | 各镇街 | 新建 | 2025-2026 | 6000 | 4500 |  |
| 57 | 区交通运输委 | 2025年国省县道养护工程 | 政府公益性项目 | 拟对2025年国省县道进行修复、预防、水毁治理等养护工程。 | 完工。 | 各镇街 | 新建 | 2025 | 3000 | 3000 |  |
| 58 | 区交通运输委 | 三块石水库彭家院子桥防汛应急工程 | 政府公益性项目 | 起于八角村村委会岔路口，经新林小学、八角村，止于人行桥。线路全长1.088km，路面宽度6~7米，沥青混凝土路面，新建车行桥梁一座，桥梁长约67米，桥宽12米。 | 完工。 | 桂林街道 | 新建 | 2025 | 1890 | 1890 |  |
| 59 | 区交通运输委 | G246线塘坝至五桂段养护工程 | 政府公益性项目 | 本项目计划实施约9.3公里预防性养护工程，7.2公里修复养护工程。 | 完工。 | 五桂、塘坝 | 新建 | 2025 | 1100 | 1100 |  |
| 60 | 区交通运输委 | 潼南区G351K2582+610~K2633+205段地质灾害治理工程 | 政府公益性项目 | 全线共19个工点，治理长度2589米。 | 完工。 | 潼南区G351全线 | 新建 | 2025 | 1000 | 1000 |  |
| 61 | 区交通运输委 | 潼南区三块石水库船闸及管理房改造项目 | 政府公益性项目 | 改造船闸、机电设备及管理用房700平米。 | 完工。 | 桂林街道 | 新建 | 2025 | 1000 | 1000 |  |
| 62 | 区交通运输委 | 潼南区G319线中和至安岳界段安全精细化提升工程 | 政府公益性项目 | 主要对穿城镇路段提升，平面交叉路口完善，其他路段进行安全提升。 | 完工。 | 小渡、塘坝、柏梓 | 新建 | 2025 | 800 | 800 |  |
| 63 | 区教委 | 职教中心新校建设工程 | 政府公益性项目 | 占地132.5亩，规模为90个教学班，约6.8万㎡的校舍及附属工程。 | 启动建设。 | 金福新区A33-03/03号地块 | 新建 | 2025-2027 | 48000 | 10000 |  |
| 64 | 区教委 | 城北小学建设工程 | 政府公益性项目 | 占地约36亩，规模为30个教学班，约1.7万㎡的校舍及附属工程。 | 启动建设。 | 金福新区A15-01/04号地块 | 新建 | 2025-2026 | 12000 | 500 |  |
| 65 | 区教委 | 实验中学1#学生公寓建设工程 | 政府公益性项目 | 新建高中学生宿舍楼面积约8061平方米，新增1200个床位。 | 完成主体工程施工。 | 实验中学校内 | 新建 | 2025-2026 | 2500 | 2000 |  |
| 66 | 区教委 | 大佛小学改扩建工程 | 政府公益性项目 | 拆除危旧食堂，原址新建综合楼约1800平方米。 | 完成基础工程。 | 大佛小学校内 | 新建 | 2025-2026 | 700 | 300 |  |
| 67 | 区经济信息委 | 重庆潼南古溪110千伏输变电工程 | 社会投资项目 | 新建古溪110千伏变电站，完成2台3.15万千伏安主变新增，新建110千伏高何-古溪输电线路2回，长度2×16.2公里，新建铁塔共计51基。 | 完成变电站土建，完成2台主变安装，完成35千伏及10千伏共计20回出线间隔，预计变电站完成形象进度70%。完成20个塔基开挖，10个铁塔安装，完成进线电缆敷设，线路部分预计完成形象进度50%。 | 古溪镇 | 新建 | 2025-2026 | 9000 | 5000 | 国网潼南供电公司 |
| 68 | 区经济信息委 | 潼南区新型信息基础设施改造项目 | 社会投资项目 | 建设（改造）5G(4G)基站290个。 | 完工。 | 全区 | 新建 | 2025 | 3000 | 3000 | 中国铁塔潼南办事处、中国移动潼南分公司，中国电信潼南分公司，中国联通信潼南区分公司 |
| 69 | 区经济信息委 | 潼南区城市燃气管道老化更新改造项目 | 政府公益性项目 | 1.对梓潼、桂林、小渡、崇龛、卧佛、双江、宝龙等11个镇街的燃气管网及设施进行更新改造，改造涉及的主要内容包含：燃气庭院管网约196625.6m，燃气立管改造、燃气用户管改造及更换气表（含表头）68696.0户，加装燃气安全装置70000套。 2.建立燃气安全智慧监管平台，在居用管网未端（抽样安装）及重点用气单位加装可远传数据的压力检测设备。 | 对梓潼、桂林、小渡、崇龛、卧佛、双江、宝龙等11个镇街的燃气管网及设施进行更新改造，改造涉及的主要内容包含：燃气庭院管网约196625.6m，燃气立管改造、燃气用户管改造及更换气表（含表头）68696.0户，加装燃气安全装置70000套。 | 梓潼、桂林、小渡、崇龛、卧佛、双江、宝龙等11个镇街 | 新建 | 2025-2026 | 38600 | 10000 |  |
| 70 | 区林业局 | 潼南区自然保护地和风景名胜区勘界立标及数据库建设 | 政府公益性项目 | 自然保护地和风景名胜区勘界，界桩、标识牌制作，界桩、标识牌埋设，电子围栏建设，总面积为37平方公里，保护边界线总长约302千米。 | 自然保护地和风景名胜区勘界，界桩、标识牌制作，界桩、标识牌埋设，电子围栏建设，总面积为37平方公里，保护边界线总长约302千米。 | 潼南区涪江国家湿地公园、马鞍山市级森林公园、五桂山市级森林公园及定明山-运河市级风景名胜区 | 新建 | 2025 | 520 | 520 |  |
| 71 | 区旅投集团 | 潼南涪江不夜城（华灯初上）项目 | 国有企业经营性项目 | 项目位于重庆市潼南区双江古镇（潼南西高速下道口对面），占地面积约4.5万㎡（合约68亩），总建筑面积约2万㎡，主要建设有特色步行街（长约550米，进深23米，建筑面积约1.26万㎡）、欢乐汇剧场（建筑面积约0.58万㎡）、游客接待中心（建筑面积约0.08万㎡）、特色美食（潼南宴，高5层，建筑面积约0.41万㎡）、连连看主题游乐场（建筑面积约2万㎡）等。 | 完工。 | 双江镇 | 新建 | 2025 | 28000 | 28000 |  |
| 72 | 区旅投集团 | 重庆市潼南区大双片区数字乡村示范核心区项目 | 国有企业经营性项目 | 项目位于大佛街道、双江镇，主要建设内容包括数字平台、智慧农业（新建温室智能观光大棚约1.6万㎡）、智慧基础设施升级、智慧停车场（约1.8万㎡）、充电桩、智慧道路（约6km）、配套设施设备等。 | 完成大佛坝指挥部、三村联建智慧系统建设。 | 大佛街道、双江镇 | 新建 | 2025-2030 | 25000 | 2000 |  |
| 73 | 区旅投集团 | 潼南区大佛坝乡村民宿建设项目 | 国有企业经营性项目 | 项目主要改造乡村集中连片民宿群建筑面积3.1万平方米（房间数470间），完善以农文旅融合发展为主题的配套设施。打造集旅居、研学、农业发展、农耕文化展示、观光休闲为一体的乡村，“急时”形成隔离居住、应急避险、物资保障的应急系统。 | 启动建设。 | 大佛街道、双江镇、崇龛 | 新建 | 2025-2028 | 23800 | 2000 |  |
| 74 | 区旅投集团 | 大佛片区智慧粮药示范产业园项目 | 社会投资项目 | 项目总用地面积约1450亩，主要建设内容包括园区内道路、水系及灌溉等基础配套设施，高标准农田，新建智慧加工厂，面积约8000㎡。 | 完成部分基础设施建设。 | 大佛街道 | 新建 | 2025-2027 | 15000 | 3000 |  |
| 75 | 区旅投集团 | 潼南大佛坝智慧农业及仓储物流建设项目 | 社会投资项目 | 项目位于大佛坝片区，占地237亩，157亩建设温室智能观光农业，80亩建设冷链物流，选址周围约6个林盘建设农业体验、民宿、餐饮等。 | 完成仓储物流部分基础设施。 | 大佛街道 | 新建 | 2025-2027 | 15000 | 2000 |  |
| 76 | 区旅投集团 | 大佛坝“幸福街花儿巷基地”产业种植基地项目 | 社会投资项目 | 项目主要建设内容包括时光街区周边约600亩产业种植以及配套设施等。 | 完工。 | 大佛街道 | 新建 | 2025 | 3000 | 3000 |  |
| 77 | 区旅投集团 | 大佛坝现代农业示范园项目 | 社会投资项目 | 项目总用地面积约50亩，主要建设内容包括新建生态观光、蔬菜种植采摘及共享大棚一处。 | 完工。 | 大佛街道 | 新建 | 2025 | 600 | 600 |  |
| 78 | 区农投集团 | “潼南绿”冷链物流及城市配送中心二期 | 国有企业经营性项目 | 计划新建中央厨房约6000㎡，加工车间约15500㎡，冷库约50600㎡，展销中心约6500㎡，生活配套用房9750㎡;购置购置相应的加工、无害化及污水处理设施设备、冷链配送车辆及相关设备。 | 计划建成加工车间约6000㎡（包含冻库、肉制品加工、蔬菜分拣等功能）、建成配套管理用房约12000㎡（包含办公、食堂及宿舍等功能），购置并安装生产加工设施设备，配套建设排污等附属设施。 | 凉风垭食品加工园区 | 新建 | 2025-2029 | 71000 | 5000 |  |
| 79 | 区农投集团 | 农科数谷建设项目 | 国有企业经营性项目 | 建设覆盖农业园区10平方公里的数字孪生系统，包含硬件环境搭建和软件系统开发，对项目开展业务系统集成测试与整体测试，业务系统部署与回归测试，提供开发培训、功能应用指导、辅助部署、远程技术支持及运营维保等服务。 | 完成项目初步设计、概预算编审、施工图编审等前期工作，启动项目建设。 | 太安镇罐坝村 | 新建 | 2025-2027 | 2500 | 800 |  |
| 80 | 区农投集团 | 柠檬种苗繁育中心提档升级 | 国有企业经营性项目 | 提档升级350亩柠檬种苗繁育中心，建设柑橘（柠檬）品种创制试验区60亩，引进选育一批柑橘（柠檬）新品种，建设一套柑橘类（柠檬）种苗全自动种苗生产线（集种植土解压、搅拌、装杯和播种、浇水）、一套智慧农业系统（能实时监控、分析生长数据、监控农业四情、远程控制等功能）。 | 完成项目初步设计、概预算编审、施工图编审等前期工作，启动项目建设。 | 柏梓镇郭坡村、小岭村 | 新建 | 2025-2027 | 1500 | 500 |  |
| 81 | 区农投集团 | “旭日东升”农旅综合体项目 | 社会投资项目 | 项目计划建设数字创意基地包括：新建制茶体验空间约1500㎡，古法创新茶室约300㎡，东升茶数字严选工坊约 300㎡，文创好礼集合店约400㎡，展演剧场（多功能厅）约1000㎡；新建茶韵观光园包括：茶室香苑约500㎡，秘境书屋约500㎡，冥想空间约200㎡，茶山云塔约150㎡，滨湖无动力公园约500㎡，水上活动中心约200㎡；新建精品民宿包括：秘境之家约200㎡，民宿酒店约4600㎡，观湖餐厅约200㎡；新建垂钓俱乐部约240㎡；实施道路工程包括：建设片区主干路约0.5km（其中新建0.05km，改造0.45km），建设步行道约3.6km（其中新建约3.2km，改造约0.4km），建设光影廊桥1座，生态停车场约5100㎡（约200个车位），电瓶车换乘点3个，游船码头2处；配套建设市政基础设施工程（给水、排水、电力、通信、燃气工程）、数字化改造工程、环境水利改善工程及村容村貌改造。 | 完成项目初步设计、概预算编审、施工图编审等前期工作，完成项目平场施工，启动项目基础施工。 | 梓潼街道李台村 | 新建 | 2025-2028 | 46000 | 2000 |  |
| 82 | 区农业农村委 | 重庆市现代种业创新基地 | 政府公益性项目 | 占地面积2000亩，规划布局“一心五区四平台”。一心即现代种业创新服务中心；五区即种质资源鉴定区、育种材料创制区、新品种选育区、应用技术研发区和生物育种试验区；四平台即基因挖掘与种质创制平台、作物表型精准鉴定平台、育种智能装备研发中试平台和育种管理云平台。规划建设高标准育种田间工程基础设施、高质量科研育种设施、高性能先进适用设备、高效舒适研发空间和生活空间，实现基地基础设施数据化、育种过程数字化、生产作业智能化和园区管理智慧化，推动传统育种向智能设计育种跨越。 | 一是巴蜀种子实验室项目。完成用地划拨流程；完成基本农田调整；二是潼南区乡村振兴衔接项目。完成工程招标等流程，开始建设；三是基地田间工程建设项目。完成膜温室、网室等设施建设；完成秸秆废弃物资源化利用处理站建设；完成田块整治、灌排水系统、田间道路、地力提升等田间工程建设；完成智慧研发开展示范和中试等；五是市政实施完善。完成电线杆入地、种子实验室及相关研发所需的水、电、气、讯等需求。 | 桂林街道高庙村、八角村 | 新建 | 2025-2028 | 39120 | 3880 |  |
| 83 | 区农业农村委 | 2025年度潼南区高标准农田新建与改造提升（国债）项目 | 政府公益性项目 | 在上和镇、龙形镇、群力镇、米心镇、古溪镇、宝龙镇、小渡镇建设高标准农田5.9002万亩，其中新建3.278万亩，改造提升2.6222万亩。 | 完工。 | 相关镇 | 新建 | 2025 | 14000 | 14000 |  |
| 84 | 区农业农村委 | 2025年度潼南区衔接推进乡村振兴项目 | 政府公益性项目 | 在相关镇街实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关设施建设。 | 完工。 | 相关镇 | 新建 | 2025 | 6500 | 6500 |  |
| 85 | 区生态环境局 | 潼南区复兴河（卧佛、五桂、小渡镇段）水生态修复治理工程 | 政府公益性项目 | 本项目主要实施生态净化湿地、梯级植物隔离带和生态拦截沟，生态系统构建建设，共3个方面的内容。其中，“生态净化湿地”主要对污水处理厂尾水进行净化处理，合计湿地面积1700m2，其中卧佛镇河边生态净化湿地1700m2，“梯级植物隔离带”主要对复兴河（卧佛、五桂、小渡镇段）河岸和支流汇入口进行植物隔离带的局部构建和强化，本次构建长度4900m，平均宽度约8m，合计面积39200m2；“生态拦截沟”主要布置于田地外侧，使之具有滞留净化功能，同时具有传输的功能，将污染源运输至后端生态净化湿地净化，建设长度12490m。 “生态系统构”通过沉水植物、湿地植物、岸边水生植物及动物的协调配比，构建河流生态系统，实现水体自然积存自然净化功能，共构建河流面积约85000m2。“截污分流”工程，实施污水管网建设9500m。 | 启动建设。 | 卧佛镇、五桂镇、小渡镇 | 新建 | 2025-2026 | 3766 | 2750 |  |
| 86 | 区生态环境局 | 潼南区涪江谭家沟河水生态保护工程 | 政府公益性项目 | 构建河滨生态植物面积84000m²(其中，植被类型包括乔灌草带、挺水植物带、浮叶植物带、沉水植物带) | 启动建设。 | 龙形镇 | 新建 | 2025-2026 | 1643 | 1268 |  |
| 87 | 区生态环境局 | 潼南区5个乡镇集中式饮用水源地规范化建设项目 | 政府公益性项目 | 建设集中式水源地保护区隔离防护网，共13260m，设置保护区标志58块，包括界标22块、交通警示牌21块，宣传牌15块；设置水源地视频监控设施7套。 | 启动建设。 | 古溪镇、卧佛镇、桂林街道、花岩镇 | 新建 | 2025 | 501 | 501 |  |
| 88 | 区水利局 | 潼南区水安全保障导向开发模式（WOD)项目 | 政府公益性项目 | 实施城北水资源配置工程配套设施、青岩子生产生活供水设施、鹭鸶溪河综合治理项目，其中鹭鸶溪河流域治理河道总长38.69km，新建防洪护岸工程48.56km，新建柏梓、古溪水厂，改建骑龙水厂，新建水源泵站1座，二次加压泵站1座。 | 完成形象进度40%。 | 桂林街道、龙形镇、古溪镇 | 新建 | 2025-2027 | 120400 | 36000 |  |
| 89 | 区水利局 | 潼南区米心镇二期防洪护岸综合治理工程 | 政府公益性项目 | 治理岸线长353米，新建堤防护岸工程312.7米、排涝泵站1处。 | 完成形象进度60%。 | 米心镇 | 新建 | 2025-2026 | 12543 | 7500 |  |
| 90 | 区水利局 | 潼南区青云水库中型灌区续建配套与现代化改造项目 | 政府公益性项目 | 渠道修复工程10.30km，骨干渠系续建3.80km，渠道改建新建输水管道8.21km，及信息化等。 | 完工。 | 小渡镇 | 新建 | 2025 | 2886 | 2886 |  |
| 91 | 区水利局 | 潼南区2025年水库移民后期扶持项目 | 政府公益性项目 | 升级改造农村公路22条，路线长总共为5293m，新建污水小型化处理站1个，污水管网约1000米及配套设施若干等。 | 完工。 | 崇龛镇、上和镇 | 新建 | 2025 | 2500 | 2500 |  |
| 92 | 区水利局 | 潼南区三块石中型灌区续建配套与现代化改造项目 | 政府公益性项目 | 改造三块石一二级泵站，输水管道全长15.06km；新建高位水池2座；新建渠系建筑物共94处及信息化等。 | 完工。 | 桂林街道 | 新建 | 2025 | 2096 | 2096 |  |
| 93 | 区水利局 | 2025年农村饮水“一改三提”工程 | 政府公益性项目 | 安装供水管道15km，打井120处，加压泵站2处。 | 完工。 | 米心镇 | 新建 | 2025 | 1560 | 1560 |  |
| 94 | 区水利局 | 潼南区17处小型灌区建设项目配套（以工代赈）工程 | 政府公益性项目 | 建设加压泵站3处，蓄水池3座，输供水管道26km及附属设备。 | 完成形象进度60%。 | 新胜镇 | 新建 | 2025-2026 | 1026 | 450 |  |
| 95 | 区水利局 | 重庆市潼南区2025年双林生态清洁小流域综合治理 | 政府公益性项目 | 项目区治理水土流失面积40km2，重点实施小流域双林小流域本次治理水土流失面积为9.54km2。 | 完工。 | 双江镇 | 新建 | 2025 | 1000 | 1000 |  |
| 96 | 区水利局 | 2025年农村饮水安全维修养护项目 | 政府公益性项目 | 维修维护农村供水工程33处。 | 完工。 | 全区 | 新建 | 2025 | 560 | 560 |  |
| 97 | 区水务集团 | 重庆市潼南城区老旧供水管网改造工程 | 国有企业经营性项目 | 新建及改建潼南城区输水主管网共计39.63km，新建非压力管道5.42km;新建老城与新城连接管道22.95km;老旧小区改造管道11.26km。 | 新建及改建潼南城区输水主管网共计10km。 | 潼南区 | 新建 | 2025-2028 | 9868 | 2000 |  |
| 98 | 区卫生健康委 | 成渝中医药研发基地建设项目 | 社会投资项目 | 玮益大健康产业有限公司为集重庆本土道地中药材种植、优质道地饮片及高品质曲类饮片研发、生产、销售于一体的现代中药企业集团，现为重庆市唯一通过有机认证的枳壳种植企业，拥有高标准中药饮片车间。玮益大健康产业项目拟联合成都中医药大学、重庆中医药学院、中国中医药科学院等研究院所，建设中医药大健康食品厂生产线、中药饮片炮制博物馆、专家工作室、重庆市中药饮片炮制工程技术中心、重庆市曲类饮片发酵重点实验室、智慧药房、中药文化教育基地，开展中医药产品研发、药食同源产品研发、中药文化宣传、中医医养结合、中医养生服务等。 | 建设中医药大健康食品厂生产线、中药饮片炮制博物馆、专家工作室、重庆市中药饮片炮制工程技术中心、重庆市曲类饮片发酵重点实验室、智慧药房、中药文化教育基地。 | 潼南区玮益大健康产业有限公司 | 新建 | 2025-2027 | 50000 | 10000 |  |
| 99 | 区卫生健康委 | 潼南区中医院医共体能力提升建设项目 | 政府公益性项目 | 本项目旨在强化分级诊疗能力、推进紧密型医共体建设、强化基层医疗卫生服务能力。具体实施内容为：①拟新建：宝龙、寿桥、新胜；②拟扩建：崇龛、龙形、五桂、塘坝、柏梓；③拟搬迁：太安；④拟维修：玉溪、上和、小渡、卧佛；⑤拟合作：花岩、群力、双江。建设内容具体包括：土石方、土建、安装、室内装饰装修、绿化、道路铺装、室外综合管网等工程。配套建设污水处理设施、采购相关设备等。新建占地约27.6亩、总建筑面积16300平方米，扩建占地约8.32亩、总建筑面积约10617平方米。 | 拟新建：宝龙、寿桥、新胜；建设内容具体包括：土石方、土建、安装、室内装饰装修、绿化、道路铺装、室外综合管网等工程。配套建设污水处理设施、采购相关设备等。建筑面积约8500平方米。 | 潼南区 | 新建 | 2025-2028 | 30000 | 10000 |  |
| 100 | 区卫生健康委 | 潼南区公立医院病房改造能力提升建设项目 | 政府公益性项目 | 1.区人民医院：将原4人/间以上病房升级改造为2-3人/间病房，部份2人/间病房升级改造为1人/间病房，设备节能更新改造等。包括病房升级改造装饰维修工程、给排水及供电系统改造等工程，购置相关配置设施设备等，楼地面装修工程34680.46平方米。2.区中医院：完善基础设施建设。中医院变压器（包括公变和专变）的搬迁与重新安置，中药房的扩建，营养食堂的全面改建，新建日间手术室，病房区域的改建，口腔科的现代化改建，洗衣房设备的更新换代等。改造工程建筑面积约2400㎡，涵盖多项关键内容的更新与升级，建筑设备节能改造。 | 项目前期工作（立项、可研、设计、预算编制等）及进场施工。 | 潼南区 | 新建 | 2025-2027 | 14500 | 8000 |  |
| 101 | 区文化旅游委 | 文体场地设施补短板项目 | 政府公益性项目 | 一是完成体育馆顶棚设施建设，总投资200万元，建设内容包括原体育馆顶棚由彩钢板更换为铝镁锰合金面板，顶棚排水沟更换，原网架结构除锈做氟碳漆，内墙面修补；二是完成五桂镇民生广场建设，总投资100万元，建设内容包括广场改造，新建羽毛球场、篮球场、足球场，更换老旧体育器材；三是体育设施安装，总投资约60万元，包括对全区部分城镇、村社进行器材更新维修，四是潼南体育场维修改造项目，总投资200万元，建设内容包括维修梯步，更换体育场看台座椅，铺设看台塑胶地面等。 | 完工。 | 潼南区 | 新建 | 2025 | 560 | 560 |  |
| 102 | 区住房城乡建委 | 2025年保租房筹集 | 政府公益性项目 | 采购600套存量商品房及装修。 | 采购600套存量商品房。 | 潼南区 | 新建 | 2025-2026 | 27000 | 24000 |  |
| 103 | 区住房城乡建委 | 潼南区毛家巷片区污水溢流突出问题整治工程 | 政府公益性项目 | （1）潼南区毛家巷片区污水管道修复及清淤38km。（2）潼南区毛家巷片区新建d300~d1200污水管9.3km，新建地块内排水边沟18km。 | （1）潼南区毛家巷片区污水管道修复及清淤26.6km。（2）潼南区毛家巷片区新建d300~d1200污水管6.51km，新建地块内排水边沟12.6km。 | 毛家巷片区 | 新建 | 2025-2026 | 16204 | 11343 |  |
| 104 | 区住房城乡建委 | 2025年老旧小区改造工程 | 政府公益性项目 | 改造11个小区，涉及居民3040户、楼栋64栋、总建筑面积27.41万㎡。改造内容包括整治外墙、改造消防设施、清掏小区雨污管网、楼梯扶手、小区道路、路灯等。 | 完工。 | 梓潼街道、大佛街道、桂林街道 | 新建 | 2025 | 4112 | 4112 |  |
| 105 | 区住房城乡建委 | 2025年城市危旧房改造 | 政府公益性项目 | 对410户危旧房进行修缮加固。 | 完工。 | 潼南区 | 新建 | 2025 | 2500 | 2500 |  |

附件3

潼南区2025年在建项目计划表

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目类别 | 主要实施内容及规模 | 2025年实施内容及规模 | 建设地点 | 建设性质 | 建设年限 | 总投资 | 2025年计划投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（28个） |  |  |  |  |  |  |  |  | 3464457 | 546000 |  |
| 1 | 高新区管委会 | 重庆华电潼南2*500MW级电气项目 | 社会投资项目 | 项目占地约200亩，新建约6.5万平方米厂房及配套建筑，购置2台50万千瓦级燃气-蒸汽联合循环发电机组，建设华电潼南2*500MW级电气运营基地。 | 进行厂房、锅炉房、调压弹、升压弹等建筑建设。 | 高新区东区B区S1-15/01地块 | 续建 | 2024-2026 | 265000 | 100000 | 华电（重庆）燃机发电有限公司 |
| 2 | 高新区管委会 | 潼南数智农商科技产业园项目 | 社会投资项目 | 项目占地约155亩，新建约24万平方米厂房及配套建筑，购置分割、包装等相关生产设备，建设净菜加工车间生产线大致可分为原料预处理区、大米加工区、加热调理区、面食加工区、清洗消毒区、熟食分装区等。 | 进行项目厂房及配套用房等建设。 | 高新区北区D5-1/03地块 | 续建 | 2024-2026 | 180000 | 80000 | 中南创越（重庆）农业科技有限公司 |
| 3 | 高新区管委会 | 新能源循环科技产业园项目 | 社会投资项目 | 项目占地约500亩（其中化工用地100亩，工业用地400亩），计划投资21亿元，拟建废旧电池回收再生、电池梯次利用制造、核心零部件再制造、新能源汽车整车精拆、维修网络及电池研发等基地。 | 建设1GWH梯次利用产线，新能源汽车维修检测研发中心、零部件再制造线，新能源汽车精拆产线，新能源二手车交易中心等。 | 高新区东区T8-2/03，南区C-40/02地块 | 续建 | 2023-2029 | 210000 | 11000 | 重庆贝思远新能源有限公司 |
| 4 | 高新区管委会 | 工业地产项目 | 社会投资项目 | 项目用地1000亩，建设机械加工制造、食品加工产业园，包括厂房生产区、总部办公区、研发设计区、交易展示区、平台孵化中心、电子商务中心、仓储物流区、配套建设吃、住等生活服务设施。 | 继续建设机械园、食品园等厂房。 | 高新区南区C8-12/01，C11-08/01地块 | 续建 | 2021-2032 | 500000 | 30000 | 重庆坤煌潼帆实业有限公司 |
| 5 | 高新区管委会 | 年产12万吨特种纸和潼南区（南区）天然气热电联产项目 | 社会投资项目 | 项目占地约234.6亩，新建造纸车间、后加工车间、仓库及配套用房，购置原纸造纸机、分切、涂布等设备，建设年产12万吨竹浆特种纸生产线；建设1*20MW抽凝机组+1*6MW背压机组的天然气热电联产项目。 | 进行厂房、仓库及配套用房建设，订购相关生产设备。 | 高新区南区C9-13/02、C9-14/02地块 | 续建 | 2024-2028 | 180000 | 80000 | 重庆市泰盛纸业有限公司 |
| 6 | 高新区管委会 | 物探仪器研发、生产、销售、服务与专业实验室建设项目 | 社会投资项目 | 项目占地约30亩，新建约1.6万平方米研发试验楼及配套建筑，投入车铣磨等设备，建设物探仪器实验室及生产线。 | 进行厂房、实验楼等建设。 | 高新区南区C1-04/02地块 | 续建 | 2024-2027 | 5000 | 2000 | 重庆璀陆探测技术有限公司 |
| 7 | 高新区管委会 | 外加剂研发中心及年产12万吨高性能混凝土外加剂项目 | 社会投资项目 | 项目占地约30亩，新建新建约1.2万平方米厂房及配套建筑，投入反应釜、储存罐等设备，建设高性能混凝土外加剂生产线。 | 进行厂房、库房、实验室、办公楼等建设。 | 高新区东区T8-12/03地块 | 续建 | 2024-2026 | 12000 | 7000 | 重庆迪翔建材有限公司 |
| 8 | 高新区管委会 | 重庆碳基先进材料制造及综合再生利用项目 | 社会投资项目 | 项目占地约60亩，新建约2万平方米厂房及配套建筑，安装3万吨活性炭生产、3万吨废活性炭再生利用、1万吨碳基催化剂资源化再生利用生产线。 | 进行厂房、库房、实验室、办公楼等建设。 | 高新区东区T8-2/03地块 | 续建 | 2024-2027 | 20000 | 8000 | 重庆锦臣环境科技有限公司 |
| 9 | 高新区管委会 | 休闲食品、调味品、香精香料生产项目 | 社会投资项目 | 项目占地约39亩，新建约2万平方米厂房及配套建筑，投入自动煎炒、蒸煮、分装等设备，建设休闲食品、调味品、香精香料加工车间。 | 进行项目厂房及配套建筑建设，订购相关设备。 | 高新区南区C-31/02地块 | 续建 | 2024-2026 | 20000 | 13000 | 重庆川香园科技有限公司 |
| 10 | 高新区管委会 | 预制菜智制造项目 | 社会投资项目 | 项目占地约50亩，新建约2.5万平方米厂房及配套建筑，投入自动分拣、清洗、蒸煮、分装等设备，建设预制菜加工车间。 | 进行项目厂房及配套建筑建设，订购相关设备。 | 高新区南区C8-09/01地块 | 续建 | 2024-2026 | 30000 | 15000 | 重庆南徽融创农业发展有限公司 |
| 11 | 高新区管委会 | 智慧家电及汽车零部件生产项目 | 社会投资项目 | 项目占地约36亩，新建约1.8万平方米厂房及配套建筑，投入数控机床、打磨、检测等设备，建设家电及汽车零部件等生产线。 | 进行项目厂房及配套用房等建设。 | 高新区东区T8-40/03地块 | 续建 | 2024-2026 | 30000 | 15000 | 重庆铸源环保科技有限公司 |
| 12 | 高新区管委会 | 10万吨休闲食品、调味品生产项目 | 社会投资项目 | 项目占地约135亩，新建约6万平方米厂房及配套建筑，投入煎炒、分装、检测等设备，建设年产10万吨休闲食品、调味品等生产线。 | 进行项目厂房及配套用房等建设，订购相关设备。 | 高新区南区C8-06/02 | 续建 | 2024-2026 | 80000 | 35000 | 重庆冠源食品有限公司 |
| 13 | 区城发集团 | 潼南区梓潼街道碉楼坡及江石岭片区城中村改造项目 | 国有企业经营性项目 | 项目实施范围约67.56公顷，涉及户数1249户、人数4049人。其中，集体土地35.15公顷，集体土地上涉及户数392户、人数1568人、建筑392栋；国有土地32.41公顷，国有土地上涉及户数857户、人数2481人、建筑784栋。拟建设安置住房900套、约9.45万平方米，购买存量房安置300套；以及完善配套道路、综合管网及土地平整等配套基础设施。 | 完成部分主体工程建设。 | 潼南梓潼街道朝阳湖片区 | 续建 | 2024-2027 | 135700 | 10000 |  |
| 14 | 区城发集团 | 潼南区火车站及配套设施升级改造项目 | 国有企业经营性项目 | 拆除原站房，新建站房建筑面积约0.8万㎡，客运过渡总建筑面积约0.68万㎡，扩建站前广场至3.8万㎡（其中铺装面积约2.35万㎡、绿化面积约1.45万㎡），新建地下车库总建筑面积约1.8万㎡，新建配套商业总建筑面积约5.1万㎡（其中地上建筑面积约3.6万㎡、地下车库及设备用房建筑面积约1.5万㎡），绿化面积约0.29万㎡，铺装面积约0.55万㎡。 | 完成地下车库改造，部分站前广场及部分永久站房建设。 | 潼南火车站片区 | 续建 | 2024-2026 | 81200 | 15000 |  |
| 15 | 区城发集团 | 潼南区平急两用基础设施（毛家大坡保障性租赁住房）建设项目 | 国有企业经营性项目 | 项目占地面积约26亩，总建筑面积约6万㎡。主要实施主体工程及室外环境工程、给排水、电气、燃气、地下车库、生化池等配套设施工程。 | 完成部分主体工程建设。 | 潼南毛家大坡 | 续建 | 2024-2027 | 32000 | 3500 |  |
| 16 | 区交通运输委 | 潼南区YZ04高石坎至YZ37小黄角树段改建工程 | 政府公益性项目 | 项目主线起于高石坎，路线全长12.467公里(分为两个标段)。改造后道路为四级道路，设计时速为15km/h，路面宽度为5.5米。 | 完工。 | 古溪镇 | 续建 | 2023-2026 | 2591 | 2200 |  |
| 17 | 区教委 | 潼南中学金福校区建设工程 | 政府公益性项目 | 占地约152亩，规模为96个教学班（初中48个教学班、高中48个教学班），约7.6万㎡的校舍及附属工程。 | 基础施工。 | 金福新区A34-02/03号地块 | 续建 | 2024-2027 | 48000 | 10000 |  |
| 18 | 区旅投集团 | 潼南区城乡融合发展试验区暨乡村振兴双江片区建设项目 | 国有企业经营性项目 | 项目位于双江镇，占地约567亩，包括金龙山生态整治、文旅改造、印象水街、配套道路四个子项目。主要建设内容有农田功能提升233.5亩，人行道、车行道改造3.5万㎡，新建建筑1.4万㎡，新建道路1.7km，改造道路3.8km，民宿改造5200㎡，新建露营基地建设2480㎡、新建生态停车场5000㎡以及购置配套设备设施等。 | 完成配套道路，实施文旅改造、金龙山生态整治项目。 | 双江镇 | 续建 | 2023-2026 | 37000 | 7000 |  |
| 19 | 区旅投集团 | 潼南区石碾社区城中村改造项目 | 国有企业经营性项目 | 项目位于大佛街道，实施范围占地59.72公顷（其中国有土地10.14公顷，集体土地49.58公顷），涉及726户（其中拆除492户，整治234户）共计2316人。项目建设主要内容包含征地拆迁、安置房建设、基础配套道路等工程。 | 完成大佛1路建设，完成部分安置房建设，启动大佛2路建设。 | 大佛街道 | 续建 | 2024-2027 | 95700 | 30000 |  |
| 20 | 区农投集团 | 重庆（潼南）农业科技城2023年乡村振兴示范建设项目 | 国有企业经营性项目 | 新建占地面积约8000㎡的种业（油菜）创新中心；建设占地面积约30亩的种子加工中心；建设ACA可控农业（智慧化植物工厂）示范基地30亩；建设占地约1400亩的西南大学现代农业试验示范基地，对农科城核心区的院落进行环境整治，尤其是对太安十二院中的果蔬书院、柠檬书院、玫瑰书院及蔬菜书院进行重点打造；改造现代农业科技创新中心一楼大厅，打造乡村数谷展厅；对现有总长约2.5km的生产道路进行改造升级，提升为6.5m路面，配套修复排水沟渠并完善相关基础设施，提升为科聚小环线；对琼江生产环道现有3km的滨江路进行白改黑，对现有约2km的步行道路进行白改黑及沥青铺设，对现有约2km的车行道进行改造提升，并对以上道路沿线绿化、公共设施、标志标牌、文化展示进行提档升级，新建一个入口节点，作为农科城的主要入口标识等。 | 开工建设种子加工中心及种业（油菜）创新中心建设。 | 太安镇罐坝村 | 续建 | 2023-2026 | 25000 | 6000 |  |
| 21 | 区农投集团 | 重庆市“平急两用”重点保供基地（一期） | 社会投资项目 | 占地面积约 300 亩，计划建设占地约25000㎡的食材保障供应基地，建设占地约5700㎡的气调库和7000㎡的保鲜库各1座，建设占地约24000㎡的冻库，建设占地约25000㎡特色水果贸易区和占地约25000㎡的特色蔬菜贸易区，新建中央厨房、综合办公等，配套完善一期范围内的水、电、气、讯、路、排水等基础设施。 | 完成项目平场施工，启动项目基础施工，完成总工程量的10%。 | 桂林街道高庙社区 | 续建 | 2024-2028 | 150000 | 19000 |  |
| 22 | 区人民医院 | 重庆市潼南区人民医院创建“三甲”医院二期工程 | 政府公益性项目 | 项目规划总占地面积约21300平方米（新征土地15亩)，建筑总面积约48750平方米。配套用房及设备用房;绿化及院坝道路等。 | 土建及室内装饰。 | 大佛街道建设路189号 | 续建 | 2023-2026 | 50400 | 10000 |  |
| 23 | 区人民医院 | 重庆市潼南区人民医院创建“三甲”医院建设项目 | 政府公益性项目 | 本工程建设占地面积：59975.54m 2。总建筑面积: 114924.99m2。含医疗设备及附属配套设施，道路、院坝，绿化，地热源空调，污水处理站，供电系统等。 | 完成配套设施。 | 大佛街道建设路189号 | 续建 | 2019-2026 | 85400 | 10000 |  |
| 24 | 区水务集团 | 潼南区水资源一体化建设项目 | 国有企业经营性项目 | （1）大坝修复工程；（2）城区供水设施建设；（3）乡镇自来水厂收购及改造；（4）乡镇污水处理厂改造工程。 | 新建及改建潼南城区输水主管网共计10km。 | 潼南区 | 续建 | 2023-2026 | 79810 | 1000 |  |
| 25 | 区文化旅游委 | 潼南大佛寺摩崖造像岩体加固与水害治理 | 政府公益性项目 | 对东岩大佛殿危岩体采用下部重型脚手架支撑防护，对西岩千佛岩危岩体采用下部凹腔回填支撑、上部岩体锚固、裂隙灌浆加固；水害治理方面，采用疏堵结合的治理思路，构筑地面防渗层、封堵下渗通道，疏排地面积水，封堵通岩体裂隙，阻止地下水向石窟及崖壁的渗流。 | 完成80%。 | 大佛寺 | 续建 | 2024-2026 | 1156 | 300 |  |
| 26 | 区住房城乡建委 | 潼州府第 | 社会投资项目 | 潼南区两桥片区总规划约75万平方米。 | 继建约14.7万平方米主体、外墙工程。 | 两桥片区 | 续建 | 2020-2028 | 300000 | 13000 | 重庆泰欣房地产开发有限公司 |
| 27 | 区住房城乡建委 | 晨天润景 | 社会投资项目 | 总规划面积约5.5273万平方米。 | 启动3、4号楼商业主体及地下车库主体建设1.9万平方米。 | 东安大道以东、东圣街以北 | 续建 | 2024-2026 | 8500 | 3000 | 重庆市潼南区晨天实业有限公司 |
| 28 | 区住房城乡建委 | 万达文旅广场 | 社会投资项目 | 占地660亩，总规划面积约90万平方米，涉及洋房、高层、商业、叠拼、别墅。 | 继建J2地块10万平方米住宅完工。 | 金福岛一期南北地块+岛内J1-J2-J3 | 续建 | 2019-2027 | 800000 | 10000 | 重庆万涪达置业有限公司 |

附件4

潼南区2025年完工项目计划表

单位：万元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目类别 | 主要实施内容及规模 | 2025年实施内容及规模 | 建设地点 | 建设性质 | 建设年限 | 总投资 | 2025年计划投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（33个） |  |  |  |  |  |  |  |  | 1509814 | 283182 |  |
| 1 | 高新区管委会 | 汽车发动机生产项目（一期） | 社会投资项目 | 项目占地约150亩，计划投资20.5亿元，拟建约6万平方米厂房及其配套建筑，购置汽车发动机所需生产及研发设备，建设6G30T系列生产线。 | 进行项目厂房及配套用房等建设及生产设备订购。 | 高新区南区C-43-02/03（C11-14/02）地块 | 续建 | 2023-2025 | 205000 | 50000 | 重庆阿尔特新能源动力设备有限公司 |
| 2 | 高新区管委会 | 秸秆废弃物资源化利用碳基有机质材料生产项目 | 社会投资项目 | 项目利用约6000平方米标准厂房，投入提纯、储存罐等设备，建设光纤观览、光通信器件等废旧电子产品资源化利用生产线。 | 完工。 | 高新区东区华宇防水内 | 续建 | 2024-2025 | 12000 | 6000 | 重庆德祺新材料科技有限公司 |
| 3 | 高新区管委会 | 食用油生产项目 | 社会投资项目 | 项目占地约20亩，新建约9000平方米厂房及配套建筑，投入压榨、分装等设备，建设食用油压榨、分装等生产线。 | 完工。 | 高新区南区C8-09/01地块 | 续建 | 2024-2025 | 5000 | 2500 | 重庆至朴食品有限责任公司 |
| 4 | 高新区管委会 | 水处理设备生产项目 | 社会投资项目 | 项目占地约20亩，新建约1万平方米厂房及配套建筑，投入切割、焊接、打磨、检测等设备，建设水处理设备等生产线。 | 完工。 | 高新区南区C-36/02地块 | 续建 | 2024-2025 | 15000 | 10000 | 重庆净业环保设备有限公司 |
| 5 | 区城发集团 | 重庆市潼南区金福片区开发（S107连接道路）项目 | 国有企业经营性项目 | 占地面积约45.91亩，道路总长约1.1km。其中站西二路段长约250m，标准路幅宽度为31m；S107连接线长约750m，路基宽度为8.5m，S107连接线支路长约97m，路基宽度为4.5m。主要实施内容包括道路、交通排水、照明、涵洞、防护及交通设施等配套附属设施工程。 | 完工。 | 潼南金福片区 | 续建 | 2024-2025 | 4434 | 1800 |  |
| 6 | 区城发集团 | 潼府大楼功能改造项目 | 国有企业经营性项目 | 总建筑面积约7600㎡，共9层，对原平面布局、室内外装饰装修、设施设备及综合布线等附设施进行改造。 | 完工。 | 潼南潼府大楼 | 续建 | 2024-2025 | 1500 | 500 |  |
| 7 | 区城发集团 | 潼南区朝阳湖南区洗菜溪片区排水防涝工程 | 国有企业经营性项目 | 箱涵约1000m、挡墙约100m、排水沟约300m，围挡等其它附属设施工程。 | 完工。 | 潼南朝阳湖南区洗菜溪片区 | 续建 | 2024-2025 | 1360 | 1000 |  |
| 8 | 区城发集团 | 重庆市潼南区江北片区东湾大道北段市政道路工程 | 国有企业经营性项目 | 道路全长约1.5km，路幅宽60m。主要实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、景观绿化、路灯、红绿灯控制等配套附属设施工程。 | 完工。 | 潼南江北片区 | 续建 | 2024-2025 | 16300 | 1500 |  |
| 9 | 区城发集团 | 潼南新城两桥片区建设项目（学潼路） | 国有企业经营性项目 | 道路全长约1.56km，路幅宽为30m、56m。主要实施内容包括：道路、管网、景观绿化、智能照明、智慧公交站等配套附属设施工程。 | 完工。 | 潼南两桥片区 | 续建 | 2024-2025 | 16640 | 9000 |  |
| 10 | 区城发集团 | 潼南区城投能源产业大道站项目 | 国有企业经营性项目 | 加油区域置棚面积约620㎡，设3台加油机；外埋式油罐总容量约100m³；加氢机1台；6个充电车位；配套办公营业用房约400㎡。 | 完工。 | 潼南产业大道 | 续建 | 2024-2025 | 6500 | 4500 |  |
| 11 | 区公安局 | 重庆市潼南区公安局小渡派出所业务技术用房建设项目 | 政府公益性项目 | 总建筑面积约1802㎡。 | 完工。 | 重庆市潼南区 | 续建 | 2024-2025 | 850 | 650 |  |
| 12 | 区交通运输委 | 涪江干流梯级渠化双江航电枢纽工程 | 社会投资项目 | 建设IV级船闸1座，电站装机容量为4.8万千瓦，渠化航道28公里。 | 完工。 | 双江镇 | 续建 | 2020-2025 | 258400 | 20000 |  |
| 13 | 区交通运输委 | 邮件处理暨电商仓配中心 | 社会投资项目 | 潼南邮政邮件处理暨电商仓配中心是集邮件处理、电商仓配、批销仓储等功能为一体的综合项目，总用地面积50亩，项目总投资约5300万元。 | 完工。 | 梓潼街道工业园区 | 续建 | 2023-2025 | 5300 | 4800 |  |
| 14 | 区交通运输委 | 快递电商物流产业园 | 社会投资项目 | 建设快递电商物流园，规模为分两期投入：1期面积11000m2，含快递分拣集散中心（10000m2）、行政办公区域面积（1000m2）；2期社会物流厂房占地面积10000m2。 | 完工。 | 高新区 | 续建 | 2024-2025 | 3000 | 2500 |  |
| 15 | 区交通运输委 | 潼南区省道S107奇龙至小石段改建工程 | 政府公益性项目 | 新改建省道12公里。 | 完工。 | 别口镇、田家镇 | 续建 | 2023-2025 | 1322 | 822 |  |
| 16 | 区交通运输委 | 潼南区2024年乡村振兴+四好农村路通畅工程 | 政府公益性项目 | 新硬化农村公路100公里。 | 完工。 | 各镇街 | 续建 | 2024-2025 | 3920 | 3920 |  |
| 17 | 区交通运输委 | G246线白坟店至塘坝段预防性养护工程 | 政府公益性项目 | 本项目实施33.919公里预防性养护工程。 | 完工。 | 塘坝镇 | 续建 | 2024-2025 | 835 | 835 |  |
| 18 | 区交通运输委 | 潼南区2024年农村公路安全生命防护工程 | 政府公益性项目 | 新安装实施各镇街乡村道路安防设施约85公里。 | 完工。 | 各镇街 | 续建 | 2024-2025 | 1624 | 1624 |  |
| 19 | 区交通运输委 | 火车站货场升级改造 | 政府公益性项目 | 增加正面吊等大型先进机械、集装箱装卸器具等设施设备，提升场站装、卸车能力，满足集装箱等货物运输需求。 | 完工。 | 潼南火车站货场 | 续建 | 2024-2025 | 1500 | 1500 |  |
| 20 | 区旅投集团 | 潼南区城乡融合发展试验区暨乡村振兴大佛坝片区一期建设项目 | 国有企业经营性项目 | 项目位于大佛坝片区，占地约1900亩 ，主要建设内容包括环境综合治理，配套基础设施，产业提升（农田功能提升1200亩、蔬菜大观园300亩），特色旅游小镇以及配套设备设施等。 | 完工。 | 大佛街道 | 续建 | 2022-2025 | 64000 | 6000 |  |
| 21 | 区旅投集团 | 潼南区琼江（崇龛段）示范河流暨陈抟故里人居环境建设项目 | 国有企业经营性项目 | 项目位于青杠村、明月社区，占地约1400亩，主要建设内容包括河道综合治理、生态环境工程、配套设施建设、生态旅游开发以及配套设施设备。 | 完工。 | 崇龛镇 | 续建 | 2022-2025 | 50000 | 2000 |  |
| 22 | 区水利局 | 铜车坝水库 | 政府公益性项目 | 全面完成铜车坝水库主体建设，完成淹没区范围征地拆迁工作。 | 完工。 | 卧佛镇 | 续建 | 2021-2025 | 104883 | 20000 |  |
| 23 | 区水利局 | 青云水库病险水库整治工程 | 政府公益性项目 | 大坝加固200米，溢洪道修复45米，灌浆1万米，闸门改造完成形象进度60%，新建放水放空设施。 | 完工。 | 小渡镇 | 续建 | 2024-2025 | 7343 | 4343 |  |
| 24 | 区卫生健康委 | 潼南区基层卫生院基础设施灾后重建工程 | 政府公益性项目 | 对25个村卫生室和8个镇卫生院受损的医疗公共服务设施进行修复，提升抗灾能力。具体包括：土石方、土建、安装、室内装饰装修、室内外综合管网等工程。维修建设污水处理站，对周边易滑坡段进行治理等，涉及建设面积约10943.20平方米。 | 完成灾后重建二期工程即崇龛镇卫生院灾后改扩建，涉及建筑面积约1200平方米。 | 潼南区 | 续建 | 2024-2025 | 903 | 188 |  |
| 25 | 区住房城乡建委 | 悦秀天宸二期 | 社会投资项目 | 共规划16.8万平方，其中住宅8.7万方米，商业4.2万平方米，车库3.9万平方米。 | 完工。 | 凉风垭 | 续建 | 2020-2025 | 60000 | 7000 | 重庆盛皇房地产开发有限公司 |
| 26 | 区住房城乡建委 | 潼南红星美凯龙吉盛伟邦商业广场 | 社会投资项目 | 共规划36.1万平方，住宅约20万平方米，商业约10万平方米，车库6.1万平方米。 | 完工。 | 凉风垭205省道西侧 | 续建 | 2019-2025 | 130000 | 8000 | 重庆市凯星置业有限公司 |
| 27 | 区住房城乡建委 | 大弘胜景 | 社会投资项目 | 规划6.94万平方米，其中住宅5.02万平方米，车库1.72万平方米。 | 完工。 | 梓潼街道大佛片区大佛路 | 续建 | 2020-2025 | 20000 | 1500 | 重庆大弘国邦旅游文化有限公司 |
| 28 | 区住房城乡建委 | 恒大绿洲 | 社会投资项目 | 总建筑面积26.49万平方米，其中住宅16.33万平方米，商业0.18万平方米，车位3.81万平方米。 | 完工。 | 甘泉东路 | 续建 | 2020-2025 | 120000 | 6000 | 重庆恒南房地产开发有限公司 |
| 29 | 区住房城乡建委 | 子同街二期 | 社会投资项目 | 共16.4万平方米，其中住宅12.22万平方，商业1.04万平方，车库2.78万平方，其他0.36万平方。 | 完工。 | 潼柏路 | 续建 | 2018-2025 | 20000 | 5000 | 重庆绿岛房地产开发有限公司 |
| 30 | 区住房城乡建委 | 锦绣观澜 | 社会投资项目 | 锦绣观澜二期6、7号楼，S2号楼约4.6万平方米。 | 完工。 | 建设路207号 | 续建 | 2023-2025 | 12000 | 5000 | 重庆瑞新致德房地产开发有限公司 |
| 31 | 区住房城乡建委 | 鸥鹏中央公园九至十二期 | 社会投资项目 | 总建筑面积约27.5万方，已开工建设6.2万方，待建21.3万方。 | 完工。 | 凉风垭创意大道66号 | 续建 | 2020-2025 | 90000 | 10000 | 重庆梓鸥地产有限公司 |
| 32 | 区住房城乡建委/区城发集团 | 重庆市潼南区产教融合示范片区项目 | 国有企业经营性项目 | 占地面积约1200亩，总建筑面积约37万㎡，主要实施内容包括：土石方平场、边坡支护、地基基础、主体结构、装饰装修、智能化、室外环境、地下车库、生化池、综合管网、基础设施及配套附属设施等。 | 建成投用。 | 潼南金福片区 | 续建 | 2021-2025 | 265000 | 80000 |  |
| 33 | 区住房城乡建委/区城发集团 | 潼南区2024年老旧小区改造项目 | 政府公益性项目 | 总改造面积约73.55万㎡。主改造内容包括部分外墙改造、小区雨污管网改造、小区内道路改造、楼梯间整治，外墙安全隐患整治、线缆规整、消防管网及设施改造，增设消防设施路灯、公共照明，雨污管网改造、清掏化粪池及新建化粪池等。 | 完工。 | 潼南城区 | 续建 | 2024-2025 | 5200 | 4700 |  |

抄送：区纪委监委机关，区委办公室，区人大常委会办公室，区政协办公室，

区法院，区检察院，区人武部。

重庆市潼南区人民政府办公室                2025年1月22日印发