潼安办〔2021〕152号

重庆市潼南区安全生产委员会办公室

关于近期农村道路交通安全工作情况的通报

各镇人民政府、街道办事处，区级有关部门，有关单位：

根据市道安办《关于9月1日至30日道路交通安全工作督检情况的通报》、《关于10月1日至31日道路交通安全工作督检情况的通报》文件通报及区道安办近期明察暗访情况，我区农村道路存在隐患整治工作严重滞后、劝导站上岗率偏低问题（详见附件）。

请各镇街、有关单位务必高度重视、立即整改，切实推动农村道路交通安全工作。由区交通局牵头，推进41处临水及336处临崖“存量”隐患整治工作，在12月30日前，确保隐患整治完成率达80%以上。对未完成整改的，各镇街要落实警示标志、标牌、物理隔栏等临时措施，确保落实率达100%。要发挥77个农村交通劝导站的作用，各镇街道安办要严格落实驻站执法相关要求，每周驻站执法不少于2次，每次不少于4小时，区道安办要加强检查抽查，对重要时段和节点农村劝导站上岗情况进行明察暗访，对存在的问题进行通报。区交通局、区交巡警支队等单位要切实加强重点路段的路面执法和客运车辆、渣车、罐车、危化运输车辆的安全监管，严查超速、超载、闯红灯、疲劳驾驶等违法行为，督促客货运输企业落实主体责任。

区安委办将道路隐患整治情况、劝导站上岗率等情况纳入全年安全生产与自然灾害防治工作考核，对隐患整改滞后的相关单位进行约谈。

附件：《重庆市潼南区安全生产委员会道路交通安全办公室关于近期农村道路交通安全工作情况的报告》（潼道安办文〔2021〕9号）

重庆市潼南区安全生产委员会办公室

2021年11月29日

附件

重庆市潼南区安全生产委员会道路交通安全办公室

关于近期农村道路交通安全工作情况的报告

（潼道安办文〔2021〕9号）

区安办：

根据市道安办《关于9月1日至30日道路交通安全工作督检情况的通报》、《关于10月1日至31日道路交通安全工作督检情况的通报》文件通报及上海进博会、党的十九届六中全会期间，我区农村道路存在隐患整治工作严重滞后、劝导站上岗率偏低问题，现将相关情况报告如下：

一、关于隐患整改不到位的情况

全区道路隐患治理推进严重滞后，事故风险突出。一是市道安办在九月、十月来我区暗访中发现塘坝镇小仑村1社张家湾、大佛街道八里社区3个池塘邻水隐患路段未及时整改且现场无临时措施隐患；二是依据区安办《关于汲取涪陵“9.24事故”教训加强长下坡、陡坡、畸形路口隐患排查治理工作的通知》（潼安办〔2021〕131号）文件精神要求，收集各镇街排查出辖区所有场镇的长下坡、陡坡、畸形路口共84处；三是依据市道安办《关于加强漫水路（桥）和农村用工出行交通安全工作的通知》（渝安道办〔2021〕60号）文件精神要求，我区共排查出漫水路隐患1处（G246健能农业段），现已完成整改；四是区道安办依据区交通局移交的道路隐患整改完成情况表（临水已完成40处、临崖已完成267处）随机抽查了双江镇、太安镇、田家镇、桂林街道等镇街已完成整改的隐患，仅有双江镇仙鹅社区1组、3组航电枢纽段和白云村二郎庙至小湾段，桂林街道双坝社区涪江河道已完成整改，其余均为虚报。

二、关于农村劝导站上岗率偏低的问题

根据市道安办工作部署，在国庆节和上海进博会、党的十九届六中全会期间，全市农村交通安全劝导站应全员上岗开展交通安全劝导工作。在此期间，我区农村交通安全劝导站上岗率不足80%已被市道安办通报两次，其中10月3日大佛街道丰产村劝导站被市道安办实地暗访发现无人值守。11月5日至11月11日期间，区道安办也通过农村道路交通安全管理信息系统对各镇街劝导站上岗情况进行了抽查，发现各镇街劝导站普遍存在未全员上岗现象，其中连续数日未上岗的劝导站有：桂林街道双坝社区劝导站，大佛街道八里社区劝导站、火盆村劝导站、丰产村劝导站，龙形镇高楼村劝导站，崇龛镇长寿村劝导站，宝龙镇酢房社区劝导站、山坪村劝导站，寿桥镇三教村劝导站、碉楼社区劝导站、花铺村劝导站。

三、下一步工作建议

因道路隐患治理推进严重滞后、镇街道安办驻站执法不到位、农村劝导站上岗率偏低，我区多次被市道安办通报。下步建议：一是督促区交通局开展41处临水及336处临崖“存量”隐患整治工程，在12月30日前，整治完成率达80%。对未完成整改的，要落实警示标志、标牌、物理隔栏等临时措施，落实率达100%；二是督促镇街道安办严格落实驻站执法相关要求，每周驻站执法不少于2次，每次不少于4个小时；三是为发挥全区77个农村交通安全劝导站最大作用，做好全区农村道路交通安全工作，请区安办向相关领导及单位协调，适当上调劝导员工作补助；四是区安办将农村劝导站在国庆节及上海进博会、党的十九届六中全会期间的上岗情况纳入绩效考核和各镇街全年安全生产工作中进行通报，并对劝导站上岗率低的桂林街道、大佛街道、龙形镇、崇龛镇、宝龙镇、寿桥镇等6个镇街分管道路交通安全工作领导进行约谈。

特此报告。

重庆市潼南区安全生产委员会

道路交通安全办公室

2021年11月15日

（联系人：邱蓉，联系电话：13883680999）

重庆市潼南区安全生产委员会办公室               2021年11月29日印发